朝天区“十四五”水安全保障规划

朝天区水利局

二〇二一年十二月

目录

前  言	I

第一章  规划背景	2

第一节  “十三五”水利发展成就	2

第二节  主要问题	5

第三节  水利发展的有利条件	7

第二章  总体要求	8

第一节  编制依据	8

第二节  指导思想	9

第三节  基本原则	11

第四节  主要目标	12

第五节  水生产力布局	15

第三章  加强水资源节约集约利用和管理调度	16

第一节  全面开展节水行动	16

第二节  科学分配和调度水量	17

第三节  严格取用水管理	18

第四章 加快水网体系建设	19

第一节  积极推进骨干水网工程建设	20

第二节  加快推进骨干水源工程建设	20

第三节 有序推进水系连通工程建设	20

第四节  加快城乡供水网络建设	20

第五节  实施农村小型水利工程	21

第六节  全面推进乡村水务	21

第五章  构建新型水旱灾害防御体系	23

第一节  加强中小河流治理	23

第二节  加强山洪沟治理	24

第三节  强化水旱灾害防御	24

第六章  加强水生态保护和水环境治理	25

第一节  强化河湖长制工作	25

第二节  加大河湖管护力度	26

第三节  加强饮用水水源保护	26

第四节  加强水污染防治和水环境治理	26

第五节  实施水生态修复与治理	27

第六节  加强水土流失综合防治	27

第七节  加强水利风景区建设	28

第七章  构建现代水管理体系	29

第一节  加强依法治水	29

第二节  加强涉水监督管理	29

第三节  强化水安全风险管理	30

第四节  加强经济调节	30

第五节  加快智慧水利建设	30

第六节  改革创新水利体制机制	31

第七节  加强人才队伍建设	31

第八节  挖掘传承弘扬蜀水文化	32

第八章 投资规模及资金筹措	32

第一节  投资规模	32

第二节  资金筹措方案	33

第九章  环境影响评价	35

第一节  环境影响分析	35

第二节  对策与保护措施	36

第三节  评价结论	39

第十章 保障措施	40

第一节  加强组织领导	40

第二节 逐级落实责任	40

第三节 全力推进项目	41

第四节 促进公众参与	41

附表：朝天区“十四五”水安全保障规划投资计划表	43

- 前  言

“十四五”时期，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，更是朝天区实现高质量发展、建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天的关键时期，要深刻认识国际国内发展环境面临深刻复杂变化，立足新发展阶段，践行新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，为实现第二个百年奋斗目标奠定坚实基础。

为贯彻落实习近平总书记关于保障国家水安全重要讲话精神和治水兴水重要论述，根据《广元市朝天区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》，结合国家“十四五”水安全保障规划、四川省“十四五”水安全保障规划、广元市“十四五”水安全保障规划，立足朝天实际，编制本规划。

本规划是区政府确定的重点专项规划，在总结全区“十三五”水利发展规划实施情况的基础上，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，研究提出“十四五”水安全保障的指导思想、基本原则、主要目标、重点任务、保障措施，是未来五年我区水安全保障工作的指导性文件。

- 第一章  规划背景

- 第一节  “十三五”水利发展成就

“十三五”期间，全区水务发展紧紧围绕建设“生态文明繁荣和谐新朝天”目标，坚持以人为本，按照建立资源节约型、环境友好型社会的要求，围绕“产业用水现代化，城乡供排水一体化，防汛减灾手段信息化”奋斗目标，以“保供水、防洪水、治污水、护水质、强水产、育水景”六水并重为抓手，不断完善大中小微结合、利农利工利商利民的水利综合体系，发扬宁愿苦干不愿苦熬的老区精神，水务发展取得了长足的进步。“十三五”累计向上争取中央、省级水利财政资金6.89亿元，较“十二五”增长234%，完成水利固定资产投资24.8亿元。

（一）农村饮水安全实现全覆盖。截止2020年底，全区保有饮水安全工程7156处，年供水能力1291.99万方，供水人口20万人，农村饮水安全实现了全覆盖，自来水普及率90 %，集中供水（单个工程供水20户以上）率80.2%，集中供水工程占城乡供水工程总数的5.28%，集中供水工程供水能力占总供水能力的82.26%，其中城市自来水工程和农村万人规模供水工程合计3个，年供水能力429.97万方占总供水能力的33.2%，供水人口占总供水人口的17.9%，全区农村千人供水工程9个，年供水能力228.78万方占总供水能力的17.7%，供水人口占总供水人口的13.5%。我区骨干供水工程数量少，骨干供水工程能力利用率低，农村分散供水工程面广量大，供水人口少，水源稳定性差，返缺水风险大。

（二）农田水利稳步上升。全区拥有农田水利工程12073处，其中水库6座、山坪塘 97 口、引水渠360条、提灌工程350 处、机电井892眼 、池窖10362口；蓄引提能力2831.81万方，其中，水库工程229万方塘坝及窖池733万方，蓄水能力合计962万方，占总能力的34%；引水工程能力1196万方，占总能力的42.2%；泵站及机电井提水能力583.81万方，占总能力的20.6%；规模以上工程25处供水能力408.6万方占总能力的14%，规模以下工程供水能力2423.21万方，占总能力的86%。设计有效灌面6.36 万亩，2020年实供水2340 万方、实灌4.62万亩。

（三）防洪体系成效显著。朝天区有防洪任务河流长度186.3公里，2020年末建设和保有堤防工程54.68公里，其中4级堤防（防洪标准5%）24.12公里，5级堤防（防洪标准10%）21.82公里，5级以下堤防8.74公里，达标堤防长度45.94公里。保护人口10.12万人，保护耕地2.66千公顷。在2021年嘉陵江三滩堤防、大滩堤防完工后，朝天城镇规划区范围防洪堤基本实现闭合并达到设防标准，剩余约130公里的农村河段没有建设堤防。由于农村段河流沿岸耕地地块面积小、坡度大，洪灾损失少，防洪压力不大，除部分河段需要采取护岸措施外，需要建堤防的河段已不多。

（四）河湖生态面貌持续。“十三五”期间实施了河道砂石资源禁采，建立了河长制并常态化开展了“清四乱”行动，推进了河道管理范围确权定界和岸线治理规划。河流12个监测断面水质达到二类水体标准。

（五）水资源节约保护深入推进。

2020年，全区用水总量2340万方，为朝天区用水总量控制目标2600万方的90%，其中，工业用水290万立方米，农业用水910万立方米，生活用水1136万立方米，人工生态环保用水4万立方米。“十三五”期间，万元GDP用水量较“十二五”末降低34 %，万元工业增加值用水量较“十二五”末减低22%，农业灌溉水利用系数由0.43提高到0.492。2020年朝天区污水处理厂数量达到13个，处理能力达到7300 立方米/日。6个小水电站完成了生态流量下泄整改工作。

（六）水保生态建设卓有成效。

截止2020年累计治理水土流失面积700.51平方公里，森林覆盖率达到65.9%。水土流失面积由2000年1061.16平方公里减少到639.58 平方公里（第一次水利普查数据为719.16平方公里），其中，剧烈、强度、极强度水土流失面积由2000年的647.28 平方公里减少到82.48平方公里（第一次水利普查数据），我区仍为水利部确定的水土流失严重县（市、区）。我区水土流失仍然严重，特别是沟蚀、重力侵蚀严重且难以治理。

总体上讲，“十三五”水利发展规划的推进和实施，是建区以来投入力度最大，人民群众受益最多的五年，面对“十四五”期间开启建设中国特色社会主义现代化强国新征程对水利发展的新要求，必须从战略的高度认识和推进水利高质量发展，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天为统揽，以提升“小养胜地、大道朝天”内涵品质为目标，以巩固农村饮水安全和实现重点提升以及城市、集镇规划区防洪堤全面达标为基本要求，积极推进供水水源工程建设和“一心三副”供水设施提升，继续强化河湖生态环境保护建设和水土流失治理，健全水利工程运行管理体制机制并落实责任，绘制好“十四五”及至2035年水利发展蓝图，为书写新时代朝天水利现代化新篇章开好局起好步。

- 第二节  主要问题

（一）水资源时间分布不均衡。朝天区多年平均降雨1004毫米，但5-9月五个月多年平均降雨量达到全年降雨量的80.03 %。多年平均径流量10.29亿立方米，5-9月占84.8%。

（二）自然条件制约水资源的利用。朝天区最低海拔高程487米，最高1998.3米，中山地貌为主，水在沟中，人在山中，地在山腰甚至山顶，加上大面积喀斯特地貌造成水入暗河，开发利用成本高，经济性差。

（三）水生态环境脆弱。河道狭窄，与生产生活区缺乏缓冲，主要集镇供水工程取自河流，大多数河流集雨面积小，水量不充沛，自净能力差，遇到污染事件就造成供水中断，如潜溪河的硫酸运输车、油品运输车倾覆事件，嘉陵江镉污染、锰污染事件都造成较长时间大面积供水中断。

（四）人口产业集中与不能实现跨流域调水。我区人口和产业将主要集中在羊木、中子、曾家三个副中心，但由于不能进行跨流域调水，枯水期水资源不足，对经济社会发展形成了制约。

（五）资金缺乏保障。十三五期间，朝天区省级以上财政资金来源6.82亿元，本级财政整合资金投入约4000万元，年均投入只有1.4 亿元。但朝天水源工程底子薄，需要大建快建骨干水源工程，公益性性质又只能政府投资，目前的投资来源满足不了投资需求。同时，乡镇场镇供水工程改扩建的用水大户少、用户集中度不高，供水效益低，有实力的公司不愿投资，市场化的路十分艰难。

（六）信息化智能化水平低。在雨情水情监测方面还缺乏对数据的处理运用能力，还不能实现自动预报。对取水还未能实现实时自动监测。对水库工程、千人规模以上供水工程还未能实现远程监控和智能化控制。

（七）行业监管能力不足。监管手段还比较传统，主要依靠人工巡查，取证缺乏及时性、完整性。监管力量配备较薄弱，综合执法机构和人员配备不到位。监管人员业务素质法律素质较低，与依法行政的要求还有差距，不能正确运用法言法语、纪言纪语开展监管工作。

- 第三节  水利发展的有利条件

（一）宏观利好

（1）全面建设中国特色社会主义现代化强国战略目标、推进供给侧结构性改革和高质量发展，特别是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环互相促进的新发展格局和长江经济带战略、成渝双城经济圈战略，也为朝天发展带来新机遇，对朝天水利发展提供了需求和动力。

（2）国家长期实行积极的财政政策，对生态环境建设特别是水生态环境建设高度重视，水利投资将长期是国家投资的重点领域，为朝天区争取投资加快发展提供了有利的政策环境。

（二）自身优势

（1）朝天水资源充沛，开发强度低，加快水利发展有空间有资源。朝天区水资源属嘉陵江水系，集雨面积大于100平方公里的河流有嘉陵江、羊木河、安乐河、潜溪河、青边河、鱼洞河，朝天区多年地表总径流量70.609亿立方米，平均径流深435.9毫米，其中过境水量61.41亿立方米，地下水2559万立方米， 朝天区多年平均降水深112毫米，降水总量18.156亿立方米，平均水深568毫米。 朝天区水能理论蕴藏量17.8万千瓦，可开发量5.2万千瓦，现仅开发0.3万千瓦，开发潜力巨大，现已具备开发条件的电站主要有麻柳电站、青云电站、小河口电站、临溪电站、马家坝电站、两河寺电站6座电站。

（2）朝天水资源开发利用有自然优势。朝天河流落差大，沟深岸陡，淹没耕地面积小，移民少，社会稳定风险小。

- 第二章  总体要求

- 第一节  编制依据

（一）法律、法规

（1）《中华人民共和国水法》；

（2）《中华人民共和国防洪法》；

（3）《中华人民共和国水土保持法》；

（4）《中华人民共和国环境保护法》；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》；

（6）《四川省水资源管理条例》；

（7）《四川省河道采砂管理条例》。

（二）相关文件

（1）中国共产党第十九次全国代表大会和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神；

（2）中共中央国务院《关于加快水利改革发展的决定》；

（3）省委省政府《关于加快我省水利改革发展的决定》；

（4）国家省市区有关编制‘十四五’规划的要求和规划《纲要》；

（5）《四川省“十四五”水安全保障规划》。

（6）《广元市“十四五”水安全保障规划》。

（三）技术资料

（1）《朝天区城市总体规划（2008-2020》（2008）；

（2）《广元市水资源总体规划报告》（2019.2）

（3）《朝天区水利发展“十三五”规划报告》（2016）；

（4）《广元市朝天区曾家山片区水资源规划》（2019）；

（5）《朝天区统计年鉴》（2015-2020）；

（6）朝天区各乡、镇相关技术资料。

- 第二节  指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于保障国家水安全、全面推动长江经济带发展、推动成渝地区双城经济圈建设等重要讲话精神，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，全面贯彻省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，始终坚持“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调和新时代四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，围绕市委第八次党代会确立的“生态立市、工业强市、文旅兴市、跨越发展”思路，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧扣区委“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天为统揽，以提升“小养胜地、大道朝天”内涵品质为目标，抢抓国家重大战略机遇，主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局和成渝地区双城经济圈建设，坚持高质量发展、高效能治理、高标准引领工作取向，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以着力解决水利改革发展不平衡不充分问题为导向，以全面提升水安全保障能力为目标，以加快完善水利基础设施网络为重点，牢牢坚守水生态安全红线和水旱灾害防御底线，加快完善现代水网体系和水管理体系，持续提升水利治理体系和治理能力现代化水平，为全面建设生态文明繁荣和谐现代化新朝天提供更加坚实的水安全保障。

- 第三节  基本原则

推进“十四五”水利高质量发展，强化水安全保障，要坚持以下原则。

（一）坚持以人为本、保障民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，着力解决人民群众最关心、最直接的防洪、供水、灌溉、水生态等问题，加快完善水利基础设施网络布局，不断提升水安全公共服务均等化水平和人民群众满意度，努力提高水利支撑经济社会发展保障能力。

（二）坚持节水优先、高效利用。统筹考虑经济社会发展新形势及水利改革发展新要求，落实最严格水资源管理制度和国家节水行动，有效保障经济社会高质量发展和满足人民群众对美好生活的需要，切实增强水资源有效利用能力。

（三）坚持生态安全、协同发展。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，深入实施河湖长制和最严格水资源管理制度，合理划定河湖水域岸线等涉水空间，强化水资源承载能力刚性约束，统筹生态安全与绿色发展，促进经济社会发展与水资源水环境承载能力相协调。

（四）坚持系统治理、综合施策。牢固树立山水林田湖草生命共同体理念，统筹协调上下游、干支流、左右岸、地上地下、城市乡村水资源开发利用，以流域为单元强化整体保护、系统修复、综合治理，维系河流健康生命，保障社会、经济、环境可持续发展。

（五）坚持改革创新，激发活力。全面深化水利改革，加强水利投融资、农业水价等改革，完善水利创新体制机制，增强水利发展内生动力，强化依法治水管水，营造法治化营商环境，奋力推进水利治理体系和治理能力现代化。

- 第四节  主要目标

“十四五”期间，全区水利规划投资规模44.69亿元，全力推进水利事业高质量发展。到2025年，全区水资源节约集约利用水平持续提高，水网体系进一步完善，农村供水保障能力不断增强，水旱灾害风险防范科学有效，水生态治理与保护能力大幅提升，全面满足经济社会发展和生态文明建设对水的需求。

——水资源节约集约利用水平持续提高。水资源刚性约束制度更加完善，水资源管理和调度能力显著提升，节水型生产和生活方式基本形成，全社会节水爱水意识明显增强。全区用水总量控制在0.28亿立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降率完成市下达目标任务，灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。

——城乡供水保障程度明显增强。建成一批生态水利工程，乡村水务取得重要进展，城乡供水保障和抗旱应急能力明显增强，规模化供水覆盖程度明显提高，全区新增生活、生产、生态供水能力1554万立方米，农村自来水普及率达到90%以上。

——水旱灾害防御能力全面提高。重点乡镇、重要河段基本达到国家规定的防洪排涝标准，5级及以上堤防达标率提高到85%，水旱灾害风险底数全面清楚，预报预警预演预案及调度管理体系不断完善，水旱灾害防御实现“更高标准、更严要求、更快反应、更好效果”。

——水生态保护更加有效。河湖长制深入推进，涉水空间管控加大力度，流域面积100平方千米以上河流岸线保护与利用规划全面完成，江河湖库水源涵养与保护能力明显提升。重点河湖生态流量保障目标满足程度达95%以上，水生态环境状况明显改善。人为水土流失得到基本控制，重点地区水土流失得到有效治理，全区水土保持率提高到72%以上。

——现代水管理能力明显提升。水法治建设不断加强，涉水监督能力和服务水平进一步提高，水安全风险防范化解能力明显增强，经济调控有力有效，水利信息化、智能化水平显著提升，水利科技创新能力明显提高，水利标准体系不断完善，水利人才队伍结构明显优化，水利开放合作不断扩大。

——水利体制机制科学高效。水利体制改革、机制创新、模式构建取得突破性进展，管理体制全面理顺，高效的前期工作机制、多元化的水利投融资机制、职责明确的水利工程建设机制、权责利相匹配的水利工程管理运营机制、科学合理的水价形成机制进一步完善，水资源税改革取得新成效。

——水文化进一步传承弘扬。自然水文化、传统水文化、现代水文化得到深度挖掘和传承弘扬，培育一批水旅融合型、水生态保护型、水文化传承型水美新村，水文化载体进一步丰富，宣传力度进一步加大，水文化和旅游融合发展，治水精神传播力和影响力进一步提升。

展望2035年，全区基本建成体系完整、功能先进、安全高效的基础设施网络体系,水资源管理、河湖管理、水旱灾害防御、工程运行管理达到较高水平,水利对保障国家安全、保障民生需求、促进生态文明建设、促进区域协调发展作用不断增强，水利与信息网深度融合发展,数字化、智慧化水平显著提升，建成与基本实现社会主义现代化相协调的现代水治理体系。

朝天区“十四五”水安全保障规划主要指标表

| 序号 | 指标 | 单位 | 2020现状值 | 2025年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇防洪标准达标率 | % | 50 | 90 | 预期性 |
| 2 | 乡镇防洪标准达标率 | % | 20 | 50 | 预期性 |
| 3 | 全区用水总量 | 亿m³ | 0.234 | 0.28 | 约束性 |
| 4 | 万元GDP用水量 | m³/万元 | 37 | 待定（最终以市下达指标为准） | 预期性 |
| 5 | 万元工业增加值用水量 | m³/万元 | 12 | 待定（最终以市下达指标为准） | 约束性 |
| 6 | 灌溉水有效利用系数 |  | 0.492 | 0.55 | 预期性 |
| 7 | 城市供水保障达标率 | % | 90 | 100 | 约束性 |
| 8 | 农村集中供水普及率 | % | 82 | 90 | 预期性 |
| 9 | 综合亩均灌溉定额 | m³/亩 | 284 | 269 | 预期性 |
| 10 | 城市管网漏损率 | % | 15 | 10 | 预期性 |
| 11 | 城市饮用水源地水质达标率 | % | 100 | 100 | 约束性 |

- 第五节  水生产力布局

以区委八届三次全会“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局为基础，结合我区自然地理条件、水资源分布特点、水安全保障需求，积极构建“一心三副、六区协同”发展布局，全面提高供水保障、防洪排涝、水生态保护能力。

1.“一个核心”：朝天主城区作为县域经济发展主战场，是全区产业、人口和城镇核心集聚的发展重心，“十四五”期间将加强城市备用水源工程建设，努力提高城乡供水保障能力和防洪保安能力，为城市拓展、工业发展提供有力的用水保障。

2.“三个副中心”：主要包括中子镇、羊木镇及曾家镇等区域。该区域山高沟深，人口及耕地较少，“十四五”期间将以提升农村安全饮水保障、治理农村水环境等为重点，大力实施农村供水保障工程，新建小型水利工程，水土流失治理及山洪沟治理等工程，切实提升生产生活用水保障水平。

3.“六个区域”：主要包括河谷走廊经济区、曾家山国家级旅游度假区、水磨沟生态旅游休闲区、北部生态涵养区、西部生态农业发展示范区、南部乡村旅游示范区等区域。“十四五”期间将以解决城乡供水及农业生产用水为主，新建骨干水源工程、灌区工程、中小型灌区改造等工程，建设完善骨架水网，形成多水源、多工程、大中小微协调配套的水网体系，增强供水保障能力。

- 第三章  加强水资源节约集约利用和管理调度

坚持节水优先方针，落实水资源刚性约束制度，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，加快实施国家节水行动，以刚性约束倒逼节水、以严格制度规范用水、以有效政策激励节水、以先进技术支撑节水，加快形成节约集约利用水资源格局，加强水资源管理调度，提高水资源利用效率和效益。

- 第一节  全面开展节水行动

全面落实节水优先方针，加强需水管理，形成“倒逼机制”，构建节水型生产方式和消费模式，不断提高水资源利用效率和效益。

全力推进农业节水，加强灌区骨干渠系工程节水改造与现代化改造，完善田间渠系配套，着力解决灌区“最后一公里”问题，力争在“十四五”末灌溉水利用系数达到0.55。大力推广地膜和秸秆覆盖、水稻旱育秧等，因地制宜发展高效节水灌溉技术，提高农业灌溉用水效率。配套农业用水计量设施，加强灌区监测与管理信息系统建设，提高精准灌溉水平。

加快推进工业节水，加强高耗水行业取水定额管理，逐步淘汰高耗水的产能，大力推广工业水循环利用、高效冷却等通用节水工艺和技术，提高工业重复用水利用率和中水回用水平。强化重点用水单位监督巡查，开展节水型企业创建工作，鼓励创业园区统一供水、废水集中处理和循环利用。

积极推进城镇生活节水，加快城乡供水管网建设和改造，降低公共供水管网漏损率。全面推广使用节水型器具，推进服务行业节水改造。深入开展节水型城市、节水型企业（单位）、节水型小区创建活动，推进机关、学校、医院、宾馆等节水。

- 第二节  科学分配和调度水量

按照总量控制、节水优先、公平公正、尊重历史、兼顾未来、民主协商与行政决策相结合的原则，围绕促进流域水资源的合理配置和有效保护，以我区现状用水情况为基础，根据各地已有的用水总量控制指标以及批复的江河流域水量分配方案，统筹未来供用水需求，在市下达我区的用水总量控制指标范围内，加强水资源分布及开发利用的调查分析，强化取水、用水、节水、退水等方面基础性工作。继续开展水资源承载能力评价，建立水资源承载能力监测预警机制。坚持合理分水，优化完善江河流域水量分配方案，建立完善覆盖流域和行政区域的取用水总量控制指标体系。严格控制流域和区域取用水总量，合理配置生活、生产、生态用水量。加强水资源统一调度管理，统筹协调好防洪、供水、灌溉、发电、生态保护等关系，保障流域经济社会可持续发展。

- 第三节  严格取用水管理

严格落实“三条红线”管控，健全取水计量、水质监测和供用耗排监控体系。严格实行《广元市主要江河流域水量分配方案》（广水发〔2020〕15号），严格控制取用水总量，将水资源开发、利用、节约和保护的主要指标纳入地方经济社会发展综合评价体系，区政府对全区水资源管理和保护工作负总责，并加强最严格水资源管理制度考核工作。

加强相关规划和建设项目水资源论证，强化水资源承载能力在区域发展、城镇化建设、产业布局等方面的刚性约束，促进经济社会发展与水资源条件相适应。严格执行取水许可制度，严格执行《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），强化用水定额管理。严格水功能区监督管理，从严核定水域纳污容量，严格控制入河湖排污总量，对排污量超过水功能区限排总量的地区，限制审批新增取水和入河排污口。

强化水资源统一调度，综合考虑流域上下游、干支流、左右岸用水需求，统筹解决生活、生产、生态用水。合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，将生态流量纳入水资源统一调度。合理利用雨洪资源提高水资源利用率。作好嘉陵江等河流水资源调度方案，保证河流水生态健康，以此带动其他主要河流水资源调度方案的制定。

建立水资源承载能力监测预警机制，促进水资源可持续利用。开展水资源承载能力评价，编制水资源承载能力监测预警机制报告，建立相应监测预警机制。建立全区水资源管理系统，健全水资源监控体系，完善水资源监测、用水计量与统计等管理制度和相关技术标准体系，加强重要控制断面、水功能区和地下水的水质水量监测能力建设。

节水和水资源管理专栏

严格取用水管理 ——坚守水资源管理“三条红线”，落实最严格水资源管理制度。 科学分配和调度水量 ——制定重要江河流域年度水量分配方案。新增14个重点取水户取水计量监测设施，对12个重点取水户取水计量设施进行运行维护。

- 第四章 加快水网体系建设

坚持“近水为先、多源互济”的水资源配置原则，统筹流域和区域，因地制宜推进工程水网与天然水网互联互通，做好天然水资源与工程配置水资源的合理调配，加快构建以双峡湖大型灌区工程为骨干、大中小微协调配套、“蓄引提供泄排”功能基本具备的水网体系，确保城乡居民用水安全，保障工农业生产用水，为粮食安全和经济社会发展提供坚实保障。

- 第一节  积极推进骨干水网工程建设

“十四五”期间，规划实施双峡湖灌区工程，大沟水库灌区工程。有效解决潜溪河沿线及曾家山高山台地用水问题，提高供水保障率，发挥工程综合效益，着力解决农田灌溉“最后一公里”问题。

- 第二节  加快推进骨干水源工程建设

在“十三五”骨干水源工程建设取得历史性突破的基础上，坚持“大中小并举，挖潜与配套相结合”原则，以破解工程性缺水矛盾为目标，继续加大工作力度，推进骨干水源工程建设取得更大成就。“十四五”期间，完成双峡湖中型水库工程续建工作；同时新建云雾山中型水库1座，大沟水库、源溪水库、鲜家坝水库等3座小（1）型水库，临溪水库、曾家水库、上沟里水库、菖蒲坝水库、林家坝水库、付家槽水库等6座小（2）型水库。

- 第三节 有序推进水系连通工程建设

为进一步提升曾家山片区生态环境，促进人水和谐发展，有效利用水资源，“十四五”期间，积极推进曾家山片区水系连通工程，解决区域供水问题。

- 第四节  加快城乡供水网络建设

“十四五”期间，规划实施曾家山集中供水工程、朝天城区龙洞背供水工程、朝天城区草房沟供水工程、双峡湖供水工程、羊木场镇供水工程、李家镇李家供水工程、李家镇汪家供水工程、临溪场镇供水工程、沙河场镇供水工程、麻柳场镇供水工程、水磨沟镇青林供水工程、羊木西北供水工程、云雾山场镇供水工程、大滩场镇供水工程等14处乡镇集中供水工程。

到2025年底，使全区农村集中供水普及率达到90%以上，水质达标率比2020年提高10个百分点以上，供水保障程度进一步提高。推进农村规模化供水工程运营企业化、信息化，农村居民饮水水质、水量、保证率全面达标，基本实现“城乡供水一体化”全域供水目标。到2025年，全面建立“从源头到龙头”的农村饮水工程建设和运行管护体系，广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水。

- 第五节  实施农村小型水利工程

“十四五”期间，规划实施“万口当家塘”小型水源工程，包括新建山坪塘50口，整治山平塘92口等小水利工程，恢复工程蓄水35万立方米。

- 第六节  全面推进乡村水务

按照城乡区域协调发展和乡村振兴战略部署，聚焦民生改善，以镇乡为单元，大力推进城乡一体化规模化农村供水工程建设，强化饮用水水源保护，深化工程建设和管护体制机制改革，建立合理水价形成和水费收缴机制。

构建城乡一体化供水网络，按照“标准化提升、现代化管理、优质化服务、法制化保障”的思路，由中心城区供水干管带动覆盖周边镇乡，形成骨干供水框架；再由镇乡支管向农村延伸，逐步形成骨干—毛细的城乡一体化供水网络体系，整体推进农村饮水安全巩固提升。

“十四五”期间，进一步推进朝天区城乡一体化供水工程建设，全区建立“一心三副六区”九大个供水中心，实集中供水，解决20万人安全饮水。

水网工程专栏

骨干水网工程 ——新建双峡湖灌区工程，包含新建干渠管道18Km，8条支渠管道6Km，8座蓄水池。 ——大沟水库灌区工程，新建主管道1条4.26千米，2条支渠管道11千米。 骨干水源工程 ——续建双峡湖水库等1座中型水库，续建等1座小（1）型水库。 ——新建云雾山水库等1座中型水库。 ——新建大沟水库，源溪水库、鲜家坝水库等3座小（1）型水库。 ——新建曾家水库、上沟里水库、菖蒲坝水库、林家坝水库、付家槽水库、临溪水库等6座小（2）型水库。 河湖水系连通工程 ——实施曾家山片区等1个水系连通工程。 城乡供水保障工程 ——实施规模化供水工程建设和小型供水工程标准化改造，到2025年农村自来水普及率达90%。曾家山集中供水工程、朝天城区龙洞背供水工程、朝天城区草房沟供水工程、双峡湖供水工程、羊木场镇供水工程、李家镇李家供水工程、李家镇汪家供水工程、临溪场镇供水工程、沙河场镇供水工程、麻柳场镇供水工程、水磨沟镇青林供水工程、羊木西北供水工程、云雾山场镇供水工程、大滩场镇供水工程等14处乡镇集中供水工程。 农村小型水利工程 ——实施“万口当家塘”小型水源工程，包括新建山坪塘50口，整治山坪塘92口。 乡村水务工程 ——进一步推进朝天区城乡一体化供水工程建设，全区建立九大供水中心，实施集中供水，解决20万人安全饮水。

- 第五章  构建新型水旱灾害防御体系

深入践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持人民至上、生命至上，统筹发展与安全，大力实施防洪工程，着力解决防汛短板，切实加强防洪调度，不断强化风险管理，积极构建工程措施和非工程措施相结合的现代水旱灾害防治体系，加快实现“更高标准、更严要求、更快反应、更好效果”目标，最大限度保障人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。

- 第一节  加强中小河流治理

“十四五”期间，以防汛保安、促进城乡统筹发展、加快农村城镇化进程为目标，推进嘉陵江干流堤防工程建设，为城市发展拓展空间。围绕乡村振兴战略，继续实施一批流域面积200-3000平方千米中小河流治理，优先解决重点城镇河段防洪不达标问题，加快对近年洪涝灾害频发、河堤损毁严重等河段治理，努力提高防洪标准。规划治理3000平方公里以上中小河流治理项目4处，整治河道12.5千米；规划治理200-3000平方公里中小河流治理项目7处，整治河道47.7千米。

- 第二节  加强山洪沟治理

“十四五”期间，以防治溪河洪水、山体滑坡、泥石流等山洪灾害为重点，加大山洪灾害防治力度，规划推进重点山洪沟治理14条，共治理河长30.9km。

- 第三节  强化水旱灾害防御

建立区级水工程调度指挥系统，在市级水工程调度指挥系统指导下开展工作，编制城市洪水风险图和流域洪水调度方案，建立流域联合防洪调度机制和主要江河流域水库群联合调度机制，继续推进水库动态监管预警系统建设，落实超标准洪水防御预案。

防洪减灾工程专栏

中小河流治理 ——实施3000平方公里以上中小河流治理项目4处，整治河道12.5千米。包括陵江朝天区沙河镇观音坝、飞仙关段防洪治理工程，嘉陵江朝天区大滩镇段防洪治理工程，嘉陵江朝天区徐家坝河段防洪治理工程，嘉陵江广元市朝天区城区防洪治理工程。 ——实施200-3000平方千米中小河流治理项目7处，综合治理河道47.7千米。包括四川省广元市朝天区潜溪河转斗镇防洪治理工程，四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程，四川省朝天区广坪河羊木段防洪治理工程，朝天区朝天镇安乐河金场村防洪堤工程，南河防洪治理工程，广坪河云雾山段防洪治理工程，潜溪河宣河段防洪治理工程 。 山洪沟治理 ——实施14条山洪沟治理，治理河道30.9千米。包括转斗河山洪沟治理 ，东溪河沟山洪沟治理，甘溪沟山洪沟治理，汶溪河山洪沟治理，文安沟山洪沟治理，鱼洞河山洪沟治理，梅家河山洪沟治理，清边河（马家坝沟）山洪沟治理，铁厂河沟山洪沟治理，南河（吊滩河）山洪沟治理，双河山洪沟治理，东沟河山洪沟治理，瓦子河山洪沟治理，二岔河山洪沟治理。 防汛抗旱能力建设 ——建立区级水工程调度指挥系统，建立流域联合防洪调度机制和主要江河流域水库群联合调度机制，建立全区洪水预报系统。

- 第六章  加强水生态保护和水环境治理

坚持保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界，强化河湖长制工作，保障河湖生态流量，严格涉水空间管控，加强水源涵养区保护修复，加大重点河湖保护和综合治理力度，维持河湖生态廊道功能，筑牢嘉陵江上游生态安全屏障。

- 第一节  强化河湖长制工作

“十四五”期间，继续全面推行河长制，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点、覆盖市、县（市区）、镇（乡）、村四级的河长体系，在总河长和各主要河流河长的领导下，与有关部门密切配合，按照职能职责，落实责任，持续推动“6+12”重点工作（水资源管理、河道采砂管理、河湖“清四乱”、水土保持、水利风景区建设、小水电清理及生态流量监督+水污染防治、水环境治理、入河排污口监管、饮用水水源地保护、沿岸生活污水和生活垃圾治理、黑臭水体治理、港口码头污染防治、农业面源污染治理、长江流域禁捕禁渔、水源涵养区保护、河道岸线及沿江森林或湿地保护、生态廊道建设）等工作。强化新技术应用与传统监督手段有机结合，加快构建“天上看、地上查、河上巡、网上管”的立体监督模式。

- 第二节  加大河湖管护力度

“十四五”期间，健全河湖管护制度体系，完成14条河流管理范围划界成果入库，编制6条河流岸线保护与利用规划，开展河流（湖库）健康评价。

加强河道采砂管理，深化砂石资源经营管理体制改革，积极探索推进河道砂石统一经营管理模式，实现河道砂石资源的有序高效利用。

强化河湖水域空间管控，加强河湖岸线利用监管，严格涉河项目审批，加大执法监管力度。深入开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，持续推进河湖“清四乱”工作常态化规范化。

- 第三节  加强饮用水水源保护

围绕饮用水水源地“水量保证、水质合格、监控完备、制度健全”目标，积极开展新建14个集中供水工程水源地安全保障达标建设。加强饮用水水源保护区管理，强化饮用水水源地水量水质在线监测，提升水安全保障能力。

- 第四节  加强水污染防治和水环境治理

坚持源头严控、过程严管、末端严治、水岸联动，实施水污染防治行动计划，加强重点流域污染防治，严格控制水污染排放总量，加大水污染治理力度，推进水环境综合治理，构建全流域、全过程、全方位的水污染综合防治体系，持续提升河湖水环境质量，开展城市饮用水水源地规范化建设。

- 第五节  实施水生态修复与治理

“十四五”期间，坚持综合施策、协同推进，对嘉陵江、鱼洞河、潜溪河、羊木河、安乐河、瓦子河等重点流域，采取保障生态流量、自然修复、水源涵养、生物调控、岸坡整治、清淤疏浚等措施，实施水生态修复与治理，恢复河湖生态系统功能，构建河湖生态廊道。

实施嘉陵江朝天区域江河治理PPP项目，新建闸坝工程3处，生态闸坝工程、防洪工程、亲水步游道工程；实施中子镇潜溪河转斗景观闸坝工程；中子镇潜溪河中子工业园区景观壅水工程；实施云雾山镇东溪河景观闸坝工程。

- 第六节  加强水土流失综合防治

科学推进水土流失综合治理，以小流域为单元，实施国家水土保持重点工程建设，采取工程措施与植物措施、农耕措施相结合、人工治理与生态自然修复相结合的方式，构建与区域经济社会发展相适应的水土流失综合防治体系，提升水源涵养能力，切实改善农村生产生活条件，促进农业发展、农民增收。大力实施中央财政水利发展资金水土保持工程，完成水土流失治理面积110平方千米。加强水土流失动态监测，完善水土保持监测站网，提升水土保持监测能力和水平。加强生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查，坚决防止人为因素造成水土流失。

- 第七节  加强水利风景区建设

落实水利部关于“加强水域及其岸线的管理、保护与综合利用”“维护河湖健康美丽”有关要求，围绕“美丽四川·宜居乡村”工作部署，按照“文旅兴市”发展思路，把河湖公园建设作为全面推行河湖长制的重要抓手，大力推进安全河湖、生态河湖、文化河湖和开放河湖建设，重点依托水利工程与水利风景资源优势，按照数量质量同步提升、文化旅游融合发展原则，积极建设一批特色明显、优势突出的水利风景区（河湖公园），有效覆盖全区主要河流、湖泊和大中型水利工程及其服务区域，加快提升水利风景吸引力、水利文化影响力。

“十四五”期间，推进双峡湖省级水利风景区建设，打造五大风景功能区（水文化集中区、康体运动休闲区、湿地公园体验区、潜溪河乡村旅游发展区、生态保护区）。

水生态保护专栏

河湖管理保护 ——完成14条河流管理范围划界成果入库，编制6条河流岸线保护与利用规划，开展河流（湖库）健康评价。 水生态修复与治理 ——实施嘉陵江流域生态修复、鱼洞河流域生态修复、潜溪河流域生态修复、羊木河流域生态修复、安乐河流域生态修复、瓦子河流域生态修复等生态治理项目；实施嘉陵江朝天区域江河治理PPP项目，新建闸坝工程3处，生态闸坝工程、防洪工程、亲水步游道工程；实施中子镇潜溪河转斗景观闸坝工程；中子镇潜溪河中子工业园区景观壅水工程；实施云雾山镇东溪河景观闸坝工程。 水土流失综合治理 ——新增水土流失综合治理面积110平方千米（水利行业）。 水利风景区建设 ——建设双峡湖省级水利风景区。

- 第七章  构建现代水管理体系

- 第一节  加强依法治水

“十四五”期间，朝天区将根据上级指定的水法规制度，坚持目标引领、问题导向，以依法治水、管水为重点，通盘考虑，提升监管能力，推动水利行业监管从“宽松软”走向“严紧硬”。推进朝天水利监督常态化、规范化、法治化建设。

- 第二节  加强涉水监督管理

发挥河长制湖长制作用，推进河湖水域空间管控。严格河库水域岸线空间管控，塑造自然健康的河库岸线。依法划定河湖管理范围，加快推进河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界确权工作。开展主要河道水域岸线管理利用保护规划，科学划分岸线功能区，严格分区管理和用途管制。规范涉河活动管理，严禁以各种名义侵占河道、围垦塘库和非法占用水域岸线，严格涉河项目审批，强化事中事后监管，加强河道采砂管理。

- 第三节  强化水安全风险管理

牢固树立底线思维，强化风险意识，妥善应对防洪、水资源、水生态环境、水利工程等领域及水库移民稳定风险，建立水安全风险监控预警机制，最大程度预防和减少突发水安全事件造成的损失。

完善防汛抗旱预案，强化汛旱灾情预测预报，提升预警发布服务。进一步完善水文基础设施、防汛抗旱应急管理体系，加强防汛抗旱指挥调度，构建工程措施和非工程措施结合的防汛抗旱减灾体系，提高城乡防汛抗旱能力。

- 第四节  加强经济调节

健全水资源有偿使用制度和水生态补偿机制。综合考虑水资源状况、经济发展水平、社会承受能力以及不同产业和行业取用水特点，按照国家、省市有关部门制定的水资源费征收标准政策，进一步规范征收标准分类。推动建立水生态补偿制度，通过区财政专项转移支付、项目投入和设立生态补偿基金等方式，对重要水源地和重要生态修复治理区进行生态补偿。

- 第五节  加快智慧水利建设

围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，按照水利部《智慧水利总体方案》安排部署，坚持以数字化、智能化、现代化建设为目标，大力推进新一代信息技术与水利工程深度融合，全面构建智慧水利体系。

“十四五”期间，完善全区水利信息化系统及设施建设。规划建设全区水利云数据平台1套；建成全区供水水质在线监测平台1套；水资源在线监控平台1套，取水计量传输设备站点14个；河长制信息平台1套；防汛在线监测系统1套，水雨情监测站点10个；河道砂石开采运输自动监控系统一套；建成水土保持监测站点5个，完善天地一体化信息平台。

- 第六节  改革创新水利体制机制

加强科技创新，重点加强实用技术推广和高新技术应用，提高水利工程的先进科技含量，更加符合现代化建设要求。以国家和省部级科技全面创新改革为契机，及时研究解决水资源节约利用、水生态保护与修复、重大水利工程建设建设工作中科技创新工作，提高科技兴水能力。

- 第七节  加强人才队伍建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，突出加强人才引进、培养、使用和激励，建立水利人才分类培养制度，加强水利人才队伍建设，积极开展水利职工教育培训。培养和造就一支具有“献身、负责、求实”行业精神、适应水利改革发展需要的人才队伍。加强基层水利服务机构能力建设，增强服务发展、服务基层、服务民生的责任意识，大力扶持和发展农民用水合作组织，提高公共服务能力。

- 第八节  挖掘传承弘扬蜀水文化

深化院校合作，深入研究河湖水系、水资源等文化元素，开展水利工程遗产普查、建立名录，支持嘉陵江等河流水生态开发，完善朝天雪溪洞等大山大水景观，发展以河湖公园、湿地公园、水美乡村等为载体的现代水文化景观，挖掘、展示、保护水车、水磨、水碾等具有地域特色的水利农耕文化遗产。更加注重运用微信、微博等基于互联网与移动互联的新媒体形式，形成各类齐全、优势互补的水文化现代传播体系、广泛宣传蜀水文化和水利改革发展成就，进一步增强蜀水文化和渔洞河“拜水”等传统民间习俗传播力和影响力，更好满足人民群众精神文化需求。

智慧水利专栏

智慧水利建设。规划建设全区水利云数据平台1套；建成全区供水水质在线监测平台1套；水资源在线监控平台1套，取水计量传输设备站点14个；河长制信息平台1套；防汛在线监测系统1套，水雨情监测站点10个；河道砂石开采运输自动监控系统一套；建成水土保持监测站点5个，完善天地一体化信息平台。

- 第八章 投资规模及资金筹措

- 第一节  投资规模

按照 “十四五”水安全保障规划的目标任务，根据已经批准和编制的相关规划、重点工程前期工作，在分析我区经济社会发展水平和中央、省、市、区投入可能的基础上，研究确定我区“十四五”水安全保障规划投资规模和资金筹措方案。

（一）投资测算

我区“十四五” 水安全保障规划投资规模为44.69亿元，其中，①水网工程总投资30.63亿元，占总投资的68.54%；②防洪减灾工程总投资5.89亿元，占总投资的13.18%；③水生态保护工程总投资7.47亿元，占总投资的16.72%；④节水和水资源管理总投资0.26亿元，占总投资的0.58%；⑤智慧水利建设总投资0.44亿元，占总投资的0.98%。

朝天区“十四五”水安全保障规划投资表

| 序号 | 项目名称 | 投资额（亿元） | 占规划总投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水网工程 | 30.63 | 68.54% |
| 2 | 防洪减灾工程 | 5.89 | 13.18% |
| 3 | 水生态保护工程 | 7.47 | 16.72% |
| 4 | 节水和水资源管理 | 0.26 | 0.58% |
| 5 | 智慧水利建设 | 0.44 | 0.98% |
| 7 | 合计 | 44.69 | 100 |

- 第二节  资金筹措方案

资金筹措原则分为：分级负责，分类实施。公益性投资由各级政府负责，经营性投资引导社会多元化投入，准公益性项目按项目建设任务及功能，划分为公益性和经营性。

公益性投资筹措方案为：一是积极利用乡村振兴、长江大保护、成渝双城经济圈、西部大开发高质量发展等战略机遇，加大中央、省级财政资金争取力度；二是增加区财政投入；三是积极争取中央专项建设基金投入水利建设；四是按照山水林田综合治理的原则，整合以工代赈、农业综合开发等涉农项目资金；五是积极创造条件，鼓励、支持民间资本投入水利建设；六是将一些社会效益较强、经济效益明显的项目进行招商，采用PPP模式建设；七是用好用活国家金融支持水利建设的政策，积极争取补充抵押贷款；八是小微型水利项目采用“谁投资，谁收益”的原则及村民“一事一议”方式，鼓励群众筹资投劳。“十四五”期间，中央和省投入仍然是我区水利建设投资的主渠道，争取省级以上投资32.17亿元，地方财政、整合项目、群众筹资投劳和社会投资（含业主自筹）12.52亿元。

经营性投资筹措方案：实行企业经营业主负责制，政府为其创造良好的建设投资环境，落实优惠政策，搭建便利快捷的融资及行政审批平台，鼓励经营者加大水利建设投入。

- 第九章  环境影响评价

- 第一节  环境影响分析

“十四五”水利发展规划的主要建设内容包括水库及灌区工程、中小河流及山洪沟治理工程、农村饮水安全工程、小型水利工程、水土流失治理工程、河湖水系连通及生态治理工程、“智慧水利”建设等。由于规划项目所承担的任务和保障的对象不同，其对环境的影响范围、程度和方式各不相同，主要环境影响如下：

水库及灌区工程是通过新建各类型水库，把水源通过渠道网络输配到农田，保障了粮食生产安全，改善了农田区域的水环境，起到了防汛调度、生产生活、综合利用等作用。其不利影响主要表现在水库淹没及占地、移民安置、水土流失、灌溉回水对水环境的影响及生态环境用水的影响。

中小河流及山洪沟治理工程主要是从防旱防涝、保护生态环境两大目的出发，着力于“三清一护”工作。近年来，受特殊的自然地理环境、极端灾害性天气以及经济社会活动等多种因素的共同影响，各地山丘区洪水、泥石流、滑坡灾害频发，造成人员伤亡、财产损失和基础设施损毁，生态环境破坏比较严重。中小河流及山洪沟治理工程主要有利影响表现在可进一步完善防洪排涝体系，提高重点江河和重要城镇防洪排涝能力，保障重点地区防洪安全和人民生命财产安全，其不利影响是改变河流水文情势、移民安置、水土流失以及对水环境、生态环境和重要生态功能区的影响。

农村安全饮水工程是保障农村人口饮水安全所建的水源工程及其输配水建设物，更好地保障了群众的饮用水安全，提高了生活质量，但同时也一定程度地改变了水源地下游区和原供给对象补给水量。

小型水利工程是新建或整治小型农田水利，对改善生产生活条件，建设幸福美丽新村有积极作用，但新建、整治山坪塘等工程，尤其是在水土流失严重地区进行开挖对生态环境有一定不利影响。

水土流失治理工程按照水土流失规律和社会经济发展需要，实行山、水、田、林、草、路统一规划，调整土地利用结构，合理配置水土保持工程措施、植被措施和耕作措施，形成完整的水土流失防治体系。水土流失治理工程有效改善水生态水环境，有效控制和减少水土流失。

- 第二节  对策与保护措施

高度重视水利工程建设的不利环境影响，依法加强相关规划和建设项目环境影响评价工作，强化生态环境保护措施，加强对工程规划、设计、建设、管理全过程监督，最大程度地减少规划实施的不利环境影响。

1.加强流域和区域用水总量控制，减少对水资源的过度消耗，提高水资源的利用效率和效益，推进水资源可持续利用。水资源配置要保障河湖生态流量，维持湖库合理水位，逐步退还挤占的河道内生态用水。水资源开发要高度重视对河流生态环境和地下水系统的保护，根据大中型水库涉水区域重要生态功能区的生态需水要求，在维持生态系统稳定的前提下，进一步研究综合用水需求以及调度运行方案，环境影响评价中应对水库下泄流量提出明确要求。

2.对具有城乡供水任务的水源工程要按照《饮用水水源地保护区划分技术规范》（HJ/T338—2007）要求，根据实际情况划定相应水源保护区。加强饮用水水源地水质保护，严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修订）进行分级防护，防止水质污染，确保供水安全。规划项目若涉及《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区，禁止污水集中排放。

3.具有农业灌溉任务的水源工程应提高灌区灌溉水利用效率，强化区域农业环境管理，科学合理使用化肥、农药，大力推广生态农业，努力减少和控制农业面源污染，降低灌溉回归水对地表水体的影响。

4.具有防汛排涝功能的山洪沟和江河堤防工程堤线、堤型选择应尽量维持原天然河道形态，避免大规模截弯取直、整齐划一，尽量采用生态护岸，避免硬质护岸对河流生态系统的横向阻隔。

5.国家在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定了生态保护红线，在红线划定区域里实施严格管控。按照重要生态功能区、生态敏感区与脆弱区、禁止开发区对涉及的受保护地区分类，明确在相应区域内能否从事水利建设等活动，若允许开展相关活动，明确其开展的限度，将水利建设等活动限制在资源环境承载能力之内。

6.在规划工程的选址选线过程中，尽可能避让国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等生态敏感区，切实处理好工程建设与生态环境保护的关系。在确实无法避让的情况下，要严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》《风景名胜区条例》等相关法律法规，开发建设项目不得穿越国家公园，自然保护区的核心区、缓冲区，风景名胜区的一级保护区，森林公园的生态保育区、核心景观区，湿地公园的生态保育区、恢复重建区等。若经国家批准的重点建设项目因自然条件限制，必须穿越国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等生态敏感区时，按相关法律法规办理。

7.优化和调整工程布局，慎重选择施工场地，尽量避开保护动植物集中分布区和生物多样性丰富的区域；对珍稀、濒危野生动植物及古树名木应当采取措施予以保护，严禁破坏。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19—2011），采取避让、减缓、补偿和重建等生态影响防护和恢复措施，减轻规划实施对区域生态环境造成的不利影响。要进一步研究通过采取栖息地保护、人工增殖放流、过鱼设施、保证下泄生态流量（预留生态库容、生态调度等）及制定相关的在线监测方案等措施，减缓规划实施对水生态环境的影响等。

8.优化工程选址和建设规模，坚持节约集约用地，尽量减少淹没占地及移民，从源头上降低移民安置难度；切实做好工程建设征地补偿、农村移民安置、城（集）镇及专业项目迁（复）建、水库移民后期扶持工作，确保被征地居民生活水平逐步提高。

9.加强规划实施后可能影响的重要生态环境敏感区和重要目标的监测与保护，及时掌握环境变化，采取相应对策措施。加强规划实施的环境风险评价与管理，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件风险应急管理措施。

10.加强执法监督，水行政主管部门联合生态环境部门开展执法行动，对于违反水资源管理、河湖管理、不按取水许可规定取水、浪费水资源和污染水资源、未按环境保护要求下泄生态流量等违法违规行为进行联合查处。

- 第三节  评价结论

我区“十四五”水安全保障规划与全市及全区生态功能区划和区域生态环境保护等相关规划相协调。规划实施后可大大提高水资源合理配置和高效利用能力、水旱灾害综合防御能力、水土资源保护能力，促进经济社会发展，改善生态环境。规划项目建设造成的不利环境影响在采取相应的环境保护措施后将得以减缓、消除或改善。从环境保护角度看，该规划实施可行。

- 第十章 保障措施

- 第一节  加强组织领导

区人民政府是水利发展的责任主体，要把水利发展纳入政府任期工作目标和重要议事日程，加强组织领导，统筹协调部署各项任务，压实工作责任。水行政主管部门要发挥牵头作用，扎实做好水利发展统筹谋划、组织协调、推动实施等各项工作，主动与相关部门加强沟通协调。发展改革、经济和信息化、财政、自然资源、生态环境、住房城乡建设、农业农村、文化和旅游、应急管理、林业、乡村振兴等部门要协调联动，齐抓共管，形成水安全保障工作合力。

- 第二节 逐级落实责任

对本规划确定的重大项目、重大政策和重大改革举措，各级各相关部门要落实责任主体和进度要求，全力推进规划有序实施，区财政要稳步增加水利基础设施建设投入。加强规划实施情况动态监测，开展规划中期评估和总结评估，分析规划实施效果，及时研究解决问题。各地要结合实际，组织编制区域水安全保障规划，把规划确定的主要目标、重点任务层层分解，形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面，确保规划落地生效。

- 第三节 全力推进项目

各级人民政府及有关部门（单位）要抢抓机遇，加强规划衔接，加快前期工作，强化资金保障，全力以赴推进水利工程建设，竣工验收一批，加快建设一批，尽早开工一批，积极储备一批，发挥工程效益，改善群众生活生产条件。严格实行“四制”，强化建设项目管理，加强廉政风险防控，健全监督检查机制，加大稽察力度，确保水利工程质量安全、生产安全、资金安全。按规定开展大中型水利水电工程移民安置规划等事项社会稳定风险评估，做好水库移民安置和后期扶持工作，保障移民合法权益，维护社会稳定。

- 第四节 促进公众参与

加大对我区水情的宣传教育力度，增强全社会对水的珍惜意识、忧患意识、感恩意识、敬畏意识和水法制观念，为水安全保障工作营造良好社会环境。健全水行政主管部门主导、社会各方有序参与决策的途径和方式，积极引导全社会参与规划实施和水利项目建设管理。依法公布水情信息和工作动态，鼓励社会公众监督水安全保障工作，构建全民行动格局。

附件：朝天区“十四五”水安全保障规划投资计划表

- 附表：

朝天区“十四五”水安全保障规划投资计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 建设年份 | 规划投资（万元） |  |  | 投资分年度安排计划 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 中央、省级补助 | 市、区自筹 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | 全区合计 |  |  |  |  | 446851.50 | 321718.55 | 125277.95 | 24867.66 | 86990.60 | 111490.37 | 72026.44 | 79476.43 |  |
| 一、水网工程 |  |  |  |  |  | 306286.50 | 221220.55 | 85245.95 | 16158.66 | 60898.6 | 82850.37 | 41294.44 | 33084.43 |  |
| （一）水库工程 |  |  |  |  |  | 166244.34 | 129071.04 | 37173.3 | 3464.44 | 13243.3 | 27467.73 | 29174.44 | 20894.43 |  |
| 中型水库 |  |  |  | 续建中型水库1座，新建中型水库1座 |  | 85000 | 72200 | 12800 | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 5000 |  |
| 1 | 云雾山水库 | 新建 | 云雾山镇 | 新建中型水利工程，总库容3000万m3，主要建设水库枢纽、灌区及附属工程和信息化建设。 | 2021-2025 | 85000 | 72200 | 12800 | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 5000 |  |
| 小型水库 |  |  |  | 新建小（1）型水库3座、小（2）型水库6座 |  | 81244.34 | 56871.04 | 24373.3 | 3464.44 | 13243.3 | 22467.73 | 26174.44 | 15894.43 |  |
| 1 | 大沟水库 | 新建 | 李家镇 | 新建小(1)型水利工程，总库容105.24万m3，主要建设水库枢纽、灌区及附属工程。 | 2021-2025 | 12061.46 | 8443.02 | 3618.44 | 1206.15 | 3618.44 | 4824.58 | 1206.15 | 1206.14 | 已纳入国省相关规划 |
| 2 | 源溪水库 | 新建 | 羊木镇 | 新建小(1)型水利工程，总库容178万m3，主要建设水库枢纽、灌区及附属工程。 | 2021-2025 | 13082.88 | 9158.02 | 3924.86 | 1308.29 | 3924.86 | 5233.15 | 1308.29 | 1308.29 | 已纳入国省相关规划 |
| 3 | 临溪水库 | 新建 | 临溪乡 | 新建小(2)型水利工程，总库容80万m3，主要建设水库枢纽、灌区及附属工程。 | 2021-2023 | 11000 | 7700 | 3300 | 0 | 0 | 1100 | 6600 | 3300 |  |
| 4 | 鲜家坝水库 | 新建 | 李家镇 | 新建小(1)型水利工程，总库容130万m3，主要建设水库枢纽、灌区及附属工程。 | 2021-2025 | 13000 | 9100 | 3900 | 0 | 0 | 6200 | 3500 | 3300 |  |
| 5 | 曾家水库 | 新建 | 两河口镇 | 新建小(2)型水利工程，总库容70万m3，主要建设水库枢纽、灌区及附属工程。 | 2021-2023 | 9500 | 6650 | 2850 | 950 | 5700 | 2850 | 0 | 0 |  |
| 6 | 上沟里水库 | 新建 | 李家镇 | 新建小(2)型水利工程，总库容25.52万m3，主要建设水库枢纽、灌区及附属工程。 | 2023-2025 | 3100 | 2170 | 930 | 0 | 0 | 310 | 1860 | 930 |  |
| 7 | 菖蒲坝水库 | 新建 | 李家镇 | 新建小(2)型水利工程，总库容29.7万m3，主要建设水库枢纽、灌区及附属工程。 | 2023-2025 | 4500 | 3150 | 1350 | 0 | 0 | 450 | 2700 | 1350 |  |
| 8 | 林家坝水库 | 新建 | 两河口镇 | 新建小(2)型水利工程，总库容89.9万m3，主要建设水库枢纽、灌区及附属工程。 | 2023-2025 | 8000 | 5600 | 2400 | 0 | 0 | 800 | 4800 | 2400 |  |
| 9 | 付家槽水库 | 新建 | 朝天镇 | 新建小(2)型水利工程，总库容75万m3，主要建设水库枢纽、灌区及附属工程。 | 2023-2025 | 7000 | 4900 | 2100 | 0 | 0 | 700 | 4200 | 2100 |  |
| （二）灌区工程 |  |  |  | 新建双峡湖灌区工程、大沟水库灌区工程。 |  | 18342.16 | 12839.51 | 5502.65 | 1834.22 | 11005.3 | 5502.64 | 0 | 0 |  |
| 1 | 双峡湖灌区工程 | 新建 | 中子镇 | 新建干渠管道18Km，8条支渠管道6Km，8座蓄水池 | 2021-2023 | 15800 | 11060 | 4740 | 1580 | 9480 | 4740 | 0 | 0 |  |
| 2 | 大沟水库灌区工程 | 新建 | 李家镇 | 新建主管道1条4.26千米，2条支渠管道11千米 | 2023-2025 | 2542.16 | 1779.51 | 762.65 | 254.22 | 1525.3 | 762.64 | 0 | 0 |  |
| （三）水系联通工程 |  |  |  | 实施水系连通工程1个 |  | 80000 | 50000 | 30000 | 8000 | 24000 | 32000 | 8000 | 8000 |  |
| 1 | 朝天区曾家山片区水系连通工程 | 新建 | 曾家镇、李家镇、两河口镇 | 新建曾家山片区水系联通工程 | 2021-2025 | 80000 | 50000 | 30000 | 8000 | 24000 | 32000 | 8000 | 8000 |  |
| （四）小型水利工程 |  |  |  |  |  | 3800 | 2660 | 1140 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |  |
| 1 | 朝天区万口当家塘整治项目 |  | 全覆盖 | 新建山坪塘50口，整治山平塘92口 | 2021-2025 | 3800 | 2660 | 1140 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |  |
| （五）农村饮水安全工程 |  |  |  | 新建供水工程14处 |  | 37900 | 26650 | 11430 | 2100 | 11890 | 17120 | 3360 | 3430 | 已纳入省级规划 |
| 1 | 双峡湖供水工程 | 新建 | 中子镇 | 供水规模10000m³/d，供水总人口31600人（供区含朝天镇、转斗乡、中子镇、宣河乡） | 2022-2023 | 16500 | 11550 | 4950 |  | 4950 | 11550 |  |  |  |
| 2 | 曾家山集中供水工程 | 新建 | 两河口镇 | 供水规模10500m³/d，供水总人口100000人 | 2021-2022 | 7000 | 4900 | 2100 | 2100 | 4900 |  |  |  |  |
| 3 | 羊木场镇供水工程 | 改扩建 | 羊木镇 | 供水规模1500m³/d，供水总人口10000人 | 2022-2023 | 2000 | 1520 | 660 |  | 600 | 1400 |  |  |  |
| 4 | 朝天城区龙洞背供水工程 | 改扩建 | 朝天镇 | 供水规模2200m³/d，供水总人口12000人 | 2022-2023 | 2500 | 1750 | 750 |  |  |  | 750 | 1750 |  |
| 5 | 朝天区金堆新区供水工程 | 新建 | 金堆新区 | 供水规模1000m³/d，供水总人口5000人 | 2023-2024 | 1600 | 1120 | 480 |  |  | 480 | 1120 |  |  |
| 6 | 李家镇李家供水工程 | 新建 | 李家镇 | 供水规模1000m³/d，供水总人口3000人 | 2023-2024 | 1700 | 1190 | 510 |  | 510 | 1190 |  |  |  |
| 7 | 李家镇汪家供水工程 | 新建 | 李家镇 | 供水规模400m³/d，供水总人口2500人 | 2023-2024 | 600 | 420 | 180 |  |  | 180 | 420 |  |  |
| 8 | 临溪场镇供水工程 | 改扩建 | 临溪乡 | 供水规模500m³/d，供水总人口7050人 | 2023-2024 | 500 | 350 | 150 |  |  | 150 | 350 |  |  |
| 9 | 沙河场镇供水工程 | 新建 | 沙河镇 | 供水规模300m³/d，供水总人口4000人 | 2024-2025 | 1000 | 700 | 300 |  |  |  | 300 | 700 |  |
| 10 | 麻柳场镇供水工程 | 改扩建 | 麻柳乡 | 供水规模500m³/d，供水总人口8100人 | 2024-2025 | 500 | 350 | 150 |  |  |  | 150 | 350 |  |
| 11 | 水磨沟镇青林供水工程 | 改扩建 | 水磨沟镇 | 供水规模150m³/d，供水总人口1200人 | 2024-2025 | 400 | 280 | 120 |  |  |  | 120 | 280 |  |
| 12 | 羊木西北供水工程 | 改扩建 | 羊木镇 | 供水规模250m³/d，供水总人口1200人 | 2024-2025 | 500 | 350 | 150 |  |  |  | 150 | 350 |  |
| 13 | 云雾山场镇供水工程 | 新建 | 云雾山镇 | 供水规模5000m³/d，供水总人口20000人 | 2022-2023 | 2500 | 1750 | 750 |  | 750 | 1750 |  |  |  |
| 14 | 大滩场镇供水工程 | 新建 | 大滩镇 | 供水规模1000m³/d，供水总人口3000人 | 2022-2023 | 600 | 420 | 180 |  | 180 | 420 |  |  |  |
| 二、防洪减灾工程 |  |  |  |  |  | 58875 | 41188 | 17652 | 4527 | 15160 | 14348 | 10280 | 14560 |  |
| （一）中小河流治理工程 |  |  |  |  |  | 40175 | 28098 | 12042 | 3747 | 11300 | 10548 | 5540 | 9040 |  |
| 3000平方公里以上中小河流治理项目 |  |  |  | 实施工程4处，整治河道10.2千米 |  | 19035 | 13300 | 5700 | 3031 | 7004 | 4000 | 1000 | 4000 | 已纳入国省规划 |
| 1 | 嘉陵江朝天区沙河镇观音坝、飞仙关段防洪治理工程 |  | 沙河镇 | 新建堤防3.5千米，疏浚河道3千米 | 2021-2022 | 7000 | 4900 | 2100 | 1400 | 5600 |  |  |  | 已纳入国省规划 |
| 2 | 嘉陵江朝天区大滩镇段防洪治理工程 |  | 大滩镇 | 治理河长2千米，新建堤防0.64千米 | 2022-2023 | 2035 | 1424 | 611 | 1631 | 404 |  |  |  |  |
| 3 | 嘉陵江朝天区徐家坝河段防洪治理工程 |  | 朝天镇 | 治理河长2.5千米，新建堤防1.0千米 | 2023-2025 | 5000 | 3500 | 1500 |  |  |  | 1000 | 4000 |  |
| 4 | 嘉陵江广元市朝天区城区防洪治理工程 |  | 朝天镇 | 新建堤防1千米，疏浚河道1.2千米 | 2022-2023 | 5000 | 3500 | 1500 |  | 1000 | 4000 |  |  |  |
| 200-3000平方公里以下中小河流治理项目 |  |  |  | 综合治理河长47.7km |  | 21140 | 14798 | 6342 | 716 | 4296 | 6548 | 4540 | 5040 |  |
| 1 | 四川省广元市朝天区潜溪河转斗镇防洪治理工程 |  | 中子镇 | 综合治理河长8.0km，新建堤防3.1km，新建护岸2.1km | 2021-2022 | 3580 | 2506 | 1074 | 716 | 2864 |  |  |  | 已纳入国省规划 |
| 2 | 四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程 |  | 中子镇 | 综合治理河长7.6km，新建堤防4km，新建护岸2km | 2022-2023 | 3580 | 2506 | 1074 |  | 716 | 2864 |  |  | 已纳入国省规划 |
| 3 | 四川省朝天区广坪河羊木段防洪治理工程 |  | 朝天镇 | 综合治理河长7.5km，新建堤防4.2km，新建护岸1.6km | 2022-2023 | 3580 | 2506 | 1074 |  | 716 | 2864 |  |  | 已纳入国省规划 |
| 4 | 朝天区朝天镇安乐河金场村防洪堤 |  | 朝天镇 | 综合治理河长3.5km新建堤防护岸1.2Km，河道治理1.2Km | 2023-2024 | 1200 | 840 | 360 |  |  | 240 | 960 |  |  |
| 5 | 南河防洪治理工程 |  | 两河口镇 | 综合治理河长6.6公里 | 2023-2024 | 2900 | 2030 | 870 |  |  | 580 | 2320 |  |  |
| 6 | 广坪河云雾山段防洪治理工程 |  | 云雾山镇 | 综合治理河长7公里 | 2024-2025 | 3000 | 2100 | 900 |  |  |  | 600 | 2400 |  |
| 7 | 潜溪河宣河段防洪治理工程 |  | 中子镇 | 综合治理河长7.5公里 | 2024-2025 | 3300 | 2310 | 990 |  |  |  | 660 | 2640 |  |
| （二）山洪沟治理工程 |  |  |  | 治理山洪沟14条，治理河道30.9km |  | 18700 | 13090 | 5610 | 780 | 3860 | 3800 | 4740 | 5520 |  |
| 1 | 转斗河山洪沟治理 |  | 中子镇 | 治理山洪沟1条，治理河道3.5Km， | 2021-2022 | 1600 | 1120 | 480 | 320 | 1280 |  |  |  | 已纳入国省规划 |
| 2 | 东溪河沟山洪沟治理 |  | 云雾山镇 | 治理山洪沟1条，治理河道1.5Km | 2021-2022 | 1200 | 840 | 360 | 240 | 960 |  |  |  |  |
| 3 | 甘溪沟山洪沟治理 |  | 沙河镇 | 治理山洪沟1条，治理河道2.0Km | 2021-2022 | 1100 | 770 | 330 | 220 | 880 |  |  |  |  |
| 4 | 汶溪河山洪沟治理 |  | 沙河镇 | 治理山洪沟1条，治理河道2.5Km | 2022-2023 | 1500 | 1050 | 450 |  | 300 | 1200 |  |  |  |
| 5 | 文安沟山洪沟治理 |  | 大滩镇 | 治理山洪沟1条，治理河道1.2Km | 2022-2023 | 1100 | 770 | 330 |  | 220 | 880 |  |  |  |
| 6 | 鱼洞河山洪沟治理 |  | 沙河镇 | 治理山洪沟1条，治理河道2.0Km | 2022-2023 | 1100 | 770 | 330 |  | 220 | 880 |  |  |  |
| 7 | 梅家河山洪沟治理 |  | 朝天镇 | 治理山洪沟1条，治理河道1.5Km | 2023-2024 | 1600 | 1120 | 480 |  |  | 320 | 1280 |  |  |
| 8 | 清边河（马家坝沟）山洪沟治理 |  | 大滩镇 | 治理山洪沟1条，治理河道3.6Km | 2023-2024 | 1600 | 1120 | 480 |  |  | 320 | 1280 |  |  |
| 9 | 铁厂河沟山洪沟治理 |  | 羊木镇 | 治理山洪沟1条，治理河道1.5Km | 2023-2024 | 1000 | 700 | 300 |  |  | 200 | 800 |  |  |
| 10 | 南河（吊滩河）山洪沟治理 |  | 曾家镇 | 治理山洪沟1条，治理河道2.8Km | 2024-2025 | 1600 | 1120 | 480 |  |  |  | 320 | 1280 |  |
| 11 | 双河山洪沟治理 |  | 李家镇 | 治理山洪沟1条，治理河道2.0Km | 2024-2025 | 1400 | 980 | 420 |  |  |  | 280 | 1120 |  |
| 12 | 东沟河山洪沟治理 |  | 沙河镇 | 治理山洪沟1条，治理河道1.5Km | 2024-2025 | 1100 | 770 | 330 |  |  |  | 220 | 880 |  |
| 13 | 瓦子河山洪沟治理 |  | 羊木镇 | 治理山洪沟1条，治理河道3.7Km | 2024-2025 | 1600 | 1120 | 480 |  |  |  | 320 | 1280 |  |
| 14 | 二岔河山洪沟治理 |  | 云雾山镇 | 治理山洪沟1条，治理河道1.6Km | 2024-2025 | 1200 | 840 | 360 |  |  |  | 240 | 960 |  |
| 三、水生态保护工程 |  |  |  |  |  | 74700 | 53100 | 21600 | 2760 | 8500 | 12900 | 19580 | 30960 |  |
| （一）水生态保护工程 |  |  |  | 清理河道56Km，绿化59公顷 |  | 70200 | 49140 | 21060 | 1860 | 7600 | 12000 | 18680 | 30060 |  |
| 1 | 嘉陵江流域生态修复 |  | 朝天镇、沙河镇、大滩镇 | 清理河道15Km，绿化15公顷 | 2021-2022 | 1300 | 910 | 390 | 260 | 1040 |  |  |  |  |
| 2 | 鱼洞河流域生态修复 |  | 沙河镇 | 清理河道7Km，绿化5公顷 | 2022-2023 | 800 | 560 | 240 |  | 160 | 640 |  |  |  |
| 3 | 潜溪河流域生态修复 |  | 中子镇 | 清理河道12Km，绿化10公顷 | 2024-2025 | 1100 | 770 | 330 |  |  |  | 220 | 880 |  |
| 4 | 羊木河流域生态修复 |  | 羊木镇 | 清理河道10Km，绿化6公顷 | 2024-2025 | 900 | 630 | 270 |  |  |  | 180 | 720 |  |
| 5 | 安乐河流域生态修复 |  | 朝天镇 | 清理河道8Km，绿化15公顷 | 2024-2025 | 700 | 490 | 210 |  |  |  | 140 | 560 |  |
| 6 | 瓦子河流域生态修复 |  | 羊木镇 | 清理河道4Km，绿化8公顷 | 2024-2025 | 600 | 420 | 180 |  |  |  | 120 | 480 |  |
| 7 | 嘉陵江朝天区域江河治理PPP项目 |  | 朝天镇 | 新建闸坝工程3处，生态闸坝工程、防洪工程、亲水步游道工程。生态闸坝工程包括嘉陵江朝天一级、二级和羊木河生态闸坝；防洪工程包括嘉陵江干流城区段防洪堤生态修复与美化工程；亲水步游道工程包括城区河滩地生态保护与开发工程。 | 2023-2025 | 45700 | 31990 | 13710 |  |  | 9140 | 9140 | 27420 |  |
| 8 | 双峡湖省级水利风景区基础设施建设 |  | 中子镇 | 打造五大风景功能区（水文化集中区、康体运动休闲区、湿地公园体验区、潜溪河乡村旅游发展区、生态保护区） | 2021-2022 | 8000 | 5600 | 2400 | 1600 | 6400 |  |  |  |  |
| 9 | 中子镇潜溪河转斗景观闸坝工程 |  | 中子镇 | 新建闸坝工程1处，蓄水120万m³ | 2024-2025 | 4000 | 2800 | 1200 |  |  | 800 | 3200 |  |  |
| 10 | 中子镇潜溪河中子工业园区景观壅水工程 |  | 中子镇 | 新建壅水工程2处 | 2024-2025 | 1100 | 770 | 330 |  |  | 220 | 880 |  |  |
| 11 | 云雾山镇东溪河景观闸坝工程 |  | 云雾山镇 | 新建闸坝工程1处，蓄水180万m³ | 2024-2025 | 6000 | 4200 | 1800 |  |  | 1200 | 4800 |  |  |
| （二）水土流失治理工程 |  |  |  | 治理水土流失面积90km2 |  | 4500 | 3960 | 540 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 已纳入国省规划 |
| 1 | 朝天区水土保持重点工程 |  |  | 治理水土流失面积90km2 | 2021-2025 | 4500 | 3960 | 540 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |
| 四、节水和水资源管理 |  |  |  |  |  | 2600 | 1820 | 780 | 520 | 1560 | 520 | 0 | 0 |  |
| 1 | 朝天区水库水质治理 |  | 朝天镇、羊木镇 | 治理水库6座，拆迁养殖场3个，清淤5万m³，绿化100公顷 | 2021-2025 | 2600 | 1820 | 780 | 520 | 1560 | 520 |  |  |  |
| 五、智慧水利建设 |  |  |  | 开展水利信息化建设，新建或升级8大水利信息系统平台 |  | 4390 | 4390 | 0 | 902 | 872 | 872 | 872 | 872 |  |
| 1 | 小型水库动态监测系统建设项目 |  | 朝天镇、羊木镇 | 维护改造升级6座水库水情、雨情、汛情实时在线监测和动态预警系统 | 2021 | 30 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 千吨万人规模村镇供水工程在线监测系统建设项目 |  | 朝天区 | 对水源地、输水管网、制水厂进行实时监控，加强制水、输送、排水各项环节的智能化管理 | 2021-2025 | 200 | 200 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 3 | 农村用水系统管理平台建设项目 |  | 朝天区 | 对镇村用水进行智能化管理，实现预付费用水、APP或小程序充值、智能断水送水、水价水量在线调配、智能提醒等功能 | 2021-2025 | 2500 | 2500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4 | 河长制管理系统二期、三期建设工程项目 |  | 朝天区 | 升级推广河长巡河APP、水利地图，增加优化定位打卡、GIS展示、统计报表、督查督办、投诉举报、问题交办、台账管理、社会评价、省市县三级联动、省级综合信息填报等功能模块 | 2021-2025 | 30 | 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 5 | 朝天区“智慧水利”集成管理综合系统 |  | 朝天区 | 改造局办公大楼网络拓扑结构、重新布线、配置安全性更高的设备，落实专业专职网络维护人员。按照统一平台、统一数据、统一管理的模式，集成已建所有涉水管理平台，整合归拢市内水利行业大数据，配套建设调度中心，加强涉水及周边数据分析，实现一站（键）式展示、一站（键）式管理，为在建、拟建的涉水管理平台预留接入接口，减少多头作战、各自为阵、资源浪费，为决策提供更为精准的依据。 | 2021-2025 | 800 | 800 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |
| 6 | 水土保持监测监管能力建设项目 |  | 朝天区 | 建设完善朝天区水土保持监测点，配备无人机、移动终端等水土保持信息化监管设备，大力推进水土保持遥感监管。 | 2021-2025 | 150 | 150 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 7 | 防汛信息化 |  | 朝天区 | 完成防汛减灾信息化建设，充分发挥山洪灾害监测预警系统和群测群防体系作用。 | 2021-2025 | 600 | 600 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
| 8 | 质量安全监管平台 |  | 朝天区 | 完成水利工程质量安全监管信息化平台建设 | 2021-2025 | 80 | 80 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |