2023年度

- 广元市朝天区水利局

- 部门决算

公开时间：2024年 10月 18 日

目

录

第一部分 部门概况	3

一、部门职责	3

二、机构设置	11

第二部分 2023年度部门决算情况说明	12

一、收入支出决算总体情况说明	12

二、收入决算情况说明	12

三、支出决算情况说明	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18

八、政府性基金预算支出决算情况说明	20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20

十、其他重要事项的情况说明	20

第三部分 名词解释	22

第四部分 附件	27

第五部分 附表	178

一、收入支出决算总表	178

二、收入决算表	178

三、支出决算表	178

四、财政拨款收入支出决算总表	178

五、财政拨款支出决算明细表	178

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	178

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	178

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	178

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	178

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	178

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	178

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	178

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	178

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）单位主要职能。

根据《中共广元市朝天区委  广元市朝天区人民政府关于印发<广元市朝天区人民政府机构改革方案>和<广元市朝天区人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（广朝委〔2011〕）1号）精神，设立广元市朝天区水务局（现更名为广元市朝天区水利局），为区政府工作部门。

1.贯彻执行有关法律、法规，研究起草水利工作规范性文件并组织实施；拟定全区水利工作发展、战略和中长期规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.指导水资源保护工作。负责保障水资源的合理开发利用。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

6.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

7.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8.指导农村水利工作。组织开展骨干灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12.职能转变。应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水城和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

13.编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划；拟定大型水电工程移民安置概算，承担大型水利水电工程移民安置综合监理，负责移民后扶工作，组织大中型水利水电工程移民安置验收。

14.承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.经济指标完成情况。

2023年，完成固定投资35993万元，占全年45000万元目标任务的79.98%，完成项目入库23517万元，占全年25000万元目标任务的94.07%。招商引资项目完成签约项目3个，占全年3个目标任的100%，完成签约资金21000万元，占全年目标任20000万元的105%，完成到位资金20000万元，占全年目标任20000万元的100%。完成向上争取资金4510.35万元，占全年目标任务11000万元的41.00%。完成非税收入194.01万元，占全年100万元年度目标任务的194.01%。

2.河长制工作情况。深入开展清河、护岸、净水、保水、禁渔等“五大行动”，统筹推进水资源、水安全、水环境、水生态系统治理。一是出台《朝天区河道整治和保洁管理办法（试行）》，落实保洁人员175名，常态化开展河湖清漂保洁。二是巩固提升生活垃圾治理能力，实现全区垃圾分类行政村覆盖率、无害化处理率、收运处置体系覆盖率三个“100%”。三是建立全区河湖安全保护综合执法行动合作机制，“全覆盖”排查河湖领域违法问题线索，今年以来，共立案查处水事违法案件2起，完成河湖“四乱”问题整改26个，河湖面貌持续改善。四是完成潜溪河、东沟河、鱼洞河、二岔河、清边河共5条河流健康评价工作及93个行政村（社区）全面建成村级河湖管护“解放模式”和“水美新村”年度建设任务。五是加强河湖水质监测，全区现有国家级水质自动监测站共2个，出入境断面、背景断面及交界断面共40个，水库监测点位7个，河流、水库水质全面达标，国省考断面水质优良达标率100%。

- 3.水土保持工作情况。

- 一是积极组织林业、农业农村和自然资源等部门开展水土流失协同治理，分解并完成2023年度水土流失综合治理任务23平方公里。二是严格落实“双五”标准和承诺制，2023年，准予许可水土保持方案9件，报备5件，协助税务部门征收水土保持补偿费145.01万元。三是对26个在建生产建设项目开展了水土保持监督检查。共发出限期整改通知书21份，责令限期编报水保方案6件，落实水土保持措施5处，督促12个项目完成水保验收。四是完成2022年水利部、省水利厅生产建设项目遥感监管发现的3个违法违规项目查处和整改销号工作。完成2023年水利部、省水利厅遥感监管下发的违法违规扰动图斑现场复核、认定和查处工作，共现场复核扰动图斑12个，发现“未批先建”违法项目3个，已整改完成1个，其余2个项目整改正在有序推进。

- 4.水资源管理工作情况。

一是严控用水总量指标，2023年，全区总用水量未超“十四五”控制指标4300万m³。二是做好长江流域入河排污口排查整治工作，完成63个排污口的核查和重点整治工作，2023年，我区河流水质达标率100%。三是取水许可办理规范。2023年，按照程序新办、补办、延续取水许可证，累计颁发取水许可证160件,本年度新增核发2户。四是完成用水统计名录库建设，全区取水户取水计量率达65%以上，规模以上取水户全部接入“省水资源管理与调配系统”，自动监测完整率100%。五是加强饮用水水源地保护，按照“一源一档”要求实行水源地名录管理，建成朝天区饮用水水源地设置前端视频监控点和喊话系统31套、饮用水水源地保护大数据监控平台及软件开发等配套设施1套，实现对饮用水水源信息管理“一网”调用，全区集中式饮用水水源地水质优良率100%。六是推进黑臭水体治理工作，全面摸排掌握黑臭水体情况，加强生态环境保护，做到问题不反弹、不留空白、不留死角。截至目前，我区无新增黑臭水体和出现返黑返臭水体现象。七是加强节约用水管理，截至目前，创建节约用水企业1家、水利行业节水型单位1家，事业单位节水型单位建成率达60%以上，8所学校建成节水型学校，本年度完成3所节水型学校复核工作，全区35.7%的小区建成节水型小区，机关节水型单位建成率达100%。

5.农村水利工作情况。

一是持续巩固农村饮水保障，投资500余万元，新建及维修各类供水工程107处，其中集中供水工程50处，分散供水工程57处，持续巩固、解决 5441 户25642人饮水安全问题。二是持续抓好水利工程管理，完成东山庙、上坝、李家槽3座水库的大坝安全监测设备安装及全区6座水库的水雨情监测设施升级改造并接入省平台。完成2023年度村镇供水1处千吨万人标准化管理达标、6处百吨至千吨和23处百吨以下规范化管理达标市级复核和省级评价工作。

6.防汛抗旱工作情况。

2023年，共启动4次Ⅳ级防汛应急响应，全年无人员伤亡。一是及时调整广元市朝天区防汛抗旱指挥部成员，更新公示区、乡两级防汛责任人和主要江河、水库水电站、山洪灾害危险区、地质灾害点和涉水重点工程防汛责任人，健全完善县级领导包乡（镇）、乡（镇）级领导包村、村干部包组、党员干部包户的“一对一”转移避险责任体系。二是加强隐患排查。印发《关于开展汛前检查工作的通知》《关于开展汛期安全隐患集中排查整治工作的通知》等方案，共排查发现防汛安全隐患共87个，已完成整改87个。三是加强监测预警。加密会商频次、加强短临预报，充分发挥19处视频监控站点、45处自动监测站作用，及时、动态发布预警信息。四是强化应急管理。修订完善了《朝天区防汛抗旱应急预案》和《朝天城区超标洪水防御预案》，全覆盖完成7座已建水库、1座在建水库、6座已建水电站、1座在建水电站和85个山洪灾害危险区“两张图”预案编制和修订。建立区级物资储备仓库1个，乡镇物资储备点12个，常态化储备应急物资15余万件，储备救灾物资6000余件套，并及时前置物资到乡镇、村社储备点。建立各类应急队伍185支3951人。对乡镇两级分管负责人、具体工作人员和1279名灾害信息员开展防汛减灾救灾业务培训3次。五是强化宣传教育。组织开展各类宣传6轮次，累计发放资料5000余份，悬挂标语30余幅，受教育群众超20000人次。

7.移民安置工作情况。

一是移民安置工作，我区移民安置工作主要涉及双峡湖水库工程及嘉陵江八庙沟水电站。截至目前，双峡湖水库工程完成枢纽区及库区16户62人搬迁安置、56户133人生产安置，完成渠系工程生产安置移民3人，兑付各类补偿补助资金412.64万元。基本完成枢纽工程建设区土地复垦工作，兑付土地复垦资金100余万元。嘉陵江八庙沟水电站完成生产安置移民50人，兑付各类补偿补助资金2251万元。二是移民后期扶持工作，目前，我区移民后扶人口共计156人，其中：宝珠寺水电站12人，双峡湖水库144人，扶持方式均为直发直补。八庙沟水电站移民后期扶持人口50人，目前正在办理中。全年分四期通过一卡通信息系统发放移民后期扶持补助9.375万元，较好的保障了移民权益，无进京、到省、到市上访事件发生。

8.工程建设推进情况。

一是大沟水库工程，灌区工程于2023年11月完工，枢纽工程大坝主体于7月完工，工程整体形象进度达95%。二是云雾山镇供水工程（一期）于2023年12月完成主体工程建设，附属工程及智慧水务系统工程完成70%以上，2024年3月全面供水。三是曾家镇集中供水工程，目前完成总投资98％，正在试运行阶段。四是潜溪河中子段防洪治理工程预计2024年1月底全面完工。五是全面完工广坪河羊木段防洪治理工程、曾家片水土保持重点工程。六是源溪水库已全面开展招标设计，3月底施工进场。七是大滩镇供水工程已完成征地工作，预计2024年1月完成施工招标并进场。八是双峡湖水库灌区工程，目前，主体基本完工，计划2024年2月全面完工，6月通水验收。九是加快推进望远山集中供水工程、城区生态闸坝工程建设。

## 二、机构设置

广元市朝天区水利局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广元市朝天区水利局

- 2.广元市朝天区水库事务中心

- 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11,323.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5904.64万元，下降34.3%。主要变动原因是本年度较上年度项目建设内容小幅减少，导致收、支总计下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计7,887.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,487.27万元，占57%；政府性基金预算财政拨款收入3,400.25万元，占43%。

（图2：收入决算结构图）

- 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计11,323.78万元，其中：基本支出809.7万元，占7%；项目支出10514.08万元，占93%。

（图3：支出决算结构图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11,323.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5904.64万元，下降34.3%。主要变动原因是本年度较上年度项目建设内容小幅减少，导致收、支总计下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,863.54万元，占本年支出合计的69.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,858.45万元，增长30.9%。主要变动原因是本年支出中，政府性基金预算相比上年下降导致一般公共预算财政拨款占大部分比例。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,863.54万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出101.48万元，占1%；卫生健康支出28.98万元，占0%；农林水支出7,668.69万元，占98%；住房保障支出64.39万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为7,863.54万元，支出决算数为7,863.54万元，完成全年预算数的100%。其中：

- 1.农林水（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为249.79万元，完成预算100%；

- 2.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为30万元，完成预算100%；

- 3.农林水（类）水利（款）机关服务（项）: 支出决算为364.07万元，完成预算100%；

- 4.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为1,161.28万元，完成预算100%；

- 5.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）: 支出决算为421.65万元，完成预算100%；

- 6.农林水（类）水利（款）抗旱（项）: 支出决算为430万元，完成预算100%；

- 7.农林水（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%；

- 8.农林水（类）水利（款）农村水利支出（项）: 决算为50万元，完成预算100%；

- 9.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）: 支出决算为2,093.95万元，完成预算100%；

- 10.农林水（类）水利（款）农村供水（项）: 支出决算为599.84万元，完成预算100%；

- 11.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为2146.5万元，完成预算100%。

12.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为65万元，完成预算100%；

13.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）: 支出决算为30.6万元，完成预算100%；

14.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为64.39万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为80.66万元，完成预算100%；

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.03万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.81万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.26万元，完成预算100%；

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.72万元，完成预算100%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出809.7万元，其中：

人员经费719.01万元，主要包括：基本工资211.64万元、津贴补贴84.07万元、奖金124.53万元、绩效工资71.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.66万元、职业年金缴费13.03万元、职工基本医疗保险缴费28.98万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金64.39万元、其他工资福利支出32.59万元、生活补助4.96万元、奖励金0.25万元。

公用经费90.69万元，主要包括：办公费31.17万元、印刷费4.63万元、水费0.28万元、电费5万元、邮电费7万元、差旅费16.21万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费1.01万元、工会经费9万元、其他交通费14.88万元。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%；较上年减少1.21万元，下降54.5%。决算数与预算数持平的主要原因是公务接待经费支出严格控制在预算范围内执行。决算数较上年减少的主要原因是本年度区水库事务中心公务接待费年初预算数核减。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.21万元，下降54.5%。决算数与预算数持平的主要原因是公务接待经费支出严格控制在预算范围内执行。决算数较上年减少的主要原因是本年度区水库事务中心公务接待费年初预算数核减。其中：

国内公务接待支出1.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，84人次，共计支出*万元，具体内容包括：省防汛减灾专项督查组来朝督查工作、嘉陵江上游汛期联防联调工作、市质监站督查履职情况、阿坝州水务局来广开展水利工程建设管理考察、市发改委及水利局开展全市中型水库建设调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出3,460.25万元。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2023年，广元市朝天区水利局机关运行经费支出90.69万元，比2022年度增加21.85万元，增长31.7%。主要原因是2023年公用经费从1万元/人调整为1.5万元/人。

- （二）政府采购支出情况

2023年，广元市朝天区水利局未发生政府采购。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市朝天区水利局无公务用车辆。

- 单价100万元（含）以上设备0台（套）。

- （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对石烛小流域水土流失综合治理项目项目等48个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控。

- 组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、石烛小流域水土流失综合治理项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区水利局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.9分，绩效自评综述：部门整体支出绩效自评结果为“良”。一是按相关规定、制度、规范基本支出、项目支出等资金管理。二是按时完成当年度资金计划，合理安排项目支出包括评价部门整体支出自评准确情况；潜溪河中子段防洪治理工程专项预算项目绩效自评得分为99.6分，绩效自评综述：2023年综合治理河道长度为7.60km，新建堤防7段共计5.351km,河道清淤疏浚10段共计2.747km，新建排涝涵管18处、箱涵3处。本工程于2023年12月底全面完工，2023年项目效益主要体现在社会效益和群众满意度上，2023年本该工程新增劳动务工人数达45人，工程建设当地群众满意度为97%。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

- 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位对机关事业基本养老保险的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位对机关事业职业年金的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）：指引进人才、引智成果推广等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 移民补助（项）：指对大中型水库移民后期扶持的移民补助支出。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映事业单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、山洪灾害防治、防汛视频会商...

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括地方、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水等水利工程及其附属设施、设备的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造等支出。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研等相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。包括旱情监测、抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护等。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外的用于其他水利方面的支出

农林水支出（类）脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水 。

农林水支出（类）脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

- 附件1

2023年广元市朝天区水利局

预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

- 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

- 朝天区水利局部门下属二级单位8个，预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

- 机构职能。

- 1.贯彻执行有关法律、法规，研究起草水利工作规范性文件并组织实施；拟定全区水利工作发展、战略和中长期规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.指导水资源保护工作。负责保障水资源的合理开发利用。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

6.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

7.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8.指导农村水利工作。组织开展骨干灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12.职能转变。应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水城和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

13.承办区委、区政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

核定编制为47人，其中：行政编制9个（公务员编制7个，工勤编制2个），事业编制38个。行政人员15人，事业编制38人，年末实有人数53人。现有在编财政供养人员53人，年内新调入人员2人，调离1人。年末退休共16人。现有在岗职工53人，其中在编在岗47人，控编人员6人。公务员人员超编，原因是公务员岗位由区内统一调配使用，事业干部未超编。

二、部门财政资金收支情况

- （一）部门财政资金收入情况。截止2023年12底，水利局财政拨款收入合计11323.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7863.54万元、政府性基金预算财政拨款收入3460.25万元。

- （二）部门财政资金支出情况。截止2023年12底，水利局本年支出合计11323.78万元，其中：基本支出809.7万元，项目支出10514.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我局始终以“绩效目标、绩效评估、监控管理、绩效评价”等四个主要环节为抓手，推动预算绩效向好、向实发展。一是落实管理工作机构和工作职责。成立了以局长任组长，各分管领导为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理工作小组，安排专人负责，开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价目标管理和评价结果应用。二是严格程序管控。工程款支付，必须按照施工单位申请，监理单位复核，项目股室复审，分管领导把关，最终在局党组会“三重一大”会议通过，按程序流程落实资金的支付，确保专项核算、专款专用，确保资金使用安全、合规。三是严格监督。由财务股牵头，业务股室配合，开展预算执行情况监督审查活动。对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。及时对偏离目标情况进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。四是定期反馈。有针对性的选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，逐步扩大再评价范围和数量。将财政支出绩效评价、再评价结果反馈相关股室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

截止2023年12月31日，我部门预算执行情况如下表（单位：万元）所示：

|  | 预算项目 | 预算数 | 截止2023.12执行数 | 截止2023.12执行率 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员经费支出 | 719.02 | 719.02 | 100.00% | 本级预算 |
| 2 | 日常运转经费支出 | 90.75 | 90.69 | 99.91% |  |
| 基本支出累计 |  | 809.77 | 809.71 | 99.99% |  |
| 3 | 2022年中央大中型水库移民后期扶持资金 | 297.09 | 297.09 | 100.00% | 政府性基金 |
| 4 | 2022年省级大中型水库移民后期扶持资金 | 122.25 | 119.71 | 97.92% |  |
| 5 | 朝天区中央水库移民扶持资金 | 110.50 | 59.38 | 53.74% |  |
| 6 | 省级大中型水库移民后期扶持资金 | 48.02 | 24.07 | 50.13% |  |
| 7 | 2023年中央大中型水库移民后期扶持资金 | 98.21 | 0.00 | 0.00% |  |
| 8 | 2023年省级大中型水库移民后期扶持资金 | 163.28 | 0.00 | 0.00% |  |
| 9 | 2023年省级大中型水库移民后扶资金 | 58.34 | 0.00 | 0.00% |  |
| 10 | 2023年预算项目—龙洞背水厂遗留经费 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 本级预算 |
| 11 | 2023年预算项目—水保安全保障规划经费 | 19.80 | 10.00 | 50.51% |  |
| 12 | 2023年预算项目—水土保持专家技术评审费 | 9.00 | 5.00 | 55.56% |  |
| 13 | 2023年预算项目—水旱灾害防御经费 | 16.00 | 10.00 | 62.50% |  |
| 14 | 2023年预算项目—河长制工作经费 | 10.00 | 5.00 | 50.00% |  |
| 15 | 2023年预算项目—山洪灾害避险搬迁摸底调查工作经费 | 30.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 16 | 2023年河流健康评价工作资金（区本级预算） | 80.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 17 | 2023年水旱灾害风险普查中小河流洪水淹没图编制费（本级预算） | 25.00 | 25.00 | 100.00% |  |
| 18 | 源溪水库工程前期费用 | 80.00 | 80.00 | 100.00% |  |
| 19 | 2023年朝天区农田水利灌溉发展规划编制费（本级预算） | 25.00 | 25.00 | 100.00% |  |
| 20 | 嘉陵江朝天区域江河治理项目前期费用 | 180.00 | 180.00 | 100.00% |  |
| 21 | 潜溪河转斗镇防洪治理工程（一般债券） | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 一般（专项）债券 |
| 22 | 广坪河羊木段防洪治理工程（一般债券） | 800.00 | 800.00 | 100.00% |  |
| 23 | 嘉陵江三滩段防洪治理工程（一般债券） | 100.00 | 100.00 | 100.00% |  |
| 24 | 广元市朝天区城镇供水工程 | 1,300.00 | 1,300.00 | 100.00% |  |
| 25 | 2023年第二批专项债券资金 | 3,200.00 | 800.00 | 25.00% |  |
| 26 | 朝天区2023年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴 | 32.00 | 30.60 | 95.63% | 上级资金 |
| 27 | 2022年中央水利资金—潜溪河中子段防洪治理工程 | 2,187.00 | 2,093.95 | 95.75% |  |
| 28 | 2023年农村安全饮水维修养护项目 | 100.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 29 | 2023年度乡村振兴衔接补助安全人饮资金 | 200.00 | 50.00 | 25.00% |  |
| 30 | 双峡湖水库工程建设 | 500.00 | 496.31 | 99.26% |  |
| 31 | 2023年山洪灾害防治设施维修养护项目 | 32.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 专项预算项目累计 |  | 9,933.49 | 6,611.11 | 66.55% |  |

截止2023年12月底，我部门专项预算执行率为66.55%。主要原因为：项目已完成，但财政资金到位迟缓导致执行率低或未执行。

- 专项预算管理。

- 大中型水库移民后期扶持工作完成情况：完成云雾山镇菜籽坝社区一组环境整治，浆砌堡坎639m3，C25混凝土路面硬化341.42m3，路面绿化348m2，栽植桂花树69棵；完成云雾山镇菜籽坝社区通组路加宽3公里，c30混凝土路面600立方米，混凝土挡墙147立方米；恢复大滩镇业成村混凝土路面52m;混凝土堡坎建设全长245m；菜籽坝四组便民桥左岸河堤加固堡坎370m³；右岸河堤堡坎220m³；完成157人移民后期扶持补助发放；完成宣河村二组漫水桥护脚及右岸附属引道边坡加固，土石方开挖约300m³，回填约60m³，混凝土浇筑工程约450m³，混凝土路面约160㎡。完成小安村3组公路拓宽及维修整治1.5公里，新建排水沟500米，新建堡坎挡土墙500m3；维修中子铺社区文化广场300平方米；维修业成村水毁公路1公里；铺设菜籽坝社区沥青路面400米；完成中子铺社区新建100立方米蓄水池1口，维修加固100立方米蓄水池1口；硬化三友村公路0.5公里，建设挡墙堡坎500方，维修道路100米，新建堡坎150方，排水沟100米；转北村土地整理及培肥约200亩，河道治理约1200米，维修桥梁1座，新建混凝土堡坎约200立方，浆砌堡坎约500立方；完成三友村村道1.3公里硬化；转北村1公里组道硬化；宣河村1.2公里产业道路建设；中子铺社区山坪塘建设；建设转北村村道0.6公里；建设小安村村道3.6公里；实施菜籽坝场镇环境整治1公里；完成三友村村道1.3公里硬化；转北村1公里组道硬化；宣河村1.2公里产业道路建设；中子铺社区山坪塘建设；建设转北村村道0.6公里；建设小安村村道3.6公里。

- 2、双峡湖水库灌区工程：双峡湖水库灌区工程由一条长18.45km干渠和8条供水支管组成，干渠主要以有压管道和隧洞为主，由管道（总长14972.70m），7段暗渠，6座隧洞（总长5000.53m）和4座渡槽等组成。双峡湖水库灌区初设审定工程总投资15719.47万元，总工期27个月，灌区工程于2021年6月正式启动开工建设。

- 2022年预期目标为完成隧洞开挖5公里，完成管道铺设8公里。经2023年施工作业，圆满完成年度建设任务，申报目标与实际施工推进一致，合理可行。

- 3、潜溪河中子段防洪治理工程：本工程综合治理河道长度为7.60km，新建堤防7段共计5.351km(其中左岸4段3.606km，右岸3段1.745km),河道清淤疏浚10段共计2.747km，新建排涝涵管16处、箱涵3处。2023年综合治理河道长度为7.60km，新建堤防7段共计5.351km,河道清淤疏浚10段共计2.747km，新建排涝涵管18处、箱涵3处。本工程于2023年12月底全面完工，2023年项目效益主要体现在社会效益和群众满意度上，2023年本该工程新增劳动务工人数达45人，工程建设当地群众满意度为97%。

- 4、广坪河羊木段防洪治理工程：本工程综合治理河道长度为7.50km，新建堤防3668m，河道疏浚3670m，新建下河梯步6处，排涝工程8处。施工总工期8个月。2023年综合治理河长7.5km，采用的措施为新建堤防及河道疏浚，其中拟新建堤防3573.86m，河道疏浚3670m（包括新建右岸堤防1631.63m,新建左岸堤防1942.6m），新建下河梯步9处，下河道路4处，排涝工程21处。本工程于去年6月30日全面完工，2023年项目效益主要体现在社会效益和群众满意度上，2023年本该工程新增劳动务工人数达40人，工程建设当地群众满意度为98%。

5、朝天区城镇供水工程：大滩镇供水工程总供水规模为1050m3/d，主要新建取水工程2处、水厂1座、取水管线约12.9km、配水管网总长约3.5km，入户管网65km及配套相关附属设施，规划解决1200户，5500人饮水。因在招标过程中存在质疑，导致本项目在2023年未开工建设，未能完成目标任务。

6、潜溪河转斗镇防洪治理工程：该项目综合治理河长8.86km，新建堤防3653.97m，新建护岸1111.95m，河道疏浚1453m，新建排涝设施10处。成。初设审定工程总投资15719.47万元，总工期27个月，该工程于2022年1月正式启动开工建设。 2023年综合治理河长8.86km，新建堤防3653.97m，新建护岸1111.95m，河道疏浚1453m，新建排涝设施10处，主体工程基本完工，圆满完成2023年度建设任务。

本工程目前为完工，2023年项目效益主要体现在社会效益和群众满意度上，2023年本该工程新增劳动务工人数达120人，工程建设当地群众满意度为97%。

- 嘉陵江三滩段防洪治理工程：2023年预期目标为新建右岸堤防工程1971.63km，其中护坡工程180m，护脚工程230m，堤防工程1561.63m。新建左岸料场护工程406.13m。本工程目前为已完工，2023年项目效益主要体现在社会效益和服务对象满意度上，2023年本该工程新增劳动务工人数达70人，工程建设当地群众满意度为96%。

- 8、河流健康评价工作：2023年已完成潜溪河朝天区段、东沟河朝天区段、二岔河朝天区段等5条河流健康评价项目工作。

- 潜溪河朝天区段、东沟河朝天区段、二岔河朝天区段等5条河流健康评价工作切实提高人民群众对河湖管理及水生态环境保护意识，维护河湖水生态安全，助推绿色经济发展。

- 9、农村安全饮水维修养护项目：2023年农村安全饮水维修养护项目共涉及5个乡镇，维修各类供水工程14处，其中集中供水工程12处，分散供水工程2处，巩固、解决3001户16135人饮水安全问题。项目实施后，有效解决了工程地点水质不达标、水量不足等问题，保障人民饮水健康，使村民能用上安全卫生的自来水，对村民身体健康有较好的影响；实现了“少量资金撬动大项目”，有效缓解曾家镇集中供水工程对资金不足的压力，提升了资金使用效率；促进了农村经济稳定增长，从而促进我区经济社会全面、协调、稳步发展，为我区构建和谐社会创造良好的条件；产生了较好的经济、政治和社会效益。

- 10、嘉陵江朝天区域江河治理前期工作：嘉陵江朝天区域江河治理项目前期工作共涉及9项，分别为：朝天城区一级生态闸坝工程可行性研究报告, 朝天城区一级生态闸坝工程对宝成铁路安全防护评价专题报告,洪水影响评价专题研究（工程规划同意书、防洪评价报告、）,通航论证专题报告,水生生态影响专题研究,水土保持专题报告,环境影响评价专题报告,宝成铁路防护设计, 朝天城区一级生态闸坝工程初步设计。截至目前，嘉陵江朝天区域江河治理项目前期工作已全部完成。

- 11、乡村振兴衔接补助安全人饮项目：2023年乡村振兴衔接补助安全人饮项目共涉及9个乡镇，新建各类供水工程56处，其中集中供水工程20处，分散供水工程36处，计划巩固、解决1388户5268人饮水安全问题。完成维修各类供水工程54处，巩固、解决1397户5215人饮水安全问题。与目标相比减少2处，未完成原因是人员外出务工，主动放弃建设任务，沿用原有窑池外。

- （三）结果应用情况。通过部门绩效管理实施，严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用，保障了全区群众生产、生活用水，完善了基础设施建设，提高了防洪效益、灌溉效益、环境效益和社会效益，促进了农业农村增产增收和区域经济的快速发展。我部门已按照相关要求将单位绩效目标执行情况予以公开，并对监督、检查部门提出的问题积极整改完善。

- （四）自评质量。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分89.87分，部门整体支出绩效为“良”。一是按相关规定、制度、规范基本支出、项目支出等资金管理。二是按时完成当年度资金计划，合理安排项目支出包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。一是推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计等前期工作，区财政没有安排专项经费，无法满足目前前期工作的需求。二是财政资金紧张，项目资金支付较慢，相应地影响部分项目的实施进度。

（三）改进建议。一是积极向上级主管部门汇报申请，争取上级资金。二是主动加强与区财政及上级相关单位的沟通与衔接，确保指标及时下达，资金准时到位，项目按规定时间完成。

附表：

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年中省财政衔接乡村振兴补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2022年乡村振兴配套安全人饮工程共涉及100个乡镇，规划新建各类供水工程45处，其中集中供水工程19处，分散供水工程26处；将巩固、提质改善1096户4072人饮水安全质量。 |  |  |  |  | 2022年乡村振兴配套安全人饮工程共涉及100个乡镇，规划新建各类供水工程45处，其中集中供水工程19处，分散供水工程26处；将巩固、提质改善1096户4072人饮水安全质量。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 65.00 | 65.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 65.00 | 65.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务乡镇数量 | ＝ | 12 | 个 | 12 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | PE管材采购 | ＝ | 2101104 | 吨 | 2101104 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 工程数量 | ≥ | 45 | 处 | 45 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | PE管标准：GB/T13663-2018 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 投入使用时间：2021年11月 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 饮水方便和节约劳动力成本 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 4072 | 人/户 | 4072 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 工程使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨钢筋制安 | ≤ | 4000 | 元 | 4000 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：贾伟 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年中央水利资金—潜溪河中子段防洪治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 工程建成后，对减少洪涝灾害、保护耕地作物、美化乡村环境起到了重要作用，为未来朝天城市发展拓展了空间。 |  |  |  |  | 工程建成后，对减少洪涝灾害、保护耕地作物、美化乡村环境起到了重要作用，为未来朝天城市发展拓展了空间。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2,187.00 | 2,187.00 | 2,093.95 |  |  | 95.75% | 10 | 9.6 |  |
|  | 其中：财政资金 | 2,187.00 | 2,187.00 | 2,093.95 |  |  | 95.75% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 河道清淤 | ≥ | 63200 | 立方米 | 63200 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建堤防 | ≥ | 5.35 | 千米 | 5.35 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建箱涵 | ＝ | 3 | 处 | 3 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建堤身涵管 | ＝ | 16 | 处 | 16 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程时间：2022年9月-2023年3月 | ＝ | 7 | 月 | 7 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济净现值 | ≥ | 56.75 | 万元 | 56.75 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保护人口数量 | ≥ | 0.15 | 万人 | 0.15 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护耕地数量 | ≥ | 580 | 亩 | 580 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 工程使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央资金预算数 | ≤ | 2187 | 万元 | 2094 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.6 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨帆 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年中央水利资金—石烛小流域水土流失综合治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 计划治理水土流失面积11.43km2，其中:坡改梯12.54hm2(全部为石埂梯田),保土耕作323.7hm2，封禁治理806.76hm2。新建蓄水池1座，沉沙凼9口，截排水沟1.18km，生产道路1.10km，敷设预制砼涵管6m。 |  |  |  |  | 计划治理水土流失面积11.43km2，其中:坡改梯12.54hm2(全部为石埂梯田),保土耕作323.7hm2，封禁治理806.76hm2。新建蓄水池1座，沉沙凼9口，截排水沟1.18km，生产道路1.10km，敷设预制砼涵管6m。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 330.00 | 330.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 330.00 | 330.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 沉砂池 | ≥ | 9 | 座 | 9 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 作业道路 | ≥ | 1.1 | 千米 | 1.1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改坡梯 | ≥ | 12.54 | 公顷 | 12.54 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 封禁治理 | ≥ | 806.76 | 公顷 | 806.76 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 保土耕作 | ≥ | 323.7 | 公顷 | 323.7 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 蓄水池 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 排水沟渠 | ≥ | 1.18 | 千米 | 1.18 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 水土流失治理程度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 直接经济效益 | ≥ | 49.71 | 万元 | 49.71 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 每人增加基本农田，提高了土地生产力 | ≥ | 1.14 | 亩 | 1.14 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保土量 | ≥ | 3.12 | 万吨 | 3.12 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高森林覆盖率 | ≥ | 18 | % | 18 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金结转数 | ≤ | 350 | 万元 | 350 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨帆 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 潜溪河转斗镇防洪治理—2021年中省水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 综合治理河长8.86km，新建堤防2572m，新建护岸1112m，河道疏浚1453m，新建排涝设施9处。 |  |  |  |  | 综合治理河长8.86km，新建堤防2572m，新建护岸1112m，河道疏浚1453m，新建排涝设施9处。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建堤防 | ≥ | 2572 | 米 | 2572 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 排涝工程 | ＝ | 9 | 处 | 9 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 河道清淤 | ≥ | 1453 | 米 | 1453 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建护岸 | ≥ | 1112 | 米 | 1112 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间至竣工时间：2022年1月-7月 | 定性 | 完成 |  | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济净现值 | ≥ | 212.95 | 万元 | 212.95 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保护人口数量 | ≥ | 0.25 | 万 | 0.25 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保护耕地数量 | ≥ | 800 | 亩 | 800 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 防汛减灾、美化环境 | 定性 | 良 |  | 良 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 工程使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 30 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 结转资金下达数 | ≤ | 100 | 万元 | 100 | 15 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨帆 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年大中型水库移民后期扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 实施小安村9组村道维修3.2公里；新建云雾山镇场镇雨污管网2000米；新建中子镇转北村河堤310米；新建小安村10组至朱家村6组村道4.8公里。 |  |  |  |  | 实施小安村9组村道维修3.2公里；新建云雾山镇场镇雨污管网2000米；新建中子镇转北村河堤310米；新建小安村10组至朱家村6组村道4.8公里。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建村道 | ≥ | 4.8 | 千米 | 4.8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建河堤 | ≥ | 310 | 米 | 310 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 村道维修 | ≥ | 3.2 | 千米 | 3.2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 新建雨污管网 | ≥ | 2 | 千米 | 2 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 开工至竣工时间：2022年3月-10月 | ＝ | 8 | 月 | 8 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 每吨降低农村品运输成本 | ≥ | 10 | 元 | 10 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升移民群众幸福感、获得感 | 定性 | 优良中差 |  | 优良中差 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改善项目区人居环境 | 定性 | 优良中差 |  | 优良中差 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 工程使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金结转数 | ＝ | 60 | 万元 | 60 | 15 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张勇 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51081223T000007967616-2022年中央大中型水库移民后期扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 目标1：补发35人搬迁安置移民2020年度后扶补助 目标2：补发86人生产安置移民2020及2021年移民后扶补助 目标3：2021年73人老移民差口资金 目标4：2022年159人移民后扶补助 目标5：转北村道路硬化项目：长约1000米，宽4.5米，厚0.18米 目标6：建设宣河村二组产业道路1200米，宽2.5米，厚度0.15米 目标7：维修中子铺社区山坪塘一口。 目标8：硬化三友村村道1.3公里。 目标9：维修中子铺社区文化广场300平方米。 目标10：恢复业成村1.2.3组水毁公路。 目标11：建设菜籽坝社区外河边公路及配套设施。 目标12：硬化转北村10组村道0.6公里。 目标13：建设小安村泥结石路面3公里。 |  |  |  |  | 补发35人搬迁安置移民2020年度后扶补助 补发86人生产安置移民2020及2021年移民后扶补助 2021年73人老移民差口资金 2022年159人移民后扶补助 转北村道路硬化项目：长约1000米，宽4.5米，厚0.18米 目标6：建设宣河村二组产业道路1200米，宽2.5米，厚度0.15米 维修中子铺社区山坪塘一口。 硬化三友村村道1.3公里。 维修中子铺社区文化广场300平方米。 恢复业成村1.2.3组水毁公路。 建设菜籽坝社区外河边公路及配套设施。 硬化转北村10组村道0.6公里。 建设小安村泥结石路面3公里。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 297.09 | 297.09 | 297.09 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 297.09 | 297.09 | 297.09 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设小安村泥结石路面 | ≥ | 3 | 公里 | 3 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 硬化三友村村道 | ≥ | 1300 | 米 | 1300 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建设宣河村二组产业道路 | ≥ | 1200 | 米 | 1200 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 硬化转北村10组村道 | ≥ | 0.6 | 公里 | 0.6 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 转北村道路硬化 | ≥ | 1000 | 米 | 1000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维修中子铺社区文化广场 | ≥ | 300 | 平方米 | 300 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目(不含移民培训)验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 截至2023年8月，项目资金完成率 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | ≥ | 600 | 元/年 | 600 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村) | ≥ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年省级大中型水库移民后期扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 目标1：补发35人搬迁安置移民2020年度后扶补助 目标2：补发86人生产安置移民2020及2021年移民后扶补助 目标3：2021年73人老移民差口资金 目标4：2022年159人移民后扶补助 |  |  |  |  | 补发35人搬迁安置移民2020年度后扶补助 补发86人生产安置移民2020及2021年移民后扶补助 2021年73人老移民差口资金 2022年159人移民后扶补助 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 122.25 | 122.25 | 119.71 |  |  | 97.92% | 10 | 9.8 |  |
|  | 其中：财政资金 | 122.25 | 122.25 | 119.71 |  |  | 97.92% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民 | ＝ | 159 | 人/户 | 159 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生产开发及配套设施项目 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 其他项目 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 中小微水利工程建设及维护项目 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 直补资金按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | ≥ | 600 | 元/年 | 600 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 提高移民收入占当地农村居民收入比例 | ≥ | 2 | % | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 省级预算控制数 | ≤ | 122.25 | 万元 | 119.7 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.8 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张勇 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央与省级农业生产水利救灾资金（20年、21年、22年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 开展水利抗旱救灾，兴建修复抗旱供水工程103处，管网延伸工程5处，添置提水设备购水泵35台套，购置应急管道295公里（ppr63：0.45公里、Φ160：2公里、Φ110:1.68公里、Φ63：3.3公里、Φ50：6.9公里、Φ40：12.4公里、Φ32：83.8公里、Φ25：179.8公里、Φ20：35公里）。 |  |  |  |  | 开展水利抗旱救灾，兴建修复抗旱供水工程103处，管网延伸工程5处，添置提水设备购水泵35台套，购置应急管道295公里。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 兴建修复抗旱供水工程 | ≥ | 103 | 处 | 103 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金下达6个月内预算执行率 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障抗旱供水安全 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 结转资金数 | ≤ | 300 | 万元 | 300 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：贾伟 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年预算项目—城区供水资产和特许经营权律师服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成2023年城区供水资产和特许经营权案律师服务费项目，四川新伦律师事务所协助执行人民法院维持朝天区水利局作出的解除泓兴公司特许经营权的行政决定，理顺城区供水资产和特许经营权。 |  |  |  |  | 已完成2023年城区供水资产和特许经营权案律师服务费项目，四川新伦律师事务所协助执行人民法院维持朝天区水利局作出的解除泓兴公司特许经营权的行政决定，理顺城区供水资产和特许经营权。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 51.60 | 51.60 | 51.37 |  |  | 99.55% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 51.60 | 51.60 | 51.37 |  |  | 99.55% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 城区供水资产和特许经营权案 | ＝ | 1 | 案件数 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 履行律师服务合同约定义务，合理解决特许经营权诉讼。 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 截止完成时间：2023年6月30日 | 定性 | 0.5 | 年 | 0.5 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 执行人民法院维持朝天区水利局作出的解除泓兴公司特许经营权的行政决定，理顺城区供水资产和特许经营权，提升政府部门履约公信力。 | 定性 | 优良中差 | 年 | 良 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 51.6 | 万元 | 51.37 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：任民 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年中央与省级水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 目标1：新建小一型水库一座，总库容105万立方，配套灌区供水管道15km； 目标2：维修养护6座水库； 目标3： 完成山洪灾害补充调查评价、预警能力巩固提升、完善群测群防体 系建设、完成非工程措施设备通信服务。 目标4：治理水土流失面积14.29km2； |  |  |  |  | 新建小一型水库一座，总库容105万立方，配套灌区供水管道15km； 维修养护6座水库； 完成山洪灾害补充调查评价、预警能力巩固提升、完善群测群防体 系建设、完成非工程措施设备通信服务。 治理水土流失面积14.29km2； |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 980.00 | 980.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 980.00 | 980.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建小型水库总库容 | ≥ | 1050000 | 立方米 | 1050000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建小一型水库 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维修养护小型水库 | ＝ | 6 | 座 | 6 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 水土流失治理面积 | ≥ | 14.29 | 平方千米 | 14.29 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 水土流失治理程度 | ≥ | 96 | % | 96 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区新增粮食生产能力 | ≥ | 15 | 吨 | 15 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 新增及改善灌溉面积 | ≥ | 5600 | 亩 | 5600 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 达到山洪灾害危险区管理覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 促进地区生态和谐发展、保障群众生命财产安全。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金结转数 | ≤ | 980 | 万元 | 980 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨帆 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年省级农村安全饮水专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 规划安全饮水项目共涉及12个乡镇，计划新建及维修各类供水工程50处，其中集中供水工程15处，分散供水工程35处，计划巩固、解决7256户30400人饮水不安全问题。 |  |  |  |  | 规划安全饮水项目共涉及12个乡镇，计划新建及维修各类供水工程50处，其中集中供水工程15处，分散供水工程35处，计划巩固、解决7256户30400人饮水不安全问题。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买PE管道长度 | ≥ | 256000 | 米 | 256000 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 服务乡镇数量 | ＝ | 12 | 个 | 12 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 新建供水工程数量 | ≥ | 50 | 处 | 50 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程竣工时间：2023年10月 | ＝ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 饮水方便和节约劳动力成本 | ≥ | 80 | 万元 | 80 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 30400 | 人 | 30400 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 工程使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 结转资金数 | ≤ | 500 | 万元 | 500 | 15 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：贾伟 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 潜溪河转斗镇防洪治理工程（一般债券） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 综合治理河长8.86km，新建堤防3653.97m，新建护岸1111.95m，河道疏浚1453m，新建排涝设施10处。 |  |  |  |  | 综合治理河长8.86km，新建堤防3653.97m，新建护岸1111.95m，河道疏浚1453m，新建排涝设施10处。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 河道清淤 | ≥ | 1453 | 米 | 1453 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建护岸 | ≥ | 1111.95 | 米 | 1111.95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建堤防 | ≥ | 3653.97 | 千米 | 3653.97 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 排涝工程 | ＝ | 10 | 处 | 10 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程使用时间：2023年10月 | ＝ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口数量 | ≥ | 2500 | 人 | 2500 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护耕地数量 | ≥ | 800 | 亩 | 800 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 30 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债券控制数 | ≤ | 100 | 万 | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨帆 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 广坪河羊木段防洪治理工程（一般债券） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 综合治理河道长度为7.50km，新建堤防3668m，河道疏浚3670m，新建下河梯步6处，排涝工程8处。 |  |  |  |  | 综合治理河道长度为7.50km，新建堤防3668m，河道疏浚3670m，新建下河梯步6处，排涝工程8处。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 河道清淤 | ≥ | 3670 | 米 | 3670 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建下河堤 | ≥ | 6 | 处 | 6 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 排涝工程 | ≥ | 8 | 处 | 8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建堤防 | ≥ | 3668 | 米 | 3668 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程使用时间：2023年8月 | ＝ | 8 | 月 | 8 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现经济净现值 | ≥ | 212.95 | 万 | 212.95 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护耕地数量 | ≥ | 686.56 | 亩 | 686.56 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 30 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债券控制数 | ≤ | 800 | 万 | 800 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨帆 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 嘉陵江三滩段防洪治理工程（一般债券） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 新建右岸堤防工程1971.63km，其中护坡工程180m，护脚工程230m，堤防工程1561.63m。新建左岸料场护工程406.13m.建成后可保护人口1500人，保护耕地290亩，对减少洪涝灾害、保护耕地作物、美化乡村环境起到了重要作用，为未来朝天城市发展拓展了空间。 |  |  |  |  | 新建右岸堤防工程1971.63km，其中护坡工程180m，护脚工程230m，堤防工程1561.63m。新建左岸料场护工程406.13m.建成后可保护人口1500人，保护耕地290亩，对减少洪涝灾害、保护耕地作物、美化乡村环境起到了重要作用，为未来朝天城市发展拓展了空间。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建箱涵 | ＝ | 4 | 处 | 4 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 右岸新建堤防 | ≥ | 1971.63 | 千米 | 1971.63 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 左岸料场护坡工程 | ≥ | 406.13 | 米 | 406.13 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程竣工时间：2023年8月 | ＝ | 8 | 月 | 8 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口数量 | ≥ | 1500 | 人 | 1500 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护耕地数量 | ≥ | 290 | 亩 | 290 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ | 50 | 年 | 50 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债券控制数 | ≤ | 100 | 万 | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨帆 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝天区中央水库移民扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 直发资金补助157人，中小微水利工程建设维护项目2个，生产开发及配套设施建设项目1个。 |  |  |  |  | 直发资金补助157人，中小微水利工程建设维护项目2个，生产开发及配套设施建设项目1个。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 110.50 | 59.38 |  |  | 53.73% | 10 | 5.4 | 报账进度缓慢，资金结转下年执行。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 110.50 | 59.38 |  |  | 53.73% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 直发补助受益移民 | ≥ | 157 | 人数 | 157 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维护中小微水利工程建设项目 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 产业扶持项目 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 完工项目验收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 截止3月低，项目完工率 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 截止当年底，直发补助资金发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 建成美丽移民村 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 直发直补受益移民 | ≤ | 10.11 | 万元 | 10.11 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目支出控制在批复的预算范围内 | ≤ | 100.39 | 万元 | 59.4 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.4 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张勇 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年农村安全饮水维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 规划安全饮水维修养护项目共涉及5个乡镇，计划维修各类供水工程14处，其中集中供水工程12处，分散供水工程2处，计划巩固、解决3001户16135人饮水安全问题。 |  |  |  |  | 规划安全饮水维修养护项目共涉及5个乡镇，计划维修各类供水工程14处，其中集中供水工程12处，分散供水工程2处，计划巩固、解决3001户16135人饮水安全问题。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 | 0 | 项目已完工正在验收阶段，资金结转下年支付。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计划维修工程处数 | ≥ | 14 | 处 | 14 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 更换PE管道长度 | ≥ | 32600 | 米 | 32600 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 回填土方量 | ≥ | 1146 | 立方 | 1146 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 一体化设备采购 | ≥ | 2 | 台 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 混凝土方量 | ≥ | 152 | 立方 | 152 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开挖土方量 | ≥ | 2174 | 立方 | 2174 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | PE管标准:GB/T13663-2018 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 达到或超过国家规范和相关质量要求 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程时间：2023年4月至12月 | ＝ | 9 | 月 | 9 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用 | ≥ | 3 | 万元 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 饮水方便和节约劳动力成本 | ≥ | 20 | 万元 | 20 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目覆盖村个数 | ＝ | 12 | 个 | 12 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 受益群众户数 | ≥ | 3001 | 户 | 3001 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 受益群众人数 | ≥ | 16135 | 人/户 | 16135 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 工程使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 管材采购费用 | ≤ | 16.3 | 万元 | 0 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 集中供水工程维修土建成本 | ≤ | 25.95 | 万元 | 0 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 一体化设备采购及智能水表安装 | ≤ | 56.75 | 万元 | 0 | 6 | 6 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51081223T000009420181-2022年度小型水库雨水情测报及安全监测（地方一般债券） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 计划完成5座小型水库建设安装雨水情报自动化监测设施（监测要素包括降雨量、库水位、视频监视等），3座小型水库安装大坝安全监测设施（监测内容包括大坝渗流量、渗流压力、变形等）。 |  |  |  |  | 已完成5座小型水库建设安装雨水情报自动化监测设施（监测要素包括降雨量、库水位、视频监视等），3座小型水库安装大坝安全监测设施（监测内容包括大坝渗流量、渗流压力、变形等）。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设安全监测设施 | ≥ | 3 | 座 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 建设雨水情报水库数量 | ≥ | 5 | 座 | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月前完成率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 完工后发挥经济效益 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增加就业人口 | ≥ | 20 | 人数 | 20 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金结转数 | ＝ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：贾伟 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 源溪水库工程前期费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成源溪水库前期可行性研究与初步设计工作。 源溪水库设计建设内容：源溪水库由枢纽工程和灌区工程组成，其中枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、取水隧洞等组成；设计水库总库容202万立方米，坝坝顶高程574.5米，坝顶宽6米；灌区共布置1条干管和5条支管，干管厂4.72千米，支管长4.68千米。 |  |  |  |  | 已完成源溪水库前期可行性研究与初步设计工作。 源溪水库设计建设内容：源溪水库由枢纽工程和灌区工程组成，其中枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、取水隧洞等组成；设计水库总库容202万立方米，坝坝顶高程574.5米，坝顶宽6米；灌区共布置1条干管和5条支管，干管厂4.72千米，支管长4.68千米。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 取得初步设计方案报告数 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设计小型（一）型水库 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 取得可研编制专题报告数 | ＝ | 2 | 份 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成可研、初设阶段批复并通过审查 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 取得初步设计批复时效：2023年6月 | ＝ | 6 | 月 | 6 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 源溪水库建设取得初设批复后有效推进水库建设进程，完善水利公共基础实施，提高社会公益服务。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 设计灌面0.61万亩，其中新增灌面0.0.54万亩，改善灌面0.07万亩。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年预算内设计费用控制数 | ≤ | 80 | 万元 | 80 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨帆 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年度乡村振兴衔接补助安全人饮资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 项目共涉及9个乡镇，计划新建各类供水工程56处，其中集中供水工程20处，分散供水工程36处，计划巩固、解决1388户5268人饮水安全问题。 |  |  |  |  | 项目共涉及9个乡镇，计划新建各类供水工程56处，其中集中供水工程20处，分散供水工程36处，计划巩固、解决1388户5268人饮水安全问题。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 200.00 | 50.00 |  |  | 25.00% | 10 | 2.5 | 项目已完工正在验收阶段，资金结转下年支付。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 50.00 |  |  | 25.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 混凝土方量 | ≥ | 138 | 立方 | 138 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 计划新建工程处数 | ≥ | 56 | 处 | 56 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 安装PE管道长度 | ≥ | 115800 | 米 | 115800 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开挖土石方 | ≥ | 50187 | 立方 | 50187 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 回填土石方 | ≥ | 30931 | 立方 | 30931 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | PE管标准：GB/T13663-2018 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程时间：2023年4月至12月 | ＝ | 9 | 月 | 9 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用 | ≥ | 8 | 万元 | 8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 饮水方便和节约劳动力成本 | ≥ | 25 | 万元 | 25 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众户数 | ≥ | 1388 | 户 | 1388 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 工程使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 混凝土成本 | ≤ | 6.84 | 万元 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程土建成本 | ≤ | 140.04 | 万元 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 管材采购费用 | ≤ | 53.12 | 万元 | 50 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.5 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：贾伟 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年第二批专项债券资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 广元市朝天区双峡湖水库工程（灌区工程）完成隧洞开挖5公里；完成管道铺设8公里； |  |  |  |  | 广元市朝天区双峡湖水库工程（灌区工程）完成隧洞开挖5公里；完成管道铺设8公里。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1,600.00 | 800.00 |  |  | 50.00% | 10 | 5 | 项目仍在建设中，已匹配工程进度执行预算；该资金结转下年执行。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,600.00 | 800.00 |  |  | 50.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 六处隧洞开挖 | ≥ | 5 | 公里 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 球墨铸铁管铺设 | ≥ | 3 | 公里 | 3 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | PCCP管铺设 | ≥ | 5 | 公里 | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）检验合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付时效：2023.01-2023.12 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 障农田灌溉面积，促进农民增收。满足场镇生产生活、农村人畜用水。作为朝天城区应急备用水源 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 优先选用节能环保产品，保护生态，促进绿色发展。提升区域水环境质量，构建生态健康发展。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 持续保障区域农业、乡村用水量，促进经济发展。危机情况启动应急备用水源，满足应急用水需求。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项债券资金控制数 | ≤ | 3200 | 万元 | 800 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何友科 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 广元市朝天区城镇供水工程（2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 新建供水工程3处，设计总供水规模为16000m3/d。分别为：云雾山镇供水工程规模为5000 m3/d；双峡湖供水工程规模为10000 m3/d；大滩镇供水工程规模为1000 m3/d |  |  |  |  | 新建供水工程3处，设计总供水规模为16000m3/d。分别为：云雾山镇供水工程规模为5000 m3/d；双峡湖供水工程规模为10000 m3/d；大滩镇供水工程规模为1000 m3/d |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设计总供水规模/每日 | ≥ | 16000 | 立方米 | 16000 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 新建供水工程 | ≥ | 3 | 处 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程建设时效：2023年8月-2024年10月 | ＝ | 14 | 月 | 14 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生活饮水问题 | ≥ | 6.45 | 万人 | 6.45 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升区域水环境质量，构建生态健康发展。优先选用节能环保产品，保护生态，促进绿色发展。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 持续保障区域农业、乡村用水量，促进经济发展。保障农田灌溉面积，促进农民增收。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 待摊投资成本控制数 | ≤ | 293.35 | 万元 | 293.35 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建筑工程成本控制数 | ≤ | 574.87 | 万元 | 574.87 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设备及安装成本控制数 | ≤ | 431.78 | 万元 | 431.78 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨帆 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 双峡湖水库工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水库事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成年度投资，工程建设进度按计划实施，实现枢纽工程扫尾，灌区工程施工并力争6月通水 |  |  |  |  | 已完成年度投资，工程建设进度按计划实施，实现枢纽工程扫尾，灌区工程施工已通水 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 水库枢纽扫尾，大坝管理房修建、水库渠系等修建。2023年，该预算项目资金按进度支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 496.31 | 496.31 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 496.31 | 496.31 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 枢纽工程扫尾 | ＝ | 1 | 座（处） | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 河道治理归顺 | ＝ | 500 | 米 | 500 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 3条渠系 | ＝ | 3 | 条 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程建设进度目标 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 设计及施工符合水利行业标准 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标比例 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成资金支付比例 | ＝ | 90 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何友科 |  |  |  |  | 财务负责人：何剑英 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名遗嘱人员生活补助。2023年，该预算项目资金及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 引进人才安家费及工作补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名引进人才2023年安家费2万元/人/年及每月的工作补助800元/人/月。2023年，该预算项目资金按月/年支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 5.92 | 4.96 | 4.96 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 5.92 | 4.96 | 4.96 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 其他交通费用（公务用车改革补贴） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门14名公务员2名机关工勤人员2023年度车补。2023年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 15.78 | 14.88 | 14.88 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 15.78 | 14.88 | 14.88 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 独子费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女的，为其发放独子费。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内2名定补人员工资发放及保险、公积金的缴纳。该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 考核目标绩效奖（行政） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门13名公务员2名机关工勤人员2022年度考核绩效奖。2023年，该预算项目资金一次性支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 11.65 | 4.13 | 4.13 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 11.65 | 4.13 | 4.13 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 优秀事业人员奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内4名事业干部奖励金的发放。该预算项目资金及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 2.10 | 2.10 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.10 | 2.10 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 定额公用经费（行政） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常运转开支。该资金有需支付，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 27.00 | 26.63 | 26.56 |  |  | 99.75% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 27.00 | 26.63 | 26.56 |  |  | 99.75% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 定额公用经费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常运转开支。该资金有需支付，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 37.50 | 39.25 | 39.25 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 37.50 | 39.25 | 39.25 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乡村振兴第一书记和工作队工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障驻村工作队2人开展工作的经费需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年工资性支出（行政） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门13名公务员2名机关工勤人员2023年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 200.78 | 194.40 | 194.40 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 200.78 | 194.40 | 194.40 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年工资性支出（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门26名事业人员2023年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 246.72 | 252.24 | 252.24 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 246.72 | 252.24 | 252.24 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 各类保险及住房公积金单位缴费（行政） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门13名公务员2名机关工勤人员2023年度保险及公积金缴费等。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 67.49 | 81.37 | 81.37 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 67.49 | 81.37 | 81.37 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 各类保险及住房公积金单位缴费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门26名事业干部2023年度保险及公积金缴费等。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 85.33 | 88.79 | 88.79 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 85.33 | 88.79 | 88.79 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗琪惠 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 独子费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水库事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障单位1名事业人员2022年度独子费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障项目正常推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何友科 |  |  |  |  | 财务负责人：何剑英 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 定额公用经费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水库事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算2022年，该预算项目资金按需支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 |  | 次 | 0 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 |  | % | 0 | 30 | 30 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 |  | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 |  | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障单位日常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何友科 |  |  |  |  |  | 财务负责人：何剑英 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2023年工资性支出（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水库事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障单位6名事业人员2022年度工资性支出。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 55.89 | 57.58 | 57.58 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 55.89 | 57.58 | 57.58 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障单位日常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 各类保险及住房公积金单位缴费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水库事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障单位6名事业人员2022年度基本养老保险缴费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 19.31 | 19.72 | 19.72 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 19.31 | 19.72 | 19.72 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何友科 |  |  |  |  |  | 财务负责人：何剑英 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 考核目标绩效奖（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水库事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障单位6名事业人员2022年度目标绩效奖缴费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何友科 |  |  |  |  | 财务负责人：何剑英 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000008964419-2020年中央水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 目标1：完成广元市朝天区水利局山洪灾害监测预警信息系统运行维护1项； 目标2：完成2022年朝天区山洪灾害监测预警信息系统汛前设备检修服务1项； 目标3：完成朝天区山洪灾害监测预警系统预警广播、遥测站点、干网通讯服务1项。 |  |  |  |  | 完成广元市朝天区水利局山洪灾害监测预警信息系统运行维护1项； 完成2022年朝天区山洪灾害监测预警信息系统汛前设备检修服务1项； 完成朝天区山洪灾害监测预警系统预警广播、遥测站点、干网通讯服务1项。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统运行维护 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统运行失误率 | ≤ | 5 | % | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 平台维护时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 山洪灾害监测预警系统野外监测站点光伏电源覆盖率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业务人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 25 | 万元 | 25 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：任民 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年小型水库设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 维修养护6座水库。 |  |  |  |  | 维修养护6座水库。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 47.91 | 47.91 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 47.91 | 47.91 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修养护水库数量 | ＝ | 6 | 座 | 6 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 截至2022年底，建设任务完成比例（%） | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 完工后发挥经济效益 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目区新增粮食生产能力 | ≥ | 5 | 吨 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 水库大坝、水库管理范围环境卫生状况 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 标 项目资金支出在控制范围内 | ≤ | 50 | 万元 | 48 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：贾伟 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年山洪灾害防治措施工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 目标1：完成广元市朝天区水利局山洪灾害监测预警信息系统运行维护1项； 目标2：完成2022年朝天区山洪灾害监测预警信息系统汛前设备检修服务1项； 目标3：完成朝天区山洪灾害监测预警系统预警广播、遥测站点、干网通讯服务1项 |  |  |  |  | 完成广元市朝天区水利局山洪灾害监测预警信息系统运行维护1项； 完成2022年朝天区山洪灾害监测预警信息系统汛前设备检修服务1项； 完成朝天区山洪灾害监测预警系统预警广播、遥测站点、干网通讯服务1项 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害监测预警信息系统运行维护 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 按国家标准、水利行业标准执行 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年1-12月 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害监测预警系统预警避险率 | ≤ | 99 | % | 99 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金结转数 | ≤ | 25 | 万元 | 25 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：任民 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2023年预算项目—龙洞背水厂遗留经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完善龙洞背水厂供水设施 |  |  |  |  | 完善龙洞背水厂供水设施 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 | 0 | 该资金结转下年度支付 |
|  | 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 龙洞背水厂设备检修维护 | ≥ | 4 | 场次 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 龙洞背水厂设备正常运行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保障龙洞背水厂供水覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 保障供水设施运行周期：2023年1月—12月 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 龙洞背水厂供水收入 | ≥ | 50 | 万元 | 50 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 制水水资源节约率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障龙洞背水厂供区内水质合格、居民饮水得到保障。 | 定性 | 优良中差 | 年 | 良 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对供水工作的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 龙洞背水厂设备检修维护成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蔺开平 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2023年预算项目—水旱灾害防御经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障山洪灾害监测预警系统正常运行、19个野外山洪灾害点视频站点正常运行。 |  |  |  |  | 保障山洪灾害监测预警系统正常运行、19个野外山洪灾害点视频站点正常运行。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 16.00 | 16.00 | 10.00 |  |  | 62.50% | 10 | 6.3 | 财政资金紧张，未全额安排该项目款项。 |
|  | 其中：财政资金 | 16.00 | 16.00 | 10.00 |  |  | 62.50% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障山洪灾害监测预警系统运行 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 野外视频站点正常运行 | ≥ | 19 | 个 | 19 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 平台维护质量符合水利行业标准 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 平台维护时效：2023年01月-2023年12月 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害监测预警系统野外监测站点光伏电源覆盖率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进地区生态和谐发展、保障群众生命财产安全 | 定性 | 优良中差 | 年 | 良 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对防汛减灾工作的满意度达 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 16 | 万元 | 10 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.3 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：任民 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2023年预算项目—河长制工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 目标1：根据区乡（镇）村三级河段长人员变动，及时更新维修河湖长制公示牌，目标2：确保河长制巡河平台正常运行。 |  |  |  |  | 已根据区乡（镇）村三级河段长人员变动，及时更新维修河湖长制公示牌；全年河长制巡河平台正常运行。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 10.00 | 10.00 | 5.00 |  |  | 50.00% | 10 | 5 | 财政资金紧张，未全额安排该项目款项。 |
|  | 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 5.00 |  |  | 50.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更新维修公示牌数 | ≥ | 130 | 个 | 130 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 区级河段长手机巡河APP 系统维护 | ≥ | 28 | 台 | 28 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合规范，通过验收，确保河长制工作正常开展 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 河长制工作时效：2023年1月—12月 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学合理利用和管理河湖资源,确保防洪安全、河势稳定和水生态环境安全。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 切实提高人民群众对河湖管理及水生态环境保护意识，维护河湖水生态安全，助推绿色经济发展 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：任民 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年度小型水库雨水情测报及安全监测（地方一般债券） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 计划完成5座小型水库建设安装雨水情报自动化监测设施（监测要素包括降雨量、库水位、视频监视等），3座小型水库安装大坝安全监测设施（监测内容包括大坝渗流量、渗流压力、变形等）。 |  |  |  |  | 已完成5座小型水库建设安装雨水情报自动化监测设施（监测要素包括降雨量、库水位、视频监视等），3座小型水库安装大坝安全监测设施（监测内容包括大坝渗流量、渗流压力、变形等）。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设安全监测设施 | ≥ | 3 | 座 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 建设雨水情报水库数量 | ≥ | 5 | 座 | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月前完成率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 完工后发挥经济效益 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增加就业人口 | ≥ | 20 | 人数 | 20 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金结转数 | ＝ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：贾伟 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 森林植被恢复费用（羊木段、中子段堤防） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 拨付广坪河羊木段防洪治理工程、潜溪河中子段防洪治理工程森林植被恢复费。取得中子段堤防、羊木段堤防治理工程林地审批相关手续 |  |  |  |  | 拨付广坪河羊木段防洪治理工程、潜溪河中子段防洪治理工程森林植被恢复费。已取得中子段堤防、羊木段堤防治理工程林地审批相关手续 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 24.24 | 24.24 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 24.24 | 24.24 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳森林植被恢复费工程项目 | ＝ | 2 | 项 | 2 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照批复手续及时交付森林植被恢复费 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年4月前缴纳 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 林地恢复手续审批后，有效推进堤防工程建设，美化环境、防止汛期滑坡，提高工程进度。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施区域范围老百姓满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 羊木段堤防治理工程植被恢复费 | ≤ | 2.5998 | 万元 | 2.5998 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 中子段堤防治理工程植被恢复费 | ≤ | 21.636 | 万元 | 21.636 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨帆 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2023年水旱灾害风险普查中小河流洪水淹没图编制费（本级预算） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成区内（南河、广坪河、潜溪河、安乐河）4条河流水旱灾害风险普查洪水淹没图编制任务 |  |  |  |  | 完成区内（南河、广坪河、潜溪河、安乐河）4条河流水旱灾害风险普查洪水淹没图编制任务 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 取得区内4条河流洪水淹没图编制数 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成区内4条河流淹没图编制任务并通过审查 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 取得淹没图时效：2023年8月 | ＝ | 8 | 月 | 8 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成区内4通过本次普查成果，可为为山丘区中小河流防洪减灾应对措施的提出及加强灾后救助和风险评估提供科学依据，并减少灾害损失。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 全面摸清我区水旱灾害风险隐患底数，查明重点区域防洪抗旱能力，支撑防洪减灾决策和水旱灾害防御。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 淹没图编制费 | ≤ | 25 | 万元 | 25 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：任民 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2023年朝天区农田水利灌溉发展规划编制费（本级预算） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 编制2023-2035年朝天区农田灌溉发展规划（双峡湖水库灌区、云雾山水库灌区、小型灌区规划及农田灌溉面积一张图） |  |  |  |  | 编制2023-2035年朝天区农田灌溉发展规划（双峡湖水库灌区、云雾山水库灌区、小型灌区规划及农田灌溉面积一张图） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农田灌溉发展规划报告书 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 农田灌溉面积编织图 | ＝ | 1 | 张 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 中型灌区灌溉规划数 | ＝ | 2 | 处 | 2 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 根据四川省全省农田灌溉发展规划编制工作的通知（川水函（2023）216号）要求完成质量文件 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年7月-8月 | ＝ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为改善朝天区农田灌溉能力，增加农民收入,促进农村经济社会快速发展打下基础。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 持续稳定粮食生产能力、进一步夯实保障国家粮食安全水利基础 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务业主满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 25 | 万元 | 25 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李忠琴 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 朝天区2023年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成朝天区2023年山洪危险区基层责任人履职补贴85人。 |  |  |  |  | 已全面完成朝天区2023年山洪危险区基层责任人履职补贴85人资金拨付 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过一卡通信息系统，全面发放到位； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 32.00 | 30.60 |  |  | 95.63% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 32.00 | 30.60 |  |  | 95.63% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 山洪危险区基层责任人履职补贴 | ＝ | 85 | 人 | 85 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 危险区责任人协议履职期限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 按山洪灾害危险区责任人履职综合考核表确认质量 | 定性 | 优秀/合格/不合格 |  | 优秀 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进地区生态和谐发展、保障群众生命财产安全。 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻山洪灾害对人民生命的威胁，避免人员伤亡。 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 责任人满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 按《四川省山洪灾害危险区责任人管理办法》控制成本，确定基层责任人履职补贴具体标准 | ＝ | 3600 | 元/人年 | 3600 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本次自评得分100分，通过山洪危险区基层责任人履职补贴发放，进一步加强了山洪灾害危险区的管理，减轻山洪灾害对人民生命的威胁，避免人员伤亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：任民 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 嘉陵江朝天区域江河治理项目前期费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成朝天一级生态闸坝工程前期工作相关设计费用。 1、提供工程淹没区宝成铁路加固防护初步设计方案、2、提供加固防护施工图及施工图审核意见书。3、提供该项目可行性研究报告1份，并通过水利厅技术审查后取得发改委批复。 |  |  |  |  | 铁路加固初步设计方案已通过西安铁路局审查，施工图审核意见已完成。闸坝可研报告及初步设计文件已通过省水利厅，市发改委审查并取得批复。截至目前闸坝项目已完工。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 四川省广元市嘉陵江朝天区域江河治理项目朝天一级生态闸坝工程淹没区宝成铁路加固防护工程位于嘉陵江朝天城区干流河段，防护加固位置为4段747.9米，防护方式采用坡面防护、挡土墙、抗滑桩等形式。工程总投资为2500万元。我局委托中铁第五勘察设计院集团有限公司编制《广元嘉陵江朝天区生态闸坝建设宝成铁路加固防护工程》，西安铁路局以《中国铁路西安局集团有限公司关于嘉陵江八庙沟水电站、广元嘉陵江朝天区生态闸坝工程涉及铁路有关问题的复函》（西铁总鉴函【2020】64号）形式正式批复了。委托中铁路西安勘察设计研究院有限公司对其进行施工审查，目前已完成图审并出具相关报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 180.00 | 180.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 180.00 | 180.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制工程淹没区宝成铁路加固防护初步设计方案 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制施工图、施工图审核意见 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制可行性研究报告 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 按照铁路行业标准完成相关设计并取得相关批复及时率 | ≥ | 90 | % | 60 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 本设计在203年11月底之前全部取得 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后，能够确保城区生态闸坝达到蓄水条件，并且保证宝成铁路的运行安全。提升城区整体环境。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效解决河段滩涂裸露、杂草丛生、部分河段水土流失、部分滩地内污染严重、滨河基本无绿地等等问题。 | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对生态闸坝建设满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 初步设计费 | ≤ | 170.46 | 万元 | 170.46 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工图审核费 | ≤ | 9.54 | 万元 | 9.54 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 截至目前，嘉陵江江河治理项目前期工作已全面完成，项目与2020年11月正式开工建设，工程建成后特别是生态闸的实施，在河段形成成片水面，改善了嘉陵江朝天区河段枯水期水环境，完善了朝天区旅游体系；项目对多个河段滩地河岸进行治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何勇志 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 省级大中型水库移民后期扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水利局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 菜籽坝社区环境整治项目：浆砌堡坎639m3，C25混凝土路面硬化341.42m3，路面绿化348m2，栽植桂花树69棵 |  |  |  |  | 完成菜籽坝社区环境整治项目：浆砌堡坎639m3，C25混凝土路面硬化341.42m3，路面绿化348m2，栽植桂花树69棵 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目建设由各乡镇牵头，项目实施地村民委员会成立项目实施委员会具体实施。建设浆砌堡坎639m3，C25混凝土路面硬化341.42m3，路面绿化348m2，栽植桂花树69棵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 48.02 | 24.07 |  |  | 50.13% | 10 | 5 | 资金下达时间较晚导致执行率低。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 48.02 | 24.07 |  |  | 50.13% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 栽植桂花树 | ≥ | 69 | 棵 | 69 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 浆砌堡坎 | ≥ | 639 | 平方米 | 639 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 路面绿化 | ≥ | 348 | 平方米 | 348 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 截止当年3月底项目完工率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改善项目区人居环境 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围之内 | ≤ | 48.02 | 万元 | 48.02 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 本次自评得分95分，通过移民后扶政策和移民后扶项目的实施，极大的改善了移民生产生活条件，增加了移民收入，提升了移民满意度，促进了移民区和移民安置区社会和谐稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是部分项目实施周期过长，主要原因是资金下达时间较晚，部分库区交通不便，施工周期较长导致。二是资金拨付率低，主要原因是资金争取还不到位，争取力度还不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 下一步将加大项目实施、管理、检查力度，加大项目资金争取、拨付力度，加快项目实施进度，及时对完工项目进行验收，督促报账、实施资料进一步规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张勇 |  |  |  |  | 财务负责人：蔺开平 |  |  |  |  |  |

- 附件2

2023年预算项目

—水旱灾害防御经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年，下达2023年预算项目—水旱灾害防御经费16万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。保障山洪灾害监测预警系统正常运行、19个野外山洪灾害点视频站点正常运行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括保障山洪灾害监测预警系统正常运行、19个野外山洪灾害点视频站点正常运行。

3．评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取行业主管部门建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及到位。截止2024年6月1日，水旱灾害防御经费实际到位资金16万元。资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。截止2023年12月31日，水旱灾害防御经费实际到位资金16万元。实际支出10万元。资金开支范围符合行业要求，支付标准及进度符合合同约定，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，机构设置合理。管理过程中，评价项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1.项目组织架构及实施流程。局党组高度重视水旱灾害防御工作，成立了由局党组书记、局长任组长，局党组成员任副组长，业务股室和相关股室负责人为成员的防汛抗旱工作领导小组。领导小组办公室设在区河道管理站。由区河道管理站具体负责组织实施。

2.项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。项目资金由局财务股具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，确保项目质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。全面完成保障山洪灾害监测预警系统正常运行、19个野外山洪灾害点视频站点正常运行。

（二）项目效益情况。水旱灾害防御经费确保了山洪灾害监测预警信息平台的正常运行，为防汛减灾工作和水旱灾害防御工作提供了坚实的信息技术支撑，为在防汛减灾和水旱灾害防御工作中领导决策提供了第一信息，最大限度减少了因水旱灾害造成的损失，确保了人民群众生命财产安全，为经济社会和谐发展提供了坚实的水安全保障基础。

四、问题及建议

（一）评价结论。通过该项目的实施，全面保障山洪灾害监测预警系统正常运行、19个野外山洪灾害点视频站点正常运行。为水旱灾害防御工作提供了坚强的技术保障。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

2023年度朝天区2023年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年，下达朝天区2023年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴32万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。完成朝天区2023年山洪危险区基层责任人履职补贴85人。

2．项目应实现的具体绩效目标，完成朝天区2023年山洪危险区基层责任人履职补贴85人。

3．评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取行业主管部门建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及到位。截止2024年6月1日，朝天区2023年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴32万元，资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。截止2023年12月31日，朝天区2023年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴32万元，实际支出30.6万元。资金开支范围符合行业要求，支付标准及进度符合合同约定，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，机构设置合理。管理过程中，评价项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1.项目组织架构及实施流程。局党组高度重视水旱灾害防御工作，成立了由局党组书记、局长任组长，局党组成员任副组长，业务股室和相关股室负责人为成员的防汛抗旱工作领导小组。领导小组办公室设在区河道管理站。由区河道管理站具体负责组织实施。

2.项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。项目资金由局财务股具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，确保项目质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。全面完成朝天区2023年山洪危险区基层责任人履职补贴85人发放。

（二）项目效益情况。成朝天区2023年山洪危险区基层责任人履职补贴85人发放，为防汛减灾工作和水旱灾害防御工作提供了坚实的信息技术支撑，为在防汛减灾和水旱灾害防御工作中领导决策提供了第一信息，最大限度减少了因水旱灾害造成的损失，确保了人民群众生命财产安全，为经济社会和谐发展提供了坚实的水安全保障基础。

四、问题及建议

（一）评价结论。全面完成朝天区2023年山洪危险区基层责任人履职补贴85人发放。，为水旱灾害防御工作提供了坚强的人员保障。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

2023年水旱灾害风险普查中小河流洪水淹没图编制费（本级预算）

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年，下达2023年水旱灾害风险普查中小河流洪水淹没图编制费（本级预算）25万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。全面完成区内（南河、广坪河、潜溪河、安乐河）4条河流水旱灾害风险普查洪水淹没图编制任务。

2．项目应实现的具体绩效目标，全面完成区内（南河、广坪河、潜溪河、安乐河）4条河流水旱灾害风险普查洪水淹没图编制任务。

3．评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取行业主管部门建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止2024年6月1日，2023年水旱灾害风险普查中小河流洪水淹没图编制费（本级预算）25万元，资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。截止2023年12月31日，2023年水旱灾害风险普查中小河流洪水淹没图编制费（本级预算）25万元，实际支出25万元。资金开支范围符合行业要求，支付标准及进度符合合同约定，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，机构设置合理。管理过程中，评价项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1.项目组织架构及实施流程。局党组高度重视水旱灾害防御工作，成立了由局党组书记、局长任组长，局党组成员任副组长，业务股室和相关股室负责人为成员的防汛抗旱工作领导小组。领导小组办公室设在区河道管理站。由区河道管理站具体负责组织实施。

2.项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。项目资金由局财务股具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，确保项目质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。全面完成区内（南河、广坪河、潜溪河、安乐河）4条河流水旱灾害风险普查洪水淹没图编制任务。

（二）项目效益情况。区内（南河、广坪河、潜溪河、安乐河）4条河流水旱灾害风险普查洪水淹没图的编制，为防汛减灾工作和水旱灾害防御工作提供了坚实的信息技术支撑，为在防汛减灾和水旱灾害防御工作中领导决策提供了第一信息，最大限度减少了因水旱灾害造成的损失，确保了人民群众生命财产安全，为经济社会和谐发展提供了坚实的水安全保障基础。

四、问题及建议

（一）评价结论。全面完成区内（南河、广坪河、潜溪河、安乐河）4条河流水旱灾害风险普查洪水淹没图编制任务，为水旱灾害防御工作提供了坚强的技术保障。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

2023年预算项目—水保安全保障规划经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据市委、市政府办公室《关于切实做好“十四五”发展规划编制工作的通知》（广委办函〔2020〕2号）、市水利局《关于切实做好“十四五”水利相关规划编制工作的通知》（

广水〔2020〕15号）精神。区水利局高度重视，立即委托四川水方工程勘测设计有限公司编制规划，于2022年9月通过区政府常务会审查，2022年10月1日广元市朝天区人民政府以《广元市朝天区人民政府关于印发广元市朝天区“十四五”水安全保障规划的通知》（广朝府发〔2022〕27号）文件正式下达规划通知。

- 本项目属本级财政预算项目，共计19.8万元，主要用于编制《广元市朝天区“十四五”水安全保障规划》。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：《广元市朝天区“十四五”水安全保障规划》，对水利发展目标进行了量化，提出了城镇防洪标准达标率、乡镇防洪标准达标率、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、全区用水总量、城市供水保障达标率、农村集中供水普及率、城市管网漏损率、城市饮用水源地水质达标率等11项指标。

2．项目应实现的具体绩效目标：完成《广元市朝天区“十四五”水安全保障规划》编制，并取得批复。

3．经自查，《广元市朝天区“十四五”水安全保障规划》

项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

（一）前期准备

我区在分解下达资金计划的同时，要求各相关单位同时报送本项目绩效目标，按照一次申报定目标、一张蓝图绘到底的要求严格审核、审查。

（二）组织过程

落实区级部门、乡镇、村项目理事会等各方管理责任，突出过程管理，狠抓项目规划、实施、验收、资金拨付、移交管护等环节，确保项目建成合格工程、优质工程。

（三）分析评价

本次自评佐证材料较齐全，基础数据较准确，评价结果较为真实，自评得分95分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及到位。

2023年，本级预算资金已到位18.9万元。

2.资金使用。截至目前，我局已支付项目资金10万元，资金开支范围、标准及支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

本项目严格执行预算管理办法，由区水利局对项目资料进行审核，区财政局在预算批准范围内进行国库集中支付，确保专款专用，确保资金安全。项目资金管理做到了科学规范、公开透明、统筹安排、定向使用、强化监督、绩效挂钩的原则。

（三）项目组织实施情况

- 本2021年6月编制完成了规划（送审稿），2021年7月印发《关于征求<朝天区“十四五”水安全保障规划>修改意见和建议的函》，充分征求各乡镇、区级有关部门各乡镇意见，结合各方建议，反复修改完善。于2021年11月组织开展了专家咨询论证，完成了与市、区两级规划《纲要》的衔接审查，并于2022年9月通过区政府常务会审查，2022年10月1日广元市朝天区人民政府以《广元市朝天区人民政府关于印发广元市朝天区“十四五”水安全保障规划的通知》（广朝府发〔2022〕27号）文件正式下达规划通知。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成《广元市朝天区“十四五”水安全保障规划》，2022年10月1日广元市朝天区人民政府以《广元市朝天区人民政府关于印发广元市朝天区“十四五”水安全保障规划的通知》（广朝府发〔2022〕27号）文件正式下达规划通知。

（二）项目效益情况。《规划》对水利发展目标进行了量化，提出了城镇防洪标准达标率、乡镇防洪标准达标率、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、全区用水总量、城市供水保障达标率、农村集中供水普及率、城市管网漏损率、城市饮用水源地水质达标率等11项指标。

四、问题及建议

（一）评价结论。本次自评佐证材料较齐全，基础数据较准确，评价结果较为真实，自评得分95分。

（二）相关建议。下一步我区将加大项目实施、管理、检查力度，加大项目资金争取、拨付力度，加快项目实施进度，及时对完工项目进行验收，督促报账、实施资料进一步规范。。

2022年中央水利资金—潜溪河中子段防洪治理工程支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该工程于2020年9月22日，区发展和改革局以《关于四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程建议书的批复》（广朝发改项目〔2020〕221号）对本工程立项，估算总投资3580万元。2021年10月18日，区水利局以《关于印发四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程初步设计报告的批复》（

广朝水〔2021〕83号）对本工程进行了初设批复，批复投资3403.90

万元。

- 四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程行业主管部门是朝天区水利局，项目法人为广元市朝天区水利工程建设管理站，该站为朝天区水利局管理的事业单位。朝天区人民政府以广朝府发〔2017〕10号文件明确该站为朝天区中小型公益性水利工程建设项目法人单位。该站内设综合部、财务部、工程部、质量部、安全维稳部，满足项目建设推进需要，明确了各部的职能职责。该工程项目资金为中央水利发展资金，项目法人实行专款专用，制定了财务管理制度，明确了资金管理办法、资金分配的原则、使用条件等做了相应的规范。

（二）项目绩效目标。

- 本工程综合治理河道长度为7.60km，新建堤防7段共计5.351km(其中左岸4段3.606km，右岸3段1.745km),河道清淤疏浚10段共计2.747km，新建排涝涵管16处、箱涵3处。

- 2023年综合治理河道长度为7.60km，新建堤防7段共计5.351km,河道清淤疏浚10段共计2.747km，新建排涝涵管18处、箱涵3处。已圆满完成本项目建设任务，申报目标与实际施工推进基本一致，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

- 按照科学规范、公开公正、分级分类，绩效相关原则，采用分析评价和结合实际方法进行绩效评价。前期准备充分，组建了局自评领导小组，由局财务股负责牵头推动、督促协调，各业务股室积极配合，在评价中采取定量与定性相结合，分析项目管理情况和资金效益，把握核心绩效指标，根据结果进行综合评价，确保评价的整体质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本工程资金来源主要为争取中省水利发展资金，中省补助外的项目资金由区财政自筹解决。

2.资金到位。2023年实际到中央水利发展资金2187万元。

- 3.资金使用。截止评价时，本工程实际支出中央水利发展资金2093.95万元。

（二）项目财务管理情况

- 本工程财务管理基本规范，资金支付严格按照支出程序执行，项目法人（广元市朝天区水利工程建设管理站）内设财务部，配备财务人员2名。按照《国有建设单位会计制度》对工程建设资金实行了专账核算，专人管理，开设了银行存款专户。财政资金拨付实行层层审批，工程建设资金由施工等单位提出申请，经项目法人确认审核后，报区行业和财政主管部门批准后由区国库集中支付。在资金管理中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。本工程成立了工程建设指挥部，项目法人健全了内部机构设置，站内设综合部、财务部、工程部、质量部、安全维稳部，满足项目建设推进需要，明确落实人员职能职责分工。

2.项目管理情况。在项目实施中，严格按照项目建设管理程序实施，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。项目法人建立完善了质量控制、安全生产、计量支付等项目管理制度，目前各项制度执行良好。

3.项目监管情况。在项目建设中，区发改、水利等主管部门不定期深入项目了解工程推进情况，区水利局对每笔资金支出均审核把关，建设单位委托第三方造价咨询公司全程开展跟踪审计。上级主管部门对该项目监督监管基本到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 本工程综合治理河道长度为7.60km，新建堤防7段共计5.351km,河道清淤疏浚10段共计2.747km，新建排涝涵管18处、箱涵3处。已圆满完成本项目建设任务，申报目标与实际施工推进基本一致，合理可行。

（二）项目效益情况。本工程于2023年12月底全面完工，2023年项目效益主要体现在社会效益和群众满意度上，2023年本该工程新增劳动务工人数达45人，工程建设当地群众满意度为97%。

四、问题及建议

（一）评价结论。按照相关要求、指标评价，2023年四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程能够按规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益。经评价，2023年四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程支出绩效评价总体良好。

- （二）存在的问题。主要存在区级资金保障不到位问题。本工程已下达并到位中央水利发展资金2187万元，已到位资金占概算总投资的64.25%。但目前工程仅支付资金655.45万元，根据施工进度及相关合同约定，目前还应支付资金约743.57万元。由于资金保障不到位，导致群众占地补偿资金迟迟未兑付已多次阻工，同时施工进度款得不到保障，对工程施工进度造成一定影响。

- （三）相关建议。建议区级相关部门加大对本工程资金调拨力度，全力保障工程建设资金，确保工程进度款及时支付至承包单位，营造良好的营商环境。

广坪河羊木段防洪治理工程（一般债券）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该工程于2020年9月22日，区发展和改革局以《关于四川省朝天区广坪河羊木段防洪治理工程项目建议书的批复》（广朝发改项目〔2020〕222号）对本工程立项，估算总投资3580万元。2021年10月18日，区水利局以《关于印发四川省朝天区广坪河羊木段防洪治理工程初步设计报告的批复》（

广朝水〔2021〕84号）对本工程进行了初设批复，批复投资为3634.39万元。

- 四川省朝天区广坪河羊木段防洪治理工程行业主管部门是朝天区水利局，项目法人为广元市朝天区水利工程建设管理站，该站为朝天区水利局管理的事业单位。朝天区人民政府以广朝府发〔2017〕10号文件明确该站为朝天区中小型公益性水利工程建设项目法人单位。该站内设综合部、财务部、工程部、质量部、安全维稳部，满足项目建设推进需要，明确了各部的职能职责。该工程项目资金为中央水利发展资金，项目法人实行专款专用，制定了财务管理制度，明确了资金管理办法、资金分配的原则、使用条件等做了相应的规范。

（二）项目绩效目标。

- 本工程综合治理河道长度为7.50km，新建堤防3668m，河道疏浚3670m，新建下河梯步6处，排涝工程8处。施工总工期8个月。

- 2023年综合治理河长7.5km，采用的措施为新建堤防及河道疏浚，其中拟新建堤防3573.86m，河道疏浚3670m（包括新建右岸堤防1631.63m,新建左岸堤防1942.6m），新建下河梯步9处，下河道路4处，排涝工程21处。已圆满完成本项目建设任务，申报目标与实际施工推进基本一致，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

- 按照科学规范、公开公正、分级分类，绩效相关原则，采用分析评价和结合实际方法进行绩效评价。前期准备充分，组建了局自评领导小组，由局财务股负责牵头推动、督促协调，各业务股室积极配合，在评价中采取定量与定性相结合，分析项目管理情况和资金效益，把握核心绩效指标，根据结果进行综合评价，确保评价的整体质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本工程资金来源主要为争取中省水利发展资金，中省补助外的项目资金由区财政自筹解决。

2.资金到位。2023年实际到位一般债券资金800万元。

- 3.资金使用。截止评价时，本工程实际支出一般债券资金800万元。

（二）项目财务管理情况

- 本工程财务管理基本规范，资金支付严格按照支出程序执行，项目法人（广元市朝天区水利工程建设管理站）内设财务部，配备财务人员2名。按照《国有建设单位会计制度》对工程建设资金实行了专账核算，专人管理，开设了银行存款专户。财政资金拨付实行层层审批，工程建设资金由施工等单位提出申请，经项目法人确认审核后，报区行业和财政主管部门批准后由区国库集中支付。在资金管理中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。本工程成立了工程建设指挥部，项目法人健全了内部机构设置，站内设综合部、财务部、工程部、质量部、安全维稳部，满足项目建设推进需要，明确落实人员职能职责分工。

2.项目管理情况。在项目实施中，严格按照项目建设管理程序实施，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。项目法人建立完善了质量控制、安全生产、计量支付等项目管理制度，目前各项制度执行良好。

3.项目监管情况。在项目建设中，区发改、水利等主管部门不定期深入项目了解工程推进情况，区水利局对每笔资金支出均审核把关，建设单位委托第三方造价咨询公司全程开展跟踪审计。上级主管部门对该项目监督监管基本到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 2023年综合治理河长7.5km，采用的措施为新建堤防及河道疏浚，其中拟新建堤防3573.86m，河道疏浚3670m（包括新建右岸堤防1631.63m,新建左岸堤防1942.6m），新建下河梯步9处，下河道路4处，排涝工程21处。

（二）项目效益情况。本工程于去年6月30日全面完工，2023年项目效益主要体现在社会效益和群众满意度上，2023年本该工程新增劳动务工人数达40人，工程建设当地群众满意度为98%。

四、问题及建议

（一）评价结论。按照相关要求、指标评价，2023年四川省朝天区广坪河羊木段防洪治理工程能够按规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益。经评价，2023年四川省朝天区广坪河羊木段防洪治理工程支出绩效评价总体良好。

- （二）存在的问题。本项目资料不够完善，存在项目工程完工后，验收不及时的问题。

- （三）相关建议。建议区级相关部门加大对本工程资金调拨力度，全力保障工程建设资金，确保工程进度款及时支付至承包单位，营造良好的营商环境。

广元市朝天区城镇供水工程

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该工程于2020年5月18日，区发展和改革局以《关于广元市朝天区城镇供水工程可行性研究报告的批复》（广朝发改项目〔2020〕136号）对本工程立项，建设规模为新建水厂3座，总供水规模为16000m3/d,并配套相关附属设施。估算总投资20524万元。

2022年6月2日，区发展和改革局以《关于同意广元市朝天区城镇供水工程分期建设的通知》（广朝发改项目〔2022〕185号）同意本项目分三期建设，其中:一期建设内容为新建云雾山镇供水工程，规模为5000m/d，概算总投资为8524.46万元;二期建设内容为新建大滩镇供水工程，规模为1000m/d，概算总投资为1101.35万元;三期建设内容为新建双峡湖供水工程，规模为10000m/d，概算总投资为9205.64万元。2023年下达我局的建设任务为大滩供水工程。

- 广元市朝天区城镇供水工程（大滩供水工程）行业主管部门是朝天区水利局，项目法人为广元市朝天区明月水务投资有限公司，该司为朝天区水利局管理的国有企业。

（二）项目绩效目标。

- 广元市朝天区城镇供水工程大滩镇供水工程总供水规模为1050m3/d，主要新建取水工程2处、水厂1座、取水管线约12.9km、配水管网总长约3.5km，入户管网65km及配套相关附属设施，规划解决1200户，5500人饮水。

- 因在招标过程中存在质疑，导致本项目在2023年未开工建设，未能完成目标任务。

（三）项目自评步骤及方法。

- 按照科学规范、公开公正、分级分类，绩效相关原则，采用分析评价和结合实际方法进行绩效评价。前期准备充分，组建了局自评领导小组，由局财务股负责牵头推动、督促协调，各业务股室积极配合，在评价中采取定量与定性相结合，分析项目管理情况和资金效益，把握核心绩效指标，根据结果进行综合评价，确保评价的整体质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本工程资金来源为地方债券资金。

2.资金到位。2023年实际到到达债券资金1300万元。

- 3.资金使用。截止2023年年底，本工程实际支出1300万元。

（二）项目财务管理情况

- 本工程财务管理基本规范，资金支付严格按照支出程序执行，项目法人（广元市朝天区明月水务投资有限公司）内设财务部，配备财务人员2名。按照《国有建设单位会计制度》对工程建设资金实行了专账核算，专人管理，开设了银行存款专户。财政资金拨付实行层层审批，工程建设资金由施工等单位提出申请，经项目法人确认审核后，报区行业和财政主管部门批准后由区国库集中支付。在资金管理中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。本工程成立了工程建设指挥部，项目法人健全了内部机构设置，站内设综合部、财务部、工程部、质量部、安全维稳部，满足项目建设推进需要，明确落实人员职能职责分工。

2.项目管理情况。在项目实施中，严格按照项目建设管理程序实施，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。项目法人建立完善了质量控制、安全生产、计量支付等项目管理制度，目前各项制度执行良好。

3.项目监管情况。在项目建设中，区发改、水利等主管部门不定期深入项目了解工程推进情况，区水利局对每笔资金支出均审核把关，建设单位委托第三方造价咨询公司全程开展跟踪审计。上级主管部门对该项目监督监管基本到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 因在招标过程中存在质疑，导致本项目在2023年未开工建设，未能完成年度目标任务。

（二）项目效益情况。通过供水工程的实施，持续保障区域农业、乡村用水量，促进经济发展。保障农田灌溉面积，促进农民增收，同时保障大滩镇5500人的安全饮水。

四、问题及建议

（一）评价结论。按照相关要求、指标评价，2023年广元市朝天区城镇供水工程（大滩供水工程）未能如期开工，未完成年度建设任务，存在资金闲滞问题，经评价，2023年广元市朝天区城镇供水工程（大滩供水工程）支出绩效评价总体差。

- （二）存在的问题。由于招标过程中存在质疑，导致本项目在2023年未开工建设，未能完成年度目标任务，存在资金闲滞问题。

- （三）相关建议。项目开工后，业主单位将督促施工单位在确保质量与安全的前提下，制定赶工计划，加快项目建设，确保在合同工期内完成建设任务。

潜溪河转斗镇防洪治理工程（一般债券）支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况

2020年9月22日，朝天区发展和改革局印发《关于四川省广元市朝天区转斗镇防洪治理工程项目建议书的批复》（广朝发改项目〔2020〕220号）批复，主要建设内容为综合治理河长8千米，其中新建堤防3.1千米，新建护岸2.1千米。估算总投资3580万元。2021年4月30日，朝天区水利局印发《关于广元市朝天区转斗镇防洪治理工程	初步设计报告的批复》（广朝水〔2021〕29号）审查并通过初步设计，主要建设内容综合治理河长8.86km，新建堤防3653.97m，新建护岸1111.95m，河道疏浚1453m，新建排涝设施10处 ，工程总投资3306.53万元。

- 该工程主管部门为广元市朝天区水利局，广元市朝天区水利工程建设管理站为该工程项目法人，内设财务部、工程部、质量部、安全部4个机构。满足项目建设推进需要，明确了各股室的职能职责。该工程项目资金来源于上级行业资金及地方配套，项目法人实行专款专用，制定了财务管理制度，明确了资金管理办法、资金分配的原则、使用条件等做了相应的规范。

- （二）项目绩效目标。

该项目综合治理河长8.86km，新建堤防3653.97m，新建护岸1111.95m，河道疏浚1453m，新建排涝设施10处。成。初设审定工程总投资15719.47万元，总工期27个月，该工程于2022年1月正式启动开工建设。

2023年预期目标为综合治理河长8.86km，新建堤防3653.97m，新建护岸1111.95m，河道疏浚1453m，新建排涝设施10处。。经2023年施工作业，圆满完成年度建设任务，申报目标与实际施工推进一致，合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

- 按照科学规范、公开公正、分级分类，绩效相关原则，采用分析评价和结合实际方法进行绩效评价。前期准备充分，组建了项目自评领导小组，由财务股负责牵头推动、督促协调，各业务股室积极配合，在评价中采取定量与定性相结合，分析项目管理情况和资金效益，把握核心绩效指标，根据结果进行综合评价，确保评价的整体质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本工程资金来源主要为争取中省水利发展资金，中省补助外的项目资金由区财政自筹解决。

2.资金到位。2023年度实际到位资金100万元。

- 3.资金使用。截止评价时，本年度工程资金实际支出100万元。资金支付依据均按照相关合同执行，符合相关规定，但存在资金支付滞后和欠付的问题。

（二）项目财务管理情况

- 本工程财务管理基本规范，资金支付严格按照支出程序执行，项目法人内设财务股，配备财务人员2名。按照《国有建设单位会计制度》对工程建设资金实行了专账核算，专人管理，开设了银行存款专户。财政资金拨付实行层层审批，工程建设资金由施工等单位提出申请，经项目法人确认审核后，报区行业和财政主管部门批准后由区国库集中支付。在资金管理中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。本工程成立了工程建设指挥部，项目法人健全了内部机构设置，站内设综合部、财务部、工程部、质量部、安全维稳部，满足项目建设推进需要，明确落实人员职能职责分工。

2.项目管理情况。在项目实施中，严格按照项目建设管理程序实施，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。项目法人建立完善了质量控制、安全生产、计量支付等项目管理制度，目前各项制度执行良好。

3.项目监管情况。在项目建设中，区发改、水利等主管部门不定期深入项目了解工程推进情况，区水利局对每笔资金支出均审核把关，上级主管部门对该项目监督监管基本到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 综合治理河长8.86km，新建堤防3653.97m，新建护岸1111.95m，河道疏浚1453m，新建排涝设施10处，主体工程基本完工，圆满完成2023年度建设任务。

（二）项目效益情况。本工程目前为完工，2023年项目效益主要体现在社会效益和群众满意度上，2023年本该工程新增劳动务工人数达120人，工程建设当地群众满意度为97%。

四、问题及建议

（一）评价结论。经按照相关要求、指标评价，2023年潜溪河转斗镇防洪治理工程2023年项目专项预算能够按规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益。经评价，该工程支出绩效评价总体良好。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

源溪水库工程前期费用项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况

2021年1月13日，朝天区发展和改革局印发《关于四川省广元市朝天区源溪水库工程可行性研究的报告批复》（广朝发改项目﹝2021﹞5号批复，主要建设内容为及规模：新建IV等小(1)型水库一座，正常蓄水位572.50m,相应库容178万m³;死水位553.00m,相应库容7万m³;校核洪水位574.00m,总库容200万m³。水库由枢纽和灌区两部分组成。水库枢纽主要包括主副拦河大坝、溢洪道及防空取水隧洞，主副拦河大坝采用粘土心墙石渣坝，坝顶宽6米，坝顶高程574.5米，主坝坝轴线长233.23米，最大坝高33.35米，副坝坝轴线长78.23米，最大坝高34.1米。灌区工程主要包括1条干线和5条支线，管线总长9448米，渠首设计流量0.22m3/s,灌溉面积0.61万亩，并为灌区3.14万人供水。该项目估算总投资13082.88万元，其中枢纽投资11426.06万元，灌区投资1656.82万元。资金来源为区财政资金和业主统筹。

2022年4月23日，朝天区发展和改革局印发《关于同意调整广元市朝天区源溪水库可行性研究报告的通知》（广朝发改项目﹝2022﹞153号，该项目建设内容及规模变更为：新建IV等小(1)型水库1座，总库容202万m³,正常蓄水位572.50m,相应库容178万m³兴利库容171万m³;死水位553.00m,死库容7万m³;设计洪水位573.66m,校核洪水位574.13m。水库由枢纽和灌区两部分组成。枢纽工程主要包括主副大坝、溢洪道及防空取水隧洞，主副大坝采用粘土心墙石渣坝，大坝坝顶高程574.50m,坝顶上游侧设防浪墙，墙顶高程575.70m;坝顶宽6.0m,主坝坝长240.0m,最大坝高34.5m,副坝坝长90.0m,最大坝高34.5m。灌区工程主要包括1条干管和5条支管，干管总长4.73km,渠首设计流量0.25m³/s,设计灌面0.61万亩。项目建设工期由28个月调整为26个月，其中主体工程施工工期为17个月。项目估算总投资调整为15634.09万元(枢纽工程14544.06万元，灌区工程

1090.03万元),其中工程直接费用11737.01万元(枢纽工程

11035.71万元，灌区工程701.3万元)。资金来源为向上争取补助资金及业主自筹。其余事项均按原批复执行。

2022年5月30日，广元市朝天区水利局印发《关于四川省广元市朝天区源溪水库工程初步设计报告审批准予行政许可决定书》（广朝水许可决﹝2022﹞6号）。审查并通过初步设计，主要建设内容新建小（1）型水库，工程由枢纽工程和灌区工程组成，其中枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、取水隧洞等组成；设计水库总库容202万立方米，坝坝顶高程574.5米，坝顶宽6米；灌区共布置1条干管和5条支管，干管厂4.72千米，支管长4.68千米。 ，总投资15634.09万元，其中工程部分总投资11731.01万元，总工期26个月。

- 该工程主管部门为广元市朝天区水利局，广元市朝天区水利工程建设管理站为该工程项目法人，内设财务部、工程部、质量部、安全部4个机构。满足项目建设推进需要，明确了各股室的职能职责。该工程项目资金来源于上级行业资金及地方配套，项目法人实行专款专用，制定了财务管理制度，明确了资金管理办法、资金分配的原则、使用条件等做了相应的规范。

- （二）项目绩效目标。

2023年预期目标为完成源溪水库前期可行性研究与初步设计工作。经2023年开展工作，圆满完成年度建设任务，申报目标与实际施工推进一致，合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

- 按照科学规范、公开公正、分级分类，绩效相关原则，采用分析评价和结合实际方法进行绩效评价。前期准备充分，组建了项目自评领导小组，由财务股负责牵头推动、督促协调，各业务股室积极配合，在评价中采取定量与定性相结合，分析项目管理情况和资金效益，把握核心绩效指标，根据结果进行综合评价，确保评价的整体质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本工程资金来源主要为向上争取补助资金及业主自筹。

2.资金到位。2023年度实际到位资金80万元。

- 3.资金使用。截止评价时，本年度工程资金实际支出80万元。资金支付依据均按照相关合同执行，符合相关规定，但存在资金支付滞后和欠付的问题。

（二）项目财务管理情况

- 本工程财务管理基本规范，资金支付严格按照支出程序执行，项目法人内设财务股，配备财务人员2名。按照《国有建设单位会计制度》对工程建设资金实行了专账核算，专人管理，开设了银行存款专户。财政资金拨付实行层层审批，工程建设资金由施工等单位提出申请，经项目法人确认审核后，报区行业和财政主管部门批准后由区国库集中支付。在资金管理中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。本工程成立了工程建设指挥部，项目法人健全了内部机构设置，站内设综合部、财务部、工程部、质量部、安全维稳部，满足项目建设推进需要，明确落实人员职能职责分工。

2.项目管理情况。在项目实施中，严格按照项目建设管理程序实施，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。项目法人建立完善了质量控制、安全生产、计量支付等项目管理制度，目前各项制度执行良好。

3.项目监管情况。在项目建设中，区发改、水利等主管部门不定期深入项目了解工程推进情况，区水利局对每笔资金支出均审核把关，上级主管部门对该项目监督监管基本到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 完成源溪水库前期可行性研究与初步设计工作。

（二）项目效益情况。本工程目前为未开工，2023年项目效益主要体现在社会效益和服务对象满意度上，满意度达到95%。

四、问题及建议

（一）评价结论。经按照相关要求、指标评价，2023年源溪水库工程2023年项目专项预算能够按规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益。经评价，该工程支出绩效评价总体良好。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

嘉陵江三滩段防洪治理工程（一般债券）项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况

2018年8月9日，四川省发展和改革委员会印发《关于嘉陵江右岸朝天区三滩段防洪堤工程可行性研究的报告批复》（川发改农经﹝2018﹞393号批复，主要建设内容为及规模：新建堤防2.01公里。该项目估算总投资4935万元。资金来源为除争取中央资金外，其余投资由朝天区和项目业主负责筹措，工期8个月。

2019年5月17日，四川省水利厅印发《关于嘉陵江右岸朝天区三滩段防洪堤工程初步设计报告的批复》（川水函﹝2019﹞625号）。审查并通过初步设计，主要建设内容新建右岸堤防工程1971.63km，其中护坡工程180m，护脚工程230m，堤防工程1561.63m。新建左岸料场护工程406.13m.总投资4760万元，其中工程部分总投资4353.20万元，总工期8个月。

- 该工程主管部门为广元市朝天区水利局，广元市朝天区水利工程建设管理站为该工程项目法人，内设财务部、工程部、质量部、安全部4个机构。满足项目建设推进需要，明确了各股室的职能职责。该工程项目资金来源于上级行业资金及地方配套，项目法人实行专款专用，制定了财务管理制度，明确了资金管理办法、资金分配的原则、使用条件等做了相应的规范。

- （二）项目绩效目标。

2023年预期目标为新建右岸堤防工程1971.63km，其中护坡工程180m，护脚工程230m，堤防工程1561.63m。新建左岸料场护工程406.13m.。经2023年开展工作，圆满完成年度建设任务，申报目标与实际施工推进一致，合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

- 按照科学规范、公开公正、分级分类，绩效相关原则，采用分析评价和结合实际方法进行绩效评价。前期准备充分，组建了项目自评领导小组，由财务股负责牵头推动、督促协调，各业务股室积极配合，在评价中采取定量与定性相结合，分析项目管理情况和资金效益，把握核心绩效指标，根据结果进行综合评价，确保评价的整体质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本工程资金来源主要为向上争取补助资金及业主自筹。

2.资金到位。2023年度实际到位资金100万元。

- 3.资金使用。截止评价时，本年度工程资金实际支出100万元。资金支付依据均按照相关合同执行，符合相关规定，但存在资金支付滞后和欠付的问题。

（二）项目财务管理情况

- 本工程财务管理基本规范，资金支付严格按照支出程序执行，项目法人内设财务股，配备财务人员2名。按照《国有建设单位会计制度》对工程建设资金实行了专账核算，专人管理，开设了银行存款专户。财政资金拨付实行层层审批，工程建设资金由施工等单位提出申请，经项目法人确认审核后，报区行业和财政主管部门批准后由区国库集中支付。在资金管理中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。本工程成立了工程建设指挥部，项目法人健全了内部机构设置，站内设综合部、财务部、工程部、质量部、安全维稳部，满足项目建设推进需要，明确落实人员职能职责分工。

2.项目管理情况。在项目实施中，严格按照项目建设管理程序实施，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。项目法人建立完善了质量控制、安全生产、计量支付等项目管理制度，目前各项制度执行良好。

3.项目监管情况。在项目建设中，区发改、水利等主管部门不定期深入项目了解工程推进情况，区水利局对每笔资金支出均审核把关，上级主管部门对该项目监督监管基本到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 新建右岸堤防工程1971.63km，其中护坡工程180m，护脚工程230m，堤防工程1561.63m。新建左岸料场护工程406.13m.。

（二）项目效益情况。本工程目前为已完工，2023年项目效益主要体现在社会效益和服务对象满意度上，2023年本该工程新增劳动务工人数达70人，工程建设当地群众满意度为96%。

四、问题及建议

（一）评价结论。经按照相关要求、指标评价，2023年嘉陵江三滩段防洪治理工程（一般债券）2023年项目专项预算能够按规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益。经评价，该工程支出绩效评价总体良好。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

2023年水土保持专家技术评审费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报情况。根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五条规定，“在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批”。水利行政审批专业性强，为提高审批质量，在行政主管部门作出审批前增加了专家咨询程序，聘请有专业能力的单位或个人提供咨询意见。由申请人提供咨询经费，一方面增加了申请人的负担，另一方面可能影响咨询的公正性。鉴于此，水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）要求,水土保持方案技术评审费用应当纳入各级财政预算。经我局对本市及周边社会中介评估机构询价，水土保持方案技术评审费用平均为6000元/件，根据我区近年来水土保持方案技术评审情况，预估平均15件/年，2023年我局申报水土保持方案技术评审费用9万元。

项目资金批复情况。2023年区财政预算水土保持方案技术评审费共计9万元。

（二）项目绩效目标。

根据我区近年来水土保持方案技术评审情况，预估水土保持方案（报告书）平均15件/年。2023年，我局受理水土保持方案报告书技术评审申请10件。

根据水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）相关规定，水土保持方案技术评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产单位收取或变相收取技术评审费用。我局按要求将水土保持方案技术评审费用纳入财政预算并按实际发生的费用支出，符合绩效管理要求。

（三）项目自评步骤及方法

按照关于开展2023年部门整体、项目支出绩效自评工作的安排，落实专人，逐一对照《水土保持方案报告书专家技术评审费项目支出绩效自评表》和《水土保持方案报告书专家技术评审费项目支出绩效评价指标体系》中的每项指标进行自评打分并并及时撰写了项目支出绩效自评报告，上报局分管领导并审定。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

截止评价时点，实际到位水土保持方案技术评审费9万元。

2.资金使用。

截止评价时点，实际支出水土保持方案技术评审费5万元。水土保持方案技术评审费按照水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）规定，参照财政部《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》标准，依法依规按实际产生的水土保持方案技术评审费用支出。

（二）项目财务管理情况

我局建立了财务管理制度，设置了专门的机构和人员，从事会计核算及账务处理等相关工作。水土保持方案技术评审费支出严格执行财务管理制度，账目清晰，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我局明确了相关股室和工作人员，专职负责水土保持工作。水土保持方案受理后，严格按照水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）和《生产建设项目水土保持方案管理办法》规定，对水土保持方案报告书组织开展技术评审，提高了水土保持方案报告书质量，完善了因生产建设活动扰动产生的水土流失治理措施，明确了业主单位水土保持工作管理职责、对施工、监理、监测提出了水土保持要求，从源头上控制了人为水土流失。技术评审意见作为行政许可的技术支撑和基本依据。

在组织开展技术评审时，没有向生产建设单位收取或者变相收取评审费用，由我局支付给参与技术评审的专家。

2023年，受理水土保持方案报告书技术评审申请10件，实际支出水土保持方案技术评审费5万元。

针对实行承诺制管理的项目水土保持方案（水土保持方案报告表），由生产建设单位从省级水行政主管部门水土保持方案专家库中自行选取至少一名专家签署，我局不再组织技术评审。专家对签署的意见负责。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年，受理水土保持方案报告书技术评审申请10件，实际支出水土保持方案技术评审费5万元。在组织开展水土保持方案报告书技术评审时，技术评审意见作为行政许可的技术支撑和基本依据，没有向生产建设单位收取或者变相收取评审费用，由我局支付给参与技术评审的专家。同时，严格水土保持方案审批，对不符合水土保持法律法规、技术标准等要求的，一律不予许可，严守生态红线，提高了水土保持方案质量。

（二）项目效益情况

我局严格贯彻落实《水土保持法》和水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）相关规定，在组织开展技术评审时，没有向生产建设单位收取或者变相收取评审费用，由我局支付给参与技术评审的专家。同时严格水土保持方案审批，对不符合水土保持法律法规、技术标准等要求的，一律不予许可，严守生态红线。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议。

建议每年将水土保持方案技术评审费纳入年度财政预算。由于该项工作纳入了广元市人民政府对朝天区人民政府年度水土保持目标责任制考核内容，如未按规定使用水土保持补偿费，将影响我区年度水土保持目标责任制考核结果。加之我局无资金来源，为贯彻执行《水土保持法》和水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）文件规定，确保水土保持“放管服”改革工作在我区落实落地，进一步优化营商环境，恳请每年将水土保持方案技术评审费纳入年度财政预算。

2023年河长制工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

2023年，河长制工作经费支出主要包括：1. 河长制巡河平台运行维护1项。2. 全区12条河流河长制公示牌更新。

（一）项目基本情况。

因部分区级河段长工作变动，根据《四川省河湖长制条例》《广元市朝天区总河段长运行规则》相关规定和工作实际对部分区级河段长人员名单及时调整并更新河段长公示牌内容；2、按照《水利部办公厅关于印发河长制湖长制管理信息系统建设指导意见的通知》要求，由中国联合网络通信有限公司广元市分公司承担河长制信息化平台运行维护单位。合同价9.8万，确保了平台正常运行。

- （二）项目绩效目标。完成朝天区12条河流河长制公示牌更新、完成朝天区河长制巡河平台运行维护服务。

- （三）项目资金申报相符性。项目申报内容具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止2024年6月11日，资金预算10万元，实际支付5万元。

2.资金使用。截止2024年6月11日，共支付资金 万元。其中，完成河长制信息化平台运行维护项目资金支付 万元、全区12条河流河长制公示牌更新项目资金支付 万元。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我局财务管理制定健全，管理过程中，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

河长制信息化平台运行维护、全区12条河流河长制公示牌更新项目由我局组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成朝天区12条河流河长制公示牌更新、完成朝天区河长制巡河平台运行维护服务。

（二）项目效益情况

河长制信息平台的正常运行，为全区28名区级河段长巡河工作，动态掌握责任河流整体面貌提供了坚实的信息技术支撑。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无

2023年朝天区农田水利灌溉发展规划编制费（本级预算）支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。区级财政资金预算25万元，用于我区农田水利灌溉发展规划编制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：编制2023-2035年朝天区农田灌溉发展规划（双峡湖水库灌区、云雾山水库灌区、小型灌区规划及农田灌溉面积一张图）

2．具体绩效目标：2023年5月前完成农田灌溉发展规划报告书。

3．项目资金申报相符性：项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

报告编制完成后由我局组织相关专业技术人员开展方案审查，确保方案科学有效、切实可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及到位。区级财政资金预算25万元，已全部到位。

2.资金使用。截至目前，共计支出25万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项目严格按照区财政局的资金管理办法及相关财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1.项目组织架构及实施流程。局党组高度重视该项目，成立了由局党组书记、局长任组长、分管领导任副组长，业务股室和相关股室负责人为成员的工作领导小组。项目首先由我局向政府申请编制资金，通过相关程序产生编制单位具体实施，报告编制完成后由我局组织相关专业技术人员开展方案审查，审核后由我局通过财政局按实直接支付给相关编制单位。

2.项目管理情况。该项目严格按相关规定执行。资金管理严格按资金管理办法执行。

3.项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。资金由局财务股具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人配合报告编制过程中提供相关资料及现场踏勘，及时协调解决困难和问题，确保报告质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。在规定的时间内完成农田灌溉发展规划报告书。同时按照指标任务按时完成了所有工作量。

（二）项目效益情况。报告的编制为我区保障区域粮安全、增加农民收入提供支撑保。

四、问题及建议

（一）评价结论。该项目严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好。自评分为满分100分。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

嘉陵江朝天区域江河治理项目前期费用支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目属本级财政预算项目，共计180万元，主要用于嘉陵江朝天区域江河治理项目前期费用支出。

（二）项目绩效目标。

1．嘉陵江朝天区域江河治理项目前期工作共涉及9项，分别为：朝天城区一级生态闸坝工程可行性研究报告, 朝天城区一级生态闸坝工程对宝成铁路安全防护评价专题报告,洪水影响评价专题研究（工程规划同意书、防洪评价报告、）,通航论证专题报告,水生生态影响专题研究,水土保持专题报告,环境影响评价专题报告,宝成铁路防护设计, 朝天城区一级生态闸坝工程初步设计。

2．项目应实现的具体绩效目标：所有专题编制完成，并取得主管部门批复。

3．经自查，嘉陵江朝天区域江河治理项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

（一）前期准备

我区在分解下达资金计划的同时，要求各相关单位同时报送本项目绩效目标，按照一次申报定目标、一张蓝图绘到底的要求严格审核、审查。

（二）组织过程

落实区级部门方管理责任，突出过程管理，狠抓项目规划、实施、验收、资金拨付、移交管护等环节，确保项目建成合格工程、优质工程。

（三）分析评价

本次自评佐证材料较齐全，基础数据较准确，评价结果较为真实，自评得分95分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及到位。

2023年，本级预算资金已到位180万元。

2.资金使用。截至目前，我局已支付项目资金180万元，资金开支范围、标准及支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

本项目严格执行预算管理办法，由区水利局对项目资料进行审核，区财政局在预算批准范围内进行国库集中支付，确保专款专用，确保资金安全。项目资金管理做到了科学规范、公开透明、统筹安排、定向使用、强化监督、绩效挂钩的原则。

（三）项目组织实施情况

本项目于2019年6月13日取得广元市朝天区发展和改革局《关于广元市朝天区区域江河治理项目朝天一级生态闸坝工程可行性研究报告的批复》（广朝发改〔2019〕297号）文件；于2019年11月7日取得四川省水利厅《关于广元市朝天区区域江河治理项目朝天一级生态闸坝工程初步设计审查意见的函》（川水函〔2019〕1351号）文件；于2019年4月30日取得广元市自然资源局《关于朝天区区域江河治理项目朝天一级生态闸坝工程用地预审意见的函》（广自然资函〔2019〕102号）文件；于2019年11月18日取得广元市生态环境局《关于朝天区区域江河治理项目朝天一级生态闸坝工程环境影响报告书的批复》（广环审〔2019〕41号）；并于2020年7月27日完成社会投资人的招标工作，最终确定长江水利水电工程建设（武汉）有限公司（联合体成员：浙江鸿翔建设集团股份有限公司；中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司）为第一中标候选人。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至目前，嘉陵江朝天区域江河治理项目前期工作已全部完成，2020年11月，项目开工建设，目前朝天一级生态闸坝工程已完工。

（二）项目效益情况。朝天区江河治理项目实施后，特别是生态闸的实施，在河段形成成片水面，改善了嘉陵江朝天区河段枯水期水环境，完善了朝天区旅游体系；项目对多个河段滩地河岸进行治理修复，强化了区域内水环境提升和综合治理，维护了江河生态健康，符合四川省委提出美丽四川的要求。

四、问题及建议

（一）评价结论。本次自评佐证材料较齐全，基础数据较准确，评价结果较为真实，自评得分95分。

（二）相关建议。下一步我区将加大项目实施、管理、检查力度，加大项目资金争取、拨付力度，加快项目实施进度，及时对完工项目进行验收，督促报账、实施资料进一步规范。。

2023年度乡村振兴衔接补助安全人饮项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。根据区财政局下发了《关于下达2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（广朝财农〔2023〕11号）文件，下达资金200万元，用于农村饮水工程。我局积极开展2023年农村安全饮水各项工作，加强资金管理，严格执行各项规章制度，专款专用。

（二）项目绩效目标。

2023年乡村振兴衔接补助安全人饮项目共涉及9个乡镇，新建各类供水工程56处，其中集中供水工程20处，分散供水工程36处，计划巩固、解决1388户5268人饮水安全问题。

（三）项目自评步骤及方法。

首先成立绩效评价工作小组，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。其次，收集项目预算资金收支、项目立项、执行过程、产出、效果等相关资料，在此基础上设计绩效评价指标体系，确定现场访谈、问卷的抽样数量，选择合适的绩效评价方法，作出人员及工作时间安排，形成评价工作方案。本次绩效评价遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及到位。中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金下达200万元，实际使用50万元。

2.资金使用。资金使用严格按照扶贫资金有关管理要求和程序执行，资金管理规范，使用合理有效。

（二）项目财务管理情况

项目资金由省级财政下达至区财政，区财政再拨付至我局，账务核算我局统一管理，并按项目名称独立设置会计科目进行会计核算。资金收支执行财务管理制度及资金审批流程，属于“三重一大”事项范围的，经我局党组会议审议通过后，方可支付资金。

（三）项目组织实施情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1.项目组织架构及实施流程。制定了项目建设各项制度，项目招投标制度、会议制度、安全管理制度、质量监督制度等制度执行到位，项目完成后组织相关单位进行验收，验收后移交成果。

- 2.项目管理情况。对于项目组织及管理，我局相关股室负责业务管理与指导。各乡镇进行项目的具体组织管理，建立健全工程质量安全管理体系。区、乡镇两级分别组建领导小组，统一领导项目质量和安全管理工作。强化进度考核，明确责任，落实任务，定期进行目标任务考核，确保工作进度按计划进行。

- 3.项目监管情况。由水利工程质量监督站、乡镇人民政府、我局等各方互相配合，明确了项目建设各方质量安全管理职责，保障工程建设质量和安全。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成维修各类供水工程54处，巩固、解决1397户5215人饮水安全问题。与目标相比减少2处，未完成原因是人员外出务工，主动放弃建设任务，沿用原有窑池外。

（二）项目效益情况。项目实施后，有效解决了工程地点水质不达标、水量不足等问题，保障人民饮水健康，使村民能用上安全卫生的自来水，对村民身体健康有较好的影响；实现了“少量资金撬动大项目”，有效缓解曾家镇集中供水工程对资金不足的压力，提升了资金使用效率；促进了农村经济稳定增长，从而促进我区经济社会全面、协调、稳步发展，为我区构建和谐社会创造良好的条件；产生了较好的经济、政治和社会效益。

四、问题及建议

（一）评价结论。项目自评小组根据绩效目标，对项目前期、工程建设、过程管理和资金支付等情况认真开展评价，工程项目推进快，质量高，效果好，工程建成后，直接解决了5000余人的饮水问题，大大改善了一部分农村居民饮水问题，得到了上级领导和当地群众高度评价。项目资金使用规范，财务管理严格，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，未发现挤占挪用项目资金情况。工程建设过程中，农村水利股对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，确保项目质量。

（二）存在的问题。（一）乡镇主体责任落实不到位

乡镇人民政府组织村(组)委会和村集体经济组织落实农村集中供水工程运营有关制度的主体责任不到位，部分村集中供水工程移交后未建立或未落实严格的管水用水制度，个别农村集中供水工程有水时大家吃福利水，工程无法正常运行需要维修时通过上访要求政府解决，甚至个别乡镇场镇供水工程不严格征收水费，出现运行资金差口由乡财政出资。

（二）农民市场意识和公共意识差

农民认为祖祖辈辈吃水都没缴费，政府投资建设供水工程保障我用水天经地义，个别农户还因管道经过承包地、自留地、屋基地找麻烦。特别是前些年扶贫攻坚凡是供水不正常就问责水利主管部门和乡镇党委政府，只好采取“人民内部矛盾用人民币解决”的方式进行处理，助长了农民用水不缴费的观念。对水利部门推行农村集中供水工程有偿用水、村集体自我管理、自我维护改造形成了巨大障碍。

（三）政府对农村集中供水工程运营维护支持不够

农村集中供水工程建成后必须完全依靠以水养水，部分高扬程提水的农村供水工程运行十分困难，但政府缺乏专项预算进行支持，工程有小毛病就带病运行，一旦工程无法运行时责任就交给基层水利主管部门。

（三）相关建议。一是加强责任担当。各乡镇要按照属地管理和分级负责的原则，主动承担辖区农村（含乡镇场镇）人口饮水安全的主体职责。我局要负责饮水安全工程规划和建设方案的审查，组织重点集中供水工程的设计、招标和建设管理，在来年的安全人饮巩固搞好规划，并负责指导乡镇开展饮水安全工程建设和运营。

二是加强市场作用。坚持两手发力，发挥好政府与市场在解决饮水问题上的协同作用。城市供水工程、有条件的片区供水工程和集镇供水工程要积极招商引资，引入有实力的大型水务公司进行投资改造和经营管理。将村社集中供水工程纳入村集体经济资产，由村集体经济组织进行市场化运营。

双峡湖水库灌区工程2023年第二批专项债券资金项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况

2013年2月25日，四川省发展和改革委员会以《关于广元市朝天区双峡湖水库工程可行性研究报告的批复》（川发改农经〔2013〕269号）批复，主要建设内容为水库枢纽和灌区工程。估算总投资44327万元，其中：枢纽工程投资33813万元、灌区工程投资10514万元。2013年5月3日，四川省水利厅以《关于广元市朝天区双峡湖水库工程初步设计报告的批复》（川水函〔2013〕613号）审查并通过初步设计，主要建设内容为水库枢纽和灌区工程，工程总投资42332.59万元，其中：枢纽工程总投资27792.13万元、渠道工程总投资14540.45万元。

2020年6月5日，四川省发展和改革委员会以《关于调整广元市朝天区双峡湖水库工程可行性研究报告的函》（川发改农经〔2020〕464号）同意将原沿潜溪河右岸傍山高线方案调整为沿潜溪河河岸低线方案，新建一条干渠，8条有压供水管道和支管末端8座蓄水池，工程总投资由44327万元调整为44201万元，其中，枢纽工程投资33813万元，灌区工程投资10388万元，灌区工程施工总工期27个月。2020年11月25日，四川省水利厅以《关于广元市朝天区双峡湖水库工程（灌区工程）初步设计调整报告的批复》（川水函〔2020〕1730号）同意通过灌区工程设计调整，新建一条干渠，8条有压支管及支管末端蓄水池，干渠总长18.45 km，施工总工期27个月。总投资43511.60万元，其中枢纽工程投资27792.13万元，灌区工程投资为15719.47万元（注：枢纽工程与原可研、初设设计方案一致，仅调整灌区）。

- 双峡湖水库项目主管部门为广元市朝天区水利局，广元市朝天区水库事务中心（原广元市朝天区双峡湖水库管理局）为双峡湖水库项目法人，内设财务股（含办公室）、工程建设管理股、水政水资源管理股3个股室。满足项目建设推进需要，明确了各股室的职能职责。双峡湖水库工程项目资金来源于中央补助资金，省级补助资金及市区自筹资金，项目法人实行专款专用，制定了财务管理制度，明确了资金管理办法、资金分配的原则、使用条件等做了相应的规范。

- （二）项目绩效目标。

双峡湖水库灌区工程由一条长18.45km干渠和8条供水支管组成，干渠主要以有压管道和隧洞为主，由管道（总长14972.70m），7段暗渠，6座隧洞（总长5000.53m）和4座渡槽等组成。双峡湖水库灌区初设审定工程总投资15719.47万元，总工期27个月，灌区工程于2021年6月正式启动开工建设。

2022年预期目标为完成隧洞开挖5公里，完成管道铺设8公里。经2023年施工作业，圆满完成年度建设任务，申报目标与实际施工推进一致，合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

- 按照科学规范、公开公正、分级分类，绩效相关原则，采用分析评价和结合实际方法进行绩效评价。前期准备充分，组建了项目自评领导小组，由财务股负责牵头推动、督促协调，各业务股室积极配合，在评价中采取定量与定性相结合，分析项目管理情况和资金效益，把握核心绩效指标，根据结果进行综合评价，确保评价的整体质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本工程资金来源主要为争取中省水利发展资金，中省补助外的项目资金由区财政自筹解决。

2.资金到位。2023年度计划专项债券资金3200万元，实际使用资金800万元。

- 3.资金使用。截止评价时，本年度工程资金实际支出800万元。资金支付依据均按照相关合同执行，符合相关规定，但存在资金支付滞后和欠付的问题。

（二）项目财务管理情况

- 本工程财务管理基本规范，资金支付严格按照支出程序执行，项目法人内设财务股，配备财务人员2名。按照《国有建设单位会计制度》对工程建设资金实行了专账核算，专人管理，开设了银行存款专户。财政资金拨付实行层层审批，工程建设资金由施工等单位提出申请，经项目法人确认审核后，报区行业和财政主管部门批准后由区国库集中支付。在资金管理中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。本工程成立了工程建设指挥部，项目法人健全了内部机构设置，站内设综合部、财务部、工程部、质量部、安全维稳部，满足项目建设推进需要，明确落实人员职能职责分工。

2.项目管理情况。在项目实施中，严格按照项目建设管理程序实施，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。项目法人建立完善了质量控制、安全生产、计量支付等项目管理制度，目前各项制度执行良好。

3.项目监管情况。在项目建设中，区发改、水利等主管部门不定期深入项目了解工程推进情况，区水利局对每笔资金支出均审核把关，区审计局委托第三方造价咨询公司全程开展跟踪审计。上级主管部门对该项目监督监管基本到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 完成6座隧洞（5公里）贯通，干渠管道沟槽开挖、安装及回填，共安装管道8公里，主体工程基本完工，圆满完成2023年度建设任务。

（二）项目效益情况。本工程目前为在建，2023年项目效益主要体现在社会效益和群众满意度上，2022年本该工程新增劳动务工人数达90人，工程建设当地群众满意度为97%。

四、问题及建议

（一）评价结论。经按照相关要求、指标评价，2023年广元市朝天区双峡湖水库工程（灌区工程）2023年第二批专项债券资金能够按规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益。经评价，该工程支出绩效评价总体良好。

省级大中型水库移民后期扶持资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2023年，广元市财政局、广元市水利局以广财农〔2023〕10号，下达我区移民后期扶持资金48.02万元，主要用于统筹解决移民区和移民安置区基础设施建设、产业发展、乡村水务、技能培训等方面问题。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：对移民区及移民安置区实施后期扶持。

2．项目应实现的具体绩效目标：2022年移民后期扶持项目主要实施内容为：完成云雾山镇菜籽坝社区一组环境整治，浆砌堡坎639m3，C25混凝土路面硬化341.42m3，路面绿化348m2，栽植桂花树69棵。

3．经自查，大中型水库移民后期扶持项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

（一）前期准备

我区在分解下达资金计划的同时，要求各相关单位同时报送本项目绩效目标，按照一次申报定目标、一张蓝图绘到底的要求严格审核、审查。

（二）组织过程

落实区级部门、乡镇、村项目理事会等各方管理责任，突出过程管理，狠抓项目规划、实施、验收、资金拨付、移交管护等环节，确保项目建成合格工程、优质工程。

（三）分析评价

本次自评佐证材料较齐全，基础数据较准确，评价结果较为真实，自评得分95分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及到位。

2023年，广元市财政局、广元市水利局以广财农〔2023〕10号下达我区移民后期扶持资金48.02万元。

2.资金使用。截至目前，我局已支付项目资金24.07万元，资金开支范围、标准及支付依据合规合法，资金支付与预算情况有一定差距，其主要原因是资金拨付不到位。

（二）项目财务管理情况

严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持项目管理办法》组织实施和进行资金管理。严格执行移民后期扶持项目区级报账制，由区水利局对项目资料进行审核，区财政局在预算批准范围内进行国库集中支付，确保专款专用，确保资金安全。项目资金管理做到了科学规范、公开透明、统筹安排、定向使用、强化监督、绩效挂钩的原则。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

项目批复下达后，由村项目理事会负责组织实施，乡镇做好日常监管，区级部门负责抽查、检查。

2.项目管理情况。

项目完工坚持村自验、乡镇初验、区级终验验收制度，并对相关资料进行分类归档成册。项目实施管理做到了规划精准、实施有力、管理有序、验收规范。

3.项目监管情况。

在项目开工前，发布施工公告，充分发挥群众监督职能。实施过程中搞好“一事一议”程序，让移民群众充分参与，体现移民意愿。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成云雾山镇菜籽坝社区一组环境整治，浆砌堡坎639m3，C25混凝土路面硬化341.42m3，路面绿化348m2，栽植桂花树69棵。

（二）项目效益情况。通过移民后扶政策和移民后扶项目的实施，极大的改善了移民生产生活条件，增加了移民收入，提升了移民满意度，促进了移民区和移民安置区社会和谐稳定。

四、问题及建议

（一）评价结论。本次自评佐证材料较齐全，基础数据较准确，评价结果较为真实，自评得分95分。

（二）存在的问题。一是部分项目未完工，主要原因是资金下达时间较晚，部分库区交通不便，施工周期较长。二是资金拨付率低，主要原因是资金争取还不到位，争取力度还不够。

（三）相关建议。下一步我区将加大项目实施、管理、检查力度，加大项目资金争取、拨付力度，加快项目实施进度，及时对完工项目进行验收，督促报账、实施资料进一步规范。。

朝天区中央水库移民扶持资金项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2023年，广元市财政局、广元市水利局以广财农〔2023〕19号文件，下达我区移民后期扶持资金110.50万元，主要用于统筹解决移民区和移民安置区基础设施建设、产业发展、乡村水务、技能培训等方面问题。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：对移民区及移民安置区实施后期扶持。

2．项目应实现的具体绩效目标：2023年移民后期扶持项目主要实施内容为：完成157人移民后期扶持补助发放；完成宣河村二组漫水桥护脚及右岸附属引道边坡加固，土石方开挖约300m³，回填约60m³，混凝土浇筑工程约450m³，混凝土路面约160㎡。完成小安村3组公路拓宽及维修整治1.5公里，新建排水沟500米，新建堡坎挡土墙500m3。

3．经自查，大中型水库移民后期扶持项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

（一）前期准备

我区在分解下达资金计划的同时，要求各相关单位同时报送本项目绩效目标，按照一次申报定目标、一张蓝图绘到底的要求严格审核、审查。

（二）组织过程

落实区级部门、乡镇、村项目理事会等各方管理责任，突出过程管理，狠抓项目规划、实施、验收、资金拨付、移交管护等环节，确保项目建成合格工程、优质工程。

（三）分析评价

本次自评佐证材料较齐全，基础数据较准确，评价结果较为真实，自评得分95.3分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及到位。

2023年，广元市财政局、广元市水利局分别以广财农〔2023〕19号文件，下达我区移民后期扶持资金110.50万元。

2.资金使用。截至目前，我局已支付项目资金59.38万元，资金开支范围、标准及支付依据合规合法，资金支付与预算情况有一定差距，其主要原因是资金拨付不到位。

（二）项目财务管理情况

严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持项目管理办法》组织实施和进行资金管理。严格执行移民后期扶持项目区级报账制，由区水利局对项目资料进行审核，区财政局在预算批准范围内进行国库集中支付，确保专款专用，确保资金安全。项目资金管理做到了科学规范、公开透明、统筹安排、定向使用、强化监督、绩效挂钩的原则。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

项目批复下达后，由村项目理事会负责组织实施，乡镇做好日常监管，区级部门负责抽查、检查。

2.项目管理情况。

项目完工坚持村自验、乡镇初验、区级终验验收制度，并对相关资料进行分类归档成册。项目实施管理做到了规划精准、实施有力、管理有序、验收规范。

3.项目监管情况。

在项目开工前，发布施工公告，充分发挥群众监督职能。实施过程中搞好“一事一议”程序，让移民群众充分参与，体现移民意愿。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成157人移民后期扶持补助发放；完成宣河村二组漫水桥护脚及右岸附属引道边坡加固，土石方开挖约300m³，回填约60m³，混凝土浇筑工程约450m³，混凝土路面约160㎡。完成小安村3组公路拓宽及维修整治1.5公里，新建排水沟500米，新建堡坎挡土墙500m3。

（二）项目效益情况。通过移民后扶政策和移民后扶项目的实施，极大的改善了移民生产生活条件，增加了移民收入，提升了移民满意度，促进了移民区和移民安置区社会和谐稳定。

四、问题及建议

（一）评价结论。本次自评佐证材料较齐全，基础数据较准确，评价结果较为真实，自评得分95.3分。

（二）存在的问题。一是部分项目未完工，主要原因是资金下达时间较晚，部分库区交通不便，施工周期较长。二是资金拨付率低，主要原因是资金争取还不到位，争取力度还不够。

（三）相关建议。下一步我区将加大项目实施、管理、检查力度，加大项目资金争取、拨付力度，加快项目实施进度，及时对完工项目进行验收，督促报账、实施资料进一步规范。。

2022年省级大中型水库移民后期扶持资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年，广元市财政局、广元市水利局以广财农〔2022〕57号文件，下达我区移民后期扶持资金122.25万元，主要用于统筹解决移民区和移民安置区基础设施建设、产业发展、乡村水务、技能培训等方面问题。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：对移民区及移民安置区实施后期扶持。

2．项目应实现的具体绩效目标：2022年移民后期扶持项目主要实施内容为：维修中子铺社区文化广场300平方米；维修业成村水毁公路1公里；铺设菜籽坝社区沥青路面400米。

3．经自查，大中型水库移民后期扶持项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

（一）前期准备

我区在分解下达资金计划的同时，要求各相关单位同时报送本项目绩效目标，按照一次申报定目标、一张蓝图绘到底的要求严格审核、审查。

（二）组织过程

落实区级部门、乡镇、村项目理事会等各方管理责任，突出过程管理，狠抓项目规划、实施、验收、资金拨付、移交管护等环节，确保项目建成合格工程、优质工程。

（三）分析评价

本次自评佐证材料较齐全，基础数据较准确，评价结果较为真实，自评得分99.7分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022年，广元市财政局、广元市水利局以广财农〔2022〕57号文件，下达我区移民后期扶持资金122.25万元。

2.资金使用。截至目前，我局已支付项目资金119.71万元，资金开支范围、标准及支付依据合规合法，资金支付与预算情况有一定差距，其主要原因是资金拨付不到位。

（二）项目财务管理情况

严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持项目管理办法》组织实施和进行资金管理。严格执行移民后期扶持项目区级报账制，由区水利局对项目资料进行审核，区财政局在预算批准范围内进行国库集中支付，确保专款专用，确保资金安全。项目资金管理做到了科学规范、公开透明、统筹安排、定向使用、强化监督、绩效挂钩的原则。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

项目批复下达后，由村项目理事会负责组织实施，乡镇做好日常监管，区级部门负责抽查、检查。

2.项目管理情况。

项目完工坚持村自验、乡镇初验、区级终验验收制度，并对相关资料进行分类归档成册。项目实施管理做到了规划精准、实施有力、管理有序、验收规范。

3.项目监管情况。

在项目开工前，发布施工公告，充分发挥群众监督职能。实施过程中搞好“一事一议”程序，让移民群众充分参与，体现移民意愿。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成中子铺社区文化广场300平方米；维修业成村水毁公路1公里；铺设菜籽坝社区沥青路面400米。

（二）项目效益情况。通过移民后扶政策和移民后扶项目的实施，极大的改善了移民生产生活条件，增加了移民收入，提升了移民满意度，促进了移民区和移民安置区社会和谐稳定。

四、问题及建议

（一）评价结论。本次自评佐证材料较齐全，基础数据较准确，评价结果较为真实，自评得分99.7分。

（二）存在的问题。一是部分项目未完工，主要原因是资金下达时间较晚，部分库区交通不便，施工周期较长。二是资金拨付率低，主要原因是资金争取还不到位，争取力度还不够。

（三）相关建议。下一步我局将加大项目实施、管理、检查力度，加大项目资金争取、拨付力度，加快项目实施进度，及时对完工项目进行验收，督促报账、实施资料进一步规范。

2022年中央大中型水库移民后期扶持资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年，广元市财政局、广元市水利局分别以广财农〔2022〕21号、广财农〔2022〕65号等文件，分别下达我区移民后期扶持资金162.145万元、134.94万元，主要用于统筹解决移民区和移民安置区基础设施建设、产业发展、乡村水务、技能培训等方面问题。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：对移民区及移民安置区实施后期扶持。

2．项目应实现的具体绩效目标：2022年移民后期扶持项目主要实施内容为：完成三友村村道1.3公里硬化；转北村1公里组道硬化；宣河村1.2公里产业道路建设；中子铺社区山坪塘建设；建设转北村村道0.6公里；建设小安村村道3.6公里；实施菜籽坝场镇环境整治1公里。

3．经自查，大中型水库移民后期扶持项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

（一）前期准备

我区在分解下达资金计划的同时，要求各相关单位同时报送本项目绩效目标，按照一次申报定目标、一张蓝图绘到底的要求严格审核、审查。

（二）组织过程

落实区级部门、乡镇、村项目理事会等各方管理责任，突出过程管理，狠抓项目规划、实施、验收、资金拨付、移交管护等环节，确保项目建成合格工程、优质工程。

（三）分析评价

本次自评佐证材料较齐全，基础数据较准确，评价结果较为真实，自评得分100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022年，广元市财政局、广元市水利局分别以广财农〔2022〕21号、广财农〔2022〕65号、等文件，分别下达我区移民后期扶持资金162.145万元、134.94万元。

2.资金使用。截至目前，我局已支付项目资金297.085万元，资金开支范围、标准及支付依据合规合法，资金支付与预算情况一致。

（二）项目财务管理情况

严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持项目管理办法》组织实施和进行资金管理。严格执行移民后期扶持项目区级报账制，由区水利局对项目资料进行审核，区财政局在预算批准范围内进行国库集中支付，确保专款专用，确保资金安全。项目资金管理做到了科学规范、公开透明、统筹安排、定向使用、强化监督、绩效挂钩的原则。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

项目批复下达后，由村项目理事会负责组织实施，乡镇做好日常监管，区级部门负责抽查、检查。

2.项目管理情况。

项目完工坚持村自验、乡镇初验、区级终验验收制度，并对相关资料进行分类归档成册。项目实施管理做到了规划精准、实施有力、管理有序、验收规范。

3.项目监管情况。

在项目开工前，发布施工公告，充分发挥群众监督职能。实施过程中搞好“一事一议”程序，让移民群众充分参与，体现移民意愿。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成三友村村道1.3公里硬化；转北村1公里组道硬化；宣河村1.2公里产业道路建设；中子铺社区山坪塘建设；建设转北村村道0.6公里；建设小安村村道3.6公里。

（二）项目效益情况。通过移民后扶政策和移民后扶项目的实施，极大的改善了移民生产生活条件，增加了移民收入，提升了移民满意度，促进了移民区和移民安置区社会和谐稳定。

四、问题及建议

（一）评价结论。本次自评佐证材料较齐全，基础数据较准确，评价结果较为真实，自评得分100分。

（二）存在的问题。部分项目实施进度慢，主要原因是资金下达时间较晚，部分库区交通不便，施工周期较长。

（三）相关建议。下一步我局将加大项目实施、管理、检查力度，加大项目资金争取、拨付力度，加快项目实施进度，及时对完工项目进行验收，督促报账、实施资料进一步规范。。

双峡湖水库工程建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2013年2月25日，四川省发展和改革委员会以《关于广元市朝天区双峡湖水库工程可行性研究报告的批复》（川发改农经〔2013〕269号）批复，主要建设内容为水库枢纽和灌区工程。估算总投资44327万元，其中：枢纽工程投资33813万元、灌区工程投资10514万元。2013年5月3日，四川省水利厅以《关于广元市朝天区双峡湖水库工程初步设计报告的批复》（川水函〔2013〕613号）审查并通过初步设计，主要建设内容为水库枢纽和灌区工程，工程总投资42332.59万元，其中：枢纽工程总投资27792.13万元、渠道工程总投资14540.45万元。

2020年6月5日，四川省发展和改革委员会以《关于调整广元市朝天区双峡湖水库工程可行性研究报告的函》（川发改农经〔2020〕464号）同意将原沿潜溪河右岸傍山高线方案调整为沿潜溪河河岸低线方案，新建一条干渠，8条有压供水管道和支管末端8座蓄水池，工程总投资由44327万元调整为44201万元，其中，枢纽工程投资33813万元，灌区工程投资10388万元，灌区工程施工总工期27个月。2020年11月25日，四川省水利厅以《关于广元市朝天区双峡湖水库工程（灌区工程）初步设计调整报告的批复》（川水函〔2020〕1730号）同意通过灌区工程设计调整，新建一条干渠，8条有压支管及支管末端蓄水池，干渠总长18.45 km，施工总工期27个月。总投资43511.60万元，其中枢纽工程投资27792.13万元，灌区工程投资为15719.47万元（注：枢纽工程与原可研、初设设计方案一致，仅调整灌区）。

- 双峡湖水库项目主管部门为广元市朝天区水利局，广元市朝天区水库事务中心（原广元市朝天区双峡湖水库管理局）为双峡湖水库项目法人，内设财务股（含办公室）、工程建设管理股、水政水资源管理股3个股室。满足项目建设推进需要，明确了各股室的职能职责。双峡湖水库工程项目资金来源于中央补助资金，省级补助资金及市区自筹资金，项目法人实行专款专用，制定了财务管理制度，明确了资金管理办法、资金分配的原则、使用条件等做了相应的规范。

（二）项目绩效目标

1.项目主要建设内容为新建中型水库枢纽1座，水库枢纽工程库容1104万立方米，灌区工程新建1条18.45千米干渠、8条供水支管以及相关附属设施，可保障6.35万人的生活用水及4.32万亩农田的灌溉用水。

2.项目绩效设定目标。

（1）产出指标完成目标。完成枢纽工程扫尾1座，完成河道归顺500米，完成3条渠系建设。工程建设进度目标≥90%，设计及施工100%符合水利行业标准。

（2）效益指标完成目标。基本实现年度经济效益目标≥90%。

（3）满意度指标完成目标。受益群众满意度达100%。

（4）成本指标完成目标。完成资金支付比例达90%。

3.申报目标与实际施工推进基本一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照科学规范、公开公正、分级分类，绩效相关原则，采用分析评价和结合实际方法进行绩效评价。前期准备充分，组建了局自评领导小组，由局财务股负责牵头推动、督促协调，各业务股室积极配合，在评价中采取定量与定性相结合，分析项目管理情况和资金效益，把握核心绩效指标，根据结果进行综合评价，确保评价的整体质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本工程资金来源主要为区财政资金。

2.资金到位。本工程预算500万，预算执行数496.31万元，预算执行率99.26%。

- 3.资金使用。截止评价时，本工程资金实际支出496.31万元。资金支付依据均按照相关合同执行，符合相关规定，不存在资金支付滞后及欠付问题。

（二）项目财务管理情况

- 本工程财务管理基本规范，资金支付严格按照支出程序执行，项目法人内设财务股，配备财务人员2名。按照《国有建设单位会计制度》对工程建设资金实行了专账核算，专人管理，开设了银行存款专户。财政资金拨付实行层层审批，工程建设资金由施工等单位提出申请，经项目法人确认审核后，报区行业和财政主管部门批准后由区国库集中支付。在资金管理中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

本工程成立了工程建设指挥部，项目法人健全了内部机构设置，站内设综合部、财务部、工程部、质量部、安全维稳部，满足项目建设推进需要，明确落实人员职能职责分工。

2.项目管理情况。在项目实施中，严格按照项目建设管理程序实施，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。项目法人建立完善了质量控制、安全生产、计量支付等项目管理制度，目前各项制度执行良好。

3.项目监管情况。

在项目建设中，区发改、水利等主管部门不定期深入项目了解工程推进情况，区水利局对每笔资金支出均审核把关，区审计局委托第三方造价咨询公司全程开展跟踪审计。上级主管部门对该项目监督监管基本到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标完成情况：完成枢纽工程扫尾1座，完成河道归顺500米，完成3条渠系建设。

时效指标：工程建设进度目标达90%；设计及施工100%符合水利行业标准。

2.效益指标完成情况

经济效益指标：基本实现年度经济效益目标比例达90%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益群众满意度达100%。

4.成本指标完成情况

经济成本指标：完成资金支付比例达90%。

（二）项目效益情况

根据工程绩效评定指标，对各级指标进行评价，项目各三级绩效指标总体完成情况较好，数量、质量、时效、成本指标完成较好，项目经济效益、社会效益、生态效益、公平性指标、可持续影响指标基本实现，项目区群众对项目的实施满意度较高，项目实施情况基本达到了规划预期效果。

四、问题及建议

（一）评价结论。经按照相关要求、指标评价，2023年度朝天区双峡湖水库工程能够按规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益。经评价，该工程支出绩效评价总体良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表