附件

广元市朝天区2020年度扶贫资金项目计划完成情况公告

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施  地点 | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 | | | | | | 年末项目完成情况 | | | 未完成项目调剂结转情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设  周期 | 建设任务 | 资金  规模 | 资金来源 | 受益  对象 | 绩效目标 | 项目  进度 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
|
| 1 | 农村路网改善工程（旅游路、资源路、产业路） | 基础设施 | 曾家镇、李家镇、两河口镇 | 改建（新建、改建、扩建、恢复） | 区交通运输局 | 6个月 | 改建道路53公里 | 4260 | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金、财政专项扶贫资金 | 曾家镇、李家镇、两河口镇农户 | 改建道路53公里 | 已完工 | 改建道路53公里 | 354 |  |
| 2 | 羊木镇运输服务站 | 基础设施 | 羊木镇 | 改建 | 羊木镇 | 3个月 | 改扩建运输服务站1座 | 60 | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 羊木镇农户 | 改扩建运输服务站1座 | 已完工 | 改扩建运输服务站1座 | 332 |  |
| 3 | 转斗镇运输服务站 | 基础设施 | 转斗镇 | 新建 | 转斗镇 | 3个月 | 改扩建运输服务站1座 | 60 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 转斗镇农户 | 改扩建运输服务站1座 | 已完工 | 改扩建运输服务站1座 | 218 |  |
| 4 | 五七村招呼站 | 基础设施 | 五七村 | 新建 | 水磨沟镇 | 1个月 | 新建招呼站1个 | 2 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 水磨沟镇五七村农户 | 新建招呼站1个 | 已完工 | 新建招呼站1个 | 42 |  |
| 5 | 金鏊村招呼站 | 基础设施 | 金鏊村 | 改建 | 沙河镇 | 1个月 | 新建招呼站1个 | 2 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 沙河镇金鏊村农户 | 新建招呼站1个 | 已完工 | 新建招呼站1个 | 12 |  |
| 6 | 王家垭村招呼站 | 基础设施 | 王家垭 | 新建 | 李家镇 | 1个月 | 新建招呼站1个 | 2 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 李家镇王家垭村农户 | 新建招呼站1个 | 已完工 | 新建招呼站1个 | 44 |  |
| 7 | 朝天区羊木食用菌园区瓦子河桥新建工程 | 基础设施 | 羊木镇 | 改建 | 羊木镇 | 12个月 | 新建桥梁1座 | 120 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 羊木镇源溪村、瓦子村农户 | 新建桥梁1座 | 已完工 | 新建桥梁1座 | 332 |  |
| 8 | 朝天区2018年度县乡村公路生命防护工程 | 基础设施 | 朝天区 | 改建 | 区交通运输局 | 12个月 | 设置县乡村道安全生命防护工程 | 968.8 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 朝天区所有建制村农户 | 设置县乡村道安全生命防护工程 | 已完工 | 设置县乡村道安全生命防护工程 | 1358 |  |
| 9 | 朝天区中子镇潜溪村道路面维修工程 | 基础设施 | 中子镇 | 改建 | 区交通运输局 | 3个月 | 维修整治路面5.1公里 | 200 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 中子镇农户 | 维修整治路面5.1公里 | 已完工 | 维修整治路面5.1公里 | 35 |  |
| 10 | 朝天区中子镇棋明路路面维修工程 | 基础设施 | 中子镇 | 改建 | 区交通运输局 | 3个月 | 维修整治路面3.6公里 | 91.6 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 中子镇农户 | 维修整治路面3.6公里 | 已完工 | 维修整治路面3.6公里 | 310 |  |
| 11 | 朝天镇2020年农村公路“畅返不畅”工程 | 基础设施 | 朝天镇 | 改建 | 朝天镇 | 6个月 | 完成村组道破损路面整治 | 87 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 朝天镇农户 | 完成村组道破损路面整治 | 已完工 | 完成村组道破损路面整治 | 529 |  |
| 12 | 羊木镇2020年农村公路“畅返不畅”工程 | 基础设施 | 羊木镇 | 改建 | 羊木镇 | 6个月 | 完成村组道破损路面整治 | 77 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 羊木镇农户 | 完成村组道破损路面整治 | 已完工 | 完成村组道破损路面整治 | 332 |  |
| 13 | 中子镇2020年农村公路“畅返不畅”工程 | 基础设施 | 中子镇 | 改建 | 中子镇 | 6个月 | 完成村组道破损路面整治 | 102 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 中子镇农户 | 完成村组道破损路面整治 | 已完工 | 完成村组道破损路面整治 | 310 |  |
| 14 | 沙河镇2020年农村公路“畅返不畅”工程 | 基础设施 | 沙河镇 | 改建 | 沙河镇 | 6个月 | 完成村组道破损路面整治 | 25 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 沙河镇农户 | 完成村组道破损路面整治 | 已完工 | 完成村组道破损路面整治 | 224 |  |
| 15 | 曾家镇2020年农村公路“畅返不畅”工程 | 基础设施 | 曾家镇 | 改建 | 曾家镇 | 6个月 | 完成村组道破损路面整治 | 60 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 曾家镇农户 | 完成村组道破损路面整治 | 已完工 | 完成村组道破损路面整治 | 634 |  |
| 16 | 大滩镇2020年农村公路“畅返不畅”工程 | 基础设施 | 大滩镇 | 改建 | 大滩镇 | 6个月 | 完成村组道破损路面整治 | 123 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 大滩镇农户 | 完成村组道破损路面整治 | 已完工 | 完成村组道破损路面整治 | 803 |  |
| 17 | 李家镇2020年农村公路“畅返不畅”工程 | 基础设施 | 李家镇 | 改建 | 李家镇 | 6个月 | 完成村组道破损路面整治 | 47 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 李家镇农户 | 完成村组道破损路面整治 | 已完工 | 完成村组道破损路面整治 | 580 |  |
| 18 | 两河口镇2020年农村公路“畅返不畅”工程 | 基础设施 | 两河口镇 | 改建 | 两河口镇 | 6个月 | 完成村组道破损路面整治 | 90 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 两河口镇农户 | 完成村组道破损路面整治 | 已完工 | 完成村组道破损路面整治 | 503 |  |
| 19 | 云雾山镇2020年农村公路“畅返不畅”工程 | 基础设施 | 云雾山镇 | 改建 | 云雾山镇 | 6个月 | 完成村组道破损路面整治 | 56 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 云雾山镇农户 | 完成村组道破损路面整治 | 已完工 | 完成村组道破损路面整治 | 478 |  |
| 20 | 水磨沟镇2020年农村公路“畅返不畅”工程 | 基础设施 | 水磨沟镇 | 改建 | 水磨沟镇 | 6个月 | 完成村组道破损路面整治 | 13 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 水磨沟镇农户 | 完成村组道破损路面整治 | 已完工 | 完成村组道破损路面整治 | 414 |  |
| 21 | 临溪乡2020年农村公路“畅返不畅”工程 | 基础设施 | 临溪乡 | 改建 | 临溪乡 | 6个月 | 完成村组道破损路面整治 | 27 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 临溪乡农户 | 完成村组道破损路面整治 | 已完工 | 完成村组道破损路面整治 | 295 |  |
| 22 | 麻柳乡2020年农村公路“畅返不畅”工程 | 基础设施 | 麻柳乡 | 改建 | 麻柳乡 | 6个月 | 完成村组道破损路面整治 | 30 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 麻柳乡农户 | 完成村组道破损路面整治 | 已完工 | 完成村组道破损路面整治 | 335 |  |
| 23 | 临溪乡柳垭村村组公路 | 基础设施 | 柳垭村 | 改建 | 临溪乡 | 6个月 | 硬化村组公路2.67公里 | 80 | 中央财政专项扶贫资金 | 临溪乡柳垭村农户 | 硬化村组公路2.67公里 | 已完工 | 硬化村组公路2.67公里 | 42 |  |
| 24 | 曾家镇尧坪村村组公路 | 基础设施 | 尧坪村 | 改建 | 曾家镇 | 6个月 | 硬化村组公路2公里 | 60 | 中央财政专项扶贫资金 | 曾家镇尧坪村农户 | 硬化村组公路2公里 | 已完工 | 硬化村组公路2公里 | 41 |  |
| 25 | 麻柳乡石牌村村组公路 | 基础设施 | 石牌村 | 改建 | 麻柳乡 | 6个月 | 硬化村组公路2公里 | 60 | 中央财政专项扶贫资金 | 麻柳乡石牌村农户 | 硬化村组公路2公里 | 已完工 | 硬化村组公路2公里 | 85 |  |
| 26 | 村组道路建设 | 基础设施 | 临溪乡桃树村 | 改建 | 临溪乡 | 6个月 | 新建联村通组公路1.3公里及路基整治 | 50 | 中央财政专项扶贫资金 | 临溪乡桃树村农户 | 新建联村通组公路1.3公里及路基整治 | 已完工 | 新建联村通组公路1.3公里及路基整治 | 9 |  |
| 27 | 复兴村村组道路建设项目 | 基础设施 | 复兴村 | 改建 | 麻柳乡 | 6个月 | 硬化长600米，3.5\*0.18米 | 18 | 中央财政专项扶贫资金 | 麻柳乡复兴村农户 | 硬化600\*3.5\*0.18米道路 | 已完工 | 硬化600\*3.5\*0.18米道路 | 2 |  |
| 28 | 石牌村村组道路建设项目 | 基础设施 | 石牌村 | 改建 | 麻柳乡 | 6个月 | 硬化1100\*3.5\*0.18米道路 | 32 | 中央财政专项扶贫资金 | 麻柳乡石牌村农户 | 硬化1100\*3.5\*0.18米道路 | 已完工 | 硬化1100\*3.5\*0.18米道路 | 18 |  |
| 29 | 村组道路建设 | 基础设施 | 中子镇竹坝村至郭家村 | 改建 | 中子镇 | 6个月 | 公路硬化1公里 | 30 | 市级财政专项扶贫资金 | 中子镇、大滩镇农户 | 公路硬化1公里 | 已完工 | 公路硬化1公里 | 69 |  |
| 30 | 村组道路建设 | 基础设施 | 大滩镇光辉村 | 改建 | 大滩镇 | 6个月 | 公路硬化1公里 | 30 | 市级财政专项扶贫资金 | 大滩镇光辉村农户 | 公路硬化1公里 | 已完工 | 公路硬化1公里 | 78 |  |
| 31 | 村组道路建设 | 基础设施 | 朝天镇龙灯村至朱家村 | 改建 | 朝天镇 | 6个月 | 公路硬化1公里 | 30 | 市级财政专项扶贫资金 | 朝天镇龙灯村农户 | 公路硬化1公里 | 已完工 | 公路硬化1公里 | 101 |  |
| 32 | 村组道路建设 | 基础设施 | 曾家镇响水村 | 改建 | 曾家镇 | 6个月 | 公路硬化3公里 | 100 | 市级财政专项扶贫资金 | 曾家镇响水村农户 | 公路硬化3公里 | 已完工 | 公路硬化3公里 | 32 |  |
| 33 | 中子镇半山经济带公路路面工程 | 基础设施 | 中子镇 | 改建 | 中子镇 | 6个月 | 沥青混凝土路面12公里 | 1000 | 中央、省级财政专项扶贫资金 | 中子镇农户 | 沥青混凝土路面12公里 | 已完工 | 沥青混凝土路面12公里 | 1143 |  |
| 34 | 朝天镇三友村三组公路建设项目 | 基础设施 | 三友村3组 | 新建 | 朝天镇 | 3个月 | 扩建公路4.5公里 | 30 | 省支援不发达地区发展资金 | 三友村3组农户 | 扩建公路4.5公里 | 已完工 | 扩建公路4.5公里 | 15 |  |
| 35 | 大滩镇新生村通组公路建设项目 | 基础设施 | 新生村4、5组 | 新建 | 大滩镇 | 4个月 | 路基整治、路面硬化1.8公里 | 70 | 省支援不发达地区发展资金 | 新生村4、5组农户 | 路基整治、路面硬化1.8公里 | 已完工 | 路基整治、路面硬化1.8公里 | 26 |  |
| 36 | 笋用竹栽植 | 产业发展 | 两河口镇大沟村、老林村、杨家村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 新栽植笋用竹600亩，抚育管护3000亩，修建生产便道2公里 | 72 | 省级财政专项扶贫资金 | 两河口镇大沟村、老林村、杨家村农户 | 新栽植笋用竹600亩，抚育管护3000亩，修建生产便道2公里 | 已完工 | 新栽植笋用竹600亩，抚育管护3000亩，修建生产便道2公里 | 惠及贫困户51户 |  |
| 37 | 笋用竹栽植 | 产业发展 | 临溪乡桃树村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 新栽植笋用竹400亩，修建生产便道1公里 | 24 | 省级财政专项扶贫资金、中央林业改革发展资金 | 临溪乡桃树村农户 | 新栽植笋用竹400亩，修建生产便道1公里 | 已完工 | 新栽植笋用竹400亩，修建生产便道1公里 | 惠及贫困户5户 |  |
| 38 | 笋用竹栽植 | 产业发展 | 云雾山镇菜籽坝村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 新栽笋用竹100亩，修建生产便道1.42公里 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 云雾山镇菜籽坝村农户 | 新栽笋用竹100亩，修建生产便道1.42公里 | 已完工 | 新栽笋用竹100亩，修建生产便道1.42公里 | 惠及贫困户6户 |  |
| 39 | 笋用竹栽植 | 产业发展 | 临溪乡清水村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 修建生产便道2.5公里 | 30 | 中央林业改革发展资金、中央和省级财政专项扶贫资金 | 临溪乡清水村农户 | 修建生产便道2.5公里 | 已完工 | 修建生产便道2.5公里 | 惠及贫困户5户 |  |
| 40 | 笋用竹栽植 | 产业发展 | 云雾山镇菜籽坝村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 修建生产便道1公里 | 12 | 中央和省级财政专项扶贫资金 | 云雾山镇云雾村农户 | 修建生产便道1公里 | 已完工 | 修建生产便道1公里 | 惠及贫困户6户 |  |
| 41 | 笋用竹栽植 | 产业发展 | 两河口镇杨家村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 修建生产便道3公里 | 36 | 中央林业改革发展资金、中央和省级财政专项扶贫资金 | 两河口镇杨家村农户 | 修建生产便道3公里 | 已完工 | 修建生产便道3公里 | 惠及贫困户51户 |  |
| 42 | 朱家村核桃分选晾晒场 | 产业发展 | 朱家村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 晾晒场55平米，生产道3000米，公路700米，核桃管护1500亩。 | 100 | 省级财政专项扶贫资金 | 朱家村农户 | 晾晒场55平米，生产道3000米，公路700米，核桃管护1500亩。 | 已完工 | 晾晒场55平米，生产道3000米，公路700米，核桃管护1500亩。 | 惠及贫困户73户 |  |
| 43 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 临溪乡望坪村、党家村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 品种改良400亩，补植壮苗2000株，修建生产便道1.5公里，技术培训100人次 | 28 | 省级财政专项扶贫资金 | 临溪乡望坪村、党家村农户 | 品种改良400亩，补植壮苗2000株，修建生产便道1.5公里，技术培训100人次 | 已完工 | 品种改良400亩，补植壮苗2000株，修建生产便道1.5公里，技术培训100人次 | 惠及贫困户8户 |  |
| 44 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇龙门村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 大树高换200亩 | 24 | 省级财政专项扶贫资金 | 朝天镇龙门村农户 | 大树高换200亩 | 已完工 | 大树高换200亩 | 惠及贫困户4户 |  |
| 45 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 麻柳乡复兴村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护900亩，修建生产便道1公里 | 21 | 省级财政专项扶贫资金 | 麻柳乡复兴村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护900亩，修建生产便道1公里 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护900亩，修建生产便道1公里 | 惠及贫困户9户 |  |
| 46 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 大滩镇茅坪村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护600亩，品种改良200亩，修建生产便道1.17公里 | 23 | 省级财政专项扶贫资金 | 大滩镇茅坪村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护600亩，品种改良200亩，修建生产便道1.17公里 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护800亩，品种改良200亩，修建生产便道1公里 | 惠及贫困户6户 |  |
| 47 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 沙河镇东沟村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护400亩 | 4 | 省级财政专项扶贫资金 | 沙河镇东沟村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护400亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护400亩 | 惠及贫困户7户 |  |
| 48 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 中子镇宣河村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 大树高换400亩 | 48 | 省级财政专项扶贫资金 | 中子镇宣河村农户 | 大树高换400亩 | 已完工 | 大树高换400亩 | 惠及贫困户14户 |  |
| 49 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 中子镇旭光村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 大树高换300亩 | 36 | 省级财政专项扶贫资金 | 中子镇旭光村农户 | 大树高换300亩 | 已完工 | 大树高换300亩 | 惠及贫困户9户 |  |
| 50 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇青云村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 修建生产便道2公里 | 24 | 中央林业改革发展资金 | 朝天镇青云村农户 | 修建生产便道2公里 | 已完工 | 修建生产便道2公里 | 惠及贫困户8户 |  |
| 51 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇楼房村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，修建生产便道1.5公里 | 28 | 中央林业改革发展资金、中央和省级财政专项扶贫资金 | 朝天镇楼房村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，修建生产便道1.5公里 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，修建生产便道1.5公里 | 惠及贫困户6户 |  |
| 52 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇朱家村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护830亩 | 8.3 | 中央林业改革发展资金、中央和省级财政专项扶贫资金 | 朝天镇朱家村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护830亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护830亩 | 惠及贫困户8户 |  |
| 53 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇三滩村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1500亩 | 15 | 中央林业改革发展资金、中央和省级财政专项扶贫资金 | 朝天镇三滩村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1500亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1500亩 | 惠及贫困户12户 |  |
| 54 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇吴坝村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护200亩，修建生产便道2公里 | 14 | 中央林业改革发展资金、中央和省级财政专项扶贫资金 | 朝天镇吴坝村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护200亩，修建生产便道2公里 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护200亩，修建生产便道2公里 | 惠及贫困户5户 |  |
| 55 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇烟灯村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护300亩 | 3 | 中央林业改革发展资金 | 朝天镇烟灯村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护300亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护300亩 | 惠及贫困户12户 |  |
| 56 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇将军村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护500亩 | 5 | 中央林业改革发展资金 | 朝天镇将军村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护500亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护500亩 | 惠及贫困户7户 |  |
| 57 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇龙门村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 修建生产便道1公里 | 12 | 中央和省级财政专项扶贫资金 | 朝天镇龙门村农户 | 修建生产便道1公里 | 已完工 | 修建生产便道1公里 | 惠及贫困户18户 |  |
| 58 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇金堆村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 朝天镇金堆村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩 | 惠及贫困户6户 |  |
| 59 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇金场村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护700亩 | 7 | 市级财政专项扶贫资金 | 朝天镇金场村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护700亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护700亩 | 惠及贫困户7户 |  |
| 60 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇锦屏村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护400亩 | 4 | 市级财政专项扶贫资金 | 朝天镇锦屏村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护400亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护400亩 | 惠及贫困户3户 |  |
| 61 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 朝天镇仇坝村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，修建生产便道1.97公里 | 33.6 | 市级财政专项扶贫资金 | 朝天镇仇坝村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，修建生产便道1.97公里 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，修建生产便道1.97公里 | 惠及贫困户6户 |  |
| 62 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 中子镇中合村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1500亩，大苗补植（折合）300亩，修建生产便道2.2公里 | 48.6 | 中央林业改革发展资金、市级财政专项扶贫资金 | 中子镇中合村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1500亩，大苗补植（折合）300亩，修建生产便道2.2公里 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1500亩，大苗补植（折合）300亩，修建生产便道2.2公里 | 惠及贫困户14户 |  |
| 63 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 中子镇高车村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护700亩，修建生产便道2公里 | 31 | 中央林业改革发展资金、市级财政专项扶贫资金、中央和省级财政专项扶贫资金 | 中子镇高车村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护700亩，修建生产便道2公里 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护700亩，修建生产便道2公里 | 惠及贫困户11户 |  |
| 64 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 中子镇大坪村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，修建生产便道1公里 | 22 | 中央林业改革发展资金、中央和省级财政专项扶贫资金 | 中子镇大坪村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，修建生产便道1公里 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，修建生产便道1公里 | 惠及贫困户9户 |  |
| 65 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 中子镇校场村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，实施林下套种200，修建生产便道1公里，产业示范带建设 | 43 | 中央林业改革发展资金、中央和省级财政专项扶贫资金、市级财政专项扶贫资金 | 中子镇校场村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，实施林下套种200，修建生产便道1公里，产业示范带建设 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，实施林下套种200，修建生产便道1公里，产业示范带建设 | 惠及贫困户17户 |  |
| 66 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 中子镇旭光村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 修建生产便道1公里 | 12 | 中央和省级财政专项扶贫资金 | 中子镇旭光村农户 | 修建生产便道1公里 | 已完工 | 修建生产便道1公里 | 惠及贫困户9户 |  |
| 67 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 中子镇宣河村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护300亩，修建生产便道1公里 | 15 | 市级财政专项扶贫资金、中央和省级财政专项扶贫资金 | 中子镇宣河村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护300亩，修建生产便道1公里 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护300亩，修建生产便道1公里 | 惠及贫困户10户 |  |
| 68 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 中子镇转南村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护600亩 | 6 | 市级财政专项扶贫资金 | 中子镇转南村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护600亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护600亩 | 惠及贫困户5户 |  |
| 69 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 中子镇采穗圃 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 修建生产便道0.7公里 | 8.4 | 中央和省级财政专项扶贫资金 | 中子镇采穗圃周边农户 | 修建生产便道0.7公里 | 已完工 | 修建生产便道0.7公里 | 惠及贫困户5户 |  |
| 70 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 沙河镇望云村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 实施丰产管护1000亩 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 沙河镇望云村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩 | 惠及贫困户9户 |  |
| 71 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 沙河镇唐家村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 实施丰产管护1000亩 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 沙河镇唐家村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩 | 惠及贫困户13户 |  |
| 72 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 沙河镇岳家村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 实施丰产管护1000亩 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 沙河镇岳家村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩 | 惠及贫困户5户 |  |
| 73 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 沙河镇金鏊村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 实施丰产管护500亩 | 5 | 市级财政专项扶贫资金 | 沙河镇金鏊村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护500亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护500亩 | 惠及贫困户6户 |  |
| 74 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 沙河镇白虎村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 实施丰产管护200亩 | 2 | 市级财政专项扶贫资金 | 沙河镇白虎村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护200亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护200亩 | 惠及贫困户4户 |  |
| 75 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 沙河镇南华村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 实施丰产管护300亩，樱花产业配套绿化 | 11 | 市级财政专项扶贫资金 | 沙河镇南华村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护300亩，樱花产业配套绿化 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护300亩，樱花产业配套绿化 | 惠及贫困户8户 |  |
| 76 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 羊木镇新塘村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 实施丰产管护1000亩，修建生产便道1公里 | 22 | 市级财政专项扶贫资金、中央和省级财政专项扶贫资金 | 羊木镇新塘村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，修建生产便道1公里 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩，修建生产便道1公里 | 惠及贫困户13户 |  |
| 77 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 羊木镇金笔村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 羊木镇金笔村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护1000亩 | 惠及贫困户8户 |  |
| 78 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 羊木镇源溪村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 实施丰产管护500亩，修建生产便道1公里 | 17 | 市级财政专项扶贫资金 | 羊木镇源溪村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护500亩，修建生产便道1公里 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护500亩，修建生产便道1公里 | 惠及贫困户9户 |  |
| 79 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 羊木镇青白村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 实施丰产管护500亩 | 5 | 市级财政专项扶贫资金 | 羊木镇青白村农户 | 落实长效管护机制并实施丰产管护500亩 | 已完工 | 落实长效管护机制并实施丰产管护500亩 | 惠及贫困户5户 |  |
| 80 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 羊木镇新山村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 实施低产低效林改造110亩，修建生产便道1.68公里。 | 36.33 | 中央林业改革发展资金、市级财政专项扶贫资金 | 羊木镇新山村农户 | 实施低产低效林改造110亩，修建生产便道1.68公里。 | 已完工 | 实施低产低效林改造110亩，修建生产便道1.68公里。 | 惠及贫困户13户 |  |
| 81 | 核桃产业提质增效 | 产业发展 | 大滩镇自然村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 修建生产便道1公里 | 12 | 中央和省级财政专项扶贫资金 | 大滩镇自然村农户 | 修建生产便道1公里 | 已完工 | 修建生产便道1公里 | 惠及贫困户26户 |  |
| 82 | 生态修复 | 产业发展 | 李家乡永乐村 | 新建 | 区林业局 | 6个月 | 实施园区绿化 | 10 | 中央林业改革发展资金 | 李家乡永乐村农户 | 提升园区绿化质量 | 已完工 | 实施园区绿化 | 惠及贫困户11户 |  |
| 83 | 广元市朝天区2020年度堤防修复工程 | 基础设施 | 中子镇柏树村 | 恢复 | 区水利局 | 2个月 | 恢复河堤410米 | 150 | 区本级财政专项扶贫资金 | 中子镇柏树村农户 | 全面恢复水毁河堤 | 已完工 | 全面恢复规划受损河堤 | 项目区内贫困户防洪保安能力提升 |  |
| 84 | 广元市朝天区以工代赈羊木镇瓦子河堤防建设项目 | 基础设施 | 羊木镇文笔村 | 恢复 | 区水利局 | 2个月 | 恢复建设堤防208米 | 159 | 省级财政专项扶贫以工代赈资金 | 羊木镇文笔村农户 | 全面恢复水毁河堤 | 已完工 | 全面恢复规划受损河堤 | 项目区内贫困户防洪保安能力提升 |  |
| 85 | 广元市朝天区大沟水库枢纽工程 | 基础设施 | 李家镇协议 村 | 新建 | 区水利局 | 38个月 | 新建总库容105.24万m³的小（1）型水库一座，年内完成30%建设任务 | 3284 | 中央水利发展资金 | 李家镇农户 | 12月底完成30%建设任务 | 已完成年度建设任务 | 完成30%建设任务 | 项目区内贫困户供水得到保障 |  |
| 86 | 2020年水土保持工程两河小流域综合治理项目 | 基础设施 | 两河口镇永平村、两河村、成龙村、杨家村和大沟村 村 | 新建 | 区水利局 | 12个月 | 治理水土流失面积21.43km2 | 787 | 中央水利发展资金 | 两河口镇永平村、两河村、成龙村、杨家村、大沟村农户 | 12月底完成主体工程80% | 已完成年度建设任务 | 完成主体工程80% | 项目区内水土流失减轻，提高贫困群众农业生产力 |  |
| 87 | 朝天区2020年度高寒山区供水管网防寒防冻项目 | 基础设施 | 曾家镇、两河口镇、李家镇、麻柳乡、临溪乡 | 新建 | 区水利局 | 3个月 | 采购安装供水设施防冻保温材料23万米。 | 400 | 中央水利发展资金 | 曾家镇、两河口镇、李家镇、麻柳乡、临溪乡农户 | 12月底全面完工 | 已完工 | 全面完成项目区供水管网防寒防冻设施安装 | 项目区内水土流失减轻，提高贫困群众农业生产力 |  |
| 88 | 广元市朝天区2020年小型水源工程山坪塘整治项目 | 基础设施 | 茅坪村、重岩村、青云村、双河村、宣河村、青白村、菜籽坝村 | 改建 | 区水利局 | 2个月 | 对8座塘坝开展整治 | 180 | 中央水利发展资金 | 茅坪村、重岩村、青云村、双河村、宣河村、青白村、菜籽坝村农户 | 12月底全面完工 | 已完工 | 12月底完成工程建设任务 | 项目区内贫困户农田灌溉水源得到保障 |  |
| 89 | 广元市朝天区2020年度小型水库维修养护工程 | 基础设施 | 东山村、锦屏村 | 改建 | 区水利局 | 2个月 | 对2座水库开展维修养护 | 75 | 中央水利发展资金 | 东山村、锦屏村农户 | 12月底全面完工 | 已完工 | 12月底完成工程建设任务 | 项目区内贫困户农田灌溉水源得到保障 |  |
| 90 | 朝天区朝天镇朝天村、青云村、清风村集中供水管材采购及安装项目 | 基础设施 | 朝天村、青云村、清风村 | 新建 | 区水利局 | 1.5个月 | 新建供水管网7km | 140 | 省级农村饮水安全专项资金79、中央水利发展资金61 | 朝天村、青云村、清风村农户 | 12月底全面完工 | 已完工 | 12月底完成工程建设任务 | 项目区内贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 91 | 民主村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 民主村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程3处及标识标牌的制作安装。 | 22.58 | 中央财政专项扶贫资金 | 民主村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 92 | 青林村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 青林村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 5.62 | 中央财政专项扶贫资金 | 青林村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 93 | 卫星村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 卫星村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 9.7 | 中央财政专项扶贫资金 | 卫星村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 94 | 张家坝村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 张家坝村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程4处及标识标牌的制作安装。 | 10.56 | 中央财政专项扶贫资金 | 张家坝村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 95 | 新建村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 新建村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 6.97 | 中央财政专项扶贫资金 | 新建村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 96 | 流水村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 流水村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 13.3 | 中央财政专项扶贫资金 | 流水村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 97 | 水观村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 水观村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.06 | 中央财政专项扶贫资金 | 水观村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 98 | 永乐村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 永乐村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 12.26 | 中央财政专项扶贫资金 | 永乐村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 99 | 四坪村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 四坪村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 7.42 | 中央财政专项扶贫资金 | 四坪村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 100 | 黄小村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 黄小村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处、提水工程3处及标识标牌的制作安装。 | 17.05 | 中央财政专项扶贫资金 | 黄小村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 101 | 石牌村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 石牌村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处、水窖22口及标识标牌的制作安装。 | 8.94 | 中央财政专项扶贫资金 | 石牌村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 102 | 乔天村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 乔天村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 1.68 | 中央财政专项扶贫资金 | 乔天村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 103 | 复兴村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 复兴村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 23.3 | 中央财政专项扶贫资金 | 复兴村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 104 | 张家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 张家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 6.45 | 中央财政专项扶贫资金 | 张家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 105 | 毛坝村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 毛坝村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程7处及标识标牌的制作安装。 | 10.15 | 中央财政专项扶贫资金 | 毛坝村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 106 | 石烛村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 石烛村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程4处及标识标牌的制作安装。 | 7.54 | 中央财政专项扶贫资金 | 石烛村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 107 | 太平村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 太平村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处，管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 4.79 | 中央财政专项扶贫资金 | 太平村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 108 | 李家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 李家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程8处及标识标牌的制作安装。 | 12.82 | 中央财政专项扶贫资金 | 李家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 109 | 尧坪村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 尧坪村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 0.9 | 中央财政专项扶贫资金 | 尧坪村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 110 | 白鹰村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 白鹰村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 3.33 | 中央财政专项扶贫资金 | 白鹰村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 111 | 中柏村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 中柏村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处，管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 2.14 | 中央财政专项扶贫资金 | 中柏村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 112 | 前卫村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 前卫村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处、提水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 3.71 | 中央财政专项扶贫资金 | 前卫村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 113 | 大竹村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 大竹村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 3.44 | 中央财政专项扶贫资金 | 大竹村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 114 | 荣乐村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 荣乐村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 9.48 | 中央财政专项扶贫资金 | 荣乐村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 115 | 工农村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 工农村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程5处及标识标牌的制作安装。 | 10.39 | 中央财政专项扶贫资金 | 工农村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 116 | 响水村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 响水村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处、提水工程3处及标识标牌的制作安装。 | 8.35 | 中央财政专项扶贫资金 | 响水村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 117 | 石鹰村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 石鹰村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处、提水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 6.65 | 中央财政专项扶贫资金 | 石鹰村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 118 | 朝天村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 朝天村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 4.86 | 中央财政专项扶贫资金 | 朝天村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 119 | 俞家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 俞家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处、提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 4.43 | 中央财政专项扶贫资金 | 俞家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 120 | 军师村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 军师村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 9.19 | 中央财政专项扶贫资金 | 军师村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 121 | 金场村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 金场村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处、提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 9.57 | 中央财政专项扶贫资金 | 金场村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 122 | 重岩村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 重岩村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 18.93 | 中央财政专项扶贫资金 | 重岩村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 123 | 青云村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 青云村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.46 | 中央财政专项扶贫资金 | 青云村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 124 | 明月村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 明月村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程3处及标识标牌的制作安装。 | 13.82 | 中央财政专项扶贫资金 | 明月村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 125 | 仇坝村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 仇坝村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 14.18 | 中央财政专项扶贫资金 | 仇坝村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 126 | 朱家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 朱家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.65 | 中央财政专项扶贫资金 | 朱家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 127 | 双河村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 双河村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 20.15 | 中央财政专项扶贫资金 | 双河村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 128 | 金堆村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 金堆村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 10.01 | 中央财政专项扶贫资金 | 金堆村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 129 | 红梁村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 红梁村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程1处，管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 2.96 | 中央财政专项扶贫资金 | 红梁村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 130 | 三友村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 三友村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处、提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 25.83 | 中央财政专项扶贫资金 | 三友村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 131 | 龙门村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 龙门村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程6处、提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 31.52 | 中央财政专项扶贫资金 | 龙门村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 132 | 八庙村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 八庙村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.12 | 中央财政专项扶贫资金 | 八庙村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 133 | 将军村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 将军村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.22 | 中央财政专项扶贫资金 | 将军村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 134 | 天台村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 天台村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 9.14 | 中央财政专项扶贫资金 | 天台村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 135 | 梯子岩村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 梯子岩村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 6.24 | 中央财政专项扶贫资金 | 梯子岩村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 136 | 柿子岭村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 柿子岭村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 1.58 | 中央财政专项扶贫资金 | 柿子岭村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 137 | 青坪村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 青坪村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处、提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 4.36 | 中央财政专项扶贫资金 | 青坪村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 138 | 锦屏村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 锦屏村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处、提水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 9.8 | 中央财政专项扶贫资金 | 锦屏村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 139 | 楼房村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 楼房村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处、提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 27.81 | 中央财政专项扶贫资金 | 楼房村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 140 | 吴坝村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 吴坝村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 4.6 | 中央财政专项扶贫资金 | 吴坝村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 141 | 清风村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 清风村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 13.06 | 中央财政专项扶贫资金 | 清风村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 142 | 冬生村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 冬生村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 5.91 | 中央财政专项扶贫资金 | 冬生村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 143 | 高峰村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 高峰村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 8.39 | 中央财政专项扶贫资金 | 高峰村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 144 | 光辉村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 光辉村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.32 | 中央财政专项扶贫资金 | 光辉村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 145 | 韩家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 韩家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 4.01 | 中央财政专项扶贫资金 | 韩家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 146 | 捍东村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 捍东村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 1.75 | 中央财政专项扶贫资金 | 捍东村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 147 | 横梁村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 横梁村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 9.61 | 中央财政专项扶贫资金 | 横梁村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 148 | 回龙村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 回龙村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程1处，管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 6.72 | 中央财政专项扶贫资金 | 回龙村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 149 | 敬忠村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 敬忠村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 1.95 | 中央财政专项扶贫资金 | 敬忠村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 150 | 立新村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 立新村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 1.84 | 中央财政专项扶贫资金 | 立新村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 151 | 麻柳村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 麻柳村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 2.24 | 中央财政专项扶贫资金 | 麻柳村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 152 | 坪台村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 坪台村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 6.94 | 中央财政专项扶贫资金 | 坪台村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 153 | 业成村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 业成村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.11 | 中央财政专项扶贫资金 | 业成村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 154 | 银河村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 银河村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.2 | 中央财政专项扶贫资金 | 银河村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 155 | 自然村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 自然村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程3处及标识标牌的制作安装。 | 15.53 | 中央财政专项扶贫资金 | 自然村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 156 | 新生村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 新生村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.65 | 中央财政专项扶贫资金 | 新生村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 157 | 白鹤村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 白鹤村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 11.21 | 中央财政专项扶贫资金 | 白鹤村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 158 | 风雷村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 风雷村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 3.7 | 中央财政专项扶贫资金 | 风雷村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 159 | 郭家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 郭家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 4.85 | 中央财政专项扶贫资金 | 郭家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 160 | 蒿坝村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 蒿坝村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.75 | 中央财政专项扶贫资金 | 蒿坝村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 161 | 响水村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 响水村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.99 | 中央财政专项扶贫资金 | 响水村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 162 | 黄柏村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 黄柏村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 5.39 | 中央财政专项扶贫资金 | 黄柏村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 163 | 永平村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 永平村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.83 | 中央财政专项扶贫资金 | 永平村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 164 | 农华村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 农华村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程3处及标识标牌的制作安装。 | 9.21 | 中央财政专项扶贫资金 | 农华村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 165 | 何家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 何家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.14 | 中央财政专项扶贫资金 | 何家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 166 | 黄家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 黄家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程3处及标识标牌的制作安装。 | 15.3 | 中央财政专项扶贫资金 | 黄家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 167 | 大沟村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 大沟村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.44 | 中央财政专项扶贫资金 | 大沟村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 168 | 两河村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 两河村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.21 | 中央财政专项扶贫资金 | 两河村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 169 | 杨家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 杨家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.37 | 中央财政专项扶贫资金 | 杨家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 170 | 兰坝村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 兰坝村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 0.93 | 中央财政专项扶贫资金 | 兰坝村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 171 | 源溪村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 源溪村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 16.08 | 中央财政专项扶贫资金 | 源溪村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 172 | 白云村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 白云村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 0.76 | 中央财政专项扶贫资金 | 白云村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 173 | 火石坡村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 火石坡村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 4.18 | 中央财政专项扶贫资金 | 火石坡村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 174 | 金笔村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 金笔村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 0.73 | 中央财政专项扶贫资金 | 金笔村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 175 | 瓦子村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 瓦子村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 0.6 | 中央财政专项扶贫资金 | 瓦子村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 176 | 青白村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 青白村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 6.7 | 中央财政专项扶贫资金 | 青白村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 177 | 银铃村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 银铃村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 0.58 | 中央财政专项扶贫资金 | 银铃村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 178 | 红岩村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 红岩村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 8.74 | 中央财政专项扶贫资金 | 红岩村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 179 | 东山村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 东山村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 4.15 | 中央财政专项扶贫资金 | 东山村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 180 | 文笔村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 文笔村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 11.13 | 中央财政专项扶贫资金 | 文笔村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 181 | 新山村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 新山村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.96 | 中央财政专项扶贫资金 | 新山村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 182 | 龙凤村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 龙凤村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 4.81 | 中央财政专项扶贫资金 | 龙凤村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 183 | 关口村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 关口村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.42 | 中央财政专项扶贫资金 | 关口村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 184 | 中坝村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 中坝村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 1.26 | 中央财政专项扶贫资金 | 中坝村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 185 | 盘龙村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 盘龙村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 0.45 | 中央财政专项扶贫资金 | 盘龙村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 186 | 三龙村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 三龙村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.56 | 中央财政专项扶贫资金 | 三龙村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 187 | 金龙村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 金龙村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 4.43 | 中央财政专项扶贫资金 | 金龙村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 188 | 石门村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 石门村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.9 | 中央财政专项扶贫资金 | 石门村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 189 | 鲤鱼村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 鲤鱼村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 3.54 | 中央财政专项扶贫资金 | 鲤鱼村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 190 | 杨槐村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 杨槐村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 2.16 | 中央财政专项扶贫资金 | 杨槐村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 191 | 陈家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 陈家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 3.03 | 中央财政专项扶贫资金 | 陈家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 192 | 菜籽坝村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 菜籽坝村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处、提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 13.96 | 中央财政专项扶贫资金 | 菜籽坝村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 193 | 新滩村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 新滩村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程3处及标识标牌的制作安装。 | 3.54 | 中央财政专项扶贫资金 | 新滩村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 194 | 花石村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 花石村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程3处及标识标牌的制作安装。 | 4.98 | 中央财政专项扶贫资金 | 花石村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 195 | 淖池村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 淖池村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 7.39 | 中央财政专项扶贫资金 | 淖池村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 196 | 望坪村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 望坪村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程4处及标识标牌的制作安装。 | 9.06 | 中央财政专项扶贫资金 | 望坪村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 197 | 清水村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 清水村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.39 | 中央财政专项扶贫资金 | 清水村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 198 | 桃树村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 桃树村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处、提水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 12.95 | 中央财政专项扶贫资金 | 桃树村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 199 | 柳垭村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 柳垭村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处、提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 9.19 | 中央财政专项扶贫资金 | 柳垭村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 200 | 党家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 党家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程6处及标识标牌的制作安装。 | 10.84 | 中央财政专项扶贫资金 | 党家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 201 | 四新村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 四新村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 2.85 | 中央财政专项扶贫资金 | 四新村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 202 | 桃园村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 桃园村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.22 | 中央财政专项扶贫资金 | 桃园村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 203 | 金鳌村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 金鳌村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 8.05 | 中央财政专项扶贫资金 | 金鳌村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 204 | 南华村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 南华村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 2.71 | 中央财政专项扶贫资金 | 南华村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 205 | 鱼鳞村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 鱼鳞村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程3处及标识标牌的制作安装。 | 14.29 | 中央财政专项扶贫资金 | 鱼鳞村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 206 | 东风村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 东风村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 8.07 | 中央财政专项扶贫资金 | 东风村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 207 | 石卡村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 石卡村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 12.29 | 中央财政专项扶贫资金 | 石卡村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 208 | 东沟村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 东沟村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 5.04 | 中央财政专项扶贫资金 | 东沟村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 209 | 元西村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 元西村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处、提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 20.01 | 中央财政专项扶贫资金 | 元西村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 210 | 汶溪村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 汶溪村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 6.42 | 中央财政专项扶贫资金 | 汶溪村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 211 | 河坝场村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 河坝场村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 4.44 | 中央财政专项扶贫资金 | 河坝场村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 212 | 罗圈岩村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 罗圈岩村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处，管网延伸7处及标识标牌的制作安装。 | 4.98 | 中央财政专项扶贫资金 | 罗圈岩村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 213 | 唐家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 唐家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处，管网延伸4处及标识标牌的制作安装。 | 2.45 | 中央财政专项扶贫资金 | 唐家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 214 | 茅垭村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 茅垭村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程3处及标识标牌的制作安装。 | 7.07 | 中央财政专项扶贫资金 | 茅垭村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 215 | 葛家村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 葛家村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.28 | 中央财政专项扶贫资金 | 葛家村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 216 | 康乐村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 康乐村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 7.74 | 中央财政专项扶贫资金 | 康乐村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 217 | 卫东村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 卫东村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程3处及标识标牌的制作安装。 | 2.94 | 中央财政专项扶贫资金 | 卫东村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 218 | 庙垭村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 庙垭村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.49 | 中央财政专项扶贫资金 | 庙垭村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 219 | 德胜村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 德胜村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 1.89 | 中央财政专项扶贫资金 | 德胜村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 220 | 险峰村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 险峰村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 4.5 | 中央财政专项扶贫资金 | 险峰村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 221 | 银光村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 银光村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 3.2 | 中央财政专项扶贫资金 | 银光村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 222 | 枫香村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 枫香村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 4.53 | 中央财政专项扶贫资金 | 枫香村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 223 | 南垭村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 南垭村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处，管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 2.14 | 中央财政专项扶贫资金 | 南垭村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 224 | 中合村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 中合村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸2处及标识标牌的制作安装。 | 1.8 | 中央财政专项扶贫资金 | 中合村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 225 | 庙梁村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 庙梁村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.35 | 中央财政专项扶贫资金 | 庙梁村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 226 | 高车村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 高车村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处，管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 8.08 | 中央财政专项扶贫资金 | 高车村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 227 | 小屯村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 小屯村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸2处及标识标牌的制作安装。 | 1.35 | 中央财政专项扶贫资金 | 小屯村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 228 | 印坪村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 印坪村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 0.98 | 中央财政专项扶贫资金 | 印坪村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 229 | 蒿地村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 蒿地村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 7.01 | 中央财政专项扶贫资金 | 蒿地村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 230 | 黎明村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 黎明村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建提水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 7.28 | 中央财政专项扶贫资金 | 黎明村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 231 | 校场村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 校场村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 4.97 | 中央财政专项扶贫资金 | 校场村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 232 | 大坪村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 大坪村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 0.73 | 中央财政专项扶贫资金 | 大坪村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 233 | 转南村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 转南村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 1.36 | 中央财政专项扶贫资金 | 转南村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 234 | 转北村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 转北村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 3.77 | 中央财政专项扶贫资金 | 转北村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 235 | 宣河村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 宣河村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处，提水工程1处，管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 7.94 | 中央财政专项扶贫资金 | 宣河村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 236 | 旭光村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 旭光村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.95 | 中央财政专项扶贫资金 | 旭光村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 237 | 清泉村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 清泉村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程2处及标识标牌的制作安装。 | 8.71 | 中央财政专项扶贫资金 | 清泉村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 238 | 竹坝村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 竹坝村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 2.76 | 中央财政专项扶贫资金 | 竹坝村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 239 | 白钟村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 白钟村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 新建引水工程1处及标识标牌的制作安装。 | 1.35 | 中央财政专项扶贫资金 | 白钟村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 240 | 柏树村农村安全人饮工程 | 基础设施 | 柏树村 | 新建 | 区水利局 | 4个月 | 管网延伸1处及标识标牌的制作安装。 | 5.98 | 中央财政专项扶贫资金 | 柏树村农户 | 8月底前全面完工并投入使用 | 已完工 | 全面完工并投入使用 | 贫困户饮水安全得到巩固提升 |  |
| 241 | 2020年技术人才支撑水利工程巡管员选聘 | 公益性岗位 | 全区64个贫困村 | 新建 | 区水利局 | 12个月 | 完成64个贫困村水利工程巡管员选聘并开展巡官工作 | 38.4 | 中央财政专项扶贫资金 | 64个贫困村选聘贫困户 | 5月完成选聘并开展巡管工作 | 已完工 | 完成选聘并开展工作 | 76人贫困户增收 |  |
| 242 | 农业产业发展补助项目 | 产业发展 | 小安村、 白泉村、柏树村 | 新建 | 区水利局 | 9个月 | 支持补助小安村、白泉村、柏树村发展养猪、养鸡、养肉牛以及种植青脆李、蔬菜、中草药。 | 40 | 中央水利发展资金 | 小安村、 白泉村、柏树村农户 | 加强村、户产业发展支撑 | 已完工 | 全面完成项目实施任务 | 项目村内受益贫困户70户产业发展增收 |  |
| 243 | 小水果产业园建设项目 | 产业发展 | 水磨沟镇银光村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新栽小水果苗1000株，维修和硬化生产便道3公里，新建排水沟6000米。 | 50 | 本级财政专项扶贫资金 | 水磨沟镇银光村农户 | 新栽小水果苗1000株，维修和硬化生产便道3公里，新建排水沟6000米。 | 已完工 | 新栽小水果苗1000株，维修和硬化生产便道3公里，新建排水沟6000米。 | 28户贫困户得到巩固提升 |  |
| 244 | 藤椒产业发展项目 | 产业发展 | 水磨沟镇卫东村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 提升藤椒产业园，新修及硬化产业路1.4公里，土地整理干砌堡坎12000方。 | 73.99 | 本级财政专项扶贫资金 | 水磨沟镇卫东村农户 | 提升藤椒产业园，新修及硬化产业路1.4公里，土地整理干砌堡坎12000方。 | 已完工 | 提升藤椒产业园，新修及硬化产业路1.4公里，土地整理干砌堡坎12000方。 | 20户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 245 | 中药材产业建设项目 | 产业发展 | 水磨沟镇茅垭村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植天麻15亩、购买天麻种15000公斤。 | 20 | 中央农业生产发展资金 | 水磨沟镇茅垭村农户 | 种植天麻15亩、购买天麻种15000公斤。 | 已完工 | 种植天麻15亩、购买天麻种15000公斤。 | 42户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 246 | 资产收益试点项目 | 产业发展 | 水磨沟镇柏林村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设小水果产业园80亩，配套完善基础设施。 | 50 | 中央财政专项扶贫资金 | 水磨沟镇柏林村农户 | 建设小水果产业园80亩，配套完善基础设施。 | 已完工 | 建设小水果产业园80亩，配套完善基础设施。 | 27户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 247 | 冷水鱼养殖项目 | 产业发展 | 水磨沟镇七一村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建产业便道400米，投放冷水鱼苗13000尾。 | 20 | 市级扶贫资金 | 水磨沟镇七一村农户 | 新建产业便道400米，投放冷水鱼苗13000尾。 | 已完工 | 新建产业便道400米，投放冷水鱼苗13000尾。 | 11户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 248 | 藤椒产业发展项目 | 产业发展 | 水磨沟镇桃源村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建藤椒产业机耕道1.6公里。 | 50 | 中、省财政专项扶贫资金 | 水磨沟镇桃源村农户 | 新建藤椒产业机耕道1.6公里。 | 已完工 | 新建藤椒产业机耕道1.6公里。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 249 | 生猪稳产保供项目 | 产业发展 | 水磨沟镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 贫困户填槽仔猪190头新增能繁母猪200头，外购仔猪150头。 | 19.2 | 省级现代农业发展工程资金 | 水磨沟镇农户 | 贫困户填槽仔猪190头新增能繁母猪200头，外购仔猪150头。 | 已完工 | 贫困户填槽仔猪190头新增能繁母猪200头，外购仔猪150头。 | 122户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 250 | 山桐子产业建设项目 | 产业发展 | 曾家镇大竹村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植山桐子300亩，建机耕道2公里，建设蓄水池400立方米。 | 20 | 中央农业生产发展资金 | 曾家镇大竹村农户 | 种植山桐子300亩，建机耕道2公里，建设蓄水池400立方米。 | 已完工 | 种植山桐子300亩，建机耕道2公里，建设蓄水池400立方米。 | 10户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 251 | 农业产业发展项目 | 产业发展 | 曾家镇毛坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建中药材100亩，种植大棚500平方米，整治沟渠800米，堡坎700方。 | 50 | 中央农业生产发展资金 | 曾家镇毛坝村农户 | 建中药材100亩，种植大棚500平方米，整治沟渠800米，堡坎700方。 | 已完工 | 建中药材100亩，种植大棚500平方米，整治沟渠800米，堡坎700方。 | 42户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 252 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 曾家镇金龙村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝250亩，配套基础设施。 | 10 | 本级财政专项扶贫资金 | 曾家镇金龙村农户 | 种植辣椒、甘蓝250亩，配套基础设施。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝250亩，配套基础设施。 | 23户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 253 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 曾家镇尧坪村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝160亩。 | 6.4 | 本级财政专项扶贫资金 | 曾家镇尧坪村农户 | 种植辣椒、甘蓝160亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝160亩。 | 14户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 254 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 曾家镇大竹村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝640亩。 | 25.6 | 本级财政专项扶贫资金 | 曾家镇大竹村农户 | 种植辣椒、甘蓝640亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝640亩。 | 68户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 255 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 曾家镇毛坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝450亩。 | 18 | 本级财政专项扶贫资金 | 曾家镇毛坝村农户 | 种植辣椒、甘蓝450亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝450亩。 | 52户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 256 | 野草莓产业发展项目 | 产业发展 | 曾家镇响水村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 发展野草莓50亩，配套完善区域内基础设施建设。 | 5 | 本级财政专项扶贫资金 | 曾家镇响水村农户 | 发展野草莓50亩，配套完善区域内基础设施建设。 | 已完工 | 发展野草莓50亩，配套完善区域内基础设施建设。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 257 | 小水果产业发展项目 | 产业发展 | 曾家镇前卫村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 发展小水果50亩，配套完善区域内基础设施建设。 | 5 | 本级财政专项扶贫资金 | 曾家镇前卫村农户 | 发展小水果50亩，配套完善区域内基础设施建设。 | 已完工 | 发展小水果50亩，配套完善区域内基础设施建设。 | 3户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 258 | 生猪稳产保供项目 | 产业发展 | 曾家镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 贫困户填槽仔猪391头新增能繁母猪200头，外购仔猪256头。 | 30.53 | 省级现代农业发展工程资金 | 曾家镇农户 | 贫困户填槽仔猪391头新增能繁母猪200头，外购仔猪256头。 | 已完工 | 贫困户填槽仔猪391头新增能繁母猪200头，外购仔猪256头。 | 168户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 259 | 资产收益试点项目 | 产业发展 | 曾家镇尧坪村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设圈舍3000平方米，配套粪污处理设施，养殖黑山羊2000头。 | 50 | 中央财政专项扶贫资金 | 曾家镇尧坪村农户 | 建设圈舍3000平方米，配套粪污处理设施，养殖黑山羊2000头。 | 已完工 | 建设圈舍3000平方米，配套粪污处理设施，养殖黑山羊2000头。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 260 | 农村人居环境整治 | 产业发展 | 曾家镇响水村、太平村、荣乐村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建农村生活污水集中处理点（池）2个，环境整治堡坎80立方米。 | 40 | 省级财政专项扶贫资金 | 曾家镇响水村、太平村、荣乐村农户 | 建农村生活污水集中处理点（池）2个，环境整治堡坎80立方米。 | 已完工 | 建农村生活污水集中处理点（池）2个，环境整治堡坎80立方米。 | 9户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 261 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 曾家镇张家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝等蔬菜250亩 | 10 | 市级扶贫资金 | 曾家镇张家村农户 | 种植辣椒、甘蓝等蔬菜250亩 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝等蔬菜250亩 | 2户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 262 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 曾家镇山峰村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建灌溉水井3口，种植甘蓝100亩，九条葱150亩。 | 40 | 市级扶贫资金 | 曾家镇山峰村农户 | 新建灌溉水井3口，种植甘蓝100亩，九条葱150亩。 | 已完工 | 新建灌溉水井3口，种植甘蓝100亩，九条葱150亩。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 263 | 魔芋产业发展项目 | 产业发展 | 曾家镇前卫村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 魔芋种植200亩。 | 10 | 中、省财政专项扶贫资金 | 曾家镇前卫村农户 | 魔芋种植200亩。 | 已完工 | 魔芋种植200亩。 | 21户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 264 | 农业产业发展项目 | 产业发展 | 曾家镇响水村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建生产便道2.2公里。 | 100 | 中、省财政专项扶贫资金 | 曾家镇响水村农户 | 建生产便道2.2公里。 | 已完工 | 建生产便道2.2公里。 | 9户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 265 | 农业产业发展项目 | 产业发展 | 曾家镇白鹰村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 整治沟渠5000米，土地整治210亩，排乱去杂90亩。 | 100 | 中、省财政专项扶贫资金 | 曾家镇白鹰村农户 | 整治沟渠5000米，土地整治210亩，排乱去杂90亩。 | 已完工 | 整治沟渠5000米，土地整治210亩，排乱去杂90亩。 | 13户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 266 | 土地整理项目 | 产业发展 | 两河口镇永平村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 土地整理浆砌堡坎1500方，沟渠建设1000米，土地整理及培肥100亩。 | 100 | 中央农业生产发展资金 | 两河口镇永平村农户 | 土地整理浆砌堡坎1500方，沟渠建设1000米，土地整理及培肥100亩。 | 已完工 | 土地整理浆砌堡坎1500方，沟渠建设1000米，土地整理及培肥100亩。 | 16户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 267 | 农业产业园提升项目 | 产业发展 | 两河口镇黄柏村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设沟渠900米，栽桃树、李树种苗2500株，土地配肥210亩。 | 30 | 中央农业生产发展资金 | 两河口镇黄柏村农户 | 建设沟渠900米，栽桃树、李树种苗2500株，土地配肥210亩。 | 已完工 | 建设沟渠900米，栽桃树、李树种苗2500株，土地配肥210亩。 | 18户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 268 | 蔬菜基地配套基础设施建设项目 | 产业发展 | 两河口镇农华村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建蔬菜基地配套基础设施：新建及硬化产业路350米。 | 15 | 中央农业生产发展资金 | 两河口镇农华村农户 | 建蔬菜基地配套基础设施：新建及硬化产业路350米。 | 已完工 | 建蔬菜基地配套基础设施：新建及硬化产业路350米。 | 3户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 269 | 蔬菜基地配套基础设施建设项目 | 产业发展 | 两河口镇两河村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建蔬菜基地配套基础设施：新建及硬化产业道路1200米。 | 50 | 中央农业生产发展资金 | 两河口镇两河村农户 | 建蔬菜基地配套基础设施：新建及硬化产业道路1200米。 | 已完工 | 建蔬菜基地配套基础设施：新建及硬化产业道路1200米。 | 17户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 270 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 两河口镇吉庆村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝1000亩。 | 40 | 本级财政专项扶贫资金 | 两河口镇吉庆村农户 | 种植辣椒、甘蓝1000亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝1000亩。 | 62户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 271 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 两河口镇老林村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝700亩。 | 28 | 本级财政专项扶贫资金 | 两河口镇老林村农户 | 种植辣椒、甘蓝700亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝700亩。 | 39户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 272 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 两河口镇黄家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝800亩。 | 32 | 本级财政专项扶贫资金 | 两河口镇黄家村农户 | 种植辣椒、甘蓝800亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝800亩。 | 56户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 273 | 生猪稳产保供项目 | 产业发展 | 两河口镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 贫困户填槽仔猪97头新增能繁母猪200头，外购仔猪240头。 | 20.91 | 省级现代农业发展工程资金 | 两河口镇农户 | 贫困户填槽仔猪97头新增能繁母猪200头，外购仔猪240头。 | 已完工 | 贫困户填槽仔猪97头新增能繁母猪200头，外购仔猪240头。 | 508户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 274 | 扶持集体经济发展项目 | 产业发展 | 两河口镇吉庆村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 购买农贸市场经营权30年，合作建休闲农业体验园。 | 80 | 中省农村改革转移支付资金（中50万元、省30万元） | 两河口镇吉庆村农户 | 购买农贸市场经营权30年，合作建休闲农业体验园。 | 已完工 | 购买农贸市场经营权30年，合作建休闲农业体验园。 | 62户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 275 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 两河口镇黄家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 整治排水渠1200m，硬化沟底96m³，新建排水渠共5条。 | 10 | 市级扶贫资金 | 两河口镇黄家村农户 | 整治排水渠1200m，硬化沟底96m³，新建排水渠共5条。 | 已完工 | 整治排水渠1200m，硬化沟底96m³，新建排水渠共5条。 | 56户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 276 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 两河口镇老林村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建20亩大棚，土地平整20亩，新建大棚14栋 新建田间作业道356m。 | 30 | 市级扶贫资金 | 两河口镇老林村农户 | 新建20亩大棚，土地平整20亩，新建大棚14栋 新建田间作业道356m。 | 已完工 | 新建20亩大棚，土地平整20亩，新建大棚14栋 新建田间作业道356m。 | 39户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 277 | 农业产业发展项目 | 产业发展 | 两河口镇吉庆村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建引道79.2米、3米宽田间道路长80米、新建6.5米宽田间道路，长100米、挡土墙15米。 | 40 | 中、省财政专项扶贫资金 | 两河口镇吉庆村农户 | 新建引道79.2米、3米宽田间道路长80米、新建6.5米宽田间道路，长100米、挡土墙15米。 | 已完工 | 新建引道79.2米、3米宽田间道路长80米、新建6.5米宽田间道路，长100米、挡土墙15米。 | 62户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 278 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 临溪乡桃树村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新修及硬化产业路1.5公里，维修产业路堡坎200方。 | 50 | 中央农业生产发展资金 | 临溪乡桃树村农户 | 新修及硬化产业路1.5公里，维修产业路堡坎200方。 | 已完工 | 新修及硬化产业路1.5公里，维修产业路堡坎200方。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 279 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 临溪乡淖池村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝250亩。 | 10 | 本级财政专项扶贫资金 | 临溪乡淖池村农户 | 种植辣椒、甘蓝250亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝250亩。 | 24户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 280 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 临溪乡清水村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝250亩。 | 10 | 省级财政专项扶贫资金 | 临溪乡清水村农户 | 种植辣椒、甘蓝250亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝250亩。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 281 | 现代农业装备 | 产业发展 | 临溪乡淖池村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建全程机械化基地（马铃薯良繁基地）500亩。购置土地整理机械、马铃薯耕种收机械、蔬菜育苗、移栽、收获机械。 | 50 | 省级现代农业发展工程资金 | 临溪乡淖池村农户 | 建全程机械化基地（马铃薯良繁基地）500亩。购置土地整理机械、马铃薯耕种收机械、蔬菜育苗、移栽、收获机械。 | 已完工 | 建全程机械化基地（马铃薯良繁基地）500亩。购置土地整理机械、马铃薯耕种收机械、蔬菜育苗、移栽、收获机械。 | 4户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 282 | 广元灰鸡养殖项目 | 产业发展 | 临溪乡四新村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 年养殖出栏广元灰鸡1万只。 | 12 | 本级财政专项扶贫资金 | 临溪乡四新村农户 | 年养殖出栏广元灰鸡1万只。 | 已完工 | 年养殖出栏广元灰鸡1万只。 | 58户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 283 | 生猪稳产保供项目 | 产业发展 | 临溪乡 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 贫困户填槽仔猪130头新增能繁母猪200头，外购仔猪181头。 | 18.95 | 省级现代农业发展工程资金 | 临溪乡农户 | 贫困户填槽仔猪130头新增能繁母猪200头，外购仔猪181头。 | 已完工 | 贫困户填槽仔猪130头新增能繁母猪200头，外购仔猪181头。 | 70户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 284 | 农村人居环境整治 | 产业发展 | 临溪乡柳垭村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 柳垭村建1个农村生活污水集中处理点（池)。 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 临溪乡柳垭村农户 | 柳垭村建1个农村生活污水集中处理点（池)。 | 已完工 | 柳垭村建1个农村生活污水集中处理点（池)。 | 13户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 285 | 腾锋源有限公司生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 临溪乡党家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 改造圈舍2000平方米、建蓄水池300立方米、安装供水管网1000米 | 20 | 市级扶贫资金 | 临溪乡党家村农户 | 改造圈舍2000平方米、建蓄水池300立方米、安装供水管网1000米 | 已完工 | 改造圈舍2000平方米、建蓄水池300立方米、安装供水管网1000米 | 11户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 286 | 机械下地辅道建设项目 | 产业发展 | 临溪乡望坪村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 机械下地辅道24个。 | 5 | 中、省财政专项扶贫资金 | 临溪乡望坪村农户 | 机械下地辅道24个。 | 已完工 | 机械下地辅道24个。 | 10户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 287 | 金银花产业建设项目 | 产业发展 | 临溪乡淖池村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建金银花产业园120亩；购苗72000株，购复合肥和农膜等物资。 | 30 | 中、省财政专项扶贫资金 | 临溪乡淖池村农户 | 建金银花产业园120亩；购苗72000株，购复合肥和农膜等物资。 | 已完工 | 建金银花产业园120亩；购苗72000株，购复合肥和农膜等物资。 | 76户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 288 | 冬桃产业园发展项目 | 产业发展 | 朝天镇将军村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 打造冬桃产业园1个，机耕道开挖1公里，配套完善园区内基础设施建设。 | 15 | 中央农业生产发展资金 | 朝天镇将军村农户 | 打造冬桃产业园1个，机耕道开挖1公里，配套完善园区内基础设施建设。 | 已完工 | 打造冬桃产业园1个，机耕道开挖1公里，配套完善园区内基础设施建设。 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 289 | 金银花产业园建设项目 | 产业发展 | 朝天镇朱家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植金花1000亩。 | 40 | 中央农业生产发展资金 | 朝天镇朱家村农户 | 种植金花1000亩。 | 已完工 | 种植金花1000亩。 | 73户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 290 | 农业产业发展项目 | 产业发展 | 朝天镇俞家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建蓄水池250立方米。 | 5 | 本级财政专项扶贫资金 | 朝天镇俞家村农户 | 建蓄水池250立方米。 | 已完工 | 建蓄水池250立方米。 | 3户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 291 | 藤椒产业发展项目 | 产业发展 | 朝天镇明月村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 打造藤椒产业园。新开垦撂荒地80亩，新补栽藤椒苗5000株，新修排水沟1000米。 | 20 | 本级财政专项扶贫资金 | 朝天镇明月村农户 | 打造藤椒产业园。新开垦撂荒地80亩，新补栽藤椒苗5000株，新修排水沟1000米。 | 已完工 | 打造藤椒产业园。新开垦撂荒地80亩，新补栽藤椒苗5000株，新修排水沟1000米。 | 9户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 292 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 朝天镇军师村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒250亩。 | 10 | 本级财政专项扶贫资金 | 朝天镇军师村农户 | 种植辣椒250亩。 | 已完工 | 种植辣椒250亩。 | 1户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 293 | 广元灰鸡养殖项目 | 产业发展 | 朝天镇龙门村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 年养殖出栏广元灰鸡１万只。 | 12 | 本级财政专项扶贫资金 | 朝天镇龙门村农户 | 年养殖出栏广元灰鸡１万只。 | 已完工 | 年养殖出栏广元灰鸡１万只。 | 30户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 294 | 生猪稳产保供项目 | 产业发展 | 朝天镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 贫困户填槽仔猪567头，新增能繁母猪700头，外购仔猪420头。 | 59.01 | 省级现代农业发展工程资金 | 朝天镇农户 | 贫困户填槽仔猪567头，新增能繁母猪700头，外购仔猪420头。 | 已完工 | 贫困户填槽仔猪567头，新增能繁母猪700头，外购仔猪420头。 | 449户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 295 | 资产收益试点项目 | 产业发展 | 朝天镇重岩村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 改造圈舍3000平方米，配套粪污处理设施，发展生猪2000头。 | 50 | 中央财政专项扶贫资金 | 朝天镇重岩村农户 | 改造圈舍3000平方米，配套粪污处理设施，发展生猪2000头。 | 已完工 | 改造圈舍3000平方米，配套粪污处理设施，发展生猪2000头。 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 296 | 扶持集体经济发展项目 | 产业发展 | 朝天镇三滩村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建标准化核桃种植基地500亩，对烘干房、冷库技改升级。 | 80 | 中省农村改革转移支付资金（中50万元、省30万元） | 朝天镇三滩村农户 | 建标准化核桃种植基地500亩，对烘干房、冷库技改升级。 | 已完工 | 建标准化核桃种植基地500亩，对烘干房、冷库技改升级。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 297 | 农村人居环境整治 | 产业发展 | 朝天镇龙门村、青云村、楼房村、朱家村、双河村、仇坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建农村生活污水集中处理点（池）5个、整治村内道路4公里，整治庭院20000平方米，环境整治混凝土堡坎440立方米。 | 140 | 省级财政专项扶贫资金 | 朝天镇龙门村、青云村、楼房村、朱家村、双河村、仇坝村农户 | 建农村生活污水集中处理点（池）5个、整治村内道路4公里，整治庭院20000平方米，环境整治混凝土堡坎440立方米。 | 已完工 | 建农村生活污水集中处理点（池）5个、整治村内道路4公里，整治庭院20000平方米，环境整治混凝土堡坎440立方米。 | 20户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 298 | 重岩农业有限公司生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 朝天镇重岩村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 安装供水管网3500米 | 5 | 市级扶贫资金 | 朝天镇重岩村农户 | 安装供水管网3500米 | 已完工 | 安装供水管网3500米 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 299 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 朝天镇白泉村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建高山露地蔬菜250亩。 | 10 | 中、省财政专项扶贫资金 | 朝天镇白泉村农户 | 建高山露地蔬菜250亩。 | 已完工 | 建高山露地蔬菜250亩。 | 12户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 300 | 食用菌产业建设项目 | 产业发展 | 大滩镇风雷村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建食用菌资源路（机耕道）3公里，堡坎600立方米。 | 30 | 中央农业生产发展资金 | 大滩镇风雷村农户 | 新建食用菌资源路（机耕道）3公里，堡坎600立方米。 | 已完工 | 新建食用菌资源路（机耕道）3公里，堡坎600立方米。 | 24户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 301 | 藤椒产业园建设项目 | 产业发展 | 大滩镇马家湾村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建生产便道2公里，藤椒管护200亩。 | 50 | 中央农业生产发展资金 | 大滩镇马家湾村农户 | 建生产便道2公里，藤椒管护200亩。 | 已完工 | 建生产便道2公里，藤椒管护200亩。 | 30户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 302 | 中药材产业园建设项目 | 产业发展 | 大滩镇回龙村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建黄柏种植园500亩，完善园区内基础设施建设。 | 40 | 中央农业生产发展资金 | 大滩镇回龙村农户 | 新建黄柏种植园500亩，完善园区内基础设施建设。 | 已完工 | 新建黄柏种植园500亩，完善园区内基础设施建设。 | 31贫困人口得到巩固提升 |  |
| 303 | 核桃产业园建设项目 | 产业发展 | 大滩镇板房村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建核桃产业园1000亩，新建生产便道3公里。 | 50 | 中央农业生产发展资金 | 大滩镇板房村农户 | 新建核桃产业园1000亩，新建生产便道3公里。 | 已完工 | 新建核桃产业园1000亩，新建生产便道3公里。 | 15户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 304 | 蚕桑产业建设项目 | 产业发展 | 大滩镇茨竹湾村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建蚕房350平方米，配套1.0版养蚕设施20套，改造提升桑园30亩。 | 20 | 本级财政专项扶贫资金 | 大滩镇茨竹湾村农户 | 新建蚕房350平方米，配套1.0版养蚕设施20套，改造提升桑园30亩。 | 已完工 | 新建蚕房350平方米，配套1.0版养蚕设施20套，改造提升桑园30亩。 | 29户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 305 | 蚕桑产业建设项目 | 产业发展 | 大滩镇天池村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建生产便道3千米，配套1.0版养蚕设施30套。 | 30 | 本级财政专项扶贫资金 | 大滩镇天池村农户 | 新建生产便道3千米，配套1.0版养蚕设施30套。 | 已完工 | 新建生产便道3千米，配套1.0版养蚕设施30套。 | 23户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 306 | 茶叶产业园 | 产业发展 | 大滩镇白鹤村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建生产便道1.5公 、防旱池300立方米、水渠2公里、新载树苗100亩。 | 60 | 本级财政专项扶贫资金 | 大滩镇白鹤村农户 | 新建生产便道1.5公 、防旱池300立方米、水渠2公里、新载树苗100亩。 | 已完工 | 新建生产便道1.5公 、防旱池300立方米、水渠2公里、新载树苗100亩。 | 16户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 307 | 食用菌建设项目 | 产业发展 | 大滩镇蒿坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 发展香菇10万袋。 | 10 | 本级财政专项扶贫资金 | 大滩镇蒿坝村农户 | 发展香菇10万袋。 | 已完工 | 发展香菇10万袋。 | 38户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 308 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 大滩镇茨竹湾村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒300亩。 | 12 | 本级财政专项扶贫资金 | 大滩镇茨竹湾村农户 | 种植辣椒300亩。 | 已完工 | 种植辣椒300亩。 | 29户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 309 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 大滩镇茅坪村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒200亩。 | 8 | 省级财政专项扶贫资金 | 大滩镇茅坪村农户 | 种植辣椒200亩。 | 已完工 | 种植辣椒200亩。 | 18户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 310 | 广元灰鸡养殖项目 | 产业发展 | 大滩镇蒿坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 年养殖出栏广元灰鸡0.6万只。 | 7.2 | 本级财政专项扶贫资金 | 大滩镇蒿坝村农户 | 年养殖出栏广元灰鸡0.6万只。 | 已完工 | 年养殖出栏广元灰鸡0.6万只。 | 38户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 311 | 生猪稳产保供项目 | 产业发展 | 大滩镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 贫困户填槽仔猪476头新增能繁母猪200头，外购仔猪270头。 | 33.78 | 省级现代农业发展工程资金 | 大滩镇农户 | 贫困户填槽仔猪476头新增能繁母猪200头，外购仔猪270头。 | 已完工 | 贫困户填槽仔猪476头新增能繁母猪200头，外购仔猪270头。 | 280户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 312 | 扶持集体经济发展项目 | 产业发展 | 大滩镇红梅村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建立中药材生产基地40亩，，发展林下50000只土鸡产业，建食用菌基地10000平米，搭建钢架大棚100个。 | 80 | 中省农村改革转移支付资金（中50万元、省30万元） | 大滩镇红梅村农户 | 建立中药材生产基地40亩，，发展林下50000只土鸡产业，建食用菌基地10000平米，搭建钢架大棚100个。 | 已完工 | 建立中药材生产基地40亩，，发展林下50000只土鸡产业，建食用菌基地10000平米，搭建钢架大棚100个。 | 47户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 313 | 苟永玉生猪养殖场 | 产业发展 | 大滩镇自然村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建圈舍800平方米、建蓄水池100立方米、安装供水管网800米、硬化入场路30米、安装专电1套 | 15 | 市级扶贫资金 | 大滩镇自然村农户 | 新建圈舍800平方米、建蓄水池100立方米、安装供水管网800米、硬化入场路30米、安装专电1套 | 已完工 | 新建圈舍800平方米、建蓄水池100立方米、安装供水管网800米、硬化入场路30米、安装专电1套 | 20户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 314 | 水产养殖 | 产业发展 | 大滩镇马家湾村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 鱼塘开挖50亩；资源路开挖1公里 | 30 | 中、省财政专项扶贫资金 | 大滩镇马家湾村农户 | 鱼塘开挖50亩；资源路开挖1公里 | 已完工 | 鱼塘开挖50亩；资源路开挖1公里 | 30户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 315 | 火龙果产业 | 产业发展 | 大滩镇横梁村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 专用钾肥20吨；复合肥20吨；新建片石混凝土挡墙326方。 | 20 | 中、省财政专项扶贫资金 | 大滩镇横梁村农户 | 专用钾肥20吨；复合肥20吨；新建片石混凝土挡墙326方。 | 已完工 | 专用钾肥20吨；复合肥20吨；新建片石混凝土挡墙326方。 | 31户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 316 | 蚕桑产业发展项目 | 产业发展 | 大滩镇天池村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 改造提升桑园100亩，主要内容为：排乱去杂50亩，补栽补植桑苗3万株，并对桑园全面进行肥培管护。 | 10 | 中、省财政专项扶贫资金 | 大滩镇天池村农户 | 改造提升桑园100亩，主要内容为：排乱去杂50亩，补栽补植桑苗3万株，并对桑园全面进行肥培管护。 | 已完工 | 改造提升桑园100亩，主要内容为：排乱去杂50亩，补栽补植桑苗3万株，并对桑园全面进行肥培管护。 | 23户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 317 | 张彦强生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 大滩镇板房村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建圈500平方米、硬化入场路60米、建化粪池50立方米 | 10 | 市级扶贫资金 | 大滩镇板房村农户 | 新建圈500平方米、硬化入场路60米、建化粪池50立方米 | 已完工 | 新建圈500平方米、硬化入场路60米、建化粪池50立方米 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 318 | 候登卫生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 大滩镇天池村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建圈400平方米、 硬化入场路60米、建蓄水池100立方米、建化粪池50立方米 | 15 | 市级扶贫资金 | 大滩镇天池村农户 | 新建圈400平方米、 硬化入场路60米、建蓄水池100立方米、建化粪池50立方米 | 已完工 | 新建圈400平方米、 硬化入场路60米、建蓄水池100立方米、建化粪池50立方米 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 319 | 中药材产业发展项目 | 产业发展 | 李家镇永乐村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 购买天麻种子发展天麻种植50亩。 | 17 | 本级财政专项扶贫资金 | 李家镇永乐村农户 | 购买天麻种子发展天麻种植50亩。 | 已完工 | 购买天麻种子发展天麻种植50亩。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 320 | 白果产业发展项目 | 产业发展 | 李家镇黄泥村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 在黄泥村流转土地350亩发展白果产业，开展地力培肥，配套渠系建设。 | 20 | 本级财政专项扶贫资金 | 李家镇黄泥村农户 | 在黄泥村流转土地350亩发展白果产业，开展地力培肥，配套渠系建设。 | 已完工 | 在黄泥村流转土地350亩发展白果产业，开展地力培肥，配套渠系建设。 | 2户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 321 | 中药材产业发展项目 | 产业发展 | 李家镇易兴村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 发展中药材300亩，完善基础设施配套。 | 30 | 本级财政专项扶贫资金 | 李家镇易兴村农户 | 发展中药材300亩，完善基础设施配套。 | 已完工 | 发展中药材300亩，完善基础设施配套。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 322 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 李家镇易兴村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝800亩。 | 32 | 本级财政专项扶贫资金 | 李家镇易兴村农户 | 种植辣椒、甘蓝800亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝800亩。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 323 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 李家镇新建村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝600亩。 | 24 | 本级财政专项扶贫资金 | 李家镇新建村农户 | 种植辣椒、甘蓝600亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝600亩。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 324 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 李家镇永乐村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝830亩。 | 33.2 | 本级财政专项扶贫资金 | 李家镇永乐村农户 | 种植辣椒、甘蓝830亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝830亩。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 325 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 李家镇青林村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝595亩。 | 23.8 | 本级财政专项扶贫资金 | 李家镇青林村农户 | 种植辣椒、甘蓝595亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝595亩。 | 2户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 326 | 广元灰鸡养殖项目 | 产业发展 | 李家镇永乐村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 年养殖出栏广元灰鸡0.77万只。 | 9.2 | 本级财政专项扶贫资金 | 李家镇永乐村农户 | 年养殖出栏广元灰鸡0.77万只。 | 已完工 | 年养殖出栏广元灰鸡0.77万只。 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 327 | 生猪稳产保供项目 | 产业发展 | 李家镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 贫困户填槽仔猪64头新增能繁母猪400头，外购仔猪376头。 | 32.72 | 省级现代农业发展工程资金 | 李家镇农户 | 贫困户填槽仔猪64头新增能繁母猪400头，外购仔猪376头。 | 已完工 | 贫困户填槽仔猪64头新增能繁母猪400头，外购仔猪376头。 | 20户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 328 | 资产收益试点项目 | 产业发展 | 李家镇易兴村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建产业路0.7公里，排水沟渠治理1.0公里，土地整理堡坎恢复500方。补植蓝莓苗1000株，地力培肥400亩。 | 50 | 中央财政专项扶贫资金 | 李家镇易兴村农户 | 新建产业路0.7公里，排水沟渠治理1.0公里，土地整理堡坎恢复500方。补植蓝莓苗1000株，地力培肥400亩。 | 已完工 | 新建产业路0.7公里，排水沟渠治理1.0公里，土地整理堡坎恢复500方。补植蓝莓苗1000株，地力培肥400亩。 | 46贫困人口得到巩固提升 |  |
| 329 | 扶持集体经济发展项目 | 产业发展 | 李家镇永乐村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 发展天麻种植规模40亩，打造大型农家乐度假村1个，联合望远山脚下农户5户，成立望远山游客度假村。 | 80 | 中省农村改革转移支付资金（中50万元、省30万元） | 李家镇永乐村农户 | 发展天麻种植规模40亩，打造大型农家乐度假村1个，联合望远山脚下农户5户，成立望远山游客度假村。 | 已完工 | 发展天麻种植规模40亩，打造大型农家乐度假村1个，联合望远山脚下农户5户，成立望远山游客度假村。 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 330 | 农村人居环境整治 | 产业发展 | 李家镇永乐村、蒋家村、易兴村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建农村生活污水集中处理点（池）3个、配套生产道路1公里，环境整治干砌片石堡坎160立方米。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 | 李家镇永乐村、蒋家村、易兴村农户 | 建农村生活污水集中处理点（池）3个、配套生产道路1公里，环境整治干砌片石堡坎160立方米。 | 已完工 | 建农村生活污水集中处理点（池）3个、配套生产道路1公里，环境整治干砌片石堡坎160立方米。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 331 | 水观种养殖专业合作社生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 李家镇水观村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建圈舍1500平方米、硬化入场路500米、安装专电1套、配套粪污处理设施。 | 20 | 中、省财政专项扶贫资金 | 李家镇水观村农户 | 新建圈舍1500平方米、硬化入场路500米、安装专电1套、配套粪污处理设施。 | 已完工 | 新建圈舍1500平方米、硬化入场路500米、安装专电1套、配套粪污处理设施。 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 332 | 生态黑猪养殖发展项目 | 产业发展 | 李家镇水观村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建生态黑猪养殖小区1个，带动发展生猪养殖户16户，年出栏生猪2000头。 | 30 | 本级财政专项扶贫资金 | 李家镇水观村农户 | 建生态黑猪养殖小区1个，带动发展生猪养殖户16户，年出栏生猪2000头。 | 已完工 | 建生态黑猪养殖小区1个，带动发展生猪养殖户16户，年出栏生猪2000头。 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 333 | 核桃产业发展项目 | 产业发展 | 中子镇高车村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建机耕道路约3公里，提升核桃产业200余亩，配套完善基础设施建设。 | 25 | 本级财政专项扶贫资金 | 中子镇高车村农户 | 新建机耕道路约3公里，提升核桃产业200余亩，配套完善基础设施建设。 | 已完工 | 新建机耕道路约3公里，提升核桃产业200余亩，配套完善基础设施建设。 | 11户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 334 | 小水果产业发展项目 | 产业发展 | 中子镇印坪村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建防旱池200立方米，土地整理约110亩，发展李子30亩，栽植金银花4000株。 | 10 | 本级财政专项扶贫资金 | 中子镇印坪村农户 | 新建防旱池200立方米，土地整理约110亩，发展李子30亩，栽植金银花4000株。 | 已完工 | 新建防旱池200立方米，土地整理约110亩，发展李子30亩，栽植金银花4000株。 | 11户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 335 | 核桃产业发展项目 | 产业发展 | 中子镇校场村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 提升核桃丰产示范基地300亩，新建生产道路2000米；新建排水沟1500米。 | 70 | 本级财政专项扶贫资金 | 中子镇校场村农户 | 提升核桃丰产示范基地300亩，新建生产道路2000米；新建排水沟1500米。 | 已完工 | 提升核桃丰产示范基地300亩，新建生产道路2000米；新建排水沟1500米。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 336 | 农业产业发展项目 | 产业发展 | 中子镇旭光村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 打造半山经济带产业园1000亩，新修及硬化生产道路2.5公里，山洪沟治理1公里，新建防旱池1口100方。 | 50 | 本级财政专项扶贫资金 | 中子镇旭光村农户 | 打造半山经济带产业园1000亩，新修及硬化生产道路2.5公里，山洪沟治理1公里，新建防旱池1口100方。 | 已完工 | 打造半山经济带产业园1000亩，新修及硬化生产道路2.5公里，山洪沟治理1公里，新建防旱池1口100方。 | 29户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 337 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 中子镇竹坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝650亩。 | 26 | 本级财政专项扶贫资金 | 中子镇竹坝村农户 | 种植辣椒、甘蓝650亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝650亩。 | 11户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 338 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 中子镇高车村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝600亩。 | 24 | 本级财政专项扶贫资金 | 中子镇高车村农户 | 种植辣椒、甘蓝600亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝600亩。 | 9户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 339 | 广元灰鸡养殖项目 | 产业发展 | 中子镇清泉村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 年养殖出栏广元灰鸡0.8万只。 | 9.6 | 本级财政专项扶贫资金 | 中子镇清泉村农户 | 年养殖出栏广元灰鸡0.8万只。 | 已完工 | 年养殖出栏广元灰鸡0.8万只。 | 70户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 340 | 生猪稳产保供项目 | 产业发展 | 中子镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 贫困户填槽仔猪331头新增能繁母猪600头，外购仔猪450头。 | 50.43 | 省级现代农业发展工程资金 | 中子镇农户 | 贫困户填槽仔猪331头新增能繁母猪600头，外购仔猪450头。 | 已完工 | 贫困户填槽仔猪331头新增能繁母猪600头，外购仔猪450头。 | 697户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 341 | 扶持集体经济发展项目 | 产业发展 | 中子镇印坪村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 改建食用菌大棚2500平方米，1800㎡，购金银花种40000株，发展金银花100亩，建食用菌基地内灌溉设施、冷库、管理用房、烘干房。 | 80 | 中省农村改革转移支付资金（中50万元、省30万元） | 中子镇印坪村农户 | 改建食用菌大棚2500平方米，新建1800㎡，购金银花种40000株，发展金银花100亩，建食用菌基地内灌溉设施、冷库、管理用房、烘干房。 | 已完工 | 改建食用菌大棚2500平方米，新建1800㎡，购金银花种40000株，发展金银花中药材100亩，建食用菌基地内灌溉设施、冷库、管理用房、烘干房。 | 54户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 342 | 扶持集体经济发展项目 | 产业发展 | 中子镇竹坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建育苗大棚200平方米，购置农用拖拉机1台，建冷库1座（150平方米），培育150亩当归基地。 | 80 | 中省农村改革转移支付资金（中50万元、省30万元） | 中子镇竹坝村农户 | 建育苗大棚200平方米，购置农用拖拉机1台，建冷库1座（150平方米），培育150亩当归基地。 | 已完工 | 建育苗大棚200平方米，购置农用拖拉机1台，建冷库1座（150平方米），培育150亩当归基地。 | 32户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 343 | 农村人居环境整治 | 产业发展 | 中子镇小屯村、潜溪村、清泉村、校场村、宣河村、转北村、庙梁村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建农村生活污水集中处理点（池）6个、整治村内道路5公里，整治庭院20000平方米，环境整治混凝土堡坎480立方米。 | 120 | 省级财政专项扶贫资金 | 中子镇小屯村、潜溪村、清泉村、校场村、宣河村、转北村、庙梁村农户 | 建农村生活污水集中处理点（池）6个、整治村内道路5公里，整治庭院20000平方米，环境整治混凝土堡坎480立方米。 | 已完工 | 建农村生活污水集中处理点（池）6个、整治村内道路5公里，整治庭院20000平方米，环境整治混凝土堡坎480立方米。 | 10户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 344 | 中子煜海生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 中子镇枣树村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 改造圈舍1000平方米（地暖）、维修、新增产床60套、配套粪污资源化利用设施设备（干湿分离机、异位发酵床） | 70 | 市级扶贫资金 | 中子镇枣树村农户 | 改造圈舍1000平方米（地暖）、维修、新增产床60套、配套粪污资源化利用设施设备（干湿分离机、异位发酵床） | 已完工 | 改造圈舍1000平方米（地暖）、维修、新增产床60套、配套粪污资源化利用设施设备（干湿分离机、异位发酵床） | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 345 | 农业产业发展项目 | 产业发展 | 中子镇宣河村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 砼堡坎312立方米，片石浆砌20立方米。 | 16.6 | 中、省财政专项扶贫资金 | 中子镇宣河村农户 | 砼堡坎312立方米，片石浆砌20立方米。 | 已完工 | 砼堡坎312立方米，片石浆砌20立方米。 | 12户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 346 | 食用菌产业建设项目 | 产业发展 | 羊木镇源溪村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 标准化连栋大棚40亩。 | 150 | 本级财政专项扶贫资金 | 羊木镇源溪村农户 | 标准化连栋大棚40亩。 | 已完工 | 标准化连栋大棚40亩。 | 3户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 347 | 食用菌产业建设项目 | 产业发展 | 羊木镇兰坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建食用菌园区大棚建设25800平方米。 | 90 | 本级财政专项扶贫资金 | 羊木镇兰坝村农户 | 建食用菌园区大棚建设25800平方米。 | 已完工 | 建食用菌园区大棚建设25800平方米。 | 12户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 348 | 食用菌产业建设项目 | 产业发展 | 羊木镇青羊村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建食用菌园区大棚建设8600平方米。 | 30 | 本级财政专项扶贫资金 | 羊木镇青羊村农户 | 建食用菌园区大棚建设8600平方米。 | 已完工 | 建食用菌园区大棚建设8600平方米。 | 17户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 349 | 广元灰鸡养殖项目 | 产业发展 | 羊木镇新山村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 年养殖出栏广元灰鸡1万只。 | 12 | 本级财政专项扶贫资金 | 羊木镇新山村农户 | 年养殖出栏广元灰鸡1万只。 | 已完工 | 年养殖出栏广元灰鸡1万只。 | 32户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 350 | 稻虾养殖项目 | 产业发展 | 羊木镇上坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 养殖稻虾50亩，配套完善基础设施建设。 | 30 | 本级财政专项扶贫资金 | 羊木镇上坝村农户 | 养殖稻虾50亩，配套完善基础设施建设。 | 已完工 | 养殖稻虾50亩，配套完善基础设施建设。 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 351 | 生猪稳产保供项目 | 产业发展 | 羊木镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 贫困户填槽仔猪320头，新增能繁母猪700头，外购仔猪330头。 | 47.1 | 省级现代农业发展工程资金 | 羊木镇农户 | 贫困户填槽仔猪320头，新增能繁母猪700头，外购仔猪330头。 | 已完工 | 贫困户填槽仔猪320头，新增能繁母猪700头，外购仔猪330头。 | 140户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 352 | 张厚均生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 羊木镇石鸭村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建蓄水池100立方米、安装供水管网500米、安装专电1套、新建圈舍500平方米 | 10 | 省级现代农业发展工程资金 | 羊木镇石鸭村农户 | 建蓄水池100立方米、安装供水管网500米、安装专电1套、新建圈舍500平方米 | 已完工 | 建蓄水池100立方米、安装供水管网500米、安装专电1套、新建圈舍500平方米 | 2户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 353 | 广元同裕科技养殖有限公司生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 羊木镇车坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建蓄水池200立方米、安装供水管网600米、硬化入场路300米、安专电1套、新建圈舍800平方米 | 20 | 省级现代农业发展工程资金 | 羊木镇车坝村农户 | 建蓄水池200立方米、安装供水管网600米、硬化入场路300米、安专电1套、新建圈舍800平方米 | 已完工 | 建蓄水池200立方米、安装供水管网600米、硬化入场路300米、安专电1套、新建圈舍800平方米 | 3户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 354 | 赵奎松生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 羊木镇车坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建蓄水池100立方米、安装供水管网500米、硬化入场路200米、新建圈舍500平方米 | 10 | 省级现代农业发展工程资金 | 羊木镇车坝村农户 | 建蓄水池100立方米、安装供水管网500米、硬化入场路200米、新建圈舍500平方米 | 已完工 | 建蓄水池100立方米、安装供水管网500米、硬化入场路200米、新建圈舍500平方米 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 355 | 扶持集体经济发展项目 | 产业发展 | 羊木镇金笔村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建标准化养殖鱼塘80亩，配置养殖设施设备，种植元胡、贝母、川乌等道地中药材100亩。 | 80 | 中省农村改革转移支付资金（中50万元、省30万元） | 羊木镇金笔村农户 | 建标准化养殖鱼塘80亩，配置养殖设施设备，购中药材种苗，种植元胡、贝母、川乌等道地中药材100亩。 | 已完工 | 建标准化养殖鱼塘80亩，配置养殖设施设备，购中药材种苗，种植元胡、贝母、川乌等道地中药材100亩。 | 29户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 356 | 食用菌产业发展项目 | 产业发展 | 羊木镇兰坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设标准化食用菌大棚34400平方米。 | 120 | 市级扶贫资金 | 羊木镇兰坝村农户 | 建设标准化食用菌大棚34400平方米。 | 已完工 | 建设标准化食用菌大棚34400平方米。 | 12户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 357 | 马铭泽生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 羊木镇青白村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建圈舍800平方米、建蓄水池100立方米、安装专电1套 | 10 | 市级扶贫资金 | 羊木镇青白村农户 | 新建圈舍800平方米、建蓄水池100立方米、安装专电1套 | 已完工 | 新建圈舍800平方米、建蓄水池100立方米、安装专电1套 | 2户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 358 | 农业产业发展项目 | 产业发展 | 羊木镇新山村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建产业道路350米，土地整改30亩，建防旱池护坡2500立方米。 | 20 | 中、省财政专项扶贫资金 | 羊木镇新山村农户 | 建产业道路350米，土地整改30亩，建防旱池护坡2500立方米。 | 已完工 | 建产业道路350米，土地整改30亩，建防旱池护坡2500立方米。 | 32户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 359 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 麻柳乡乔田村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝625亩。 | 25 | 本级财政专项扶贫资金 | 麻柳乡乔田村农户 | 种植辣椒、甘蓝625亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝625亩。 | 72户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 360 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 麻柳乡复兴村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝625亩。 | 25 | 省级财政专项扶贫资金 | 麻柳乡复兴村农户 | 种植辣椒、甘蓝625亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝625亩。 | 50户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 361 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 麻柳乡四坪村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝500亩。 | 20 | 本级财政专项扶贫资金 | 麻柳乡四坪村农户 | 种植辣椒、甘蓝500亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝500亩。 | 32户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 362 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 麻柳乡石板村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒、甘蓝375亩。 | 15 | 本级财政专项扶贫资金 | 麻柳乡石板村农户 | 种植辣椒、甘蓝375亩。 | 已完工 | 种植辣椒、甘蓝375亩。 | 34户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 363 | 广元灰鸡养殖项目 | 产业发展 | 麻柳乡黄小村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 年养殖出栏广元灰鸡0.8万只。 | 9.6 | 本级财政专项扶贫资金 | 麻柳乡黄小村农户 | 年养殖出栏广元灰鸡0.8万只。 | 已完工 | 年养殖出栏广元灰鸡0.8万只。 | 24户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 364 | 肉羊产业项目 | 产业发展 | 麻柳乡石牌村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 发展养殖肉羊500只，完善基础设施配套。 | 20 | 本级财政专项扶贫资金 | 麻柳乡石牌村农户 | 发展养殖肉羊500只，完善基础设施配套。 | 已完工 | 发展养殖肉羊500只，完善基础设施配套。 | 85户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 365 | 生猪稳产保供项目 | 产业发展 | 麻柳乡 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 贫困户填槽仔猪423头新增能繁母200头，外购仔猪180头。 | 27.69 | 省级现代农业发展工程资金 | 麻柳乡农户 | 贫困户填槽仔猪423头新增能繁母200头，外购仔猪180头。 | 已完工 | 贫困户填槽仔猪423头新增能繁母200头，外购仔猪180头。 | 335户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 366 | 天星洞村集体经济组织生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 麻柳乡天星洞村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 维修蓄水池1000立方米、供水管网1000米、安专电1套、新建圈舍300平方米 | 10 | 省级现代农业发展工程资金 | 麻柳乡天星洞村农户 | 维修蓄水池1000立方米、供水管网1000米、安专电1套、新建圈舍300平方米 | 已完工 | 维修蓄水池1000立方米、供水管网1000米、安专电1套、新建圈舍300平方米 | 38户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 367 | 扶持集体经济发展项目 | 产业发展 | 麻柳乡天星洞村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 发展林下中药材种植（种植黄精150亩），购置鸡苗，新建圈舍3个，改建2个，与“燕芳合作社”合作经营生猪养殖产业。 | 80 | 中省农村改革转移支付资金（中50万元、省30万元） | 麻柳乡天星洞村农户 | 发展林下中药材种植（种植黄精150亩），购置鸡苗，新建圈舍3个，改建2个，与“燕芳合作社”合作经营生猪养殖产业。 | 已完工 | 发展林下中药材种植（种植黄精150亩），购置鸡苗，新建圈舍3个，改建2个，与“燕芳合作社”合作经营生猪养殖产业。 | 38户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 368 | 农村人居环境整治 | 产业发展 | 麻柳乡乔田村、复兴村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建农村生活污水集中处理点（池）1个，整治庭院2800平方米，环境整治片石干砌堡坎210立方米。 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 | 麻柳乡乔田村、复兴村农户 | 建农村生活污水集中处理点（池）1个，整治庭院2800平方米，环境整治片石干砌堡坎210立方米。 | 已完工 | 建农村生活污水集中处理点（池）1个，整治庭院2800平方米，环境整治片石干砌堡坎210立方米。 | 122户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 369 | 农业产业发展项目 | 产业发展 | 麻柳乡黄小村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植金银花100亩，辣椒50亩。 | 10 | 市级扶贫资金 | 麻柳乡黄小村农户 | 种植金银花100亩，辣椒50亩。 | 已完工 | 种植金银花100亩，辣椒50亩。 | 24户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 370 | 中药材基地建设项目 | 产业发展 | 麻柳乡乔田村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 堡坎建设2000方，种植基地生产道开挖、硬化0.5Km\*3.5m\*0.18M，基地浆砌排水渠1.1km长\*1.6m高\*0.7m厚，及底部硬化。 | 60 | 中、省财政专项扶贫资金 | 麻柳乡乔田村农户 | 建中药材种植基地堡坎建设2000方，种植基地生产道开挖、硬化0.5Km\*3.5m\*0.18M，基地浆砌排水渠1.1km长\*1.6m高\*0.7m厚，及底部硬化。 | 已完工 | 建中药材种植基地堡坎建设2000方，种植基地生产道开挖、硬化0.5Km\*3.5m\*0.18M，基地浆砌排水渠1.1km长\*1.6m高\*0.7m厚，及底部硬化。 | 72户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 371 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 沙河镇唐家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒400亩。 | 16 | 本级财政专项扶贫资金 | 沙河镇唐家村农户 | 种植辣椒400亩。 | 已完工 | 种植辣椒400亩。 | 43户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 372 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 沙河镇秦岭村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒100亩。 | 4 | 本级财政专项扶贫资金 | 沙河镇秦岭村农户 | 种植辣椒100亩。 | 已完工 | 种植辣椒100亩。 | 22户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 373 | 蔬菜产业发展项目 | 产业发展 | 沙河镇三湾村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 种植辣椒250亩。 | 10 | 本级财政专项扶贫资金 | 沙河镇三湾村农户 | 种植辣椒250亩。 | 已完工 | 种植辣椒250亩。 | 25户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 374 | 小水果产业发展项目 | 产业发展 | 沙河镇白虎村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 完善提升管理用房两处，产业道路延伸开挖约2.3公里，整治涵洞1处，并对园区进行排乱去杂，整土施肥。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 | 沙河镇白虎村农户 | 完善提升管理用房两处，产业道路延伸开挖约2.3公里，整治涵洞1处，并对园区进行排乱去杂，整土施肥。 | 已完工 | 完善提升管理用房两处，产业道路延伸开挖约2.3公里，整治涵洞1处，并对园区进行排乱去杂，整土施肥。 | 35户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 375 | 广元灰鸡养殖项目 | 产业发展 | 沙河镇光明村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 年养殖出栏广元灰鸡0.6万只。 | 7.2 | 本级财政专项扶贫资金 | 沙河镇光明村农户 | 年养殖出栏广元灰鸡0.6万只。 | 已完工 | 年养殖出栏广元灰鸡0.6万只。 | 32户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 376 | 生猪稳产保供项目 | 产业发展 | 沙河镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 贫困户填槽仔猪277头新增能繁母猪200头，外购仔猪226头。 | 25.61 | 省级现代农业发展工程资金 | 沙河镇农户 | 贫困户填槽仔猪277头新增能繁母猪200头，外购仔猪226头。 | 已完工 | 贫困户填槽仔猪277头新增能繁母猪200头，外购仔猪226头。 | 191户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 377 | 农村人居环境整治 | 产业发展 | 沙河镇元西村、望云村、三湾村、岳家村、金鳌村、桃园村、袁家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建农村生活污水集中处理点（池）4个、整治村内道路1.5公里，建生产便道1公里，整治庭院5000平方米，环境整治混凝土堡坎280立方米。 | 140 | 省级财政专项扶贫资金 | 沙河镇元西村、望云村、三湾村、岳家村、金鳌村、桃园村、袁家村农户 | 建农村生活污水集中处理点（池）4个、整治村内道路1.5公里，建生产便道1公里，整治庭院5000平方米，环境整治混凝土堡坎280立方米。 | 已完工 | 建农村生活污水集中处理点（池）4个、整治村内道路1.5公里，建生产便道1公里，整治庭院5000平方米，环境整治混凝土堡坎280立方米。 | 94户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 378 | 生态农业示范园建设项目 | 产业发展 | 云雾山镇中坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建生态桃园80亩、玫瑰产业示范园32亩，配套新建生产便道2km，浆砌堡坎240m³。 | 110 | 省级财政专项扶贫资金 | 云雾山镇中坝村农户 | 新建生态桃园80亩、玫瑰产业示范园32亩，配套新建生产便道2km，浆砌堡坎240m³。 | 已完工 | 新建生态桃园80亩、玫瑰产业示范园32亩，配套新建生产便道2km，浆砌堡坎240m³。 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 379 | 食用菌建设项目 | 产业发展 | 云雾山镇哨楼村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 发展香菇20万袋、新建大棚1万平方米。 | 40 | 本级财政专项扶贫资金 | 云雾山镇哨楼村农户 | 发展香菇20万袋、新建大棚1万平方米。 | 已完工 | 发展香菇20万袋、新建大棚1万平方米。 | 41户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 380 | 食用菌产业发展项目 | 产业发展 | 云雾山镇盘龙村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 食用菌大棚建设800平方米，完善其他配套设施建设。 | 5 | 本级财政专项扶贫资金 | 云雾山镇盘龙村农户 | 食用菌大棚建设800平方米，完善其他配套设施建设。 | 已完工 | 食用菌大棚建设800平方米，完善其他配套设施建设。 | 50户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 381 | 蚕桑产业发展项目 | 产业发展 | 云雾山镇解放村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 扩建蚕桑产业园，园区道路维修硬化280m³，新开挖道路2公里，边沟治理640米。 | 40 | 省级财政专项扶贫资金 | 云雾山镇解放村农户 | 扩建蚕桑产业园，园区道路维修硬化280m³，新开挖道路2公里，边沟治理640米。 | 已完工 | 扩建蚕桑产业园，园区道路维修硬化280m³，新开挖道路2公里，边沟治理640米。 | 10户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 382 | 猕猴桃产业发展项目 | 产业发展 | 云雾山镇鲤鱼村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建猕猴桃产业园50亩，园区道路维修硬化370m³，新建浆砌堡坎230m³，2米宽生产便道0.4公里，边沟治理924米。 | 40 | 省级财政专项扶贫资金 | 云雾山镇鲤鱼村农户 | 建猕猴桃产业园50亩，园区道路维修硬化370m³，新建浆砌堡坎230m³，2米宽生产便道0.4公里，边沟治理924米。 | 已完工 | 建猕猴桃产业园50亩，园区道路维修硬化370m³，新建浆砌堡坎230m³，2米宽生产便道0.4公里，边沟治理924米。 | 9户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 383 | 生猪稳产保供项目 | 产业发展 | 云雾山镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 贫困户填槽仔猪59头新增能繁母猪700头，外购仔猪226头。 | 34.07 | 省级现代农业发展工程资金 | 云雾山镇农户 | 贫困户填槽仔猪59头新增能繁母猪700头，外购仔猪226头。 | 已完工 | 贫困户填槽仔猪59头新增能繁母猪700头，外购仔猪226头。 | 112户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 384 | 绿之芷生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 云雾山镇陈家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建蓄水池200立方米、安装供水管网800米、硬化入场路500米、安专电1套、新建圈舍2000平方米 | 50 | 省级现代农业发展工程资金 | 云雾山镇陈家村农户 | 建蓄水池200立方米、安装供水管网800米、硬化入场路500米、安专电1套、新建圈舍2000平方米 | 已完工 | 建蓄水池200立方米、安装供水管网800米、硬化入场路500米、安专电1套、新建圈舍2000平方米 | 3户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 385 | 食用菌产业发展项目 | 产业发展 | 云雾山镇花石村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建产业园区20亩，建食用菌大棚11500㎡ | 80 | 市级扶贫资金 | 云雾山镇花石村农户 | 新建产业园区20亩，建食用菌大棚11500㎡ | 已完工 | 新建产业园区20亩，建食用菌大棚11500㎡ | 28户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 386 | 花飞生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 云雾山镇花石村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建圈舍1000平方米，蓄水池90立方米、硬化入场路50米 | 20 | 市级扶贫资金 | 云雾山镇花石村农户 | 新建圈舍1000平方米，建蓄水池90立方米、硬化入场路50米 | 已完工 | 新建圈舍1000平方米，建蓄水池90立方米、硬化入场路50米 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 387 | 赵勇生猪规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 云雾山镇陈家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建圈舍2000平方米、建蓄水池200立方米、安装供水管网1000米、硬化入场路300米、安装专电1套 | 35 | 市级扶贫资金 | 云雾山镇陈家村农户 | 新建圈舍2000平方米、建蓄水池200立方米、安装供水管网1000米、硬化入场路300米、安装专电1套 | 已完工 | 新建圈舍2000平方米、建蓄水池200立方米、安装供水管网1000米、硬化入场路300米、安装专电1套 | 2户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 388 | 猕猴桃产业园建设项目 | 产业发展 | 云雾山镇中坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建产业园区100亩，园区内生产道加宽及维修4公里。 | 100 | 中、省财政专项扶贫资金 | 云雾山镇中坝村农户 | 新建猕猴桃产业园区100亩，园区内生产道加宽及维修4公里。 | 已完工 | 新建猕猴桃产业园区100亩，园区内生产道加宽及维修4公里。 | 19户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 389 | 农业产业发展项目 | 产业发展 | 云雾山镇哨楼村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建养殖基地1个，配套建设道路500米，改桥2座，新建蓄水池2处200m³ | 50 | 中、省财政专项扶贫资金 | 云雾山镇哨楼村农户 | 新建养殖基地1个，配套建设道路500米，改桥2座，新建蓄水池2处200m³ | 已完工 | 新建养殖基地1个，配套建设道路500米，改桥2座，新建蓄水池2处200m³ | 41户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 390 | 高标准农田建设项目 | 产业发展 | 沙河镇、中子镇、朝天镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设高标准农田面积2.6万亩，高效节水灌溉3900亩。 | 3460 | 中省农田建设补助资金 | 沙河镇、中子镇、朝天镇农户 | 12月底完成主体工程50% | 已完成年度建设任务 | 完成主体工程50% | 带动50户贫困户增收 |  |
| 391 | 食用菌产业示范园配套设施建设项目 | 产业发展 | 云雾山镇梧桐村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新开挖道路1.2公里。 | 35.9 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 云雾山镇梧桐村农户 | 新开挖道路1.2公里。 | 已完工 | 新开挖道路1.2公里。 | 22户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 392 | 高山蔬菜科技基地产业园建设 | 产业发展 | 两河口镇吉庆社区 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 1、生产便道路基超深换填800m3 2、混凝土堡坎：32m3。 3、蔬菜种植补助853亩。 | 80 | 中央农村环境整治资金 | 两河口镇吉庆社区农户 | 1、生产便道路基超深换填800m3 2、混凝土堡坎：32m3。 3、蔬菜种植补助853亩。 | 已完工 | 1、生产便道路基超深换填800m3 2、混凝土堡坎：32m3。 3、蔬菜种植补助853亩。 | 62户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 393 | 蔬菜产业园建设 | 产业发展 | 两河口镇永平村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 土地整理12亩，浆砌块石地埂1080方。 | 50 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 两河口镇永平村农户 | 土地整理12亩，浆砌块石地埂1080方。 | 已完工 | 土地整理12亩，浆砌块石地埂1080方。 | 76户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 394 | 马铃薯全程机械化示范基地建设项目 | 产业发展 | 临溪乡望坪村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建库房500平方米（含场地回填、堡坎、地坪硬化、水电安装）；新建机耕作业道200米。 | 40 | 中央农村改革转移支付资金（第二批） | 临溪乡望坪村农户 | 新建库房500平方米（含场地回填、堡坎、地坪硬化、水电安装）；新建机耕作业道200米。 | 已完工 | 新建库房500平方米（含场地回填、堡坎、地坪硬化、水电安装）；新建机耕作业道200米。 | 11户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 395 | 樱桃产业发展项目 | 产业发展 | 沙河镇南华村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新加宽开挖及硬化产业道路约0.6公里。 | 30 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 沙河镇南华村农户 | 新加宽开挖及硬化产业道路约0.6公里。 | 已完工 | 新加宽开挖及硬化产业道路约0.6公里。 | 34户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 396 | 蔬菜产业发展及加工设施建设项目 | 产业发展 | 曾家镇大竹村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 磅秤1台、制冰库1座、包装箱6.25万个；周转筐1000个；生产道路；防旱池维修3口；沟渠建设；维修生产便桥；新建自动育苗机生产棚；蔬菜育苗。 | 58 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 曾家镇大竹村 农户 | 磅秤1台、制冰库1座、包装箱6.25万个；周转筐1000个；生产道路；防旱池维修3口；沟渠建设；维修生产便桥；新建自动育苗机生产棚；蔬菜育苗。 | 已完工 | 磅秤1台、制冰库1座、包装箱6.25万个；周转筐1000个；生产道路；防旱池维修3口；沟渠建设；维修生产便桥；新建自动育苗机生产棚；蔬菜育苗。 | 68户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 397 | 蔬菜产业发展建设 | 产业发展 | 曾家镇山峰村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 容积50吨冷库基础设施建设。 | 20 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 曾家镇山峰村农户 | 容积50吨冷库基础设施建设。 | 已完工 | 容积50吨冷库基础设施建设。 | 19户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 398 | 蔬菜产业发展建设 | 产业发展 | 曾家镇响水村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 容积20吨冷库基础设施建设；蔬菜产业补助，发展标准化蔬菜基地189.7亩。 | 22 | 中央农村改革转移支付资金（第二批） | 曾家镇响水村农户 | 容积20吨冷库基础设施建设；蔬菜产业补助，发展标准化蔬菜基地189.7亩。 | 已完工 | 容积20吨冷库基础设施建设；蔬菜产业补助，发展标准化蔬菜基地189.7亩。 | 32户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 399 | 小水果产业园建设项目 | 产业发展 | 中子镇五里村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建生产便道500米，维修机耕道200米，维修蓄水池1口，监控1套，围网400米，地力配肥20亩，果树改良20亩。 | 10 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 中子镇五里村农户 | 建生产便道500米，维修机耕道200米，维修蓄水池1口，监控1套，围网400米，地力配肥20亩，果树改良20亩。 | 已完工 | 建生产便道500米，维修机耕道200米，维修蓄水池1口，监控1套，围网400米，地力配肥20亩，果树改良20亩。 | 16户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 400 | 小水果产业园建设项目 | 产业发展 | 中子镇印坪村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 地力培肥110亩，苗木补助：金银花4000株，桃树3000株，防旱池1口80m³。 | 10 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 中子镇印坪村农户 | 地力培肥110亩，苗木补助：金银花4000株，桃树3000株，防旱池1口80m³。 | 已完工 | 地力培肥110亩，苗木补助：金银花4000株，桃树3000株，防旱池1口80m³。 | 4户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 401 | 小水果产业园建设项目 | 产业发展 | 中子镇小屯村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 生产便道开挖1.85公里。 | 11 | 中央农村环境整治资金 | 中子镇小屯村农户 | 生产便道开挖1.85公里。 | 已完工 | 生产便道开挖1.85公里。 | 13户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 402 | 蔬菜产业园建设项目 | 产业发展 | 中子镇转北村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 地力培肥150亩，种苗补助：150亩。 | 9 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 中子镇转北村农户 | 地力培肥150亩，种苗补助：150亩。 | 已完工 | 地力培肥150亩，种苗补助：150亩。 | 11户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 403 | 农业综合产业园建设项目 | 产业发展 | 中子镇清泉村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 生产便道开挖1.65公里。 | 10 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 中子镇清泉村农户 | 生产便道开挖1.65公里。 | 已完工 | 生产便道开挖1.65公里。 | 18户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 404 | 核桃产业基地建设 | 产业发展 | 大滩镇凤凰村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 硬化生产道450米，堡坎130米。 | 35 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 大滩镇凤凰村农户 | 硬化生产道450米，堡坎130米。 | 已完工 | 硬化生产道450米，堡坎130米。 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 405 | 食用菌园基地建设项目 | 产业发展 | 羊木镇镇金台社区 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 食用菌园区冷库及烘干房安装电力变压器及电力附属设施，硬化食用菌分选场地，建冷库及烘干房雨棚。 | 20 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 羊木镇镇金台社区农户 | 食用菌园区冷库及烘干房安装电力变压器及电力附属设施，硬化食用菌分选场地，建冷库及烘干房雨棚。 | 已完工 | 食用菌园区冷库及烘干房安装电力变压器及电力附属设施，硬化食用菌分选场地，建冷库及烘干房雨棚。 | 17户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 406 | 生猪稳产保供 | 产业发展 | 中子镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新增能繁母猪补贴1084头。 | 65 | 中央农村改革转移支付资金（第二批） | 中子镇农户 | 新增能繁母猪补贴1084头。 | 已完工 | 新增能繁母猪补贴1084头。 | 165户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 407 | 生猪稳产保供 | 产业发展 | 李家镇 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新增能繁母猪补贴584头。 | 35 | 中央农村改革转移支付资金（第二批） | 李家镇农户 | 新增能繁母猪补贴584头。 | 已完工 | 新增能繁母猪补贴584头。 | 32户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 408 | 生猪养殖基地建设 | 产业发展 | 羊木镇青白村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 养殖基地新建道路硬化2公里，新建展览接待中心160平方，防滑坡挡墙380立方，绿化2100平方。 | 80 | 中央农村环境整治资金 | 羊木镇青白村农户 | 养殖基地新建道路硬化2公里，新建展览接待中心160平方，防滑坡挡墙380立方，绿化2100平方。 | 已完工 | 养殖基地新建道路硬化2公里，新建展览接待中心160平方，防滑坡挡墙380立方，绿化2100平方。 | 10户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 409 | 家庭农场示范工程项目 | 产业发展 | 李家镇水观村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 修建蓄水池20立方米5口，安装引水管2000米，安装围栏3000米。 | 20 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇水观村农户 | 修建蓄水池20立方米5口，安装引水管2000米，安装围栏3000米。 | 已完工 | 修建蓄水池20立方米5口，安装引水管2000米，安装围栏3000米。 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 410 | 家庭农场示范工程项目 | 产业发展 | 李家镇水观村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建鱼塘3亩。 | 20 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇水观村农户 | 新建鱼塘3亩。 | 已完工 | 新建鱼塘3亩。 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 411 | 家庭农场示范工程项目 | 产业发展 | 中子镇潜溪村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 硬化机耕道1000米，硬化生产便道800米，安装摄像头6个，修建凉亭60平方米，安装电路2000米。 | 20 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇潜溪村农户 | 硬化机耕道1000米，硬化生产便道800米，安装摄像头6个，修建凉亭60平方米，安装电路2000米。 | 已完工 | 硬化机耕道1000米，硬化生产便道800米，安装摄像头6个，修建凉亭60平方米，安装电路2000米。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 412 | 家庭农场培育工程项目（培育一类） | 产业发展 | 中子镇庙梁村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建圈舍300平方米、改建圈舍100平方米，购产床5套、排气扇4个。地磅1个。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇庙梁村农户 | 新建圈舍300平方米、改建圈舍100平方米，购产床5套、排气扇4个。地磅1个。 | 已完工 | 新建圈舍300平方米、改建圈舍100平方米，购产床5套、排气扇4个。地磅1个。 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 413 | 家庭农场培育工程项目（培育一类） | 产业发展 | 羊木镇金顶村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 生产道路硬化50米、场地硬化500平方米，修建生产用房40平方米，修建蓄水池1口40立方米。修建大门和围墙。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 羊木镇金顶村农户 | 生产道路硬化50米、场地硬化500平方米，修建生产用房40平方米，修建蓄水池1口40立方米。修建大门和围墙。 | 已完工 | 生产道路硬化50米、场地硬化500平方米，修建生产用房40平方米，修建蓄水池1口40立方米。修建大门和围墙。 | 4户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 414 | 家庭农场培育工程项目（培育一类） | 产业发展 | 两河口镇两河村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 维修水池1口500立方米，更换排污管300米，购买发动机2台。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 两河口镇两河村农户 | 维修水池1口500立方米，更换排污管300米，购买发动机2台。 | 已完工 | 维修水池1口500立方米，更换排污管300米，购买发动机2台。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 415 | 家庭农场培育工程项目（培育一类） | 产业发展 | 朝天镇俞家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 硬化生产便道500米，购围网1300米，建土鸡圈舍110平方米，购置餐厅设备1批。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇俞家村农户 | 硬化生产便道500米，购围网1300米，建土鸡圈舍110平方米，购置餐厅设备1批。 | 已完工 | 硬化生产便道500米，购围网1300米，建土鸡圈舍110平方米，购置餐厅设备1批。 | 4户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 416 | 家庭农场培育工程项目（培育一类） | 产业发展 | 李家镇水观村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 修建消毒池1个，改建托温室50平方米，购买4个托温床，购置净水器1个 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇水观村农户 | 修建消毒池1个，改建托温室50平方米，购买4个托温床，购置净水器1个 | 已完工 | 修建消毒池1个，改建托温室50平方米，购买4个托温床，购置净水器1个 | 3户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 417 | 家庭农场培育工程项目（培育一类） | 产业发展 | 大滩镇凤凰村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 大棚改建2000平方米、生产道路硬化20米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 大滩镇凤凰村农户 | 大棚改建2000平方米、生产道路硬化20米。 | 已完工 | 大棚改建2000平方米、生产道路硬化20米。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 418 | 家庭农场培育工程项目（培育一类） | 产业发展 | 沙河镇罗圈岩村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 改建圈舍200平方米，购买母猪5头，购买种公羊2只修建农家乐阳光棚100平方米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 沙河镇罗圈岩村农户 | 改建圈舍200平方米，购买母猪5头，购买种公羊2只修建农家乐阳光棚100平方米。 | 已完工 | 改建圈舍200平方米，购买母猪5头，购买种公羊2只修建农家乐阳光棚100平方米。 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 419 | 家庭农场培育工程项目（培育一类） | 产业发展 | 羊木镇五星村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 修建干粪池1口50立方米，修建无害化处理池1口20立方米，水池1口20立方米，修建堡坎100立方米。购买运输车1辆。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 羊木镇五星村农户 | 修建干粪池1口50立方米，修建无害化处理池1口20立方米，水池1口20立方米，修建堡坎100立方米。购买运输车1辆。 | 已完工 | 修建干粪池1口50立方米，修建无害化处理池1口20立方米，水池1口20立方米，修建堡坎100立方米。购买运输车1辆。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 420 | 家庭农场培育工程项目（培育一类） | 产业发展 | 大滩镇立新村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 大棚改造15个2200平方米，新建大棚10个1500平方米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 大滩镇立新村农户 | 大棚改造15个2200平方米，新建大棚10个1500平方米。 | 已完工 | 大棚改造15个2200平方米，新建大棚10个1500平方米。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 421 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 朝天镇明月村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 购买树苗2500株，建围网2000米，购买防潮布6000张，建宣传广告牌15个，购置水管6000米，建水池1口10立方米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇明月村农户 | 购买树苗2500株，建围网2000米，购买防潮布6000张，建宣传广告牌15个，购置水管6000米，建水池1口10立方米。 | 已完工 | 购买树苗2500株，建围网2000米，购买防潮布6000张，建宣传广告牌15个，购置水管6000米，建水池1口10立方米。 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 422 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 李家镇民主村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建餐厅60平方米，修建河道坎240立方米，修步游道100米，修栅栏300米；建鱼塘防护栏70米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇民主村农户 | 新建餐厅60平方米，修建河道坎240立方米，修步游道100米，修栅栏300米；建鱼塘防护栏70米。 | 已完工 | 新建餐厅60平方米，修建河道坎240立方米，修步游道100米，修栅栏300米；建鱼塘防护栏70米。 | 4户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 423 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 李家镇青林村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建停车场400平方米，扩建餐厅120平方米，新建房屋150平方米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇青林村农户 | 新建停车场400平方米，扩建餐厅120平方米，新建房屋150平方米。 | 已完工 | 新建停车场400平方米，扩建餐厅120平方米，新建房屋150平方米。 | 3户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 424 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 中子镇清泉村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建围网2200米，硬化生产便道550米，开挖浆砌排洪渠420米，建园区大门1栋。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇清泉村农户 | 建围网2200米，硬化生产便道550米，开挖浆砌排洪渠420米，建园区大门1栋。 | 已完工 | 建围网2200米，硬化生产便道550米，开挖浆砌排洪渠420米，建园区大门1栋。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 425 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 李家镇卫星村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 修建管理用房60平方米、购置办公电脑1套，购置农机具一批，新建基地50亩。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇卫星村农户 | 修建管理用房60平方米、购置办公电脑1套，购置农机具一批，新建基地50亩。 | 已完工 | 修建管理用房60平方米、购置办公电脑1套，购置农机具一批，新建基地50亩。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 426 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 曾家镇大竹村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 改造大棚16亩，购置锅炉2台。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 曾家镇大竹村农户 | 改造大棚16亩，购置锅炉2台。 | 已完工 | 改造大棚16亩，购置锅炉2台。 | 4户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 427 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 朝天镇金堆村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 改建圈舍300平方米、扩建圈舍80平方米、硬化养殖场地40平方米、修建化粪池一口5个立方米。购买蛋鸡笼三层的10米 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇金堆村农户 | 改建圈舍300平方米、扩建圈舍80平方米、硬化养殖场地40平方米、修建化粪池一口5个立方米。购买蛋鸡笼三层的10米 | 已完工 | 改建圈舍300平方米、扩建圈舍80平方米、硬化养殖场地40平方米、修建化粪池一口5个立方米。购买蛋鸡笼三层的10米 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 428 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 朝天镇军师村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 硬化生产便道100米，修建围栏1300米，修建提灌站。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇军师村农户 | 硬化生产便道100米，修建围栏1300米，修建提灌站。 | 已完工 | 硬化生产便道100米，修建围栏1300米，修建提灌站。 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 429 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 羊木镇东山村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 1、猪圈更换彩钢棚600平2、购买设施设备3、化粪池100立方4、消毒房及设施设备、5场地硬化100平米 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 羊木镇东山村农户 | 1、猪圈更换彩钢棚600平2、购买设施设备3、化粪池100立方4、消毒房及设施设备、5场地硬化100平米 | 已完工 | 1、猪圈更换彩钢棚600平2、购买设施设备3、化粪池100立方4、消毒房及设施设备、5场地硬化100平米 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 430 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 羊木镇火石坡村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 1、修建污水处理池300立方。2、修建干粪堆积池100平3、污水管道300米 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 羊木镇火石坡村农户 | 1、修建污水处理池300立方。2、修建干粪堆积池100平3、污水管道300米 | 已完工 | 1、修建污水处理池300立方。2、修建干粪堆积池100平3、污水管道300米 | 4户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 431 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 李家镇永乐村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 修建大棚5000平方米，安装水管2300米，安装电路200米，修改水池2口，购置水泵1个。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇永乐村农户 | 修建大棚5000平方米，安装水管2300米，安装电路200米，修改水池2口，购置水泵1个。 | 已完工 | 修建大棚5000平方米，安装水管2300米，安装电路200米，修改水池2口，购置水泵1个。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 432 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 沙河镇白虎村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 1、修建发酵池100立方2、修建休闲凉亭1座3、大棚周边景观绿化100平4、购置草莓新品种10万株。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 沙河镇白虎村农户 | 1、修建发酵池100立方2、修建休闲凉亭1座3、大棚周边景观绿化100平4、购置草莓新品种10万株。 | 已完工 | 1、修建发酵池100立方2、修建休闲凉亭1座3、大棚周边景观绿化100平4、购置草莓新品种10万株。 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 433 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 云雾山镇三龙村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 修建化粪池60立方米，维修圈舍100平方米，安装引水管2000米，购限位栏30套、保育床2套、产床3套、买母猪20头。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 云雾山镇三龙村农户 | 修建化粪池60立方米，维修圈舍100平方米，安装引水管2000米，购限位栏30套、保育床2套、产床3套、买母猪20头。 | 已完工 | 修建化粪池60立方米，维修圈舍100平方米，安装引水管2000米，购限位栏30套、保育床2套、产床3套、买母猪20头。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 434 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 中子镇旭光村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 1、大型旋耕机1台2、农业挖机1台 3、围栏1500米、4、大型打药机3台5、中型翻斗车1辆。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇旭光村农户 | 1、大型旋耕机1台2、农业挖机1台 3、围栏1500米、4、大型打药机3台5、中型翻斗车1辆。 | 已完工 | 1、大型旋耕机1台2、农业挖机1台 3、围栏1500米、4、大型打药机3台5、中型翻斗车1辆。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 435 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 羊木镇金笔村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 1、维修鱼塘1亩。2、建产业道300米。3、土鸡养殖基地建。4、监控设备3套。5、购置设施设备。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 羊木镇金笔村农户 | 1、维修鱼塘1亩。2、建产业道300米。3、土鸡养殖基地建。4、监控设备3套。5、购置设施设备。 | 已完工 | 1、维修鱼塘1亩。2、建产业道300米。3、土鸡养殖基地建。4、监控设备3套。5、购置设施设备。 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 436 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 中子镇高车村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 1、修建猪圈150平方米2、围栏400米3、修建大棚500平方米 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇高车村农户 | 1、修建猪圈150平方米2、围栏400米3、修建大棚500平方米 | 已完工 | 1、修建猪圈150平方米2、围栏400米3、修建大棚500平方米 | 4户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 437 | 家庭农场培育工程项目（培育二类） | 产业发展 | 中子镇潜溪村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 修建公路1200米，硬化鸡舍场地260平方米，购置烘干机2套。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇潜溪村农户 | 修建公路1200米，硬化鸡舍场地260平方米，购置烘干机2套。 | 已完工 | 修建公路1200米，硬化鸡舍场地260平方米，购置烘干机2套。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 438 | 广元市朝天区帝药堂中药材种植专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 李家镇望远山社区 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积520平方米，库容积不低于1500立方米 | 50 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇望远山社区农户 | 建设面积520平方米，库容积不低于1500立方米 | 已完工 | 建设面积520平方米，库容积不低于1500立方米 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 439 | 广元市白云家庭农场冷链物流建设项目 | 产业发展 | 李家镇永乐村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积280平方米，库容积不低于1000立方米 | 50 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇永乐村农户 | 建设面积280平方米，库容积不低于1000立方米 | 已完工 | 建设面积280平方米，库容积不低于1000立方米 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 440 | 广元市艳林种养殖专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 麻柳乡黄小村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 麻柳乡黄小村农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 4户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 441 | 朝天区文安乡露璐家庭农场冷链物流建设项目 | 产业发展 | 大滩镇凤凰村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 大滩镇凤凰村农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 442 | 广元市霖兴菌类种植专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 大滩镇敬忠村；羊木镇银铃村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积560平方米，库容积不低于1500立方米 | 50 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 大滩镇敬忠村；羊木镇银铃村农户 | 建设面积560平方米，库容积不低于1500立方米 | 已完工 | 建设面积560平方米，库容积不低于1500立方米 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 443 | 朝天区金牛果树科技示范农场冷链物流建设项目 | 产业发展 | 沙河镇望云村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积280平方米，库容积不低于1000立方米 | 50 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 沙河镇望云村农户 | 建设面积280平方米，库容积不低于1000立方米 | 已完工 | 建设面积280平方米，库容积不低于1000立方米 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 444 | 朝天区宣河镇天垄生态家庭农场冷链物流建设项目 | 产业发展 | 中子镇清泉村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500平立米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇清泉村农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500平立米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500平立米 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 445 | 广元市朝天区旺农核桃专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 朝天镇青龙村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇青龙村农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 4户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 446 | 朝天区朝天镇爱之源家庭农场冷链物流建设项目 | 产业发展 | 朝天镇明月村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 40 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇明月村农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 447 | 广元市潜溪河核桃种植专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 中子镇宣河村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇宣河村农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 448 | 朝天区源美家庭农场冷链物流建设项目 | 产业发展 | 中子镇庙梁村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 30 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇庙梁村农户 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 已完工 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 4户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 449 | 朝天区重岩村付霖农场冷链物流建设项目 | 产业发展 | 朝天镇重岩村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇重岩村农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 450 | 朝天区田老大家庭农场冷链物流建设项目 | 产业发展 | 朝天镇俞家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇俞家村农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 3户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 451 | 广元市朝天区文安乡蒿坝村嘉源农场冷链物流建设项目 | 产业发展 | 大滩镇凤凰村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 大滩镇凤凰村农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 452 | 广元市成黍稷丰种植专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 两河口镇农华村一组 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 两河口镇农华村一组农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 453 | 朝天区永蓉农场冷链物流建设项目 | 产业发展 | 朝天镇军师村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇军师村农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 454 | 广元市野森哒种植专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 朝天镇三友村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积280平方米，库容积不低于1000立方米 | 50 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇三友村农户 | 建设面积280平方米，库容积不低于1000立方米 | 已完工 | 建设面积280平方米，库容积不低于1000立方米 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 455 | 朝天区东溪河乡久均农场冷链物流建设项目 | 产业发展 | 云雾山镇石门村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 云雾山镇石门村农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 456 | 广元市布谷种养殖专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 曾家镇毛坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积520平方米，库容积不低于1500立方米 | 50 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 曾家镇毛坝村农户 | 建设面积520平方米，库容积不低于1500立方米 | 已完工 | 建设面积520平方米，库容积不低于1500立方米 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 457 | 广元市朝天区科隆种植专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 中子镇枣树村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇枣树村农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 458 | 广元市朝天区两河口惠农蔬菜专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 两河口镇吉庆社区 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 两河口镇吉庆社区农户 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 已完工 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 9户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 459 | 广元市朝天区宇春核桃专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 中子镇转斗铺社区 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇转斗铺社区农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 460 | 广元市兴宏食用菌专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 朝天区黎明村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天区黎明村农户 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 已完工 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 5户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 461 | 广元市朝天区远犁种养殖专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 中子镇高车村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇高车村农户 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 已完工 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 462 | 广元市朝天区捍红食用菌专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 大滩镇捍红村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 大滩镇捍红村农户 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 已完工 | 建设面积80平方米，库容积不低于250立方米 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 463 | 广元市金背篓农业专业合作社冷链物流建设项目 | 产业发展 | 七盘关工业园区 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 25 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 七盘关工业园区农户 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 已完工 | 建设面积140平方米，库容积不低于500立方米 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 464 | 2020年中央财政资金支持农民合作社省级示范项目 | 产业发展 | 临溪乡望坪村、曾家镇毛坝村、大竹村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 购置拖拉机1台；捡石机1台；撒肥机1台；旋转残膜回收机1台；马铃薯培土机1台；蔬菜精量播种机1台；井关移栽机1台；修建硬化2.5米宽生产便道1000米；排洪沟800米。 | 30 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 临溪乡望坪村、曾家镇毛坝村、大竹村农户 | 购置拖拉机1台；捡石机1台；撒肥机1台；旋转残膜回收机1台；马铃薯培土机1台；蔬菜精量播种机1台；井关移栽机1台；修建硬化2.5米宽生产便道1000米；排洪沟800米。 | 已完工 | 购置拖拉机1台；捡石机1台；撒肥机1台；旋转残膜回收机1台；马铃薯培土机1台；蔬菜精量播种机1台；井关移栽机1台；修建硬化2.5米宽生产便道1000米；排洪沟800米。 | 18户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 465 | 2020年中央财政资金支持农民合作社省级示范项目 | 产业发展 | 两河口镇两河村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 大型耕地拖拉机1台；无人旋耕机1台；机动喷雾器1台；微耕机7台；修建生产库房80平方米，；建设生产大棚5亩；新品种试验示范35亩。 | 30 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 两河口镇两河村农户 | 大型耕地拖拉机1台；无人旋耕机1台；机动喷雾器1台；微耕机7台；修建生产库房80平方米，；建设生产大棚5亩；新品种试验示范35亩。 | 已完工 | 大型耕地拖拉机1台；无人旋耕机1台；机动喷雾器1台；微耕机7台；修建生产库房80平方米，；建设生产大棚5亩；新品种试验示范35亩。 | 16户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 466 | 2020年中央财政资金支持农民合作社市级示范项目 | 产业发展 | 两河口镇农华村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建蔬菜大棚10个，2200平方米；大棚排水沟1100米；购置旋耕机1台，开沟机1台，割草机2台，电动喷雾器10个。购置办公设备1批（电脑、打印机、办公座椅）。 | 15 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 两河口镇农华村农户 | 新建蔬菜大棚10个，2200平方米；大棚排水沟1100米；购置旋耕机1台，开沟机1台，割草机2台，电动喷雾器10个。购置办公设备1批（电脑、打印机、办公座椅）。 | 已完工 | 新建蔬菜大棚10个，2200平方米；大棚排水沟1100米；购置旋耕机1台，开沟机1台，割草机2台，电动喷雾器10个。购置办公设备1批（电脑、打印机、办公座椅）。 | 14户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 467 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 两河口镇黄家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 烘干房30平方米及烘干机1台，排洪沟1000米，蓄水池1口20立方。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 两河口镇黄家村农户 | 烘干房30平方米及烘干机1台，排洪沟1000米，蓄水池1口20立方。 | 已完工 | 烘干房30平方米及烘干机1台，排洪沟1000米，蓄水池1口20立方。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 468 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 李家镇新建村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 修建田间护坡堡坎350米；硬化生产便道200米；购置产品展示柜1台、电脑1台、打印机1台。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇新建村农户 | 修建田间护坡堡坎350米；硬化生产便道200米；购置产品展示柜1台、电脑1台、打印机1台。 | 已完工 | 修建田间护坡堡坎350米；硬化生产便道200米；购置产品展示柜1台、电脑1台、打印机1台。 | 12户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 469 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 中子镇高车村4组 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建330平方米的蔬菜大棚7个；购置智慧物联网设备1套；购置旋耕机1套，购置水管等设备1600米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇高车村4组农户 | 新建330平方米的蔬菜大棚7个；购置智慧物联网设备1套；购置旋耕机1套，购置水管等设备1600米。 | 已完工 | 新建330平方米的蔬菜大棚7个；购置智慧物联网设备1套；购置旋耕机1套，购置水管等设备1600米。 | 13户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 470 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 曾家镇金龙村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建水循环净化系统（净化池3个共30立方米，购置水泵1个，水管60米）；修建1.5米宽的排洪沟40米，维修鱼塘80平方米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 曾家镇金龙村农户 | 新建水循环净化系统（净化池3个共30立方米，购置水泵1个，水管60米）；修建1.5米宽的排洪沟40米，维修鱼塘80平方米。 | 已完工 | 新建水循环净化系统（净化池3个共30立方米，购置水泵1个，水管60米）；修建1.5米宽的排洪沟40米，维修鱼塘80平方米。 | 17户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 471 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 朝天镇明月村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 烘干机2台；电脑1台、打印机1套、操作台1个、输送带，购置旋耕机2台；机动喷雾器4台；采摘框100个；购置轻型卡车1台。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇明月村农户 | 烘干机2台；电脑1台、打印机1套、操作台1个、输送带，购置旋耕机2台；机动喷雾器4台；采摘框100个；购置轻型卡车1台。 | 已完工 | 烘干机2台；电脑1台、打印机1套、操作台1个、输送带，购置旋耕机2台；机动喷雾器4台；采摘框100个；购置轻型卡车1台。 | 15户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 472 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 曾家镇大竹村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 购置微耕机1台；电动喷雾机1台；汽油发电机1台；二手皮卡车1辆；建设排水沟700米，；购置办公设备（电脑4台、座椅2套、打印机2台、文件柜2组、沙发1套）。。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 曾家镇大竹村农户 | 购置微耕机1台；电动喷雾机1台；汽油发电机1台；二手皮卡车1辆；建设排水沟700米，；购置办公设备（电脑4台、座椅2套、打印机2台、文件柜2组、沙发1套）。。 | 已完工 | 购置微耕机1台；电动喷雾机1台；汽油发电机1台；二手皮卡车1辆；建设排水沟700米，；购置办公设备（电脑4台、座椅2套、打印机2台、文件柜2组、沙发1套）。。 | 12户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 473 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 李家镇望远山社区 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建育苗大棚1000平方米；新建灌溉设施，2000米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇望远山社区农户 | 新建育苗大棚1000平方米；新建灌溉设施，2000米。 | 已完工 | 新建育苗大棚1000平方米；新建灌溉设施，2000米。 | 10户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 474 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 沙河镇桃园村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建硬化机耕道2.5米宽，600米，修建水池300立方米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 沙河镇桃园村农户 | 新建硬化机耕道2.5米宽，600米，修建水池300立方米。 | 已完工 | 新建硬化机耕道2.5米宽，600米，修建水池300立方米。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 475 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 大滩镇敬忠村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建大棚2200平方米；修建储藏室200平方米；拌料机1台、装袋机1台；锅炉3台，电脑、打印、办公桌等1套. | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 大滩镇敬忠村农户 | 新建大棚2200平方米；修建储藏室200平方米；拌料机1台、装袋机1台；锅炉3台，电脑、打印、办公桌等1套. | 已完工 | 新建大棚2200平方米；修建储藏室200平方米；拌料机1台、装袋机1台；锅炉3台，电脑、打印、办公桌等1套. | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 476 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 大滩镇敬忠村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建大棚1500平方米；购置装袋机1台、拌料机1台、扎口机1台、打孔机1台、粉碎机1台；新建锅炉3个；安装水管2000米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 大滩镇敬忠村农户 | 新建大棚1500平方米；购置装袋机1台、拌料机1台、扎口机1台、打孔机1台、粉碎机1台；新建锅炉3个；安装水管2000米。 | 已完工 | 新建大棚1500平方米；购置装袋机1台、拌料机1台、扎口机1台、打孔机1台、粉碎机1台；新建锅炉3个；安装水管2000米。 | 9户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 477 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 大滩镇回龙村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 购置冷藏车1辆。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 大滩镇回龙村农户 | 购置冷藏车1辆。 | 已完工 | 购置冷藏车1辆。 | 14户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 478 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 李家镇永龙村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 蓄水池150立方米；硬化生产便道300米；扩建圈舍300平方米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇永龙村农户 | 蓄水池150立方米；硬化生产便道300米；扩建圈舍300平方米。 | 已完工 | 蓄水池150立方米；硬化生产便道300米；扩建圈舍300平方米。 | 13户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 479 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 大滩镇韩家村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 灌溉水管1000米；榨油设备1套5万元；围网2000米；购置旋耕机1台、柴油割草机4台；新修烘干房50平方米；购置烘干机1台；架电300米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 大滩镇韩家村农户 | 灌溉水管1000米；榨油设备1套5万元；围网2000米；购置旋耕机1台、柴油割草机4台；新修烘干房50平方米；购置烘干机1台；架电300米。 | 已完工 | 灌溉水管1000米；榨油设备1套5万元；围网2000米；购置旋耕机1台、柴油割草机4台；新修烘干房50平方米；购置烘干机1台；架电300米。 | 10户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 480 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 大滩镇凤凰村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新栽山桐子20亩1000余株；修建生产便道500米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 大滩镇凤凰村农户 | 新栽山桐子20亩1000余株；修建生产便道500米。 | 已完工 | 新栽山桐子20亩1000余株；修建生产便道500米。 | 16户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 481 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 李家镇新建村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 购置烘干机4台；修建防旱池100立方米；扩建基地50亩。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇新建村农户 | 购置烘干机4台；修建防旱池100立方米；扩建基地50亩。 | 已完工 | 购置烘干机4台；修建防旱池100立方米；扩建基地50亩。 | 9户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 482 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 临溪乡淖池村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建大棚3000平方米；购买32毫米引水管2000米； | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 临溪乡淖池村农户 | 新建大棚3000平方米；购买32毫米引水管2000米； | 已完工 | 新建大棚3000平方米；购买32毫米引水管2000米； | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 483 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 朝天镇小安村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建围网1000米，生产管理用房100平方米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇小安村农户 | 建围网1000米，生产管理用房100平方米。 | 已完工 | 建围网1000米，生产管理用房100平方米。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 484 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 水磨沟镇马家坝村、大滩镇文安村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 修建水泥生产便道500米；购置养蚕架20个；购置饲养层120个，；购置蚕台20套。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 水磨沟镇马家坝村、大滩镇文安村农户 | 修建水泥生产便道500米；购置养蚕架20个；购置饲养层120个，；购置蚕台20套。 | 已完工 | 修建水泥生产便道500米；购置养蚕架20个；购置饲养层120个，；购置蚕台20套。 | 9户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 485 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 沙河镇三湾村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 建1.2米宽的便道500米；修建2.7米宽的机耕道86米；安装引水管道2000米；建40立方米的防旱池4口。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 沙河镇三湾村农户 | 建1.2米宽的便道500米；修建2.7米宽的机耕道86米；安装引水管道2000米；建40立方米的防旱池4口。 | 已完工 | 建1.2米宽的便道500米；修建2.7米宽的机耕道86米；安装引水管道2000米；建40立方米的防旱池4口。 | 7户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 486 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 朝天镇双河村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 修建防旱池1口100立方米，购置烘干机4台；安装引水管4000米；建设钢管大棚8亩。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇双河村农户 | 修建防旱池1口100立方米，购置烘干机4台；安装引水管4000米；建设钢管大棚8亩。 | 已完工 | 修建防旱池1口100立方米，购置烘干机4台；安装引水管4000米；建设钢管大棚8亩。 | 13户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 487 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 中子镇清泉村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 修建围网800米；安装监控15个，；硬化宽1米的生产便道600米、购置机动割草机2台，机动喷雾器2台、旋耕机2台。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇清泉村农户 | 修建围网800米；安装监控15个，；硬化宽1米的生产便道600米、购置机动割草机2台，机动喷雾器2台、旋耕机2台。 | 已完工 | 修建围网800米；安装监控15个，；硬化宽1米的生产便道600米、购置机动割草机2台，机动喷雾器2台、旋耕机2台。 | 6户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 488 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 朝天镇青龙村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 修建烘干房20平方米，购置烘干机1台,剥壳机2台；修建硬化晾晒场200平方米；修建加工房50平方米；修建彩钢棚50平方米；修建引水管道2000米；购置包装机2台。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 朝天镇青龙村农户 | 修建烘干房20平方米，购置烘干机1台,剥壳机2台；修建硬化晾晒场200平方米；修建加工房50平方米；修建彩钢棚50平方米；修建引水管道2000米；购置包装机2台。 | 已完工 | 修建烘干房20平方米，购置烘干机1台,剥壳机2台；修建硬化晾晒场200平方米；修建加工房50平方米；修建彩钢棚50平方米；修建引水管道2000米；购置包装机2台。 | 8户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 489 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 麻柳乡黄小村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 栽植直径15厘米银杏树500棵。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 麻柳乡黄小村农户 | 栽植直径15厘米银杏树500棵。 | 已完工 | 栽植直径15厘米银杏树500棵。 | 11户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 490 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 云雾山镇金龙村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 饲料加工设备1套，产床改建400平方米，扩建猪圈200平方米，限位栏50套。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 云雾山镇金龙村农户 | 饲料加工设备1套，产床改建400平方米，扩建猪圈200平方米，限位栏50套。 | 已完工 | 饲料加工设备1套，产床改建400平方米，扩建猪圈200平方米，限位栏50套。 | 10户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 491 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 中子镇清泉村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建烘干房200平方米、购置烘干机2台、筛选机1台、脱子机，安装监控4个。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 中子镇清泉村农户 | 新建烘干房200平方米、购置烘干机2台、筛选机1台、脱子机，安装监控4个。 | 已完工 | 新建烘干房200平方米、购置烘干机2台、筛选机1台、脱子机，安装监控4个。 | 15户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 492 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 麻柳乡石牌村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 防旱池长15米X3.5X5,260立方米，20万。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 麻柳乡石牌村农户 | 防旱池长15米X3.5X5,260立方米，20万。 | 已完工 | 防旱池长15米X3.5X5,260立方米，20万。 | 12户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 493 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 曾家镇白鹰村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 生态网桩围栏4300米；生产便道600米，0.8米宽；浆砌耕地堡坎300立方米。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 曾家镇白鹰村农户 | 生态网桩围栏4300米；生产便道600米，0.8米宽；浆砌耕地堡坎300立方米。 | 已完工 | 生态网桩围栏4300米；生产便道600米，0.8米宽；浆砌耕地堡坎300立方米。 | 14户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 494 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 羊木镇银岭村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 新建蓄水池100立方米；开挖机耕道1000米；购买旋耕机8台。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 羊木镇银岭村农户 | 新建蓄水池100立方米；开挖机耕道1000米；购买旋耕机8台。 | 已完工 | 新建蓄水池100立方米；开挖机耕道1000米；购买旋耕机8台。 | 13户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 495 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 两河口镇农华村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 购置三轮车1台、旋耕机2台、高压打药机2台、电动车1台、割草机3台、台式电脑、笔记本、打印机1套、监控2套、发电机1台，购置办公桌椅2套；提升标准化种植基地60亩；肥料6.5吨。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 两河口镇农华村农户 | 购置三轮车1台、旋耕机2台、高压打药机2台、电动车1台、割草机3台、台式电脑、笔记本、打印机1套、监控2套、发电机1台，购置办公桌椅2套；提升标准化种植基地60亩；肥料6.5吨。 | 已完工 | 购置三轮车1台、旋耕机2台、高压打药机2台、电动车1台、割草机3台、台式电脑、笔记本、打印机1套、监控2套、发电机1台，购置办公桌椅2套；提升标准化种植基地60亩；肥料6.5吨。 | 17户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 496 | 2020年中央财政资金支持农民合作社培育项目 | 产业发展 | 李家镇卫星村 | 新建 | 区农业农村局 | 6个月 | 皮卡车1辆，拖拉机1台，电脑、打印机1套。 | 10 | 中央财政农业生产发展资金（第二批） | 李家镇卫星村农户 | 皮卡车1辆，拖拉机1台，电脑、打印机1套。 | 已完工 | 皮卡车1辆，拖拉机1台，电脑、打印机1套。 | 9户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 497 | 易地扶贫搬迁后续产业发展圈舍建设项目 | 产业发展 | 大滩镇自然村 | 新建 | 区以工代赈事务中心 | 4个月 | 建圈舍400平方米，化粪池100立方米。 | 65 | 财政专项扶贫资金 | 大滩镇自然村 | 建圈舍400平方米，化粪池100立方米。 | 已完工 | 圈舍750元/平方米，化粪池250元/立方米。 | 36户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 498 | 蚕桑产业发展项目 | 产业发展 | 云雾山镇解放村 | 新建 | 区蚕桑和中药材产业发展中心 | 4个月 | 扩建蚕桑产业园，园区道路维修硬化280m³，新开挖道路2公里，边沟治理640米 | 40 | 财政专项扶贫资金 | 云雾山镇解放村 | 扩建蚕桑产业园，园区道路维修硬化280m³，新开挖道路2公里，边沟治理640米 | 已完工 | 扩建蚕桑产业园，园区道路维修硬化280m³，新开挖道路2公里，边沟治理640米 | 30户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 499 | 蚕桑产业发展项目 | 产业发展 | 水磨沟镇茅垭、柏林、五七等蚕桑重点村 | 新建 | 区蚕桑和中药材产业发展中心 | 4个月 | 建生产作业道1000米，补栽补植桑树5万株，配套省力化蚕架50套；新建蚕房200平方米，改造贫困户蚕房400平方米。管护桑园60亩，并足额配套养蚕设施设备。 | 49 | 财政专项扶贫资金 | 水磨沟镇茅垭、柏林、五七等蚕桑重点村 | 建生产作业道1000米，补栽补植桑树5万株，配套省力化蚕架50套；新建蚕房200平方米，改造贫困户蚕房400平方米。管护桑园60亩，并足额配套养蚕设施设备。 | 已完工 | 建生产作业道1000米，补栽补植桑树5万株，配套省力化蚕架50套；新建蚕房200平方米，改造贫困户蚕房400平方米。管护桑园60亩，并足额配套养蚕设施设备。 | 39户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 500 | 蚕桑产业发展项目 | 产业发展 | 全区重点乡镇 | 新建 | 区蚕桑和中药材产业发展中心 | 4个月 | 补助桑树专用肥20吨，石灰40吨，蚕台100套。 | 11 | 财政专项扶贫资金 | 全区重点乡镇 | 补助桑树专用肥20吨，石灰40吨，蚕台100套。 | 已完工 | 补助桑树专用肥20吨，石灰40吨，蚕台100套。 | 69户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 501 | 石牌村村组公路 | 基础设施 | 石牌村 | 新建 | 区交通局 | 1个月 | 新建联村通组公路1公里及路基整治 | 30 | 财政专项扶贫资金 | 石牌村 | 新建联村通组公路1公里及路基整治 | 已完工 | 新建联村通组公路1公里及路基整治 | 25户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 502 | 水磨沟社区村组道路 | 基础设施 | 水磨沟社区 | 新建 | 区交通局 | 1个月 | 新建联村通组公路1公里及路基整治 | 30 | 财政专项扶贫资金 | 水磨沟社区 | 新建联村通组公路1公里及路基整治 | 已完工 | 新建联村通组公路1公里及路基整治 | 30户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 503 | 易兴村村组公路维修 | 基础设施 | 易兴村 | 新建 | 区交通局 | 1个月 | 公路维修3公里 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 易兴村 | 公路维修3公里 | 已完工 | 公路维修3公里 | 29户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 504 | 将军村村组道路 | 基础设施 | 将军村 | 新建 | 区交通局 | 1个月 | 通组公路0.7公里及路基整治 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 将军村 | 通组公路0.7公里及路基整治 | 已完工 | 通组公路0.7公里及路基整治 | 25户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 505 | 青林村中药材产业 | 产业发展 | 青林村 | 新建 | 蚕桑和中药材产业发展中心 | 1个月 | 土地治理、培肥35亩，沟渠整理2.4千米，生产便道500米。 | 40 | 财政专项扶贫资金 | 青林村 | 土地治理、培肥35亩，沟渠整理2.4千米，生产便道500米。 | 已完工 | 土地治理、培肥35亩，沟渠整理2.4千米，生产便道500米。 | 20户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 506 | 中坝村猕猴桃产业 | 产业发展 | 中坝村 | 新建 | 区农业农村局 | 1个月 | 新建猕猴桃产业园区100亩，园区内生产道加宽及维修4公里。 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 中坝村 | 新建猕猴桃产业园区100亩，园区内生产道加宽及维修4公里。 | 已完工 | 新建猕猴桃产业园区100亩，园区内生产道加宽及维修4公里。 | 20户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 507 | 笋用竹产业 | 产业发展 | 桃树村、淖池村 | 新建 | 区林业局 | 1个月 | 新栽笋用竹940亩 | 28 | 财政专项扶贫资金 | 桃树村、淖池村 | 新栽笋用竹940亩 | 已完工 | 新栽笋用竹940亩 | 18户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 508 | 朱家村核桃园区建设 | 产业发展 | 朱家村 | 新建 | 区林业局 | 1个月 | 晾晒场55平米，生产道3000米，公路700米，核桃管护1500亩。 | 40 | 财政专项扶贫资金 | 朱家村 | 晾晒场55平米，生产道3000米，公路700米，核桃管护1500亩。 | 已完工 | 晾晒场55平米，生产道3000米，公路700米，核桃管护1500亩。 | 15户贫困人口得到巩固提升 |  |
| 509 | 复兴社区核桃园区建设 | 产业发展 | 复兴社区 | 新建 | 区林业局 | 1个月 | 维修水池1口，新建产业便道460米 | 5 | 财政专项扶贫资金 | 复兴社区 | 维修水池1口，新建产业便道460米 | 已完工 | 维修水池1口，新建产业便道460米 | 贫15户困人口得到巩固提升 |  |
| 510 | 天池村至红梅村村组公路 | 基础设施 | 天池村 | 新建 | 区交通局 | 1个月 | 新建联村通组公路2.3公里及路基整治 | 67 | 财政专项扶贫资金 | 天池村 | 新建联村通组公路2.3公里及路基整治 | 已完工 | 新建联村通组公路2.3公里及路基整治 | 25户贫困人口得到巩固提升 |  |