- 2020年度

- 四川省广元市朝天区

- 水利局部门决算报告

- 目录

- 公开时间：2021年 9月6 日

第一部分 部门概况	3

第二部分 2020年度部门决算情况说明	11

一、 收入支出决算总体情况说明	11

二、 收入决算情况说明	11

三、 支出决算情况说明	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16

八、政府性基金预算支出决算情况说明	18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	18

十、其他重要事项的情况说明	18

第三部分 名词解释	25

第四部分 附件	29

附件1	29

第五部分 附表	56

一、收入支出决算总表	56

二、收入决算表	56

三、支出决算表	56

四、财政拨款收入支出决算总表	56

五、财政拨款支出决算明细表	56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	56

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	56

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	56

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	56

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	56

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	56

- 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

- （一）主要职能。

根据《中共广元市朝天区委  广元市朝天区人民政府关于印发<广元市朝天区人民政府机构改革方案>和<广元市朝天区人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（广朝委〔2011〕）1号）精神，设立广元市朝天区水务局（现更名为广元市朝天区水利局），为区政府工作部门。

1、贯彻执行有关法律、法规，研究起草水利工作规范性文件并组织实施；拟定全区水利工作发展、战略和中长期规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、指导水资源保护工作。负责保障水资源的合理开发利用。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

6、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8、指导农村水利工作。组织开展骨干灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12、职能转变。应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水城和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

13、承办区委、区政府交办的其它事项。

- （二）2020年重点工作完成情况。

- 2020年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣区委、区政府工作部署，坚持目标导向和问题导向，坚持稳中求进，一手抓疫情防控，一手抓水利高质量发展，攻坚克难，水利改革发展再上新台阶。荣获全省水土保持先进集体，被评为全市唯一受表彰的全省水行政执法工作先进集体，具体工作如下：

- 1.市下区目标完成情况

- 根据广朝委督目发〔2020〕2号文件，市下目标涉水任务共3方面5项。目前，已全面完成2020年农村饮水安全项目、“河（湖）长制”工作、综合治理水土流失49平方公里、落实了最严格水资源管理制度、实现本年度平安度汛。

- 2.区下目标完成情况

- （1）主要经济指标完成情况。

- 全年争取项目资金12931万元，占目标任务  14000万元的92.36 %；固定资产投资完成1.88亿元，占目标任务3.5亿元的53.71 %；完成招商引资新签约项目5个，占目标任务3 个的166 %；引进到位资金2亿元，占目标任务1.5亿元的133%；完成储备项目4个,占目标任务 3个的133 %；完成非税收入382.7万元，占目标任务30万元的1275 %。

- （2）双峡湖水库完成情况。

一是枢纽工程完成蓄水验收下闸蓄水。二是灌区前期审批工作取得重大突破,目前已完成土地预审、选址、文物、压覆矿、勘测定界五个专题审批，已取得灌区初设批文待审查，林业勘察设计、社会稳定风险评估、风景名胜区、环保等专题正在审批中，预计春节前实现主体工程开工建设目标。三是双峡湖库区便民桥施工进展顺利，已完成总工程量85%。

（3）农村饮水工程完成情况。

一是高质量完成本年度农村安全饮水项目建设及验收。2020年安全饮水项目共涉及12个乡镇，分两批实施，新建各类供水工程320处，其中集中供水工程189处，分散供水工程131处，巩固提升5391户21503人（其中贫困户595户2023人）饮水安全。二是全面完成农村饮水安全脱贫攻坚达标复核工作及问题整改。三是水利工程普查工作已完成乡镇的外业普查、系统调试及数据录入工作，待审核验收。四是全面完成曾家片区管网防寒防冻改造工程，受益5个乡镇13492户4万余人。五是持续推进城镇供水防漏改造和智能水表推广运用，改造管道10余千米，安装智能水表近1000只。

（4）水生态环境治理项目建设情况。

一是朝天城区生态闸坝工程目前完成总工程量10%，同步开展岸线治理规划工作。二是中子镇校场村水环境综合治理项目工程目前完成总工程量82%。

（5）防洪抗旱基础设施建设情况。

一是全面完工羊木兰坝防洪堤工程、朝天区宣河乡潜溪河宣河龙门段防洪治理工程。二是嘉陵江右岸朝天区三滩段防洪堤工程项目已完成总工程量的95%，12月底将全面完成主体工程建设任务。三是大滩堤防施工标段开标已完成“三通一平”工作，目前主体工程已开工建设。四是2021年计划实施的中四川省朝天区广坪河羊木段防洪治理工程、四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程、四川省广元市朝天区潜溪河转斗镇防洪治理工程已完成勘察设计招标工作，计划12月底完成招标。五是全面完成羊木文笔、中子柏树等水毁堤防修复任务，投入资金约330万元，修复水毁堤防550米。六是完成2020年度维修养护项目的2座水库、8处山坪塘的主体修复。

- （6）大沟、源溪、曾家水库完成情况。

一是大沟水库枢纽工程施工标段已完成三通一平及施工、监理招标工作，计划随即开展主体工程建设。二是源溪水库已完成可研技术审查，目前正在开展水资源、水土保持等专题报告的编制工作及用地预审办理。三是曾家水库已完成勘察设计招标，设计单位正在开展可研阶段地质勘察工作。

- （7）水土保持工作完成情况。

全面完成国家水土保持重点工程朝天区2019东沟小流域水土流失综合治理工程。2020年中央财政水利发展资金水土保持工程朝天区两河小流域水土流失综合治理项目总投资979万元，计划治理水土流失21.43平方公里，目前完成总工程量95%。开展水土保持专项检查20次，审批水土保持方案12件，征收水土保持补偿费366.42万元。

（8）河长制工作完成情况。

一是印发《2020年朝天区全面深化河长制湖长制工作要点》、12条河流《2020年度河长制湖长制工作清单》，将河长制湖长制工作纳入年度目标绩效管理，实行单项考核，专项督查督办，各级河段长主动认真履职，定期开展巡河调研，切实加强河湖管理保护，构建“水清、河畅、岸绿、景美”的河流生态，各级河段长开展巡河调研2500余次，全区河湖长制整体推进有力。二是基本完成嘉陵江、南河、广坪河等15条河道管理范围划定工作。三是启动了朝天区河湖岸线保护与利用规划编制工作，印发了《广元市朝天区河湖岸线保护与利用规划编制工作方案》，目前正按照时间节点加快推进。四是完成区、乡（镇）级河段长、库（塘）长调整及12条河流区级河段长公示牌更换。五是常态化开展河湖“清四乱”专项行动和加强水资源保护六大任务，从严履行涉河建设项目监管职责。六是《嘉陵江干流广元朝天段河道采砂规划报告（2020—2022年）》已通过省水利厅审查并批复。

（9）防汛工作完成情况。

- 一是制定了《2020年县级领导干部汛期防汛及地质灾害防治联系乡镇和值班带班工作方案》，严格落实“属地管理责任制、行政首长负责制、指挥长分片包干负责制、成员单位具体负责制”四类责任，健全完善区、乡（镇）、村、组、监测员（点）五级群测群防监测预警网络,调整137处山洪危险区的“行政责任人、监测巡查责任人、预警转移责任人”411人，构建起“横向到边、纵向到底、不留死角”的责任体系。二是印发了《关于开展2020年汛前检查的通知》《关于常态化开展防汛隐患排查整治工作的紧急通知》，各乡镇、各行业主管部门按照“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”和“全面拉网、不留死角”原则，常态化开展隐患排查整治，出动人员5000余人次，排查隐患27处，完成隐患整治整改27处。三是严格落实领导带班制度、24小时值班制度、灾情速报制度，一日一会商调度制度，与嘉陵江上游县区建立了防汛减灾联动机制。四是对全区建成自动监测站点45处和137处简易预警设施设备进行维修维护，有效提高监测预警能力，发布各类预警预报信息20余万条次。五是修订完善《朝天区防汛抗旱总体应急预案》《朝天区城区超标洪水防御预案》等相关预案175个，充实应急物资储备近30万元，建立应急抢险队伍45支1000余人，与市防办联合开展2020年嘉陵江流域防御超标洪水调度推演，并完成我区嘉陵江流域防御超标洪水调度推演。成功应对了汛期两次强降雨过程，确保了人民群众的生命财产安全，实现本年度平安度汛。

## 二、机构设置

水利局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。二级预算单位1个。

纳入水利局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广元市朝天区水库事务中心。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计29153.51万元。与2019年相比，收、支总计各增加15284.54万元，增长110.2%。主要变动原因是本年度较上年度项目建设内容大幅增长，财政拨款收支数相应增加。

- 收入决算情况说明

- 2020年本年收入合计15724.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15724.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元0；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

- 支出决算情况说明

- 2020年本年支出合计13428.72万元，其中：基本支出635.79万元，占5%；项目支出12792.93万元，占95%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计29153.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15284.54万元，增长110.2%。主要变动原因是本年度较上年度项目建设内容大幅增长，财政拨款收支数相应增加。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13428.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5810.64万元，增长76.27%。主要变动原因是本年度较上年度项目建设内容大幅增长，支出相应增长。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13428.72万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出13307.79万元，占99%；社会保障和就业（类）支出55.49万元，占1%；卫生健康（类）支出26.7万元，占0%；住房保障支出（类）支出38.75万元，占0%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2020年一般公共预算支出决算数为13428.72万元，完成预算85.4%。其中：

- 社会保障和就业（类）

- 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为55.49万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）

- 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为23.99万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）: 支出决算为2.71万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）

- 水利（款）行政运行（项）: 支出决算为514.86万元；一般行政管理事务（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%；防汛（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%；抗旱（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%；农村人畜饮水（项）: 支出决算为79万元，完成预算100%。

扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为2511.57万元，完成预算192%，决算数大于预算数的主要原因是去年未完工的宣河堤防、三滩堤防、两河口小流域水土保持等建设工程今年继续实施；社会发展（项）: 支出决算为4478.68万元，完成预算100%；其他扶贫支出（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%；

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为3100.88万元，完成预算36%，决算数小于预算数的主要原因是大滩堤防建设、转斗水环境治理、水源井迁建项目等今年未完工，资金结转下年。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为38.75万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为0万元（预算数300万元），完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年灾后恢复重建本年度暂未实施，预计下年实施。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出635.79万元，其中：

人员经费540.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费92.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成预算100%。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.3万元，占41%；公务接待费支出决算1.89万元，占59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.3万元。主要用于双峡湖水库建设工程下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.89万元。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，减少4%。主要原因是严格反对浪费、厉行节约，积极落实贯彻党中央八项规定，其中：

国内公务接待支出1.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出1.89万元，具体内容包括：双峡湖水库工程设计变更报告技术审查会、双峡湖水库工程稽查发现问题整改落实情况复查、双峡湖水库工程可行性研究调整报告审查、双峡湖水库下闸蓄水验收、双峡湖水库灌区土建及安装工程标段施工、监理、管材采购招标文件审查，双峡湖水库导流放空洞土建及安装工程单位工程暨合同完工验收...

外事接待支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2020年，水利局机关运行经费支出92.39万元，比2019年增加8.4万元，增长10%。主要原因是2020年调入人员导致运行经费增加。

- （二）政府采购支出情况

2020年，水利局政府采购支出总额1761.46万元，其中：政府采购货物支出226.53万元、政府采购工程支出1304.93万元、政府采购服务支出230万元。主要用于2020年度高寒山区供水管网防寒防冻项目；朝天区转斗镇校场村水环境综合治理工程；2020年小型水源工程山坪塘整治项目工程；2020年农村供水安全保障巩固提升工程管材采购；两河小流域水土流失综合治理工程苗木及栽种；2020年小型水源工程山坪塘整治工程...

- （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，水利局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于防汛抢险、河堤执法等单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

- （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年革命老区转移支付资金、公务交通补贴、中央和省级财政水利发展资金、河流水文水系调查及河流划界工作项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年初预算编制紧密结合本单位实际，牢固树立过“紧日子“的思想，严格执行相关规定，认真贯彻落实党政机关厉行节约长效机制，严格控制各项开支，后经财政部门批复，2020年初项目支出共下达55,765,336元。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看截止年末，公务交通补贴共支出137736元，达到预算指标100%；河流水文水系调查及划界300000元，达到预算指标100%；革命老区转移支付资金支出4005346，达到预算指标61.62%；；中央与省级水利发展资金支出41276458，达到预算指标85.07%。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）公务交通补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.77万元，执行数为16.77万元，完成预算的121.78%，超预算完成原因为年中调入公务员四位，增加该项目支出数。通过项目实施，保障保障干部职工的正常交通出行和补贴发放到位和减少车辆使用量、节约能源。

（2）革命老区转移支付资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数650万元，执行数为400.53万元，完成预算的61.62%。通过项目实施，提高综合河道治理长度达到1.2KM以上，促进当地生态环境发展、防止汛期灾害事故发生。

（3）河流水文水系调查及划界项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了嘉陵江、南河、广坪河等12条河道管理范围，确保河道行洪安全管理，维护河流健康生态、促进人水和谐。

（4）中央与省级水利发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4852万元，执行数为4127.65万元，完成预算的85%。通过项目实施，完成5个乡镇23万米高寒山区供水保温套管的采购及安装工作，两河口水土流失综合治理面积达到20平方公里，完成小型水源山坪塘整治8座，大沟水库工程完成工程招标、征地搬迁、“三通一平”等临建设施等前期工作，完成朝天镇朝天区村、青云村、清风村集中供水管材采购及安装工作任务...

| 项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |
| 预算单位（盖章）：广元市朝天区水利局 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年革命老区转移支付资金 |  | 项目属性 | ☑新增项目 □延续项目 |
| 项目起止时间 |  | 2020.3-2021.4 |  | 项目口径 | □经常性 □阶段性 ☑一次性 |
| 预算 执行 情况 （元） | 全年预算数 |  | 6500000 | 全年执行数 | 4005346 |
|  | 其中：一般公共预算 |  | 6500000 | 其中：一般公共预算 | 4005346 |
|  | 政府性基金预算 |  | / | 政府性基金预算 | / |
|  | 国有资本经营预算 |  | / | 国有资本经营预算 | / |
|  | 社会保险基金预算 |  | / | 社会保险基金预算 | / |
| 年度 目标 完成 情况 | 全年预期目标 |  |  | 全年实际完成目标 |  |
|  | 完成水环境综合治理项目建设任务，满足三级指标全年预期指标值 |  |  | 完成水环境综合治理项目建设任务，满足三级指标全年预期指标值 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 新建拦河坝 | 新建拦河坝4处 | 完成拦河坝4处 |
|  |  |  | 新建格宾石笼护岸 | 新建格宾石笼护岸5段0.92KM | 完成格宾石笼护岸5段0.92KM |
|  |  |  | 新建放水渠道 | 新建放水渠道0.4KM | 完成放水渠道0.4KM |
|  |  | 质量指标 | 设计及施工符合水利行业标准 | 设计及施工符合水利行业标准100% | 设计及施工符合水利行业标准100% |
|  |  | 时效指标 | 年度完成目标 | 年度完成总目标≥90% | 年度完成总目标100% |
|  |  | 成本指标 | 预算资金完成比例 | 预算资金完成比例≥90% | 预算资金完成比例达100% |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 基本实现年度经济效益目标比例 | 实现年度经济效益目标比例≥90% | 实现年度经济效益目标比例达100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 实现年度社会效益目标比例 | 实现年度社会效益目标比例≥90% | 实现年度社会效益目标的比例达100% |
|  |  | 生态效益 指标 | 综合河道治理 | 综合河道治理≥1KM | 综合河道治理达1.2KM |
|  |  |  | 生态环境影响控制及生态效益发挥比例 | 生态环境影响控制及生态效益发挥比例≥90% | 生态环境影响控制及生态效益比例达100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥工程效益 | 持续发挥工程效益比例≥90% | 持续发挥效益比例达100% |
|  |  | 公平性指标 | 项目覆盖率和知晓率 | 项目覆盖率和知晓率≥95% | 项目覆盖率和知晓率达100% |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度≥95% | 满意度达99% |

| 项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |
| 预算单位（盖章）：广元市朝天区水利局 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央和省级财政水利发展资金 |  | 项目属性 | ☑新增项目 □延续项目 |
| 项目起止时间 |  | 2020/01/01-2020/12/31 |  | 项目口径 | □经常性 □阶段性 ☑一次性 |
| 预算 执行 情况 （元） | 全年预算数 |  | 48520000 | 全年执行数 | 41276458 |
|  | 其中：一般公共预算 |  | 48520000 | 其中：一般公共预算 | 41276458 |
|  | 政府性基金预算 |  |  | 政府性基金预算 |  |
|  | 国有资本经营预算 |  |  | 国有资本经营预算 |  |
|  | 社会保险基金预算 |  |  | 社会保险基金预算 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 全年预期目标 |  |  | 全年实际完成目标 |  |
|  | 目标1：两河口水土流失综合治理面积达到20平方公里。 目标2：小型水源山坪塘整治8座 目标3：完成5个乡镇23万米高寒山区供水保温套管的采购及安装工作。 目标4：东山庙、李家槽水库维修养护 目标5：大沟水库工程完成工程招标、征地搬迁、“三通一平”等临建设施等前期工作。 目标6：朝天镇朝天区村、青云村、清风村集中供水管材采购及安装工作任务。 目标7：柏树村、小安村、白泉村农业产业发展补助。 |  |  | 目标1：两河口水土流失综合治理面积达到20平方公里。 目标2：小型水源山坪塘整治8座 目标3：完成5个乡镇23万米高寒山区供水保温套管的采购及安装工作。 目标4：东山庙、李家槽水库维修养护 目标5：大沟水库工程完成工程招标、征地搬迁、“三通一平”等临建设施等前期工作。 目标6：朝天镇朝天区村、青云村、清风村集中供水管材采购及安装工作任务。 目标7：柏树村、小安村、白泉村农业产业发展补助。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 水土流失治理坡改梯 | 33.16hm2 | 33.16hm2 |
|  |  |  | 水土流失治理封禁治理 | 1024.00hm2 | 1024.00hm2 |
|  |  |  | 水土流失治理排水沟渠 | 14.82km | 6.47km |
|  |  |  | 水土流失治理蓄水池 | 7口 | 4口 |
|  |  |  | 水土流失治理沉砂池 | 40口 | 22口 |
|  |  |  | 维修整治山坪塘8口 | 8口 | 8口 |
|  |  |  | 开口式覆铝箔保温套管 | ≥230000米 | ≥230000米 |
|  |  |  | 防寒防冻项目铝箔胶带 | ≥5000卷 | ≥5000卷 |
|  |  |  | 防寒防冻项目施工安装 | ≥230000米 | ≥230000米 |
|  |  |  | 新建小型水库（大沟水库） | 1座 | 1座 |
|  |  |  | 朝天镇采购安装PE250型管道 | ≥3500米 | ≥3500米 |
|  |  |  | 朝天镇采购安装PE110型管道 | ≥2500卷 | ≥2500卷 |
|  |  |  | 朝天镇采购安装PE63型管道 | ≥1000米 | ≥1000米 |
|  |  |  | 维修养护水库2座 | 2座 | 2座 |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 水土流失治理程度 | 92% | 92% |
|  |  |  | 达到或超过国家规范和相关质量要求 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 截至2020年底，建设任务完成比例 | 100% | 70% |
|  |  | 成本指标 | 水土流失治理成本控制 | 787万元 | 787万元 |
|  |  |  | 山坪塘整治成本控制 | 180万元 | 180万元 |
|  |  |  | 水库维养成本控制 | 75万元 | 75万元 |
|  |  |  | 朝天镇集中供水管材 | 140万元 | 140万元 |
|  |  |  | 高寒防寒防冻管网成本控制 | 400万元 | 400万元 |
|  |  |  | 帮扶村农业产业发展补助 | 40万元 | 40万元 |
|  |  |  | 大沟水库成本控制 | 3284万元 | 3284万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 山坪塘完工后发挥经济效益 | ≥20万元 | ≥20万元 |
|  |  |  | 改善用水方便程度，节约成本 | ≥10万元 | ≥10万元 |
|  |  |  | 大沟水库直接经济效益 | ≥1073.9万元 | ≥1073.9万元 |
|  |  |  | 水库维养发挥经济效益 | 40万元 | 40万元 |
|  |  |  | 集中供水改善用水方便程度，节约成本 | ≥10万元 | ≥10万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 水土流失治理受益建档立卡人数 | 700人 | 700人 |
|  |  |  | 山坪塘项目区新增粮食生产能力 | 10吨 | 10吨 |
|  |  |  | 防寒防冻项目受益群众户数 | ≥13492户 | ≥13492户 |
|  |  |  | 防寒防冻项目受益群众人数 | ≥4万人 | ≥4万人 |
|  |  |  | 解决乡镇供水人口 | 4400人 | 4400人 |
|  |  |  | 大沟水库新增及改善灌溉面积 | 5600亩 | 5600亩 |
|  |  |  | 水库维养新增粮食生产能力 | 15吨 | 15吨 |
|  |  |  | 集中供水受益群众户数 | ≥500户 | ≥500户 |
|  |  |  | 集中供水项目覆盖村个数 | 3个村 | 3个村 |
|  |  | 生态效益 指标 | 水土流失治理提高森林覆盖率 | 3.60% | 3.60% |
|  |  |  | 水土流失治理保土量 | 5.12万吨 | 5.12万吨 |
|  |  |  | 山坪塘周围环境 | 明显改善 | 明显改善 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 水土流失治理工程使用年限 | 10年 | 10年 |
|  |  |  | 大沟水库工程使用年限 | 30年 | 30年 |
|  |  |  | 集中供水管材使用年限 | 10年 | 10年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《水利局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对4个项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位对机关事业基本养老保险的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、山洪灾害防治、防汛视频会商...

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱物资采购管护、抗旱设施设备运行维护、抗旱服务组织补助...

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水 。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外用于其他扶贫方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除上述项目以外的用于其他水利方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援及灾害恢复重建的补助支出。

- 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

- 附件1

水利局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

水利局属财政一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位5个）。

- 机构职能。

1、根据《中共广元市朝天区委  广元市朝天区人民政府关于印发<广元市朝天区人民政府机构改革方案>和<广元市朝天区人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（广朝委〔2011〕）1号）精神，设立广元市朝天区水务局（简称区水务局），为区政府工作部门。

2、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规，研究起草地方水务工作规范性文件并监督实施；

- 3、统一监督全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。

- 4、负责水资源保护工作。

5、负责全区水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水、排水、污水处理和再生水利用的行业管理。

6、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全区堤防建设和管理。

- 7、承担广元市朝天区防汛抗旱指挥部的日常工作。

（三）人员概况。

核定编制为42人，其中：行政编制8个（公务员编制6个，工勤编制2个），事业编制29个，年末实有人数47人。现有在编财政供养人员47人，年内新调入人员4人，年末退休14人。现有在岗职工49人，其中在编在岗47人，控编人员2人。超编的主要是公务员人员超编，原因是公务员岗位由区内统一调配使用，事业干部未超编。

二、部门财政资金情况

（一）预算编制

1.编制质量

区水利局2020年初预算编制紧密结合本单位实际，牢固树立过“紧日子“的思想，严格执行相关规定，认真贯彻落实党政机关厉行节约长效机制，严格控制各项开支，后经财政部门批复，2020年初项目支出共下达55,765,336元。

区水利局整体效益完成较好，各项工作有序推进，按时完成。合理分配预算资金，较好的完成了各项工作任务。

（二）预算执行

1.执行进度。

- 截止当前，公务交通补贴共支出137736元，达到预算指标100%；防汛经费支出100000元，达到预算指标100%；河流水文水系调查及划界300000元，达到预算指标100%；革命老区转移支付资金支出4005346，达到预算指标61.62%；；龙洞背水厂遗留问题经费支出100000元，达到预算指标100%；中央与省级水利发展资金支出41276458，达到预算指标85.07%。

- 政府采购。

- 本年度政府采购项目如下：

| 行数 | 合同名称 | 采购计划（万元） |  | 实际采购金额 | 采购方式 | 组织形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 预算落实 |  |  |  |
| 1 | 广元市朝天区大沟水库 | 27.88 |  | 22.304 | 公开招标 | 分散采购 |
| 2 | 复印机、便携式计算机 | 1.85 |  | 1.85 | 协议供货 | 集中采购 |
| 3 | 激光打印机 | 0.5 |  | 0.46 | 协议供货 | 集中采购 |
| 4 | 朝天区转斗镇校场村水环境综合治理 | 782.32 |  | 555.6036 | 公开招标 | 分散采购 |
| 5 | 朝天区曾家水库 | 24.55 |  | 19.64 | 公开招标 | 分散采购 |
| 6 | 2020年度高寒山区供水管网防寒防冻项目 | 390.4325 |  | 385.98 | 公开招标 | 分散采购 |
| 7 | 朝天区水利局2020年小型水源工程山坪塘整治项目 | 176.084545 |  | 174.58298 | 竞争性磋商 | 分散采购 |
| 8 | 朝天区水利局2020年度堤防修复工程项目 | 155.628879 |  | 127.6666 | 竞争性磋商 | 分散采购 |
| 9 | 朝天区水利局2020年农村供水安全保障巩固提升工程管材采购 | 140.5747 |  | 125.5915 | 公开招标 | 分散采购 |
| 10 | 中央财政水利发展资金水土保持工程两河小流域水土流失综合治理工程苗木及栽种 | 141.7743 |  | 101.4875 | 公开招标 | 分散采购 |
| 11 | 2020年农村供水保障巩固提升管材(第二次) | 88 |  | 68.97 | 公开招标 | 分散采购 |
| 12 | 朝天区水利局2020年度小型水库维修养护工程 | 61.71 |  | 61.1 | 竞争性磋商 | 分散采购 |
| 13 | 朝天区水利局河湖岸线保护与利用规划编制（第二次） | 35 |  | 31.8 | 竞争性磋商 | 分散采购 |
| 14 | 朝天区水利局防汛应急物资 | 30 |  | 29.662 | 询价 | 分散采购 |
| 15 | 朝天区水利局水利工程普查购买第三方服务采购项目 | 21 |  | 19.8 | 竞争性磋商 | 分散采购 |
| 16 | 朝天区水利局嘉陵江左岸朝天区大滩镇防洪堤工程监理服务政府采购项目 | 29.69 |  | 13.36 | 竞争性谈判 | 分散采购 |
| 17 | 朝天区水利局中央财政水利发展资金水土保持工程（朝天区）两河小流域水土流失综合治理监理 | 18.29 |  | 12.803 | 竞争性磋商 | 分散采购 |
| 18 | 朝天区朝天区水利局2021年水土保持项目设计采购 | 17.62 |  | 8.8 | 竞争性谈判 | 分散采购 |

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据广元市朝天区财政局《关于开展220年度财政支出绩效自评工作的通知》（广朝财发[2021]20）号）文件要求开展工作，对本单位整体支出情况开展自评，对照年初填报的整体支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算编制（15分） | 编制质量 | 测算依据 | 3 | 3 |
|  |  | 整体绩效目标设定 | 5 | 5 |
|  | 预算配置 | 项目绩效目标设定 | 5 | 5 |
|  |  | 在职人员控制率 | 2 | 1 |
| 预算执行（25分） | 执行进度 | 项目预算执行率 | 5 | 5 |
|  | 预算调整 | 预算调整率 | 5 | 5 |
|  | 经费控制 | 公用经费控制率 | 5 | 5 |
|  | 政府采购 | 政府采购计划编制 | 2 | 2 |
|  |  | 政府采购计划执行 | 2 | 2 |
|  |  | 政府采购完成率 | 2 | 2 |
|  | 预算管理 | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合理性 | 2 | 1 |
|  |  | 整改落实 | 3 | 2 |
| 综合管理（25分） | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 2 | 1 |
|  |  | 资产管理信息系统建设情况 | 2 | 2 |
|  |  | 行政事业单位资产清查开展情况 | 2 | 2 |
|  |  | 行政事业单位资产报表上报情况 | 2 | 2 |
|  | 内控制度管理 | 内部控制度健全完整 | 2 | 2 |
|  | 信息公开 | 预算公开 | 2 | 2 |
|  |  | 决算公开 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效信息公开 | 2 | 2 |
|  | 绩效评价 | 评价项目覆盖率 | 3 | 2 |
|  |  | 评价层次 | 2 | 1 |
|  |  | 评价结果报告 | 2 | 2 |
|  |  | 整改完成率 | 2 | 2 |
| 履职成效（35分 | 产出指标 | 数量指标 | 6 | 6 |
|  |  | 质量指标 | 6 | 6 |
|  |  | 时效指标 | 6 | 6 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 12（根据需要增减指标并赋分值） | 10 |
|  |  | 社会效益 |  |  |
|  |  | 环境效益 |  |  |
|  |  | 可持续性 |  |  |
|  | 满意度-5 | 社会公众与服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 92 |

- 四、综合管理情况

- 资产管理制度、信息系统建设、资产清查上报情况。

- 本单位2020年度严格遵循资产管理制度，定期清查盘点，做到账、卡、物相符，防止资产流失，按时上报资产信息系统。严格按照资产采购程序进行采购，规范管控资产变动；按时开展单位资产月报及年报相关工作。

- 部门内部控制制度健全情况。

- 根据上级部门要求，我部门不断加强自身的制度建设，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核。从制度会计审核、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

- 3.预决算及绩效信息公开情况。

- 严格执行预、决算资金管理办法，资金的使用符合相关的预算财务管理制度的规定，按照相关要求在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预、决算。

- 4.绩效评价开展、评价结果报告及问题整改情况。

- 对照本单位项目情况合理规范的设置相关绩效评价指标，按期开展评价工作并完善绩效指标，积极整改和反思出现的问题。

- 五、部门整体效益情况

- 1.主要经济指标完成情况。

- 全年争取项目资金12931万元，占目标任务  14000万元的92.36 %；固定资产投资完成1.88亿元，占目标任务3.5亿元的53.71 %；完成招商引资新签约项目5个，占目标任务3 个的166 %；引进到位资金2亿元，占目标任务1.5亿元的133%；完成储备项目4个,占目标任务 3个的133 %；完成非税收入382.7万元，占目标任务30万元的1275 %。

六、评价结论及建议

（一）存在问题。

目前本单位的整体支出绩效还有细化的空间，以达到更加优化效益的目的，绩效目标设置还需更加紧贴实际。

- （二）改进建议。

- 今后，将对照本单位整体支出绩效评价内容，逐项梳理，逐项对标，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金的使用效益。

附件2

（一）革命老区转移支付资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年革命老区转移支付资金建设项目为转斗镇校场村水环境综合治理，经区发展和改革局同意立项（广朝发改项目〔2019〕187号），后经审批对其建设内容及投资概算进行调整（广朝发改项目〔2019〕228号），项目新建拦河坝4处，格宾石笼护岸5段0.92Km，一条放水渠0.4Km，计划工期4个月，概算总投资971.87万元，项目建设单位为朝天区水利工程建设管理站。

（二）项目预算情况

项目预算资金为2020年革命老区转移支付资金，预算金额650万元。

（三）项目绩效目标

全年预期设定的目标为完成校场村水环境综合治理项目建设任务，同时满足三级指标需满足全年预期指标值。

二、项目资金管理情况

（一）预算资金到位及执行情况

根据2020年革命老区转移支付资金项目预算，预算金额650万元，区财政下达资金650万元，年度预算资金执行400.53万元，预算资金使用率达61.62%。

（二）资金运行管理情况

一是实行项目财政资金区级报帐制。依据资金下达文件，从区财政将项目资金预拨至区水利工程建设管理站账户，区水利工程建设管理站直接支出用于项目建设，由建管站、财务股签字盖章认可核实后，再报局分管领导审核签批，保证工程资金及时拨付，确保资金的有效使用和监管到位。

二是实行财务管理“三专”制度。对项目资金实行专帐、专户、专人管理，严格执行财务管理制度，及时处理工程账务，会计规范核算，保证项目资金专款专用，杜绝挪用、挤占、截留等现象发生。

三、项目组织实施情况

（一）项目实施情况

该项目委托四川中迎建设集团有限公司进行代理招标，1月20日通过公开招标确定施工单位四川福耀建设工程有限公司，合同金额为555.6万元，合同工期4个月。该项目于2020年3月开工，建设工程中为确保工程安全，扩大工程效益,适应社会经济发展需求，经上级部门批准进行重大设计变更（广朝水〔2020〕91号），对拦河坝布置及相应内容进行调整。

（二）项目管理情况

朝天区水利工程建设管理站作为项目建设单位，项目管理过程中严格招投标管理制、工程监理制、合同管理制，始终将日常监督检查作为施工现场管理的重点工作，通过建立《质量监督管理制度》、《安全巡查制度》等监督检查制度，确保施工进度、质量、安全等方面总体可控。

四、项目绩效情况

（一）评价结论

根据工程绩效评定指标，我站对各级指标进行评价，项目各三级绩效指标总体完成情况较好，数量、质量、时效、成本指标完成较好，项目经济效益、社会效益、生态效益、公平性指标、可持续影响指标基本实现，项目区群众对项目的实施满意度较高，项目实施情况基本达到了规划预期效果。

（二）绩效指标完成情况

①数量指标完成情况：完成拦河坝4处，完成新建格宾石笼护岸5段0.92KM，完成放水渠道0.4KM。

②质量指标：设计及施工符合水利行业标准100%；

③时效指标：年度完成总目标100%；

④成本指标：预算资金完成比例达100%；

⑤经济效益指标：实现年度经济效益目标比例达100%；

⑥社会效益指标：实现年度社会效益目标的比例达100%；

⑦生态效益指标：综合河道治理达1.2KM，生态环境影响控制及生态效益比例达100%；

⑧可持续影响指标：持续发挥效益比例达100%；

⑨公平性指标：项目覆盖率和知晓率达100%；

⑩服务对象满意度指标：受益群众满意度达99％。

五、其他需要说明的问题

无

（二）公务交通补贴项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：为保障公务员及机关工人日常下乡及出差的交通出行，促进工作的正常开展，公务交通补贴年初预算资金137736元。

（二）项目预算情况：项目资金预算137736元。

（三）项目绩效目标:保证本单位的公务交通补贴正常发放，有效的促进外出工作的开展。在工作中提高干部工作积极性与意识。

二、项目资金管理情况

（一）资金到位情况:

资金到位情况：区水利局2020年初预算编制紧密结合本单位实际，牢固树立过“紧日子“的思想，严格执行相关规定，认真贯彻落实党政机关厉行节约长效机制，严格控制各项开支，后经财政部门批复，2020年初共下达预算137736元。

- 预算资金执行情况；

- 截止2020年12月底，公务交通补贴共支出167736元，占年初预算资金的121%。主要用于为干部外出开展工作提供交通保障。

- 项目资金规范运行情况；

- 公务交通补贴发放采用国库直接支付形式，按时按量发放到位。由财政局严格按照项目资金管理办法对资金进行申报、划拨、使用并及时做好账务处理和会计核算。

- 财务管理情况；

账务处理及时，原始凭证完整规范，做到账实相符。严格执行经费支出相关制度。账务处理中单独列科目核算“公务交通补贴”。

三、项目组织实施情况

该资金由财务股具体管理，分管领导核实确认。按照申报计划，制订制度，对公务交通补贴单独核算实行“专款专用”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月31日，公务交通补贴共支出167736元。其中：科级人员14人、科员1人、机关工人2人。全年12个月分两次足额发放。

（二）项目效益情况。

- 促进了公务用车改革，减少单位运行成本，避免国有资产的闲置和流失；减少车辆使用量，实现节约部分能源；发放公务交通补贴，提高单位职工的工作效率和积极性。通过公务用车改革，为党的反腐倡廉建设做好表率，进一步改善干群关系，促进经济社会事业和谐发展。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析

目前本单位的支出绩效还有细化的空间，未达到更加优化效益的目的。

- 改进的方向和具体措施

今后，将对照本单位整体支出绩效评价内容，逐项梳理，逐项对标，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金的使用效益。

- 有关建议

- 无

- 七、其他需要说明的问题

- 无

# （三）中央和省级财政水利发展资金绩效评价报告

- 一、项目概况

（一）项目基本情况

根据广元市朝天区脱贫攻坚指挥部办公室关于印发2020年朝天区涉农资金统筹整合使用方法（广朝脱贫指办发【2020】17号）的通知，中央和省级财政水利发展资金4852万元。实施计划及主要内容如下：解决朝天镇朝天村、青云村、清风村的饮水安全问题，通过采购并铺设安装输水管道连接市政自来水管网；为消除水库安全隐患，确保水库正常运行，对东山庙水库和李家槽水库开展维修养护；对全区5个乡镇，7个村，8口山坪塘以维修养护为主，解决涉及到山坪塘大坝安全的问题；本项目计划治理水土流失涉及两河口镇1个乡镇，永坪村、两河村、成龙村、杨家村和大沟村5个行政村；保证中子镇柏树村、小安乡小安村及白泉村农业产业发展经费，有效促进产业发展的开展，激励贫困户积极性并提高生活质量。

- 项目预算情况：

- 朝天镇朝天村、青云村、清风村集中供水管材采购及安装项目预算总投资140万元；东山庙水库和李家槽水库维修养护预算总投资75万元；小型水源工程山坪塘整治项目预算总投资180万元；两河小流域水土流失治理项目预算总投资787万元；大沟水库建造工程项目预算总投资3284万元；柏树村、小安村、白泉村农业产业发展预算总投入40万元；高寒山区供水管网防寒防冻项目预算总投资400万元；山洪灾害防治项目运行维护资金25万元。

- 项目绩效目标

2020年12月底前，集中供水工程完成采购主管道PE250型3500米、PE110型2500米、PE63型1000米的采购及安装工作任务，覆盖朝天镇3个村；两河口小流域治理水土流失面积21.43km2，其中坡改梯33.16hm2，发展经果林32.89hm2，封育治理1024.00hm2，保土耕作1052.95hm2；完成5个乡镇，7个村，8口小型水源工程山坪塘整治任务，新增粮食生产能力10吨以上；对东山庙、李家槽水库2座小型水库进行维修养护，使水库维养发挥经济效益40万元以上，新增粮食生产能力15吨以上；新建小型水库（大沟水库）1座，发挥经济效益达到1073.9万元，解决乡镇供水人口4400人以上，新增及改善灌溉面积达到5600亩；高寒地区供水管网防寒防冻项目施工安装23万米以上，使受益群众户数达到1.35万户以上，改善用水方便程度，节约成本10万元以上。

- 二、项目资金管理情况

（一）资金到位情况

2020年年初预算中，中央和省级财政水利发展资金4852万元已全部到位。

- 预算资金执行情况

- 截至目前，中央与省级水利发展资金4852万元资金执行情况如下：

- 截至当前，共计支付4127.65万元，其中：大沟水库枢纽工程已支付1824.58万元、高寒山区防寒防冻项目已支付397.58万元、小型水库维养已支付52.3万元、小型水源山坪塘整治工程已支付165.5万元、农业产业发展补助已支付34.37万元、两河口小流域水土保持治理项目已支付257.06万元、集中供水管材采购安装已支付118.62万元。

- 项目资金规范运行情况

项目资金由局财务股具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤点开挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，确保项目质量。

- 财务管理情况

一是项目财政资金实行区级报帐制。依据各级资金下达文件，首先从区财政将项目资金预拨至区水利工程建设管理站专户，由区水利工程建设管理站直接支出用于项目建设，资金使用结束后再进行报帐，在预拨和报帐过程中，均需由建管站、财务股签字盖章认可核实后，再报局分管领导审核签批。该办法的实施使资金直接针对项目工程，减少了资金周转环节，保证了工程资金及时拨付，确保了资金的有效使用和监管到位。

二是项目建设管理全面实行了各项制度。实行了项目责任主体负责制、合同制、招投标制、政府采购制和监理制，以及公示和建后管护制，充分体现了公开、公正、公平“三公”原则，使项目实施程序合法、推进有序、监督到位、建管并重，项目计划的建设内容全面完成，实施成效显著。

三是财务管理实行了“三专”制度。对项目资金实行专帐、专户、专人管理，为保证工程顺利实施，加快工程进度，我区严格实行财务报帐制，项目每完成一部分，就分别进行验收、结算，按合同付款，使资金与项目进度完全挂勾，保证了项目按期竣工和资金合理使用，保证项目资金专款专用，杜绝了挪用、挤占、截留和超标准、超范围使用等现象发生。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况

局党组高度重视该项目，成立了由局党组书记、局长任组长、分管领导任副组长，业务股室和相关股室负责人为成员的工作领导小组。项目首先由我局向政府申请建设资金，通过我局统一标准后由各实施单位实施，完工、验收合格后由我局通过财政局按实直接支付给相关单位。工程严格实行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

- 项目组织管理落实情况

水土流失治理项目，2020年8月20日～2020年9月5日为施工准备阶段。施工单位搭建临时设施，组建项目部，编制施工组织设计，采购原材料，组织施工机械进场。建设单位组织设计等有关部门进行技术交底和施工图纸会审；建设单位组织各参建单位进行了项目划分，办理工程有关报监手续；监理单位编制监理规划和监理实施细则。组织2020年8月中旬，已完成协调工作，现场具备施工条件，8月底施工单位顺利进场并开始施工，于9月6日下达开工令，目前已完成建设任务。大沟水库枢纽，2020年3月27日，本工程在广元市公共资源交易中心挂网招标，4月13日因招标文件版本问题撤销了该招标公告，5月22日重新挂网招标，  6月15日开标，6月16日中标中标候选人上网公示。公示期间接到投诉，开始调查处理。直至10月23日，区招监委召开本项目串通围标案处理意见工作会后，才重新启动代理及施工、监理招标。重新招标于2020年11月12 日产生代理，2020年11  月30日施工挂网招标，2021年1月18 日开标，2021年1 月 18 日完成施工合同签订。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是，治理水土流失面积21.43平方公里，其中坡改梯33.16hm2(石坎16.65hm2，土石混合坎16.51hm2)，发展经果林32.89hm2（经济林五味子31.74hm2，果木林黑老虎1.15hm2），封育治理1024.00hm2，保土耕作1052.95hm2；二是，大沟水库因施工招标涉嫌围标串标，进行了重新代理及施工招标，本项目绩效目标及各项指标未按计划完成；三是，山坪塘整治项目严格按照批复的整治内容精心组织施工，主要涉及对坝体及塘内防渗处理、增设齿墙及坝顶护栏，严格项目管理和资金使用管理，确保了工程建设的质量、安全和进度。同时，加强了工作档案资料的收集、整理，工程完工后及时开展完工验收等相关工作；四是，完成了2座水库的维修养护，其中修复渠道230米，修复抢险道路63米，并新建跨公路暗涵1处，对溢洪道左岸岸坡采用框格梁铺透水砖护坡。新建溢洪道及管理房临边防护栏杆146米，并对库区进行适当绿化。对李家槽水库戾闭机进行更换，并配套供电设施设备。五是，在农业产业发展补助项下柏树村、小安村、白泉村大大改善村面貌、逐步减少我村贫困人口，激励贫困户积极性并提高生活质量。

（二）项目效益情况。

切实解决水库渠道渗漏水，消除管理房临边无防护栏的安全隐患，修复了水库道路。解决了李家槽水库启闭机无法正启闭的问题。得到了当地群众高度评价。通过工程措施与生物措施相结合，重点治理与生态修复相结合，建立层层设防、节节拦蓄的立体综合防护体系，将大大减轻治理区水土流失，增强农业生产后劲，提高农业抗灾减灾能力，彻底改变当地农村生态恶化、生产水平低、生活贫困的面貌，从而加快当地群众脱贫致富步伐。经过治理，本项目水土保持措施年减少泥沙5.12万t，拦蓄径流63.40万m3，20年经济效益期内直接经济效益3195.53万元，效益费用比1.12，生态、经济、社会效益显著。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

水土流失治理工程进度相对滞后，本工程于2020年9月6日监理下达开工令，由于开工以后雨水较多，10月中旬大规模动工建设，但是由于两河口镇海拔较高冬季比较冷，11月开始下雪

- 大部分工程措施不具备施工条件。年后该项目复工之后3月至4月雨季较多未按绩效目标规定的实效完成工程建设。大沟水库工程因施工招标涉嫌围标串标，导致二次招标，严重影响了年度绩效目标完成。

- 有关建议

无

- 其他需要说明的问题

无

（四）2020年河流水文水系调查及河流划界经费

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。2020年，河流水文水系调查及河流划界工作经费30万元，主要用于河流水文水系调查及河流划界项目支出。

1.项目实施依据。根据中共广元市朝天区委办公室  广元市朝天区人民政府办公室关于印发《广元市朝天区全面落实河长制工作方案》的通知（广朝委办函〔2017〕37号）精神，到2020年，基本完成全区河道管理范围划定；完成全区主要河流水功能区划分。2017年6月29日，七届区人民政府第15次常务会议听取了《关于开展河流水文水系调查及河流划界工作相关事宜的汇报》，经研究，同意开展《朝天区河道划界测量技术报告》等4个报告方案的编制工作，明确通过公开采购的方式聘请咨询服务机构实施。2017年6月，委托四川大学工程设计研究院有限公司编制完成《广元市朝天区河长制项目工作实施方案》。委托亚华正信工程管理有限公司为招标代理公司。2018年1月，通过竞争性磋商方式确定四川九零九工程勘察设计有限公司（原名称：四川九Ο九工程勘察设计院）负责我区河湖管理范围划定工作。2018年2月9日，签订技术服务合同，费用共计717万元（河道划界确权费用510万元、一河一策管理保护方案编制120万元、水资源综合规划87万元）。

2.项目实施主体。区水利局牵头做好河流水文水系调查与河湖管理范围划界组织实施工作，督促技术服务单位严格按照合同约定、中央、省、市相关工作要求，积极开展河流水文水系调查与河道划界确权相关工作，根据省市技术规范和工作流程，项目实施完成后进行项目验收。

3.项目主要内容。河流水文水系调查及河流划界工作主要内容为：一是编制完成一河一策管理保护方案。二是编制完成水资源利用综合规划。三是完成全区嘉陵江等12条河流管理范围划定（方案编制及审查;河道带状地形图及大断面测绘;洪水分析计算;划‘四线’及岸线、堤线、管理线、保护线;技术审核；验收及成果提交；建立河道划界信息数据库；经公布的划界成果和验收意见上报省水利厅备案，经公布的划界成果数据库报送省测绘二院，建立全省河道管理范围划定成果数据库）。2018年，已编制完成一河一策管理保护方案和水资源利用综合规划。2019年，主要任务是完成嘉陵江、南河、广坪河等12条河道管理范围划定初步成果，完成嘉陵江、南河、广坪河河道管理范围技术审查。2020年，主要任务是完成潜溪河等9条河流技术审查，完成12条河流政府公告。

（二）项目预算情况，根据水利部《关于开展河湖管理范围和水利工程管理范围与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）、水利部《关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》、四川省水利厅《关于加快完成流域面积1000km2以上河流和常年水面面积1km2以上湖泊管理范围划定任务的通知》（川水函〔2019〕1034号）,2020年，区财政下达预算资金30万元。

（三）项目绩效目标

1.项目主要内容。河流水文水系调查及河流划界工作主要内容为：一是编制完成一河一策管理保护方案。二是编制完成水资源利用综合规划。三是完成全区嘉陵江等12条河流管理范围划定（方案编制及审查;河道带状地形图及大断面测绘;洪水分析计算;划‘四线’及岸线、堤线、管理线、保护线;技术审核；验收及成果提交；建立河道划界信息数据库；经公布的划界成果和验收意见上报省水利厅备案，经公布的划界成果数据库报送省测绘二院，建立全省河道管理范围划定成果数据库）。2018年，编制完成一河一策管理保护方案和水资源利用综合规划。2019年，主要任务是完成嘉陵江、南河、广坪河等12条河道管理范围划定初步成果，完成嘉陵江、南河、广坪河河道管理范围技术审查。2020年，主要任务是完成潜溪河等9条河流技术审查，完成12条河流政府公告。

2.项目应实现的具体绩效目标。2018年年底前，一是编制完成一河一策管理保护方案和水资源利用综合规划。2019年年底前，完成全区嘉陵江等12条河流外业测量，四线划定，形成河道划界初步成果。基本完成嘉陵江、南河、广坪河河道管理范围划定。2020年7月31日前，完成嘉陵江、南河、广坪河河道管理范围划定界桩埋设、数据入库和成果验收。2020年年底前，基本完成潜溪河等9条河道管理范围划定工作任务。2021年年底前，全面基本完成潜溪河等9条河道管理范围划定工作任务。

二、项目资金管理情况

1.资金到位情况。目前，中央、省、市均未下达我区河湖划界专项补助资金。2018年，区财政下达预算资金50万元（2019年已绩效评价）。2019年，区财政预算资金60万元（其中，河流水文水系调查及河流划界工作经费30万元，河长制工作经费30万元）用于该项目。2020年，区财政预算资金30万元。

2.预算资金执行情况。根据工作进度和合同，2020年，我局及时支付河流划界专项资金30万元，符合相关规定。

3.项目资金运行管理情况。截至目前，编制完成一河一策管理保护方案和水资源利用综合规划。完成全区12条河流管理范围划定初步成果，完成完成嘉陵江、南河、广坪河河道管理范围技术审查。我区河湖划界工作走在全省全市前列，受到省市领导高度评价。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算一致，资金支付规范、安全。

4.财务管理情况。我局河流划界项目财务管理制定健全，管理过程中，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织架构及实施流程

局党组高度重视河流划界项目，成立了由局党组书记、局长任组长、分管领导任副组长，业务股室和相关股室负责人为成员的工作领导小组。领导小组办公室设在局堤防与河道建设管理股，办公室主任由任民担任。由局堤防与河道建设管理股具体负责组织实施。

（二）项目管理情况

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况

项目资金由局财务股具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，确保项目质量。

2017年6月，委托四川大学工程设计研究院有限公司编制完成《广元市朝天区河长制项目工作实施方案》。委托亚华正信工程管理有限公司为招标代理公司。2018年1月，通过竞争性磋商方式确定四川九零九勘察设计有限公司（原名称：四川九Ο九工程勘察设计院）负责我区河湖管理范围划定工作。2018年2月9日，签订技术服务合同，费用共计717万元（河道划界确权费用510万元、一河一策管理保护方案编制120万元、水资源综合规划87万元）。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2018年年底前，编制完成一河一策管理保护方案和水资源利用综合规划。2019年年底前，完成全区嘉陵江等12条河流外业测量，四线划定，形成河道划界初步成果。完成嘉陵江、南河、广坪河河道管理范围划定技术审查。2020年，主要任务是完成潜溪河等9条河流技术审查，完成12条河流政府公告。

（二）项目效益情况

目前，我区河流划界工作走在全省全市前例，受到省市领导高度评价。2019年9月6日，全市水利系统召开河湖管理工作会议，我区河湖划界工作在会上经验交流。10月12日，广元市总河长办公室主任2019年第二次会议召开，会上，我区就河湖管理范围划定工作发言。2020年4月30日，在全市河湖管理工作会议上经验交流。

五、主要经验及做法

（一）主要经验

1.加强组织领导。一是党政高度重视。我区高度重视河长制湖长制工作，区委常委会、区政府常务会和我局党组会及时传达学习中央、省、市关于河湖管理范围划定工作决策部署，专题研究全面部署河湖管理范围划定工作。二是落实咨询服务机构。经报请区人民政府常务会议研究，同意通过竞争性磋商方式产生河湖管理范围划定工作咨询服务机构，由四川省地矿局九O九水文地质工程地质队负责我区河湖管理范围划定工作。三是印发了《朝天区河湖管理范围划定实施方案》，将河湖管理范围划定工作纳入河长制湖长制年度工作清单，落实措施，确保河湖管理范围划定工作得到有序推进。

2.加强舆论宣传。结合“世界水日”“中国水周”“法制宣传月”等活动，通过朝天电视台、门户网站、宣传车、电子显示屏、宣传展板等载体和形式，深入乡镇、企业、工地、学校，广泛宣传实施河湖管理范围划定工作的重要性和必要性，普及河湖管理保护法律法规要求及相关知识，积极引导广大群众主动配合河湖管理范围划定工作的思想认识，形成全社会支持、理解河湖管理范围划定工作的良好氛围。目前，全区共张贴宣传标语40余幅、宣传画200余张、发放各类宣传资料20000余份。

3.加快工作推进。一是明确时间节点。按照《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》和省市工作要求，我区明确了2019年底前，基本完成嘉陵江、广坪河和南河朝天段的管理范围划定工作。二是组建工作专班。我局落实1名分管负责同志和2名业务骨干牵头负责河湖管理范围划定工作，区级各相关部门落实各1各业务骨干配合我局开展工作，咨询服务机构九O九水文地质工程地质队落实近20名专业技术骨干负责河湖管理范围划定外业勘察测绘工作，确保顺利推进河湖管理范围划定工作。三是强化工作保障。区财政将河湖管理范围工作经费纳入区本级财政预算。截至目前，编制完成一河一策管理保护方案和水资源利用综合规划。完成全区嘉陵江等12条河流外业测量，四线划定，形成河道划界初步成果。完成嘉陵江、南河、广坪河河道管理范围划定技术审查、数据入库、界桩埋设和成果验收。完成潜溪河等9条河流技术审查工作。

（二）存在的问题

资金差口大，河流划界合同费用717万元。2018年区财政下达资金50万元，2019年下达资金60万元，2020年，下达资金30万元，河流划界经费差口还有577万元。

（三）相关建议

为进一步加快河流划界，确保按照中央、省、市关于河流划界工作要求，2021年年底前，全面完成河流划界工作任务。恳求区财政追加河流划界经费差口预算。

## 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表