广元市朝天区城镇供水工程（云雾山镇

供水工程）水土保持方案审批准予

行政许可决定书

广元市朝天区明月水务投资有限公司：

我局于2023年1月13日受理你公司提交的《关于请求批复<广元市朝天区城镇供水工程（云雾山镇供水工程）（水土保持方案报告书>的请示》（四川一体化政务服务平台受理编号：202301121609350001）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

广元市朝天区城镇供水工程（云雾山镇供水工程）位于朝天区云雾山镇、羊木镇。该项目总占地面积10.81h m2，其中永久占地0.56hm2，临时占地10.25hm2。项目建设土石方开挖总量为5.33万m3（其中表土剥离0.19万m3），回填土石方总量5.33万m3（其中表土回覆0.19万m3），无借方，无余方。工程总投资8524.46万元，土建投资6927.85万元。本项目已于2022年2月开工，计划于2023年11月底完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围10.81hm²。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1，渣土防护率92％，表土保护率92%，林草植被恢复率97％，林草覆盖率7％。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准、方式和金额，本项目征占用地面积10.81hm²。本项目为建设类项目，根据四川省发展和改革委员会和四川省财政厅《关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号），按照征占用地面积1.3元/平方米计征，应缴纳水土保持补偿费14.053万元，按1:9比例分别缴入中央和朝天区国库，由缴费人自行到区政务大厅二楼税务窗口申报缴费，须开工前一次性足额缴纳。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照水土保持方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的综合利用。根据水土保持方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并按时向我局提交水土保持监测季报和年报。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量。

（五）建设单位应按规定及时申报和缴纳水土保持补偿费。拒不缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定，自滞纳之日起按日加收滞纳部分万分之五的滞纳金，可以处应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

四、本项目建设时，若确需设弃渣场弃渣的，可在弃渣前征得我局同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向我局申请办理变更审批手续。否则，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十五条规定处以每立方米弃渣十元以上二十元以下的罚款。

五、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我局审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我局批准。逾期不补办手续的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

六、本项目投产使用前，建设单位应依据《中华人民共和国水土保持法》第二十七条的规定及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我局报备。否则，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十四条相关规定，责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

七、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

广元市朝天区水利局

2023年1月12日